通山至武宁高速公路湖北段（项目名称）TWBPJC-1标段（标段名称）试运营期高边坡监测服务（服务名称）招标

招 标 文 件

招标编号：

招标人/招标代理机构: 湖北交投咸九高速公路有限公司/华杰工程咨询有限公司(盖章)

2026年  月  日

目录

第一卷	2

第二章 招标公告	1

第二章 投标人须知	17

第三章 评标办法（综合评估法）	58

第四章 合同条款及格式	69

第二卷	89

第五章 招标人要求	90

第三卷	104

第六章 投标文件格式	105

# 第一卷

- 招标公告

通山至武宁高速公路湖北段试运营期高边坡监测服务TWBPJC-1标段

招标公告

招标编号：/

## 1、招标条件

通山至武宁高速公路湖北段工程(以下简称“本项目”)已由湖北省发展和改革委员会以《省发改委关于通山至武宁高速公路湖北段项目核准的批复》（鄂发改审批服务﹝2021﹞7号）批准建设，湖北省交通运输厅以《省交通运输厅关于通山至武宁高速公路湖北段初步设计的批复》（交公路函（2021）123号）批准初步设计。本项目所需资金已落实。招标人为湖北交投咸九高速公路有限公司，招标代理为华杰工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现就本项目的高边坡监测服务进行公开招标，并对投标人进行资格后审。

## 2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

建设地点：湖北省咸宁市境内。

建设规模：项目起于咸宁市通山县南林桥镇南林桥枢纽互通立交，接已通车的咸通高速公路和杭瑞高速公路，经杨芳林乡、厦铺镇、闯王镇，止于九宫山二号隧道(鄂赣省界)，与通山至武宁高速公路江西段相接。项目全长约46.7公里（含九宫山2号特长隧道，左线长为3356.454m，右线长3385.834m），采用双向四车道高速公路标准，设计速度100公里/小时，路基宽度26米,全线 存有49 处深路堑、32 处高路堤及 23 处隧道洞口边仰坡，共 104 处边坡。其他技术指标按《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)的相关规定执行。项目估算总投资为71.04亿元。

其他：/。

2.2招标范围

- 招标范围：本标段范围内的试运营期高边坡监测服务工作。（具体内容详见第五章招标人要求）。

- 标段划分：本次招标划分1个标段，标段名称：TWBPJC-1标段。

- 高边坡监测统计表详见附录6

计划工期：820日历天，计划开工日期2026-10 。

合同估算价：190万元。

2.3其他：本条第2.2款中的计划工期即投标函中的服务期限。预计服务期为820日历天，其中，边坡监测系统建设并通过验收90日历天；运行维护、数据分析的履行期730日历天（从监测点建设验收通过之日起计算）。服务预计开始时间为2026年10月(具体服务期开始时间以招标人通知为准，服务期至本项目缺陷责任期满之日止)。

## 3.投标人资格要求

3.1本标段招标要求投标人须具备：最低资格条件见招标公告附录，并在人员、履约信誉等方面满足招标文件的要求。

3.2本标段不接受联合体投标。

3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1 (具体数量)个标段投标且允许中1个标段。

3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。

3.5本项目属性：/

3.6其它要求：（1）单位负责人为同一人的不同单位，不得参加同一标段投标。

（2）存在控股关系的不同单位，不得参加同一标段投标。

（3）存在管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。

注：前述单位负责人指营业执照上标明的法定代表人；前述管理关系是指非股权关系的不同单位之间存在的管理与被管理关系。前述控股关系主要包括以下情形：

①根据《公司法》第二百六十五条第（二）款之规定：出资额占有限责任公司资本总额超过百分之五十或者持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十。

例1：A公司持有B公司股权超过50％（以50.5％为例），此时A公司和B公司不得同时参与本项目同一标段投标；例2：A公司持有B公司股权超过50％（以50.5％为例），B公司持有C公司股权超过50％（以50.5％为例），此时A公司和C公司也不得同时参与本项目同一标段投标。

②A公司和B公司分别持有C公司50％股份，A公司与C公司同时参与本项目同一标段投标时，应提供A公司不是C公司控股股东的证明材料，否则A公司不得与C公司同时参与本项目同一标段投标。

③根据《公司法》第二百六十五条第（二）款之规定：出资额或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。

例：A公司持有D公司49％出资额或股份，B公司持有D公司31％出资额或股份，C公司持有D公司20％出资额或股份。以A公司和B公司为例，若B公司将其持有对D公司的表决权委托或授权A公司，使得A公司和B公司的持有D公司的出资额或股份总和（49％＋31％＝80％）大于50％，此时A公司不得与D公司同时参与本项目同一标段投标。

## 4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并下载移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）。

4.2 完成注册登记后，请于2026年  月  日至2026年  月  日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标。

## 5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为：2026年  月  日 09时30分

5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

## 6.投标相关事宜

招标人不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预备会。

## 7.评标办法

本标段招标评标办法采用综合评估法。

## 8.发布公告的媒介

本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统（网址：www.hbggzyfwpt.cn）、湖北省交通运输厅网站（http：//jtt.hubei.gov.cn）、湖北交投电子采购平台（http://ec.hbjttz.com/）(发布公告的媒介名称)上发布。

## 9.联系方式

- 招 标 人：湖北交投咸九高速公路有限公司

- 地    址：咸宁市咸安区咸宁大道86号

- 联 系 人：柳先生

- 电    话：0715-8226706

- 招标代理：华杰工程咨询有限公司

- 地    址：武汉市硚口区硚口路160号武汉城市广场写字楼22层

- 联 系 人：石章燃、陈玉良、胡健平

- 电    话：027-83632532

- 网    址：http://www.huajiezn.com

- 10.行政监督部门

- 名称:	湖北省交通运输厅

- 地址:	武汉市汉口建设大道 428 号

- 电话:	027-83460346

- 传真:	027-83460346

- 邮政编码:	430030

2026年10月  日

附录:

## 附录1 资格审查条件(资质要求)

| 标段 | 资质最低要求 |
| --- | --- |
| TWBPJC-1 | 同时具备： 1、有效的营业执照或事业单位法人证书； 2、持有下列资质证书之一： ①有效的住房城乡建设部颁发的工程勘察综合甲级资质或者工程勘察岩土工程专业甲级资质； ②有效的公路工程质量检测乙级或公路工程综合乙级试验检测资质； ③有效的地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级资质。 |

注：

1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”。因投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容为范本的固定格式无法编辑，投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容与附录 1 资格审查条件（资质最低要求）注的要求不一致的，以附录 1 资格审查条件（资质最低要求）注的要求为准。

2、“投标人基本情况表”后附相应证明材料。证明材料应附：营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书的扫描件（各项证书的扫描件应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，封面、封底、空白页可不附）。

3、对于法人发生重组或变更且变更内容影响本次投标的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的营业执照或事业单位法人证书的变更记录扫描件。

4、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准；投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。。

5、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。

6、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。

## 附录2 资格审查条件(业绩要求)

| 标段 | 业绩最低要求 |
| --- | --- |
| TWBPJC-1 | 近5年完成过1个高速公路项目的高边坡监测工作。 |

注：

1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在本表后附相应证明材料。

2、业绩证明材料要求：需提供合同协议书和发包人（或委托人）出具的标有履约完成时间的证明材料，若上述材料无法体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，还应提供发包人（或委托人）出具的业绩证明材料，否则该业绩将不予认可。

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，如果投标人是由若干直接被管理的子公司组成的母公司，其业绩仅以其名义签署的合同计算，其直接管理的子公司业绩均不予考虑。如果投标人是某一母公司直接管理的子公司，其业绩亦不能以其母公司的名义计算。

4、近5年，为2021年1月1日至投标截止日期前一日，以发包人（或委托人）出具的标有履约完成时间的证明材料时间为准。

5、高边坡是指：根据《公路路基设计规范》（JTG D30—2015），路基填土边坡高度大于 20m 的高路堤，土质挖方边坡高度大于 20m 或岩石挖方边坡高度大于 30m 的深路堑。

6、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。

7、上述要求与投标文件格式资格审查资料“近年承担过的类似项目情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。

8、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。

## 附录3 资格审查条件(主要人员要求)

| 标段 | 人员 | 数量 | 人员最低要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| TWBPJC-1 | 项目负责人 | 1 | 同时具备： 1、高级工程师或副教授或副研究员； 2、近5年担任过1个高速公路项目的高边坡监测项目的项目负责人或技术负责人。 |
|  | 技术负责人 | 1 | 同时具备： 1、高级工程师或副教授或副研究员； 2、近5年担任过1个高速公路项目的高边坡监测项目的项目负责人或技术负责人。 |

注：

1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人简历表”、“拟委任的技术负责人简历表”，并在相应表后附相应证明材料。

2、项目负责人、技术负责人证书证明材料要求：投标人应提供有效的职称证的扫描件。

3、项目负责人、技术负责人业绩证明材料要求：上述人员应同时提供相关业绩的合同协议书、发包人（或委托人）出具的标有履约完成时间的证明材料的扫描件，且上述材料应体现资格审查条件要求的技术指标和人员任职情况，否则该业绩将不予认可。

4、投标人还需提供上述主要人员 2026 年 1 月份（含 2026 年 1 月份）以来投标人所属社保机构出具的任意连续三个月社保缴费证明或其他能够证明主要人员参加社保的有效证明材料扫描件。

5、近5年，为2021年1月1日至投标截止日期前一日，以发包人(或委托人)出具的证明材料中载明的项目完成时间为准。

6、高边坡是指：根据《公路路基设计规范》（JTG D30—2015），路基填土边坡高度大于20m的高路堤，土质挖方边坡高度大于20m或岩石挖方边坡高度大于30m的深路堑。

7、上述要求与投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人资历表”、“拟委任的技术负责人资历表”注的内容不一致的，以上述要求为准。

8、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。

9、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。

## 附录4  资格审查条件(信誉要求)

| 标段 | 信誉最低要求 |
| --- | --- |
| TWBPJC-1 | 1、投标人未被责令停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照； 2、投标人未被进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 3、投标人没有被省级行业主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省建设市场投标资格或禁止进入湖北建设市场的处罚且处于有效期内； 4、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录: (1)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的； (2)在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； (3)在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被人民法院判决为行贿罪的； (4)其他在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。 |

注：

1、本表中“近三年”是指2023年1月1日至投标截止日前一日，以有效的法律文书生效的时间为准，同一案件有多份法律文书的以时间在后的为准。

2、投标人应在投标文件格式资格审查资料“投标人的信誉情况表”按给定的内容填写并提供《信誉情况承诺函》，按上述要求提供了《信誉情况承诺函》的，视为满足信誉最低要求。

## 附录5  重大偏差一览表

| 序号 | 评审标准 | 评审因素 | 重大偏差认定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标文件 | 在评标过程中，投标文件不能正常打开 |
| 2 |  | 投标人名称 | 投标人不满足以下情形均属于重大偏差： 投标文件封面的投标人名称、投标函（不含投标函附录）中投标人名称、营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书投标人名称须一致，不一致时需提供相关部门的合法批件。 |
| 3 |  | 投标文件的签署 | 投标人存在以下任一情形均属于重大偏差： （1）投标文件封面未加盖单位章； （2）投标函未加盖单位章； （3）投标函未加盖法定代表人的个人章或签名章。注：投标函附录可不签字盖章。 |
| 4 |  | 投标文件的组成部分 | 投标文件缺少以下任一项内容属于重大偏差：投标函（不含投标函附录）、法定代表人身份证明、投标报价清单、投标人基本情况表、近年完成的类似项目情况表、投标人信誉声明（信誉情况承诺函）、拟委任的项目负责人简历表、拟委任的技术负责人简历表、技术建议书。 注：①招标文件要求相关表格附相应证明材料的，投标人未按要求提供证明材料属于重大偏差；②投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，上述不一致的情形不属于重大偏差。 |
| 5 |  | 联合体投标（如有） | 投标人以联合体形式投标 |
| 6 |  | 投标报价 | 有两个及以上的报价（指投标函中的大写报价），或投标函中的投标总报价与投标报价清单中的投标总 报价不一致。 |
| 7 |  | “技术暗标” | 投标文件的“技术建议书”存在以下任一情形均属于重大偏差： （1）技术建议书中出现了页眉； （2）技术建议书中页脚出现了除页码以外的其他内容； （3）技术建议书中出现了投标人的名称； （4）技术建议书中出现了其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。 |
| 8 | 资格评审标准 | 营业执照（事业单位法人证书） | 未提供营业执照（事业单位法人证书），或提供的营业执照（事业单位法人证书）无效 |
| 9 |  | 基本账户开户证明 | 采用现金方式递交投标保证金的，至少提供以下材料之一，否则属于重大偏差： （1）有效的基本账户开户许可证； （2）基本存款账户信息。 |
| 10 |  | 资质要求 | 投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： 1、同时具备： （1）有效的营业执照或事业单位法人证书； （2）持有下列资质证书之一： ①有效的住房城乡建设部颁发的工程勘察综合甲级资质或者工程勘察岩土工程专业甲级资质； ②有效的公路工程质量检测乙级或公路工程综合乙级试验检测资质； ③有效的地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级资质。 2、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”。因投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容为范本的固定格式无法编辑，投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容与附录 1 资格审查条件（资质最低要求）注的要求不一致的，以附录 1 资格审查条件（资质最低要求）注的要求为准。 3、“投标人基本情况表”后附相应证明材料。证明材料应附：营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书的扫描件（各项证书的扫描件应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，封面、封底、空白页可不附）。 4、对于法人发生重组或变更且变更内容影响本次投标的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的营业执照或事业单位法人证书的变更记录扫描件。 |
| 11 |  | 业绩要求 | 投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： 1、近5年完成过1个高速公路项目的高边坡监测工作。 2、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在本表后附相应证明材料。 3、业绩证明材料要求：需提供合同协议书和发包人（或委托人）出具的标有履约完成时间的证明材料，若上述材料无法体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，还应提供发包人（或委托人）出具的业绩证明材料，否则该业绩将不予认可。 4、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，如果投标人是由若干直接被管理的子公司组成的母公司，其业绩仅以其名义签署的合同计算，其直接管理的子公司业绩均不予考虑。如果投标人是某一母公司直接管理的子公司，其业绩亦不能以其母公司的名义计算。 5、近5年，为2021年1月1日至投标截止日期前一日，以发包人（或委托人）出具的标有履约完成时间的证明材料时间为准。 6、高边坡是指：根据《公路路基设计规范》（JTG D30—2015），路基填土边坡高度大于 20m 的高路堤，土质挖方边坡高度大于 20m 或岩石挖方边坡高度大于 30m 的深路堑。 |
| 12 |  | 信誉要求 | 投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： 1、投标人未被责令停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照； 2、投标人未被进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 3、投标人没有被省级行业主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省建设市场投标资格或禁止进入湖北建设市场的处罚且处于有效期内； 4、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录: (1)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的； (2)在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； (3)在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被人民法院判决为行贿罪的；（“近三年”是指2023年1月1日至投标截止日前一日，以有效的法律文书生效的时间为准，同一案件有多份法律文书的以时间在后的为准。） (4)其他在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。 5、投标人应在投标文件格式资格审查资料“投标人的信誉情况表”按给定的内容填写并提供《信誉情况承诺函》，按上述要求提供了《信誉情况承诺函》的，视为满足信誉最低要求。。 |
| 13 |  | 主要人员要求 | 投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： 1、项目负责人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差： （1）高级工程师或副教授或副研究员； （2）近5年担任过1个高速公路项目的高边坡监测项目的项目负责人或技术负责人。 2、技术负责人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差： （1）高级工程师或副教授或副研究员； （2）近5年担任过1个高速公路项目的高边坡监测项目的项目负责人或技术负责人。 3、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人简历表”、“拟委任的技术负责人简历表”，并在相应表后附相应证明材料。 4、项目负责人、技术负责人证书证明材料要求：投标人应提供有效的职称证的扫描件。 5、项目负责人、技术负责人业绩证明材料要求：上述人员应同时提供相关业绩的合同协议书、发包人（或委托人）出具的标有履约完成时间的证明材料的扫描件，且上述材料应体现资格审查条件要求的技术指标和人员任职情况，否则该业绩将不予认可。 6、投标人还需提供上述主要人员 2026 年 1 月份（含 2026 年 1 月份）以来投标人所属社保机构出具的任意连续三个月社保缴费证明或其他能够证明主要人员参加社保的有效证明材料扫描件。 7、近5年，为2021年1月1日至投标截止日期前一日，以发包人(或委托人)出具的证明材料中载明的项目完成时间为准。 8、高边坡是指：根据《公路路基设计规范》（JTG D30—2015），路基填土边坡高度大于20m的高路堤，土质挖方边坡高度大于20m或岩石挖方边坡高度大于30m的深路堑。 |
| 14 |  | 不得存在的其他情形（一） | 投标人出现以下任一情形均属于重大偏差： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)； （2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人（即法定代表人）； （4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系； （5）为本标段的代建人； （6）为本标段的招标代理机构； （7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （9）被依法暂停或取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内。 |
| 15 | 响应性评审标准 | 投标价格 | - 投标人出现以下任一情形均属于重大偏差： - （1）投标人的投标报价或算术错误修正后的投标报价（如有）超过了本标段（包）的最高投标限价； （2）投标报价低于最高投标限价的 65％且未按评标委员会要求说明并证明的。 |
| 16 |  | 投标保证金 | 采用现金形式递交的存在以下任一情形属于重大偏差： （1）投标保证金未从投标人基本账户转出； （2）投标保证金未在投标截止时间前一次性足额汇至招标人指定的账户。 采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式递交的存在以下任一情形属于重大偏差： （1）保函或保单受益人（招标人）、标段名称、标段编号、担保内容、担保金额、保函或保单有效期信息不符合招标文件规定； （2）在投标截止时间前未提交投标保证金。 |
| 17 |  | 投标人不得存在的其他情形（二） | 投标人存在以下任一情形均属于重大偏差： （1）在本次招标活动中，存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； （2）在本次招标活动中，不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； （3）在本次招标活动中，经湖北省公共资源交易平台评标系统检测出与其他投标人制作投标文件的文件创建标识码一致的； （4）在本次招标活动中，经湖北省公共资源交易平台评标系统检测出与其他投标人制作投标文件的件制作机器码一致的。 |
| 1、投标人存在本表中被列入重大偏差认定的情况，其投标应当被否决；2、投标人出现未在本表中被列入重大偏差认定情况的偏差情形，不属于重大偏差，按细微偏差处理；3、评标委员会不得因细微偏差否决投标。 |  |  |  |

备注:“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“省电子交易平台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。

## 附录6  高边坡监测数量统计表

| 序号 | 高边坡部位及桩号 | 工程量（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GNSS | 基站 | 雷达 | 视觉位移 | 裂缝计 | 倾角计 | 雨量计 | 视频 监控 | 声光报警器 | 警示牌 |
| 1 | ZK23+920-ZK24+060.5段挖方边坡 | 11 | 1 |  | 2 |  | 9 | 1 | 2 | 3 | 29 |
| 2 | YK21+353.5-YK21+500.5段路堑边坡 | 7 | 1 |  | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 27 |
| 3 | YK26+470-YK26+641.5段挖方边坡 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 31 | 1 | 6 | 6 | 50 |
| 4 | K31+180闯王2号隧道入洞口仰坡 | 5 | 1 |  |  | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 |
| 工程数量小计 |  | 26 | 4 | 1 | 4 | 5 | 53 | 4 | 11 | 15 | 123 |

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见招标公告 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 详见招标公告 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 详见招标公告 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 详见招标公告 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 详见招标公告 |
| 1.1.7 | 项目投资估算/建筑安装工程费/工程概算 | / |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.3 | 项目性质 | ☑本项目不属于政府采购与工程建设有关的服务，不执行政府采购政策。 □本项目属于政府采购与工程建设有关的服务，执行支持中小企业发展政策。采购标的对应的中小企业划型标准所属行业为。（前述中小企业划型标准所属行业，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）规定，由招标人根据项目的具体情况约定） |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 工作质量达到国家、行业主管部门规范的标准和要求。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 避免或减少一般安全事故，杜绝较大、重大、特大安全事故和伤亡事故的发生 |
| 1.3.5 | 政府采购政策 | 1.根据相关规定，本项目采用以下方式支持中小企业发展 □项目整体预留专门面向中小企业采购。 □项目整体预留专门面向小微企业采购。 □项目部分预留专门面向中小企业采购，具体的政府采购特别资格要求详见第二章投标人须知附录一“投标人资质条件、能力和信誉”。部分预留的工作详见第二章投标人须知附录二“政府采购与工程建设有关的服务预留工作及金额”。 □根据相关规定，本项目未预留份额专门面向中小企业采购，但对符合政府采购特别资格要求（详见第二章投标人须知附录一“投标人资质条件、能力和信誉”）且满足一定条件的投标人（详见第三章评标办法“政府采购政府采购与工程建设有关的服务价格评审优惠”），在评标时享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。 - 根据规定，本项目采用以下方式支持监狱企业 发展： 在招标活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加招标活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不享受政策。 对小微企业中的监狱企业，评审中计算价格扣除时给予 5%的扣除或增加价格分时给予 5%的增加价格分。 - 根据规定，本项目采用以下方式支持残疾人福利性单位发展： 在招标活动中，残疾人福利性单位视同小型、微 型企业。 符合条件的残疾人福利性单位在参加招标活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提供声明函的不享受政策。 对小微企业中符合残疾人福利性单位条件的企 业，评审中计算价格扣除时给予 5%的扣除或增加价格分时给予 5%的增加价格分。 ☑本项目不属于政府采购与工程建设有关的服务，不执行政府采购政策。 / |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求：/ 其中联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。其他审查标准按联合体协议中约定的各成员分工所占合同工作量的比例，进行加权折算。。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题的时间 | 召开投标预备会之日/日前 |
| 1.11.1 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/对分包人的资质要求：/ |
| 1.12.3 | 偏差 | □不允许 ☑允许，偏差范围：详见投标人须知前附表第9.7.5项的补充内容。偏差幅度：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 1、澄清和修改内容将以编号的补遗书形式通知 投标人，补遗书将在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址：www.hbggzyfwpt.cn)上公布，各投标人注意定期登录、查询、下载。补遗书作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。 2、《评标告诫书》。 3、招标文件评标办法附件-《可能低于成本或者影响履约的异常低价说明、证明材料表》。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的时间 | 递交投标文件截止之日16日前 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按一般计税方法计算 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 总价 |
| 3.2.4（A） | 最高投标限价 | □无 ☑有，最高投标限价为在开标15天前公布在湖北省电子招投标交易平台（网址：www.hbbidcloud.cn）上发布，各投标人注意定期查询下载。备注：投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标将被否决。 |
| 3.2.4（B） | 最低投标限价 | ☑无 □有，最低投标限价为 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 3.2.5.1投标报价是投标人按照招标文件的要求完成本项目高边坡监测服务工作所需的费用，实行总价包干，在合同执行期间除按合同相应条款规定调整合同总价外，其他情况均不予调整。报价内容包括但不限于如下内容：人员费、交通费、差旅费、评审费、仪器、设备购置费、材料费（因监测需要预埋的各种元器件）、试验检测费、调研费、监测费、出版费、用于监测的工程设施的修建与拆除费、管理费、咨询费、编制费、论文发表费、后续服务费、培训费、税费、利润等相关费用，招标人不另行支付。 3.2.5.2投标人应按照本招标文件第五章中服务主要依据的规定完成相应的服务工作内容和数量，因国家相关法律法规政策的变化、行业标准规定对服务方案的影响引起的费用变化均由投标人在报价中综合考虑，招标人不另行支付。 3.2.5.3投标人为完成合同所需的全部办公及生活设施费、观测设施费、交通费、通讯费、食宿费等均由投标人承担，均包含在投标报价中，招标人不另行支付。 3.2.5.4如果招标人认为投标人提供的人员、现场监测设备等不足以满足本项目工作需要，投标人应无条件按招标人的要求增加（或更换）相应的人员、设备，由此发生的费用含入投标报价中，招标人将不另行支付。 3.2.5.5投标人中标后在外业实施阶段应加强安全管理，确保作业人员、设备安全，在作业期间发生的一切安全事故及责任，由此产生的费用含在投标报价之中，招标人不另行支付 3.2.5.6投标人必须按照招标人要求派驻监测人员常驻工程现场并配备交通车辆，所需的所有人员相关费用、交通设施折旧费、使用费由投标人承担，并包含在投标报价中，招标人不另行支付； 3.2.5.7为满足本项目工程信息化管理的要求，投标人应按招标人要求配备相应的办公设施及数据采集人员。硬件配置及系统管理由投标人自行负责并应满足工作需要。执行本款规定所需的费用均应包含在投标人的投标报价中，招标人将不另行支付。 3.2.5.8投标人工作人员的人身意外保险、自备设备的保险及第三方责任险等有关保险由投标人自行办理，保险费由投标人承担并支付，并包含在投标报价中，招标人不另行支付。由于投标人未按本目规定投保所造成的一切损失或索赔，均由投标人自行承担责任。 3.2.5.9投标人因完成本项目监测服务必须缴纳的所有税费均由投标人承担，并包含在投标报价之中，招标人将不另行支付。 3.2.5.10投标人在报价时应充分考虑本项目可能会出现形变异常而导致投标费用增加的情形，相关费用含在投标报价中，招标人不另行支付。 3.2.5.11.中标人应主动做好与设计单位、施工单位、监理单位的协助与配合工作，由此产生的费用含在投标报价中，招标人不另行支付。 3.2.5.12投标人应按照招标文件列出的表格格式，填报服务费。投标人未填报的部分，在项目实施时委托人将不予支付，并认为该部分费用已包含在报价中。 3.2.5.13 中标人在合同履行期间产生的高速公路通行费，含在投标报价中，招标人不另行支付 3.2.5.14投标人递交的投标报价应为一次性报价，招标人不接受调价函。合同价格不因招标项目服务期的延长进行调整。 3.2.5.15招标人提供的工程量清单仅作为投标人报价的参考，不作为最终结算的依据。合同履行期间，不因工程量清单中监测数量的变化而调整合同费用。 3.2.5.16合同履行期间，根据项目运营管理需要，若标段范围内需新增监测的重点边坡时，新增的监测服务费用从暂列金额中支付。新增监测服务费用的金额，由招标人和中标人参考中标人工程量清单填报的价格进行协商确定。 3.2.5.17中标人领取中标通知书前应向招标代理单位支付本次招标的招标代理费，该费用含入投标人总报价中，招标人不另行支付。招标代理费收费标准详见投标人须知前附表第9.5款规定。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算120日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | □不提交 ☑提交， 1.递交截止时间（到账时间）：同本标段投标截止时间。 2.金额：10000元。 3. 形式：投标人应当采用现金、电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单中的一种形式递交投标担保。 4. 递交方式及要求： （1）采用现金方式 1）必须从投标人的基本账户汇至招标人指定的账户及账号。 保证金账号：127905694210702； 账户名称：华杰工程咨询有限公司中南分公司； 开户银行：招商银行武汉青年路支行（行号：308521015774）； 其他要求：投标人需在转账备注中注明项目名称、标段名称，可简写(如投标人转账备注：(通山至武宁高边坡检测TWGBPJC-1投标保证金）。 2）基本账户信息将以投标人办理交易主体注册登记所填基本账户信息为准，若投标人汇款账户与注册登记时的基本账户信息不相符，由此造成投标保证金递交失败的责任由投标人自行承担。 3）投标保证金到账查询方法及其它要求：因投标人信息保密需要，不提供投标保证金到账查询服务。投标人应自行核对银行转账信息严格按照本款规定递交投标保证金。投标人应自行核对银行转账信息严格按照本款规定递交投标保证金。 （2）采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式（以下简称保函、保单） 1）投标人须及时登录“电子交易平台”选择所投标段按系统引导的程序申请电子保函或保单。 2）投标人可在“电子交易平台”查询保函或保单是否申请成功，开具成功后可下载电子保函或保单。电子保函或保单应载明：保函或保单受益人（招标人）、标段名称、标段编号、担保内容、担保金额、保函或保单有效期等信息，检查其内容符合招标文件的相关约定后，上传至投标文件的“投标保证金”栏目中。 3）开标后，电子交易平台将自动比对投标截止时间前收到的电子保函或保单情况；评标时评标委员会可以直接在投标文件中查验电子保函或保单。 |
| 3.4.3 | 退还投标保证金 及利息 | 1 .采用现金方式 计息标准：人民银行同期活期存款利率 计息时间：投标保证金到账之日至退还的前一日 退还办法：依法依规退还 。 2. 采用电子保函或保单方式，不产生利息，电子保函或保单到期后自动失效。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | ☑投标人存在以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取中标、弄虚作假等行为； □ /。 |
| 3.5.1 | 投标人基本情况表应附资料 | 详见招标公告附录1 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近/年，即/至/年 |
| 3.5.3 | 近年承担过的类似项目情况表应附资料和具体时间要求 | 详见招标公告附录2 |
|  |  | 近5年，即2021年01月01日至投标截止日期前一日 |
|  | “类似项目” | “类似项目”是指：详见招标公告附录2 |
| 3.5.4 | 正在服务和新承接的项目情况表应附资料 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况具体时间要求 | 近/年，即至投标截止日期前一日 |
| 3.5.6 | 投标人信誉声明应附资料 | 详见招标公告附录4其他证明材料要求：/ |
| 3.5.7 | 主要人员简历表应附资料 | 详见招标公告附录3 |
| 3.5.8 | 其他要求资格审查资料应附资料 | / |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许，递交备选投标方案的具体要求 |
| 3.7.4 | 是否采用“技术暗标” | ☑采用 □不采用 |
| 3.7.5 | 中标人提供的纸质版 投标文件份数 | 份数：6，中标人提交的纸质投标文件应当与投标时的电子投标文件内容一致。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | - - 09:30:00（北京时间） |
| 5.1 | 组织开标地点 | 武汉市武昌区中北路252号 普提金商务中心A座10楼 湖北省公共资源交易中心1005开标厅 |
| 5.2.1（5） | 解密时间 | 招标人发出解密提示后30分钟内 (招标人应充分考虑标段数和投标人数量，合理设置解密时间，该时间不应少于20分钟) |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 评标委员会构成： | 7人，其中招标人代表2人，专家5人； 评标专家确定方式：从省评标专家库相应专业中随机抽取产生。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3 名，不足 3 名时推荐相应数量（评标委员会对投标文件进行评审后，因有效投标不足 3 个的，应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果；论证结果为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标；论证结果未认定为明显缺乏竞争性，未否决全部投标的，评标委员会应当推荐中标候选人）。 |
| 7.1 | 评标结果公示媒介 中标结果公告媒介 | 评标结果公示媒介： 湖北省电子招投标交易平台 网址：www.hbbidcloud.cn 湖北省公共资源交易电子服务系统 网址：www.hbggzyfwpt.cn 湖北省交通运输厅网站 网址：http://jtt.hubei.gov.cn 湖北交投电子采购平台 网址：http://ec.hbjttz.com 中标结果公告媒介： 湖北省电子招投标交易平台 网址：www.hbbidcloud.cn 湖北省公共资源交易电子服务系统 网址：www.hbggzyfwpt.cn 湖北交投电子采购平台 网址：http://ec.hbjttz.com |
| 7.4 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | ☑否 □是 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | □不要求 ☑要求，履约保证金的形式：银行保函或非融资性担保公司保函或现金、支票形式。采用银行保函时，出具保函的银行级别：国有商业银行或股份制银行支行及以上，并得到上级行的授权。投标人未按合同约定履行其义务的，招标人将取得上述履约担保。如投标人未能提供履约担保，其中标资格将被取消。履约担保的提交时间：投标人收到中标通知书后30天之内，并在签订合同协议书之前。履约保证金的金额：5%的签约合同价. 其他：采用银行保函时，出具保函的银行级别： 国有商业银行或股份制银行支行及以上。 |
| 8.5.3 | 监督部门 | 行政监督部门：湖北省交通运输厅 地 址：武汉市汉口建设大道428号 电 话：厅建设市场处电话：027-83460346 传 真：/ 邮政编码：430030 |
| 9.2 | 多标段投标 | 投标人可同时对本次招标标段中的1个标段投标。每个投标人最多只允许中标1个标段。如果同一投标人在多个标段中均排序第一， / (推荐中标候选人或选择中标人的方法)。 |
| 9.3.1 | 小微企业报价优惠(扣除)系数 | P的取值：/ |
| 9.3.2 | 满足条件的联合体或者分包企业报价优惠(扣除)系数 | Q的取值：/ |
| 9.4 | 招标代理服务费 | □本次招标没有招标代理服务费。 ☑本次招标有招标代理服务费。根据招标人和招标代理机构委托代理合同的约定，本项目招标代理服务费： □由招标人支付。 ☑由中标人支付。 支付标准：各标段的中标价格乘以86%为基数，按下表（招标代理服务收费标准）所列费率，各标段分别采用差额定率累进计费方式计算的金额作为招标代理服务费，如相应标段中标人的单项招标代理服务费按上述标准计算后不足5万元，则按5万元支付，其他则按上述实际计算金额支付，并由中标人向乙方缴纳。中标金额(万元)：100以下 100-500 500-1000 1000-5000，对应费率：1.5% 0.8% 0.45% 0.25%； 支付方式：电汇； 支付时间：在接到招标代理发出的招标代理费付款通知后领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构。 |
| 9.5 | 政府采购合同融资政策 | 政府采购合同融资（以下简称“政采贷”）指参与政府采购活动的中小微企业，在获得政府采购中标（成交）通知书后，即可向开展“政采贷”业务的金融机构提出申请，金融机构依据政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，为中小微企业提供融资服务。 “政采贷”业务政策：《湖北省政府采购合同融 资实施方案》（鄂财采发[2020]5 号） “政采贷”业务申请：湖北省政府采购合同融资 平台（https://czt.hubei.gov.cn/zcd/homepage） |
| 9.6 | 招标人补充的其他内容 | 9.6.1终止招标： 招标人终止招标的，将以书面形式通知投标人，已经收取投标保证金的，招标人将提前按规定退还投标保证金。 9.6.2投标人须知正文第1.12.2~1.12.3 项修改为： 1.12.2 投标文件存在招标公告附录 5《重大偏差一览表》所列情形的，均属于存在重大偏差。 1.12.3 除上述 1.12.2 所列情形外，其他偏差均为细微偏差。 9.6.3 投标人须知正文 3.7.3(4)目修改为： 投标人加密上传并正常解密投标文件的，视为除对投标文件封面、投标函以外的每一页进行了电子签名及签章，视为满足了招标文件关于签字、盖章的所有要求。确定中标人后，招标人认为有必要的可以要求投标人提供加盖单位公章的投标文件作为存档的投标文件和合同的组成部分。评标时仅对以下内容的签署是否符合要求进行评审： a.投标文件封面加盖了单位印章； b.投标函加盖了单位印章； c. 投标函加盖了法定代表人的个人印章或签名 章。 注：投标函附录可不签字盖章。 9.6.4 投标人须知增加第 6.3.3 项 项目将按《招标人主体责任履行指引》（发改法规〔2025〕1358 号）的规定，对“可能低于成本或者影响履约的异常低价投标”明确判断标准和评标委员会处理程序。可能低于成本或者影响履约的异常低价投标”判断标准为： 投标报价低于最高投标限价的 65％。 投标报价符合投标人须知第 6.3.3 项情形的，评标委员会将书面通知投标人在收到通知后，在规定时间内作出书面说明并提供相关证明材料。书面说明及证明材料内容要求见《可能低于成本或者影响履约的异常低价说明、证明材料表》，提供书面说明并提供相关证明材料的方式为：通过 “电子交易平台”“投标文件澄清”菜单提交给本评标委员会。投标人在上述时间内未进行书面 说明并提供证明材料的，或不能合理说明并证明 其报价不属于“低于成本或者影响履约的异常低 价”的，其投标将被否决。 9.6.5 投标人须知第 7.4 款 定标 修改为： 7.4.1 中标候选人核验 在中标候选人公示后至确定中标人之前，招标人将对中标候选人组织核验。中标候选人应积极配合招标人的核验，在招标人指定的合理期限内配合提供核验所需相关证书、材料原件，配合对投标人单位和人员的现场核验（如有）。核验的内容包括是否存在下列情形之一： （1）存在弄虚作假、围标串标等违法情形，不 符合中标条件的； （2）存在资质、业绩、人员资格、信用、财务状况等不符合中标条件； （3）因经营、财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力的； （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的。招标人认为中标候选人存在前款第（1）（4）目情形的，在充分核验事实情况后，有权按照法律法规和招标文件规定确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 招标人发现中标候选人存在违法情形、依法应当给予行政处罚的，将向有关行政监督部门报告，并积极配合相关部门调查取证。 招标人认为中标候选人存在第一款第（2）（3）目情形的，将请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。 7.4.2 中标候选人经招标人组织核验后符合中标条件的，招标人将按招标文件明确的定标要素及优先顺序，自主研究确定中标人。 7.4.3定标要素及优先顺序 招标人将优先确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 7.4.4招标人确定中标人后，将形成定标报告存档备查。 7.4.5取消中标资格的情形： ①在发出中标通知书之前发现中标人存在不满足信誉最低要求的情况时，招标人有权取消其中标资格。 ②中标人投标文件中关于信誉情况存在漏报、瞒报或虚假填报的，招标人有权取消其中标资格。 ③法律、法规规定的其他应取消中标资格的情形。 9.6.6说明：招标文件第五章“招标人要求”，在合同条款中称为“发包人要求”或“委托人要求”。 9.6.7因本项目为电子化投标，招标文件采用固定格式，若招标文件中投标人须知前附表的内容与投标人须知正文内容不一致的地方，以投标人须知前附表的内容为准；若招标文件投标格式中所列要求与招标公告及附录中所列要求不一致的，以招标公告及附录中所列要求为准。 9.6.8本招标项目名称为：通山至武宁高速公路湖北段；标段名称为：TWBPJC-1标段；服务名称为：试运营期高边坡监测服务。投标人编制投标文件时，如需由投标人自行填写项目名称，项目名称为：通山至武宁高速公路湖北段；标段名称为：TWBPJC-1标段；服务名称为：试运营期高边坡监测服务；如存在中心系统自动链接项目名称，且投标人无法修改的情况时项目名称以中心系统自动链接的为准。 9.6.9第六章投标文件格式资格审查资料“投标函附录”、“联合体协议书”、 “拟分包计划表”、 “分包意向协议书”、“中小企业声明函”、“正在服务和新承接的项目情况表”、“近年发生的诉讼和仲裁情况”“拟委任的主要人员汇总表”投标人可不填写。 |

备注：

1. 本章第3.2.4（A）项最高投标限价的设置适用于招标人向中标人支付合同费用的招标项目。本章第3.2.4（B）项最低投标限价的设置适用于中标人向招标人支付合同费用的招标项目，如租赁经营项目等。

2. 投标人须知前附表第1.4.3项“投标人不得存在的其他情形”，应当与标准勘察、设计、监理招标文件相关内容衔接，并补充完善。

## 投标人须知正文

- 总则

  - 项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件。招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 项目建设地点：见投标人须知前附表。

    - 项目建设规模：见投标人须知前附表。

    - 项目投资估算/建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

  - 招标项目的资金来源和落实情况

    - 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目性质：见投标人须知前附表。

  - 招标范围、服务期限、质量标准和安全目标

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 服务期限：见投标人须知前附表。

    - 质量标准：见投标人须知前附表。

    - 安全目标：见投标人须知前附表。

    - 本标段执行的政府采购政策：见投标人须知前附表。

  - 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本标段服务工作的资质条件、能力和信誉。

- 资质要求：见投标人须知附录一；

- 财务要求：见投标人须知附录一；

- 业绩要求：见投标人须知附录一；

- 信誉要求：见投标人须知附录一；

- 项目负责人的资格要求：见投标人须知附录一；

- 其他主要人员要求：见投标人须知附录一；

- 其他要求：见投标人须知附录一。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

- 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否则各相关投标均无效。

    - 投标人(包括联合体各成员)不得存在下列情形之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

- 与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

- 为本标段的代建人；为本标段的招标代理机构；

- 与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

- 被责令停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单；

- 在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)或“中国执行信息公开网”

（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；

- 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被人民法院判决为行贿罪的；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

  - 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 踏勘现场

    - 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

    - 投标人踏勘现场发生的费用自理。

    - 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

  - 投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

在投标人须知前附表规定的时间前，投标人应使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第 2.2 款规定的形式通知所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

  - 分包

    - 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性的工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性的工作外，其他工作不得分包。

    - 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

  - 响应和偏差

    - 投标文件偏差招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

    - 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响

应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

    - 投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 招标人要求；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。招标人对招标文件的澄清通过“电子交易平台”以书面形式发给所有下载招标文件

的投标人，但不指明澄清问题的来源。如澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止

时间不足 15 日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

    - 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1

项规定的时间后提出的任何澄清要求。

  - 招标文件的修改

    - 招标人可以书面形式修改招标文件，并通过“电子交易平台”通知所有已下载招标

文件的投标人。如修改招标文件通知发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足

15 日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

  - 对招标文件的异议

    - 投标人或者其他利害关系人对招标文件(包括对招标文件澄清和修改的内容)有异

议的，应当在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间 10 日前提出。招标人自收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。异议与答复应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向招标人提出的质疑。

    - 招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第 2.2

款、第 2.3 款规定办理。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件包括下列内容：

- 投标函及投标函附录；

- 法定代表人身份证明；

- 投标保证金；

- 联合体协议书（如有）；

- 拟分包计划表（适用于非政府采购与工程建设有关的服务）；

- 分包意向协议书（适用于政府采购与工程建设有关的服务）；

- 中小企业声明函（适用于政府采购与工程建设有关的服务）；

- 资格审查资料；

- 投标报价清单；

- 技术建议书；

- 投标人须知前附表规定的其他材料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的

组成部分。

    - 投标人须知前附表第 3.4.1 项未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第

3.1.1（3）目所指的投标保证金。

    - 投标人须知前附表第 1.4.2 项规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的联合体协议书。

  - 投标报价

    - 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。增值税税率按国家有关规定执行。除投标人须知前附表另有规定外，投标人应出具增值税专用发票。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写投标报价清单相应表格。

    - 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的工作内容和计划工作量，自行测算服务费用。

    - 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价清单”中的相应报价。此修改须符合本章第

4.3 款的有关要求。

3.2.4（A） 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则，其投标将被否决。最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4（B）招标人设有最低投标限价的，投标人的投标报价不得低于最低投标限价，否则，其投标将被否决。最低投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

  - 投标有效期

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日。

    - 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

  - 投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间和递交方式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

    - 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

    - 投标保证金及利息的退还方式见投标人须知前附表。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

  - 资格审查资料

投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质条件、能力和信誉等要求。

    - “投标人基本情况表”应附资料见投标人须知前附表。

    - “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

    - “近年完成的类似项目情况表”应附资料和具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

本招标文件中“类似项目”的定义见投标人须知前附表。

    - “正在服务和新承接的项目情况表” 应附资料见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、

裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

    - “投标人信誉声明”应针对本章第 1.4.3 项和第 1.4.1（4）目的要求，对其信誉情况做出说明，应附资料见投标人须知前附表。

    - “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 （5）、（6）目规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人和其他主要人员应附资料见投标人须知前附表。

    - “其他要求资格审查资料”应填报满足本章第 1.4.1 （7）目规定的内容的相关信息，应附资料见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表第 1.4.2 项规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.8

项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

  - 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，不允许提交备选投标方案，否则其投标将被否决。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

    - 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、招标人要求、招标范围等

实质性内容作出响应。

    - 投标文件制作

- 投标文件由投标人使用“电子交易平台”提供的“电子投标文件制作软件”制作生成。

- 投标人在编制投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

- 投标文件中证明资料均为相关原件的“扫描件”，应从“电子交易平台”交易主体诚信库中选择，交易主体诚信库中没有的“扫描件”，应以附件形式直接导入，未标示“扫描件”的证明资料均应直接制作生成。

- 第六章投标文件格式文件投标函要求“盖单位章”的地方，投标人应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章；要求“签字”的地方，投标人应使用 CA 数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章”的地方加盖联合体牵头人单位电子印章；在要求“签字”的地方加盖联合体牵头人法定代表人的个人电子印章或电子签名章。招标文件有特别说明的除外。

- 投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件(后缀名为.HBSTF)和一份不加密的电子投标文件(后缀名为.NHBSTF)。

- 投标文件制作的具体方法见“电子投标文件制作软件”中的帮助文档。

    - 投标人须知前附表规定“技术建议书”采用无标识“技术暗标”时，则“技术建

议书”按本章第 3.7.3 项制作电子投标文件时应满足下列要求。

- 封面设置要求：采用 A4 规格白色底色，写明“	（项目名称）	（标段名称）技术建议书”字样，文字为黑色二号宋体，可加粗；

- 目录、正文标题（包括章、节、条、款、项）、正文要求：采用 A4 规格白色底色，文字为黑色小四号宋体，标题可加粗；

- 图表、图片要求：图表应尽可能采用 A4 规格白色底色，对于比较大的图表可使

用 A3 规格白色底色。需要采用图片的，图片中的字体、字号不限，图片颜色不限；

- 页眉和页脚（包括页码）设置要求：不允许出现页眉，且页脚只准出现页码，页码格式采用阿拉伯数字格式，字体为五号宋体，设在页脚居中位置，页码应当连续；

- 任何情况下，技术建议书中不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。

    - 投标人中标后向招标人另行提供与投标时相同的纸质版投标文件份数见投标人须

知前附表。

- 投标

  - 投标文件的加密

投标人应当按照本章第 3.7.3 项要求制作投标文件，并在投标时上传加密的电子投标文件，未加密的电子投标文件，招标人(“电子交易平台”)将拒收并提示。

  - 投标文件的递交

    - 投标人递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。

    - 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人(“电子交易平台”)将拒收。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

    - 投标人撤回投标文件的，在“电子交易平台”直接进行撤回操作。

    - 投标人修改投标文件的，应当先按本章第 4.3.2 项的规定撤回投标文件，再使用“电

子投标文件制作软件”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制和

递交。

- 开标

  - 开标时间和地点

    - 招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间(开标时间)在“电子交易平台”上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。

    - 招标人通过互联网在投标人须知前附表规定的地点组织开标，并在投标截止时间

30 分钟前，使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择相应标段作在线开标的准备工作。

    - 投标人应当在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点，通过互联网在线参加开标。在投标截止时间前，使用加密其投标文件的 CA 数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择所投标段进行签到，并实时在线关注招标人的操作情况。

  - 开标程序

    - 主持人按下列程序在“电子交易平台”的“开标大厅”进行在线开标：

- 宣布开标纪律；

- 公布主持人、招标人代表、监标人等有关人员姓名；

- 公布在投标截止时间前投标文件的递交情况；

- 公布投标保证金递交情况；

- 投标人根据提示在投标人须知前附表规定的时间内解密投标文件；

- 读取已解密的投标文件的内容；

- 公布项目及标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期、项目负责人姓名及其他内容，并生成开标记录；

- 开标结束。

    - 在本章第 5.2.1（5）目规定的时间内，非因“电子交易平台”原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。已解密的投标文件少于三个的，招标失败；已解密的投标文件不少于三个，开标继续进行。

  - 开标异议

    - 投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。异议与答复应通过“开标大厅”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

    - 投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。

  - 特殊情况的处置

    - 因“电子交易平台”系统故障导致无法投标的，交易中心及时通知招标人，招标人视情况决定是否顺延投标截止时间。因投标人自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

    - 因“电子交易平台”系统故障导致无法正常开标的，招标人将暂停开标，待系统恢复正常后继续开标。

    - “电子交易平台”系统故障是指下列情形：

(1)系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； (2)系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； (3)系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

- 出现断电、断网事故；

- 其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

- 评标

  - 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

- 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

- 与投标人有其他利害关系。

    - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

  - 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评标

    - 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

    - 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 合同授予

  - 评标结果公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介公示中标

候选人，公示期不得少于 3 日。

  - 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。招标人自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。异议与答复应当通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

  - 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审

查确认。

  - 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

  - 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人通过“电子交易平台”以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

中标通知书发出的同时，招标人将在投标人须知前附表第 7.1 款规定的媒介发布中标结果公告。

  - 履约保证金

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

    - 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

    - 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

    - 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担

连带责任。

    - 招标人应当在合同签订后 15 日内，登录“电子交易平台”提交电子合同文件存档。

- 纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

    - 依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四条第三款的规定，财政部门依法对实行招标投标的政府采购工程建设项目的政府采购政策执行情况实施监督。

    - 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以

自知道或应当知道之日起 10 日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

    - 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章

第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.2

项规定的期限内。

    - 投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》或《湖北省公共资源招标投标投诉处理办法》的规定进行。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

- 需要补充的其他内容

  - 自下载招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以便及时收到招标人发出的函件(招标文件的澄清、修改等)，并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

  - 多标段投标

多标段投标规定：见投标人须知前附表。

  - 评标办法中的有关系数的取值

    - 第三章评标办法前附表中“小微企业报价优惠(扣除)系数” P 的取值：见投标人须知前附表。

    - 第三章评标办法前附表中“满足条件的联合体或者分包企业报价优惠(扣除)系数”

Q 的取值：见投标人须知前附表。

  - 招标代理服务费

招标代理服务费收取约定：见投标人须知前附表。

  - 政府采购合同融资政策

政府采购合同融资政策：见投标人须知前附表。

  - 招标人补充的其他内容见投标人须知前附表。

附录一：投标人资质条件、能力和信誉

通山至武宁高速公路（项目名称）TWBPJC-1标段（标段名称）试运营期高边坡监测服务（服务名称）

| 序号 | 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求 | 详见招标公告附录 1 | / |
| 2 | 财务要求 | / | / |
| 3 | 业绩要求 | 详见招标公告附录 2 | / |
| 4 | 信誉要求 | 详见招标公告附录 4 | / |
| 5 | 项目负责人的资格要求 | 详见招标公告附录 3 | / |
| 6 | 其他主要人 员要求 | 详见招标公告附录 3 | / |
| 7 | 其他要求 | 政府采购特别资格要求： □采购项目整体预留专门面向中小企业采购。 □采购项目整体预留专门面向小微企业采购。 □采购项目部分预留专门面向中小企业采购。 要求大企业与中小企业组成联合体的形式参加投标，且联合体中中小企业承担的部分达到项目合同总金额的%以上，其中小微企业承担的比例不低于%。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。（前述比例由招标人根据项目的具体情况约定） □采购项目部分预留专门面向中小企业采购。 要求大企业向中小企业分包的形式参加投标，且接受分包的中小企业承担的部分达到项目合同总金额的%以上，其中接受分包的小微企业承担的比例不低于%。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（前述比例由招标人根据项目的具体情况约定） ☑采购项目未预留份额专门面向中小企业采购。 □不接受□接受大中型企业与小微企业组成联合体。 □不允许□允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 |  |

备注：

- 国家明令取消的资质，不得设为资质条件。

- 如招标人将“其他主要人员要求”作为资格审查条件或者加分条件，则将相关要求填入上述表格中作为评标委员会的评标依据；如招标人拟在合同谈判期间与中标人确定其他主要人员，则将“其他主要人员要求”填入第四章“合同条款及格式”中，且不作为评标委员会的评标依据。

- 政府采购与工程建设有关的服务是指国家机关、事业单位、团体组织使用财政性资

金采购为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。财政性资金是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

本招标文件所称中、小、微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。预留份额专门面向中小企业采购的项目中（包括整体预留专门面向中小企业、整体预留专门面向小微企业、部分预留专门面向中小企业），部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要明确预留的工作和金额。招标人要求大企业与中小企业组成联合体形式或者要求大企业向中小企业分包的形式参加投标的，应当明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。招标人要求以联合体形式参加或者合同分包的，小微企业可以独立参加投标，无须以联合体的形式参加或进行合同分包。该类项目因落实了政府采购预留份额支持中小企业发展政策，在评标时，小微企业不享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。

未预留份额专门面向中小企业采购的项目，对小微企业，对接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到项目合同总金额 30%以上的，对小微企业、对大中型企业与小微企业组成的联合体或者向一家或者多家小微企业分包的大中型企业，在评标时享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的不享受评标优惠。

享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

具体的政策依据详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、

《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）。

附录二：政府采购与工程建设有关的服务预留工作及金额

| 序号 | 预留工作内容名称 | 预留工作 合同估算价 （万元） | 预留合同估 算价占比 （％） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 本项目合同估算价（万元） |  |  |  |

备注：1. 政府采购与工程建设有关的服务采用部分预留专门面向中小企业的，招标人应当明确预留工作、预留工作合同估算价及预留合同估算价与项目合同估算价的占比。

- 招标人部分预留专门面向中小企业时，应根据项目的实际情况，结合《建筑法》《招标投标法》《工程勘察资质标准》《工程设计资质标准》《工程监理企业资质标准》

《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，合理设置政府采购特别资格要求，充分考虑预留工作与要求以联合体形式参加或者要求进行合同分包的适配性，以及联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例的适配性。

- 预留工作中包含暂估价的，则在备注栏中标注采用工程服务招标或政府采购方式专门面向中小（小微）企业。

附录三：政府采购与工程建设有关的服务适合小微企业承担的工作及金额

| 序号 | 适合工作内容名称 | 适合工作 合同估算价 （万元） | 适合工作合 同估算价占比（％） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 本项目合同估算价（万元） |  |  |  |

备注：1. 政府采购与工程建设有关的服务未预留份额面向中小企业采购的，如果招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，招标人宜明确适合联合体中的小微企业或适合接受分包的小微企业承担的工作、适合工作的合同估算价及适合工作的合同估算价与项目合同估算价的占比，以供投标人组建联合体或签订分包意向协议时参考。

2.适合工作中包含暂估价的，则在备注栏中标注采用工程服务招标或政府采购方式专门面向中小（小微）企业。

附表一：招标文件澄清申请函①

招标文件澄清申请函

编号：

(招标人名称)：

经过仔细阅读	(项目名称)  （标段名称）	（服务名称）招标文件后，

我方申请对以下问题予以澄清：

- ……

- ……

投标人：	（盖单位章）

年	月	日

备注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

①招标人可根据项目具体特点和实际情况对附表格式进行修改，下同。

附表二：招标文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：

各投标人：

经研究，对	(项目名称)	（标段名称）	（服务名称）招标文件，

作如下澄清：

- ……

- ……

招标人：	 （盖单位章）

年	月	日

备注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用本格式。招标人可根据需要将附表二与附表三内容合并发出。

附表三：招标文件修改通知

招标文件修改通知

编号：

各投标人：

经研究，对	(项目名称)	 （标段名称）	（服务名称）招标文件，作如

下修改：

- ……

- ……

招标人：	 （盖单位章）

年	月	日

备注：招标人对招标文件有关问题修改时，适用本格式。

附表四：投标文件递交签收凭证

投标文件递交签收凭证

| 工程名称 | （项目名称） （标段名称） （服务名称） |
| --- | --- |
| 招标人 |  |
| 招标代理机构 |  |
| 投标人 |  |
| 投标文件递交时间 | 年 月 日 时 分 |
| 投标文件是否加密 |  |

附表五：开标记录表

（项目名称）	（标段名称）	（服务名称）开标记录表

开标时间：	年	月	日	时	分

| 序号 | 投标人名称 | 投标保证金 | 投标报价（元） | 服务期限 （日 历天） | 项目负责人 |  |  | 投标人 代表 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 |  |  |
| 最高（最低）投标限价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开标过程需记录的其他事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：	主 持 人：	 监 标 人：

附表六：投标文件问题澄清通知

投标文件问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）	（标段名称）	（服务名称）招标的评标委员

会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或者补正，并将投标文件的澄清、说明或者补正于	年	月	日  时前，通过“电子交

易平台”“投标文件澄清”菜单提交给本评标委员会。

1、 ......

2、 ......

（项目名称）   （标段名称）	（服务名称）招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人盖单位章）：

年	月	日

附表七：投标文件问题的澄清

投标文件问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）	（标段名称）	（服务名称）招标评标委员会：

投标文件问题澄清通知（编号：	）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

投标人：	（盖单位章）

法定代表人：	（签字）

年	月	日

附表八：中标通知书

中标通知书

招标编号：

（中标人名称）：

你方于	（投标日期）所递交的	（项目名称）	（标段名称）	（服

务名称）的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。中标价：	元。

服务期限：	 日历天。

项目负责人：	（姓名）。

请你方在接到本通知书后的	日内到	（指定地点）与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约保证金。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如有），是本中标通知书的组成部分。特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要（如有）

招标人：	（盖单位章）

法定代表人：	（签字）

年	月	日

附表九：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受	（中标人名称）于	（投标日期）所递交

的	（项目名称）	（标段名称）	（服务名称） 投标文件，确定

（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持!

招标人：	（盖单位章）

年	月	日

附表十：异议函

异议函

编号：

(招标人名称)：

我方已研究（看到）你方发出的	 （项目名称）	（标段名称）	（服务名称）招标文件（或评标结果公示），现对下列问题提出异议，请予以解释：

- ……

- ……

投标人或利害关系人：	(盖单位章)

法定代表人：	(签字)

年	月	日

备注：投标人或利害关系人对招标文件的内容或对评标结果有异议，要求招标人解释的，适用本格式。

附表十一：异议答复函

异议答复函

编号：

(投标人或利害关系人名称)：

你方提出的有关	(项目名称)	（标段名称）	（服务名称）招标文件（或评标结果公示）的异议已收悉，现答复如下：

- ……

- ……

……

招标人： 	 （盖单位章）

年	月	日

附表十二：投标确认书

投标确认书

编号：

(招标人名称)：

我方已收到你方发送的投标邀请书，我方将	(参加/不参加)	(项目名称)

（标段名称）	（服务名称）投标。

特此确认。

潜在投标人：	 (盖单位章)

法定代表人：	(签字)

年	月	日

备注：潜在投标人收到投标邀请书并向招标人确认是否继续参加投标时，适用于本格式。

附表十三：授权委托书

授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人，现委托	（姓名）

为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）	（标段名称）	（服务名称）投标文件、签订合同

和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人：	（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标 方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以电子投标文件上传时间较早的优先。 |

| 2.1 | 初步评审 | 形式评审 | 投标文件 | 在评标过程中，投标文件能正常打开 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人名称 | 投标文件封面的投标人名称、投标 函（不含投标函附录）中投标人名称、营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书投标人名称须一致，不一致时需提供相关部门的合法批件。 |
|  |  |  | 投标文件的签署 | 投标文件签署符合以下要求： a.投标文件封面加盖了单位章； b.投标函加盖了单位章； c.投标函加盖了法定代表人的个人章或签名章。 注：投标函附录可不签字盖章。 |
|  |  |  | 投标文件的组成部分 | 投标文件以下内容齐全： 投标函（不含投标函附录）、法定代表人身份证明、投标报价清单、投标人基本情况表、近年完成的类似项目情况表、投标人信誉声明 （信誉情况承诺函）、拟委任的项 目负责人简历表、拟委任的技术负责人简历表、技术建议书。 注：①招标文件要求相关表格附相应证明材料的，投标人未按要求提供证明材料属于重大偏差；②投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，述不一致的情形不属于重大偏差。 |
|  |  |  | 不接受联合体投标人 | 未以联合体形式投标 |
|  |  |  | 投标报价 | 只能有一个报价（指投标函中的大写报价）且投标函中的投标总报价与投标文件格式中投标报价表中的投标总报价一致。 |
|  |  |  | 营业执照（事业单位法人证书） | 提供了有效的营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  |  | “技术暗标” | （1）技术建议书中未出现页眉； （2）技术建议书中页脚未出现除页码以外的其他内容； （3）技术建议书中未出现投标人的 名称； （4）技术建议书中未出现其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。 |
|  |  | 资格评审 | 基本账户开户证明 | 采用现金方式递交投标保证金的，提供了基本存款账户信息或有效的基本账户开户许可证。 注：①采用现金方式递交投标保证金的，投标人应在投标文件格式 “投标保证金”中上传基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）的扫描件；②采用其他方式递交投标保证金的，不需要提交基本账户开户许可证（或基本存款账户信 息）。 |
|  |  |  | 资质要求 | 符合第一章“招标公告”附录1及备注的规定 |
|  |  |  | 业绩要求 | 符合第一章“招标公告”附录2及备注的规定 |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合第一章“招标公告”附录4及备注的规定 |
|  |  |  | 项目负责人的资格要求 | 符合第一章“招标公告”附录3及备注的规定 |
|  |  |  | 不得存在的其他情形（一） | 不存在以下任一情形： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)； （2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人（即法定代表人）； （4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系； （5）为本标段的代建人； （6）为本标段的招标代理机构； （7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （9）被依法暂停或取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内。 |
|  |  | 响应性评审 | 投标保证金 | 采用现金形式递交的： （1）投标保证金从投标人基本账户转出； （2）投标保证金在投标截止时间前一次性足额汇至招标人指定的账户。 采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式递交的： （1）保函或保单受益人（招标人）、标段名称、标段编号、担保内容、担保金额、保函或保单有效期信息符合招标文件规定； （2）在投标截止时间前提交投标保证金。 |
|  |  |  | 投标价格 | 投标报价满足以下要求： （1）投标人的投标报价或算术错误修正后的投标报价（如有）未超过本标段（包）最高投标限价； （2）投标报价低于最高投标限价的65％且未按评标委员会要求说明并证明的。 |
|  |  | 投标人不得存在的其他情形 |  | 在本次招标活动中，投标人不得存在的其他情形： （1）在本次招标活动中，存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； （2）在本次招标活动中，不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； （3）在本次招标活动中，经湖北省公共资源交易平台评标系统检测出与其他投标人制作投标文件的文件创建标识码一致的； （4）在本次招标活动中，经湖北省公共资源交易平台评标系统检测出与其他投标人制作投标文件的件制作机器码一致的。 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 资信业绩部分：50分 技术建议书部分：40分 投标报价：10分 其他评分因素：0分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | （1）评标价的确定：评标价＝投标函中的投标总报价； （2）评标基准价的确定：所有通过初步评审且评标价不低于最高投标限价 85%的投标人的评标价的算术平均值。 （3）第一次评标结束，经评标委员会确认后的评标基准价在本次招标投标有效期内保持不变，不随任何因素发生变化。 注：评标结束是指评标委员会提交评标报告并点击电子交易平台评标系统中“评标结束”按钮。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100% ×(投标人评标价－评标基准价)/评标基准价 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4（1） | 资信业绩评分标准 | 业绩与信誉（30分） | a.满足资格审查要求的，得基本分18分； b.在满足资格审查要求基础上，每增加1个高速公路项目高边坡监测项目业绩（不限年限)加3分，本项最多加12分； - 注：1、边坡监测项目加分业绩证明材料要求同“附录2”注释；2、一个合同协议书中包含多条高速公路的高边坡监测项目的只作为一项高边坡监测项目业绩进行认定；3、高边坡是指：根据《公路路基设计规范》（JTG D30—2015），路基填土边坡高度大于20m的高路堤，土质挖方边坡高度大于20m或岩石挖方边坡高度大于30m的深路堑。 |
|  |  | 主要人员（20分） | a.满足资格审查要求的，得基本分12分； b.在满足资格审查要求基础上，项目负责人每增加1个满足资格审查要求的业绩加2分（不限年限），本项最多加4分。 c.在满足资格审查要求基础上，技术负责人每增加1个满足资格审查要求的业绩的加2分（不限年限），本项最多加4分。 注： 1、加分业绩证明材料要求同“附录3”注释；2一个合同协议书中包含多条高速公路的高边坡监测项目的只作为一项高边坡监测项目业绩进行认定；3、高边坡是指：根据《公路路基设计规范》（JTG D30—2015），路基填土边坡高度大于20m的高路堤，土质挖方边坡高度大于20m或岩石挖方边坡高度大于30m的深路堑。 |
| 2.2.4（2） | 技术建议书评分标准 | 项目组织机构及人员组织（5分） | (1)项目组织机构及人员组织较可行，得3~4分； (2) 项目组织机构及人员组织可行，得4~5分。 |
|  |  | 观测（监测）方案（15分） | (1) 观测（监测）方案较完整、较科学、较合理可行的，得9~12分； (2) 观测（监测）方案完整、科学、合理可行的，得12~15分。 |
|  |  | 本项目实施过程中的重点、难点分析及其对策（10分） | (1) 本项目实施过程中的重点、难点分析及其对策针对性较强的，得6~8分； (2) 本项目实施过程中的重点、难点分析及其对策针对性强的，得8~10分。 |
|  |  | 监测工作及安全保证措施（5分） | (1)监测工作及安全保证措施较科学有效的，得3～4分； (2) 监测工作及安全保证措施科学有效的，得4～5分。 |
|  |  | 现场配合与服务、有关本项目的其他建议（5分） | (1)现场配合与服务、有关本项目的其他建议较合理的，得3～4分； (2) 现场配合与服务、有关本项目的其他建议合理的，得4～5分。 |
| 2.2.4（3） | 投标报价评分标准 | 投标报价（10分） | 投标报价得分计算公式示例： (1)偏差率=100% ×(投标人评标价－评标基准价)/评标基准价 (2)如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标 价得分＝F－偏差率×100× E1； (3)如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝F＋偏差率× 100× E2。 其中F 是评标价所占的权重分值，E1 是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值、E2 是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。F=10 ，E1= 0.5 ，E2= 0.4 。 (4)评标价得分最低分为 0 分。 |
|  |  | 政府采购与工程建设有关的服务的价格评审优惠 （适用于投标报价评审未采用低价优先法） | 对项目未预留份额专门面向中小企业采购的 1.如投标人属于小微企业的，评标时在其投标报价得分的基础上增加 P% 作为其投标报价最终得分。 P：为小微企业报价优惠系数，范围为3-5的整数，由招标人确定。P的取值见第二章投标人须知前附表第9.3.1项。 如招标人接受联合体，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.如招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时在其报价得分的基础上增加 Q% 作为其投标报价最终得分。 Q：为满足条件的联合体或者分包企业报价优惠系数，范围为1-2的整数，由招标人确定。Q的取值见第二章投标人须知前附表第9.3.2项。 3.组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格评审优惠政策。 |
|  |  | 政府采购与工程建设有关的服务的价格评审优惠 （适用于投标报价评审采用低价优先法） | 对项目未预留份额专门面向中小企业采购的 1.如投标人属于小微企业的，评标时在其投标价格基础上给予 P% 的扣除，用扣除后的价格参加投标报价得分评审的计算。 P：为小微企业报价扣除系数，范围为3-5的整数，由招标人确定。P的取值见第二章投标人须知前附表第9.3.1项。 如招标人接受联合体，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.如招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时在其投标价格基础上给予 Q% 的扣除，用扣除后的价格参加投标报价得分评审的计算。 Q：为满足条件的联合体或者分包企业报价扣除系数，范围为1-2的整数，由招标人确定。Q的取值见第二章投标人须知前附表第9.3.2项。 3.组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除政策。 |
| 2.2.4（4） | 其他因素评分标准 | 重大偏差复核（0分） | 评标委员会应逐项复核招标公告附录 5《重大偏差一览表》所列情形的，投标人出现未列入上表情形的不属于重大偏差，按细微偏差处理，评标委员会不得因细微偏差否决投标。 |
|  |  | 其他说明 | 本项目不属于政府采购工程，评标办法前附表2.2.4（3）投标报价评分标准中政府采购与工程建设有关的服务的价格评审优惠相关条款不适用。 |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会可借助计算机辅助评标系统，对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术建议书得分高的优先；如果技术建议书得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）技术建议书部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术建议书评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制； b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

g.不同投标人的投标文件存在“文件创建标识码”、“文件制作机器码”一致等情形。 3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价； d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明； e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，或者修正的价格超过最高投标限价（如有）的，或者修正的价格低于最低投标限价（如有）的，评标委员会应否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于

其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.1.5评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4 项（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4 项（2）目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4 项（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4 项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D；

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人的综合得分=A+B+C+D。

3.2.4各投标人最终综合评估得分的确定办法为：所有评标委员会成员的综合评分去掉一个最高分和一个最低分之后的算术平均值。

3.3投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容(算术性错误的修正除外)。投标人的书面澄清、说明或补正构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4评标委员会要求投标人对投标文件问题澄清的通知，以及投标人对投标文件的澄

清、说明或补正通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单以书面形式进行。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表第 7.4 款授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2招标文件允许多标段投标、多标段中标的，各标段中标候选人（中标人）的推荐按第二章“投标人须知” 第 9.2 款规定执行。

3.4.3评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

3.4.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

3.4.5评标监督人员或评标委员会成员在评标活动中有不正当言行的，评标委员会应当

在评标报告中如实记录。

# 第四章 合同条款及格式

说明：招标人编制项目“合同条款及格式”时，应当优先使用国家相关标准招标文件中的“合同条款及格式”，或者使用有关行政主管部门推荐使用的“合同示范文本”，也可根据招标项目的具体特点和实际需要编制。

通山至武宁高速公路湖北段TWBPJC-1标段试运营期高边坡监测服务协议

通山至武宁高速公路湖北段TWBPJC-1标段试运营期高边坡监测服务协议

本《试运营期高边坡监测服务协议》（下称“本协议”）由以下双方于【】年【】月【】日于【】签署：

委托人（甲方）：【】

住所：【】

法定代表人：【】

受托人（乙方）：【】

住所：【】

法定代表人：【】

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规和其他规范性文件的规定，经过友好协商，在平等、互利的原则下，就甲方委托乙方对【】试运营期高边坡监测服务协议达成如下协议：

- 1.试运营期高边坡监测服务事项

  - 1.1 甲方委托乙方根据本协议约定和甲方要求对上述事宜提供监测服务；乙方同意接受甲方委托，根据本协议约定和甲方要求对上述事宜提供监测服务。

  - 1.2 乙方提供监测服务的具体内容及方式：详见附件1《项目内容说明书》。

  - 1.3 乙方提供监测服务的具体标准：【】

  - 1.4 乙方提供监测服务的具体人员、分工：【】（注：根据委托事项的需求酌情约定人员情况，或以附件列示；若本条不适用，亦可删除本条）

  - 1.5 乙方提供监测服务的进度安排和工作期限：【】

  - 1.6 乙方交付监测服务成果的时间及形式：【按协议约定向甲方提交咨询报告，报告提交形式为纸质版一式【】份并加盖公章，电子版以【U盘】形式提交。】

  - 1.7 对乙方所提供监测服务的其他要求：

（1）技术服务地点：甲方指定的地点。

（2）技术服务期限：     日历天（注：如乙方在投标文件投标函中填写服务期限不满足招标文件规定，则在合同签订时以招标文件的规定为准）。

（3）技术服务进度：

在合同签订后90日历天内，完成边坡监测系统建设工作并通过验收；监测期内提供月度报告、季度报告、年度报告及专报（根据甲方要求）； 监测工作结束后，编制监测成果总结报告。出现异常时应及时提交紧急预警报告，开展人工检查复核，并提出紧急处置建议。

（4）技术服务质量要求： 符合国家及行业主管部门相关标准、规范及规定 。

（5）技术服务质量期限要求：   /  。

（6）安全目标： 不发生一般及以上安全责任事故。

- 2.服务费和支付方式

  - 2.1 本协议总额为【】元（大写：人民币【】元），含暂列金额为人民币     元（大写：     ）。其中不含税价为【】元（大写：人民币【】元），税率为【】%，税额为【】元（大写：人民币【】元）。协议履行期间，因国家税收政策调整或任何一方纳税人身份变更导致增值税税率/征收率变动的，本协议不含税价款保持不变，增值税税额及含税总价按纳税义务发生时的有效税率相应调整。双方互不追究违约责任。开票方应按调整后的税率开具合规的增值税发票，否则支付方可拒付。如无其他明确约定，本协议总额包括乙方履行本协议的全部费用。除非法律另有规定或甲方书面同意，甲方不再另行支付其他任何费用。

  - 2.2 甲方采用以下第【】种方式支付：

- （1）支票；

- （2）现金；

- （3）银行转账；

- （4）商业承兑汇票；

- （5）银行承兑汇票；

- （6）供应链票据；

- （7）应收账款电子凭证；

- （8）其他：【】

- （注：根据《保障中小企业款项支付条例》要求，大型企业不得强制中小企业接受商业汇票、应收账款电子凭证等非现金支付方式，如选用商业承兑汇票、银行承兑汇票、供应链票据、应收账款电子凭证的支付方式，双方需协商一致。另外本条选择的支付方式若涉及贴现利息或其他相关费用的，需在本协议中一并约定相关费用的承担主体）

  - 2.3 本协议服务费由甲方【一次性/分期】支付，双方同意选择以下第【2】种方式付款：

  - （1）一次性支付：【在乙方完成本协议所涉服务内容并经甲方验收合格】，且乙方向甲方开具合规且符合甲方要求的等额增值税发票后【30】个工作日内付清全部协议价款。

  - （2）分期支付：

- ①签订合同协议书且专项监测技术方案通过专家评审，并经委托人审批，待进场验收通过后15天内，支付至监测服务费（不含暂列金额）的20%；

- ②首次支付后，每半年（以首次支付时间为节点）支付监测服务费（不含暂列金额）的20%，最多支付至监测服务费（不含暂列金额）的的80%后暂停支付；

  - ③受托人按专项监测技术方案完成所有相应工作内容并提交相应监测成果后支付至监测服务费（不含暂列金额）的100%；

  - ④若标段范围内需新增监测的重点边坡时，新增的监测服务费用从暂列金额中支付。新增的监测服务费用按年度等额支付。

- ⑤每次付款前，受托人应提供等额的增值税专用发票，否则委托人有权拒绝付款。

- （3）其他：【】

- 2.4 （1）本合同为总价合同，监测服务费（不含暂列金额）由中标人包干使用，合同履行期间除合同条款另有规定外，其他情况均不予调整监测服务费。

- (2) 监测服务费包括为完成标段范围内重点高边坡自动化监测服务工作的全部费用，包括但不限于：人工费、材料费（因监测需要预埋的各种元器件）、用于监测的工程设施的修建与拆除费、办公及生活设施费、设备费、资料使用费、差旅费、食宿、通讯费、评审费、人工巡查及技术服务费、设备维护费用、管理费、利润、税费等。

- （3）合同履行期间，不因工程量清单中监测数量的变化而调整合同费用。

- （4）合同履行期间，根据项目建设和运营管理需要，若标段范围内需新增监测的重点边坡时，新增的监测服务费用从暂列金额中支付。新增监测服务费用的金额，由甲方和乙方参考乙方工程量清单填报的价格进行协商确定。

  - 2.5 甲方增值税发票开具信息：

公司名称：【】

纳税人识别号：【】

地址：【】

电话：【】

开户行：【】

账号信息：【】

  - 2.6 甲方付款前，乙方应向甲方开具符合甲方要求的合法合规的增值税【专用/普通】发票。乙方向甲方开具增值税发票的，应在发票开具后【3】日内送达甲方，送达日期以甲方签收日期为准，逾期送达导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。乙方未按本协议约定向甲方开具、交付增值税发票的，甲方有权拒绝或延迟支付该笔款项，并不承担任何违约责任，且甲方该拒绝付款行为不作为乙方拒绝继续履行本协议中约定的乙方义务的抗辩理由。

  - 2.7 乙方的账户信息如下：

开户行：【】

账户名称：【】

账号：【】

联行号：【】

乙方应对所提供账户信息的真实性、安全性、准确性负责，甲方不承担此信息以外的任何责任。乙方收款信息发生变更的，应提前一个月书面告知甲方，否则因此造成的损失由乙方自行承担。

  - 2.8 乙方同意，乙方有赔偿损失和/或支付违约金责任的，甲方有权直接从应支付的任何一笔款项中扣除相应金额。

- 3.双方权利和义务

  - 3.1 甲方权利和义务

    - 3.1.1 甲方应与乙方服务人员积极沟通，向乙方服务人员提供基础资料，以便乙方完成技术服务相关工作。

    - 3.1.2 本服务项目中涉及需要甲方配合时，甲方接到乙方服务人员需要相关配合通知后及时予以配合。

    - 3.1.3 本服务项目中乙方利用技术服务费所购置与技术服务工作有关的设备、器材、资料等财产，归甲方所有。

    - 3.1.4 甲方应按照本合同约定向乙方支付技术服务费用。

  - 3.2 乙方权利和义务

    - 3.2.1 乙方及其配备的服务人员应当具备签订本服务项目的资质条件，并向甲方提供相关证明（复印件加盖公司公章）。

3.2.2 乙方应指定一名项目负责人（姓名：    联系方式：    ），技术负责人（姓名：    联系方式：    ），并保证其服务团队人员的稳定性。乙方更换项目负责人时，应提前14日书面告知甲方，获得甲方书面同意更换人员的回复后方可进行更换，更换后的负责人不得低于合同约定的资质或资格。

3.2.3 乙方应按国家现行法规、相关政策性文件和合同约定的范围、内容进行技术服务工作，向甲方提供所需基础资料及文件清单，按合同规定的时间向甲方交付技术服务成果，并对提交的技术服务成果文件的质量负责。

    - 3.2.4 乙方对技术服务成果文件中出现的遗漏或错误负责补充或修改。

    - 3.2.5 对于甲方以书面形式提出的建议或者异议，乙方应在 3 日内给予书面答复。

    - 3.2.6 乙方不得转包承接的技术服务工作。

3.2.7 在服务期间根据甲方要求，赴现场人员应在甲方现场项目负责人的领导和协调下，认真解决与技术服务有关的问题并满足甲方提出的要求，较复杂的技术问题由项目负责人与有关专业人员根据问题性质、起因、工作量大小等及时制定对策，以免影响项目进度，确保项目质量，乙方承诺在收到甲方通知后24小时内提供及时的服务。

    - 3.2.8 乙方应根据工程进度、难易程度、现场条件等因素，在施工现场独立建立服务机构，配备相应的人员、各类必需的监测设备、交通设施、办公生活设施等，并确保能满足合同要求和项目需要。乙方应在签订合同后的7天内，向甲方提交投入到本项目人员的名单、简历，及设备设施清单。乙方应按甲方要求合理调配本项目服务人员的人数及进出场时间，以便很好地满足各阶段需要。

3.2.9 尽管乙方已按批准的人员、设备进场计划派遣了监测服务人员、设备，但若甲方认为现场监测服务人员、设备仍不足以满足服务的需要而影响了监测服务工作时，甲方有权要求乙方另外增派（或雇用）监测服务人员、设备。乙方在接到通知后应立即执行，不得无故拖延。乙方因此增加的费用应视为已包括在合同总价之中，甲方将不另行支付。

3.2.10 若乙方因工作安排或其它原因，需要更换派驻到项目所在地履行服务的主要人员时，更换人员的资格条件不应低于原人员的资格条件，并应事先得到甲方的批准。

3.2.11 乙方应妥善保管监测预埋、预设的各种测试元件（如有），并保证这些测试元件的可靠性和耐久性。永久性预埋、预设的各种测试元件属于甲方财产，乙方完成监测后应将测试元件的埋置位置、规格型号、技术参数等一并移交给甲方。

3.2.12 有关规范、规程、标准等技术文件应齐全，监测人员要加强学习，严格按有关标准、规程及规范进行操作，保证监测数据的准确性。

3.2.13 对监测工作统筹安排，细化工作内容，根据工程情况细化监测总体计划。保证监测的及时性，及时开展相关监测工作，及时出具报告，及时上报发现的问题。

3.2.14坚持独立开展监测工作，保证监测数据真实反映现场情况。

3.2.15建立内部工作文件、技术文件的管理及保密制度、加强档案管理。

3.2.16乙方应做好安全生产工作，进入监测现场前须按规定穿戴个人安全防护用品，安全规范操作。如发现安全隐患，要及时报告甲方。若因乙方原因造成安全事故，将依法追究责任。

3.2.17在监测过程中，乙方若发现任何可疑情况应立即书面向甲方（甲方代表）汇报，执行甲方（甲方代表）指令。

3.2.18监测所需食宿交通由乙方自行解决。

3.2.19乙方应根据甲方的要求按时参加为实施本工程组织的各类有关技术协调会议及评审会议。

3.2.20乙方应提供并妥善保管监控预埋、预设的各种测试元件（如有），并保证这些测试元件的可靠性和耐久性。永久性预埋、预设的各种测试元件属于发包人财产，乙方完成监测后应将测试元件的埋置位置、规格型号、技术参数等一并移交给发包人。

- 4.验收

  - 4.1 甲方负责对乙方提供的监测服务成果进行验收：

4.1.1 验收标准：符合附件《项目内容说明书》中的服务要求。

4.1.2 验收方式：符合附件《项目内容说明书》中的服务要求。

4.1.3 验收期限：符合附件《项目内容说明书》中的服务要求。

  - 4.2 监测服务成果未能通过验收的，乙方应在收到甲方验收反馈意见后【】个工作日内按照甲方意见改进并及时通知甲方再次进行验收。但无论如何，乙方应在本协议约定的期限内完成监测服务。最终通过验收的，乙方应取得甲方出具的验收合格意见（注：该约定可根据实际情况选择适用）。乙方未改进或改进后仍不符合本协议约定和甲方要求的，甲方将出具书面意见，明示乙方未完成监测服务，乙方应按本协议的有关约定承担违约责任。

5. 知识产权

  - 5.1 乙方根据本协议或在本协议履行过程中专门为甲方制作的或根据甲方提供的有关信息、资料而产生的服务成果，其知识产权和其他权益全部归甲方所有，甲方可以不受限制地进行使用。未经甲方事先书面许可，乙方不得为本协议之外的任何目的、以任何形式自行使用、擅自许可任何第三方使用或根据本协议项下的咨询服务向任何第三方提出有关意见和建议。

  - 5.2 甲方根据本协议向乙方提供的技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术、图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法和其他专有信息等，其知识产权和其他权益全部归甲方所有，未经甲方事先书面许可，乙方不得为本协议之外的任何目的、以任何形式自行使用或擅自许可任何第三方使用。

  - 5.3 乙方保证其提交的服务成果不侵犯任何第三方的知识产权和/或其他合法权益。任何第三方以本协议项下的服务成果侵权为由向甲方主张权利的，一经收到该第三方的书面通知，乙方应立即采取措施为甲方提供保护，并按甲方要求提供全部必要的支持，并按本协议的有关约定承担违约责任以及甲方因此发生的其他费用。

  - 5.4 本协议因履行完毕、解除或不可抗力等终止的，终止之日起5个工作日内，乙方应将甲方提供的所有信息和资料连同其全部副本移交甲方，并且不得继续使用或擅自许可任何第三方使用。

6. 保密条款

6.1 乙方应对从甲方获得或因提供服务而获知的任何具有保密性质的信息采取保密措施。在获得甲方的书面同意前，乙方不得将该等信息透露给任何第三方（除非透露给本方相关的工作人员，并且该等人员为交易提供服务的职责要求其获知该信息）。否则应承担因此给甲方造成的损失，并支付违约金 合同总金额的1 % 。本协议约定的保密义务应永久持续有效。

6.2 本协议因履行完毕、解除或不可抗力等终止的，自终止之日起【5】个工作日内，乙方应将甲方提供的所有信息和资料连同其全部副本移交甲方，不能移交的应当自行销毁（但乙方根据相关法律法规要求需保留或存档留底的信息除外，前提是乙方继续对该等信息履行本协议的保密义务），并且不得继续使用或擅自许可任何第三方使用。

- 7.协议解除

  - 7.1 甲乙双方经协商同意，可以变更或者解除本协议。

  - 7.2 根据项目进展情况，甲方有权提前至少【15】天以书面形式通知乙方暂停全部或部分服务工作或终止本协议，一旦收到此类通知，乙方应立即安排停止计划并将开支减到最小，甲方将按已完成工作进行结算，并支付全部已完成的合格工作的费用。

  - 7.3 乙方有下列情形之一的，甲方有权随时解除协议：

    - 7.3.1 出现本协议约定的违约且可解除协议情形的；

    - 7.3.2 未经甲方同意或违反本协议约定，擅自更换团队成员的；

    - 7.3.3 因乙方服务团队提供的服务不符合甲方要求，经过【2】次更换仍不能满足的；

    - 7.3.4 因乙方工作延误、失职、失误严重影响甲方工作或蒙受损失的；

    - 7.3.5 违反本协议约定的保密义务的；

    - 7.3.6 其他：【】

  - 7.4 解除协议不影响各方在协议解除日之前在协议下已经产生的权利。

  - 7.5 除甲方依据本协议第7.3条解除协议外，甲乙双方在协议解除的同时，应结合乙方为履行本协议的实际工作量，协商确定乙方在本协议项下应收取的服务费。甲方依据本协议第7.3条解除协议的，有权要求乙方退还部分或者全部已付的服务费。

- 8.违约责任

  - 8.1 任何一方不履行本协议约定的义务或履行义务不符合本协议约定的，视为违约，应立即停止违约行为，并按守约方要求承担继续履行、采取补救措施和/或赔偿损失等违约责任。

  - 8.2 任何一方在履行本协议过程中由于自身原因给对方和/或第三方造成损失的，应负责处理并承担赔偿责任。

  - 8.3 甲方无正当理由未按本协议约定的期限付款的，即构成逾期付款，每逾期一日，按甲方应付未付款项以【逾期行为发生时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）除以360】计算逾期违约金，自逾期次日起计算至全部款项付清之日止。违约金累计上限为甲方应付未付款项的【10%】。

  - 8.4 若乙方未在本合同规定的期限内完成技术服务工作并通过验收，每延迟一日，应向甲方支付合同总金额的 1 %作为违约金。

  - 8.5 乙方无正当理由逾期提交符合甲方要求的监测成果超过【10】日（含本数）的，甲方有权解除本协议。乙方应在甲方解除协议的书面通知送达之日起【5】日内全额退还甲方已支付的协议款项，并另外向甲方支付协议总额的【20%】作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方全部损失。如甲方要求乙方继续履行协议的，乙方应在甲方要求的时间内完成所有工作，同时应根据本款约定向甲方支付违约金。

  - 8.6 乙方提供的监测成果未能通过甲方验收的，甲方有权要求乙方改进，或者减少相应价款后接受乙方服务。经【2】次改进仍无法通过甲方验收的，甲方有权解除本协议。乙方应在甲方解除协议的书面通知送达之日起【5】日内全额退还甲方已支付的协议款项，并向甲方支付协议总额的【20%】作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方全部损失。

  - 8.7 乙方违反本协议知识产权条款的，应向甲方支付协议总额的【20%】作为违约金。乙方服务侵犯第三方的知识产权和/或其他合法权益的，除应按照上述约定向甲方支付违约金外，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

  - 8.8 乙方违反本协议约定的保密义务的，应向甲方支付协议总额的【20%】作为违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

  - 8.9 乙方未按照国家发票管理相关规定开具规范合规的增值税发票，或增值税发票开具过程中存在其他违法违规行为，或者乙方开具的增值税发票因票据问题不能依法抵扣等，导致甲方产生损失的，乙方应在重新向甲方提供合法合规增值税发票的同时，就甲方的一切相关损失承担赔偿责任，并由乙方自行承担税费损失。

  - 8.10 本协议所称“损失”包括但不限于实际损失、协议履行后可以获得的利益和诉讼费、仲裁费、合理的调查费、律师费等有关法律费用及其他合理支出费用。

  - 8.11 其他：【】

- 9.不可抗力

  - 9.1 本协议所称“不可抗力”，是指协议签订时不能预见、不能避免且不能克服的并将对本协议一方或双方对本协议的履行产生实质性影响的事件和情况，其包括但不限于：（1）火灾、洪水、风暴、地震、雪灾等自然灾害、严重天气情况或天灾等情况；（2）战争、爆炸、恐怖主义行为或其他任何敌对行为；（3）世界及/或地区性卫生健康威胁（如瘟疫、流行病、传染病等）；（4）政府行为，即国家权力机构（包括但不限于立法、司法和行政机构）作出的法律法规变更、决定、禁令、征用等；（5）化学或放射性污染或核辐射；（6）罢工、骚乱等重大的社会异常事件等。

  - 9.2 如果发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方（“受影响方”）应尽快通知对方，并在不可抗力事件发生后的【15】日内向对方提供该事件的详细书面说明，并提供有关该不可抗力的权威证明文件等必要的证明。

  - 9.3 如果不可抗力事件直接导致受影响方无法按约定履行其在本协议项下的义务，则受影响方的该等义务可以暂缓履行直至该不可抗力事件消除，在上述暂缓期内受影响方无须为此承担违约责任。

  - 9.4 不可抗力事件发生后，受影响方应当及时采取补救措施使另一方因此所受的影响降到最低。如果因受影响方未能或怠于以书面形式通知另一方或未能或怠于采取补救措施而致使另一方所受损失扩大，受影响方应就扩大的损失赔偿另一方。

  - 9.5 当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续【30】日以上时，双方应协商决定继续履行本协议的条件或终止本协议。若双方同意待不可抗力事件结束后继续履行本协议的，在不可抗力终止后，受影响方应继续履行本协议并尽快通知另一方。本协议的履行期限可相应延长，延长的时间应相当于不可抗力实际造成延误的时间。如果自不可抗力发生后【60】日之内双方不能就继续履行的条件或终止本协议达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本协议。

9.6 在发生不可抗力事件期间，除因不可抗力事件导致不能履行的方面外，双方应在其他各个方面继续履行本协议。

10. 适用法律和争议解决

  - 10.1 本协议的成立、签订、效力、解释、履行、变更、终止和争议解决均适用中华人民共和国法律。

  - 10.2 因本协议履行过程中引起的或与本协议相关的任何争议，双方应争取以友好协商的方式及时解决。若经协商仍未能解决，双方确定按照下列第【2】种方式解决：

- （1）任何一方均应将有关争议提交【武汉仲裁委员会】,按申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

- （2）任何一方均应向【甲方】所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  - 10.3 【仲裁/诉讼】进行过程中，除双方有争议的部分外，本协议其他部分仍然有效，双方应继续履行。

- 11.通知与送达

- 本协议项下的通知应以挂号投邮、特快专递、传真、电子邮件方式按以下所示地址、号码、电子邮箱发出。通知如以挂号信件或特快专递寄送，以信件交寄邮局或快递公司后【3】个工作日视为送达；如以传真或电子邮件方式发送，以传真或电子邮件成功发送之日视为送达。任何一方更改通讯地址、传真号码或电子邮箱等联系信息的，须提前【7】个工作日通知另一方。如一方未履行通知义务，则原联系信息仍视为有效联系信息。履行变更通知义务的，以变更后的联系信息为有效联系信息。

甲方：

通讯地址：【】

邮编：【】

收件人：【】

电话：【】

传真：【】

电子邮箱：【】

乙方：

通讯地址：【】

邮编：【】

收件人：【】

电话：【】

传真：【】

电子邮箱：【】

- 12.其他

- 12.1 本协议所称“日”，除特别指明外，指日历日。协议中按日计算时间的，开始当日不计入，从次日开始计算。协议约定的期间的最后一日是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一日。

- 12.2 本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

- 12.3 本协议各条的标题只供了解该条的内容之用，对该标题下的内容不具有限制范围的作用。

- 12.4 本协议及其附件（如有）构成双方就本协议目的达成的完整协议，取代双方之前达成的所有口头或书面的约定书、协商、意向书和其他约定书及文件。

- 12.5 除法律另有规定外，本协议部分条款的无效不影响本协议任何其他条款的有效性。

- 12.6 附件（如有）为本协议不可分割的组成部分，与正文具有同等法律效力。本协议附件与正文冲突的，以正文为准。

- 12.7 对本协议及附件（如有）的任何变更或修改均需以书面形式进行，并经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章方为有效。

- 12.8 本协议未尽事宜将由双方另行协商并签订书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力；补充协议与本协议表述不一致的，以补充协议为准。

- 12.9 本协议以中文签署，壹式【】份，甲方持【】份，乙方持【】份，具有同等法律效力。

- 12.10 双方应在本协议签订前分别向对方提供其授权有关人员签订本协议的授权文件，双方的授权委托书原件由对方存档。

12.11中介机构履约评价机制

1.评价原则：委托人将依据本合同及附件《中介机构履约评价表》对受托人的服务进行全过程监督和阶段性评价。评价结果实行百分制，评价结果将作为委托人支付服务尾款及决定是否续签合同的前置条件。

2.评价类型：

即时评价：适用于有明确交付成果的服务（如报告、设计文件）。受托人提交的成果经委托人验收合格后，委托人将依据附件标准进行评分。

续签评价：适用于合同期限超过6个月的长期服务（如常年法律顾问）。合同期满前30日内，委托人将组织最终履约评价。

3.评价等级与后果：

优秀（≥90分）：委托人将优先推荐受托人参与后续业务，优先续签。

良好（75-89分）：受托人服务合格，委托人可根据业务需求决定正常续签。

合格（60-74分）：受托人需在收到委托人通知后【5】日内提交整改方案并落实。整改验收通过后，委托人可酌情决定是否续签。

不合格（<60分）：委托人有权立即终止合同，拒绝支付剩余款项，并将受托人列入委托人“黑名单”，2年内不得参与委托人及委托人所属单位的任何中介服务项目。

4.评价结果运用：委托人将建立中介机构履约档案，评价结果作为后续选聘、续签、推荐或淘汰的依据。

附件：《中介约评价表》作为本合同本合同不可分割的组成部分。

12.12审计条款

1.委托人、受托人双方完成交工结算后，若委托人委托第三方审计机构或政府审计部门对项目进行审计的，受托人承诺配合委托人完成审计工作。双方同意，若委托人委托第三方审计机构或政府审计部门出具的审计报告载明的审计结论对交工结算金额提出审减结论，则受托人应在收到委托人书面通知之日起30日内，将审减金额一次性退还至委托人指定账户。逾期未足额退还的，承包人应按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（一年期LPR）的利率向发包人支付违约金。违约金计算基数为承包人未退还的审减金额，时间从应退而未退该款额之日算起（不计复利）。

2.委托人、受托人双方完成最终结清后，若政府审计部门对项目进行审计的，受托人承诺配合委托人完成审计工作。双方同意，若政府审计部门出具的审计报告载明的审计结论对最终结清金额提出审减结论，则受托人应在收到委托人书面通知之日起30日内，将审减金额一次性退还至委托人指定账户。逾期未足额退还的，承包人应按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（一年期LPR）的利率向发包人支付违约金。违约金计算基数为承包人未退还的审减金额，时间从应退而未退该款额之日算起（不计复利）。

（以下无正文，为【】与【】就《试运营期高边坡监测委托服务协议》的签字页）

（本页无正文，为【】与【】就《试运营期高边坡监测委托服务协议》的签字页）

委托人（甲方）：【】（盖章）：

法定代表人或授权代表：【】（签字）：

受托人（乙方）：【】（盖章）：

法定代表人或授权代表：【】（签字）：

附件一：项目内容说明书

一、工作内容

标段范围内的高边坡监测服务工作。

(1)按监测方案完成监测工作，主要包括但不限于以下监测内容：

a.滑坡治理区的坡体地表位移变形情况。

b.抗滑桩桩顶位移、应力监测，目的为确认抗滑桩的受力情况。

c.深层位移（测斜）监测深部位移监测，目的为确认深层位移情况及滑动面深度。

d.地下水位变化情况，目的为确认滑坡体中的地下水位变化。

e.雨量监测，目的为确认滑坡区域的降雨情况。

f.人工巡查，及时全面了解滑坡体的变形情况。

(2)工作大纲与实施细则

a.受托人应在合同签订后的14天内，向委托人提交监测工作大纲，28天内向委托人提交经专家审查后的监测实施方案。

b.在接到委托人发出的进场指令后，受托人应在现场建立监测项目部，并向现场派驻为实施监测服务的人员、设备及监测仪器。

c.按委托人审查意见完善监测方案。

d.根据施工的需要，及时安排监测人员到达施工现场开展监测及技术服务工作。

e.建立监测数据传输的通畅渠道，监测到异常数据时，及时反馈给委托人。

（3）监测设备安装实施基本要求

a.按照评审通过后的监测技术方案开展监测系统建设及设备外场安装工作。

b.监测传感器设备应包括变形监测（地表水平位移、地表垂直位移、深层水平位移等）、环境监测（降雨量监测、水位监测等）、宏观图像监测（图像与视频监控等）、声光报警等设备。

c.保证监测系统与湖北交投集团公司建立的相关系统能实现互联互通。

d.在外场设施建设前，受托人需对各种传感器及传输等设备进行检查，并提交检验合格证书，确保满足数据采集要求。外场设施建设完成后，立即开展系统数据联调联试，确保采集数据准确。

e.受托人应负责项目的外场设施用电、通信等运行设备建设，由此产生的费用含在签约合同价中，委托人不另行支付。

f.项目建设过程中，受托人应做好施工记录，及安全管理工作。

g.项目建设过程中，受托人须接受委托人对项目实施情况的监督和管理。

（4）监测系统调试与试运行

监测设备安装完成后，应根据设计文件和产品技术文件进行调试与试运行，确保整个监测系统能够正常运行。

（5）监测系统验收

监测系统实施完成后，应组织验收。主要对所有外场的传感器、采集设备、传输设备、控制硬件以及系统软硬件协同工作性能进行检查，并对出具的第一份监测报告进行准确性验收。

（6）监测成果报告

受托人应根据委托人要求，提供监测成果资料，具体要求如下：

a.按照监测进度，受托人需向委托人分阶段提交相应监测报告（电子或纸质监测报告签字盖章正式版），直至监测服务期结束。每月8日前提交上一月监测报告一份；每年1月前提供上一年监测报告一份，监测服务期结束后提交监测总结报告；出现异常时应及时提交紧急预警报告，开展人工检查复核，并提出紧急处置建议。

b.全部存档监测报告的光盘两张(其中文字采用Word形式、表格采用Excel形式、图形采用DWG格式等绘制、数码照片存为jpg格式)。

（7）检测边坡情况

见附录6  高边坡监测数量统计表。

- 服务基本要求

监测单位应本着精心组织、热情服务、一丝不苟的原则，根据合同的各项规定，严格执行国家和行业现行的标准、规范、规程，加强质量控制，履行监测服务，包括但不限于下列职责：

（1）根据要求按时完成合同规定的工作内容；

（2）客观、公正地开展监测、分析工作，不受任何干扰和影响，保证监测数据和分析结果的准确、有效；

（3）建立严密、完善、运行有效的质量保证体系。应按照有关规定对仪器设备进行正常维护，检定与校准；

（4）重视科技进步，不断提高业务水平，建立健全档案制度，保证档案齐备，原始记录和监测报告内容必须清晰、完整、规范。

（5）监测单位必须按照合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的监测服务，其具体内容见合同条款中有关规定。

（6）监测单位对监测成果及各种测试数据负有保密责任，监测单位不得将监测结果泄露给第三方

三、 监测系统建设目标、设计原则及系统设计要求

1.建设目标

（1）根据国家相关政策、规范标准要求，建立具备功能模块（基础数据、数据分析、告警管理、告警信息、设备管理、系统管理等相关监测必须模块）的监测预警平台。

（2）实现边坡状态在线监测，超限报警功能。通过边坡监测数据及视频数据的实时传输，实现边坡状态实时在线监测、集中管理及展示。建立四级报警体系（蓝色、黄色、橙色、红色），实现对边坡状态实时监测数据进行超限报警。在崩塌体运营状况异常时及时触发报警信号，提醒相关人员关注崩塌体运营与安全状况，并采取合理的应对措施，消除边坡监测数据超限报警状态。

（3）根据监测相关的现行有效规范、标准及指南，并结合崩塌滑坡体环境、行车环境、边坡支护结构形式等特点合理制定边坡监测内容，监测内容应包括变形监测（地表水平位移、地表垂直位移、深层水平位移等）、环境监测（降雨量监测、水位监测等）、宏观图像监测（图像与视频监控等）、声光报警。

（4）通过实时、连续的监测数据收集与分析，提前发现边坡状态的微小变化与异常迹象，及时预警潜在风险，保障边坡的施工安全，以及边坡所在路段安全通行能力。

（5）提供准确、全面的边坡稳定性数据，作为工程专项处治设计调整、施工方法优化和应急预案制定的科学依据，帮助边坡管养人员做出更加合理、高效的管理决策。

2.设计原则

（1）立足需求：注重实际，立足边坡监测和报警需求；

（2）针对问题：针对边坡地质、支护结构特点、病害监测需求；

（3）高效：功能与需求相匹配，职能增强，工作简化，运行流程化、管理精细化、决策科学化。系统分类清晰，引导性强，常用功能突出，界面简洁，使用便捷；

（4）智慧：在视频、图像及数据监测、收集的基础上，智能数据分析，具有自动采集、自动判别、自动流转、自动应对、自动记录反馈和分类查询汇总等功能；

（5）可靠：硬件可靠，软件稳定，数据本地化，系统运行常态化，系统维护轻量化；

（6）可扩展：具有后续扩展监测项目能力；

（7）兼容性：硬件选型通用兼容、耐久，数据传输格式符合部省要求，数据贮存格式开放、易导入导出，为将来的维护提供便利，为系统的升级预留空间。

四、 监测实施要求

（1）现场踏勘及资料收集应组织现场详细踏勘及航拍工作，完成边坡的地勘报告、设计图纸、 施工资料等资料收集工作。

（2）监测技术方案基于地勘报告、设计图纸等收集的资料，编制监测实施方案， 实施方案应包含监测内容、监测频率、监测阈值设置、预警等级设置、系统功能设计、人员配备、设备配置、进度计划、安全措施、质量保证等内容，并经专家审查通过后组织实施。

（3）监测设备安装实施基本要求

a）按照评审通过后的监测技术方案开展监测系统建设及设备外场安装工作。

b）监测传感器设备应包括变形监测（地表水平位移、地表垂直位移、深层水平位移监测等）、环境监测（降雨量监测、水位监测等）、宏观图像监测（图像与视频监控等）、声光报警等设备。

c） 保证监测系统与湖北交投集团公司建立的相关系统能实现互联互通。

d）在外场设施建设前，中标人需对各种传感器及传输等设备进行检查，并提交检验合格证书，确保满足数据采集要求。外场设施建设完成后，立即开展系统数据联调联试，确保采集数据准确。

e）中标人应负责项目的外场设施用电、通信等运行设备建设，并协调解决服务期内相关运行费用。

f）项目建设过程中，中标人应做好施工记录，及安全管理工作。

g）项目建设过程中，中标人须接受招标人对项目实施情况的监督和管理。

（ 4）监测系统调试与试运行

监测设备安装完成后，应根据设计文件和产品技术文件进行调试与试运行，确保整个监测系统能够正常运行。

（5）监测系统验收

公路监测系统实施完成后，应组织验收。主要对所有外场的传感器、采集设备、传输设备、控制硬件以及系统软硬件协同工作性能进行检查，并对出具的第一份监测报告进行准确性验收。

（6）监测成果

按照监测进度，乙方需向甲方分阶段提交相应监测报告（电子或纸质监测报告签字盖章正式版），直至监测服务期结束。每月提交上一月监测报告一份；每年提供上一年监测报告一份，监测服务期结束后提交监测总结报告；出现异常时应及时提交紧急预警报告，开展人工检查复核，并提出紧急处置建议。

（7）监测维护

公路边坡监测系统应进行定期检查、维护，保证系统正常运行，具体要求如下：

a）系统整体验收完成后30日内，组织一次系统培训，培训对象面向滑坡体的管养单位、系统平台管理运营单位及招标人认可的相关单位的技术人员。

b）系统平台调试与试运行结束后，乙方应提供试运行结束后3年的运维服务，包括系统外场硬件维护，系统平台及内场软硬件的运维服务，保证系统运行正常。

c）根据现场监测数据反馈，每月开展不少于1次的现场巡查工作。

d）运维服务期内，保证除不可抗力外系统平台宕机时间每次少于24小时，年度宕机次数不多于5次。

e）在监测服务期内，投标人应充分考虑滑坡体监测的合理需求，完成本项目相关软件或系统的升级、系统更换、迭代优化等。

f）应满足服务期内传感器年度完好率不低于95%，其中结构整体响应监测传感器年度完好率不低于95%，运维服务期结束移交时传感器完好率为100%。

g）实时掌控边坡状态，对于监测过程中出现的异常情况，应第一时间向建设单位进行反馈，确保建设单位及时收到相关情况并督促管养单位进行处置，并对处置情况进行跟踪，相关处置情况报告及时反馈招标人。

h）乙方应完全履行质保期责任，确保所有设备完好率100%。

i）监测服务期结束前15天内，由投标人配合招标人完成后续监测项目的软件历史数据移交及硬件实时监测数据接入工作。

j）监测服务期结束后，仍处在质保期内的监测设备， 投标人应配合招标人完成监测传感器设备的维护工作。

五、 提供的仪器及设备要求

投标人选用的监测仪器应参考以下所列各监测设备的技术指标（服务履行期间，若部分技术指标确需调整的，由受托人向委托人提交调整技术指标的申请，经委托人批准后实施）。委托人有权对不满足品质和性能要求的设备进行更换，由此产生的费用含在监测服务费用中，委托人不另行支付。监测传感器设备主要技术要求：

| 序号 | 主要设 备名称 | 技术参数要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一体化地表GNSS自动化监测基准站 |  |  |
| 1 | 地表 GNSS 监 测基准 站 | (1) 测量精度：静态相对定位精度:水平：5mm+1ppm RMS；垂直：10mm+1ppm RMS动态相对定位精度:水平：10mm+1ppm RMS；垂直：20mm+1ppm RMS (2) 输出信号：NB-IoT/LoRa/α/4/5G； (3) 采样间隔：0s~24h(可按需求 设定) (4) 上传间隔：0s~72h(可按需求 设定) (5) 输出参数：位移、倾角、振动加速度等 (6) 工作模式：BDS+GPS/双星四频以上，支持内置 MEMS 传感器动态触发调整监测频率 (7) 功耗：在采样间隔不低于15s且上传间隔不低于15s情况下，接收机正常工作的平均功耗<2W (8) 工作温度：-20~+65℃ (9) 供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作(包括过压及欠压保护) (10) 设备可靠性：MTBF指标不低于 10000小时 |  |
| 2 | 土建施工 | 包含立杆、支架、线缆太阳能板等配 套设备和材料，防护等级：IP67 及以上。 |  |
| 二 | 一体化雨量自动化监测站（压电式） |  |  |
| 1 | 雨量监测站 | （1）包含雨量计和数据采集传输、 太阳能供电、避雷等模块设备； （2）测量范围：0～8mm/min（毫米/ 分） （3）测量精度：±4% （4）分辨率：0.2mm （5）采样及上传间隔：0s～24h（可 按需求设定） （4）输出信号：RS485/NB-IoT/LoRa/ α/2/4/5G （5）供电方式：满足连续 30 个阴雨 日正常工作（过压及欠压保护） |  |
| 2 | 土建施工 | 包含立杆、支架、线缆、太阳能板等配套设备和材料，其中配套外场机柜防护等级：IP65 及以上。 |  |
| 三 | 地下水监测 |  |  |
| 1 | 渗压计 | （1）信号类型：振弦式 （2）输出量程：0~0.35MPa（可选） （3）分辨率：≤0.025%FS （4）拟合精度：≤0.1%FS （5）耐水压：测量范围1.5倍 |  |
| 2 | 振弦数采仪 | （1）测量通道：8个，支持采集振弦、差阻、电流、电压、开关及数字量输出的传感器信号，传感器通道接入任意组合； （2）满接传感器：4支～8支； （3）数据存贮：4×30000条； （4）通讯方式：4G、RS485、蓝牙； （5）智能识别：1600米信息识别； （6）智能诊断：1600米故障诊断； （7）输出电压：12V/15V； （8）储存湿度：80%RH； （9）储存温度：-30℃～+70℃。 |  |
| 3 | 土壤含水率计 | （1）测量范围：干土～饱和土 （2）量程：0-100%（体积含水率） （3）精度：直接测量时不低于3%，经现场取样测定体积含水率和质量含水率的对应关系进行校正时精度不低于0.5% （4）数据接口：RS485、GPRS无线通讯 （5）工作温度：-40℃~+80℃ |  |
| 4 | 土建施工 | 包含钻孔、立杆、支架、线缆、太阳能板等配套设备和材料，其中配套外场机柜防护等级：IP65 及以上。 |  |
| 四 | 视频监控 |  |  |
| 1 | 高清摄像机 | （1）有效像素：≥200万建议大于400万 （2）传感器类型：CMOS （3）压缩标准：标准H.265/H.264 （4）夜视类型：全彩夜视 （5）协议标准：ONVIF、GB-T/281812016、HK |  |
| 2 | 土建施工 | 包含立杆、支架、线缆、太阳能板等配套设备和材料，其中配套外场机柜防护等级：IP66 及以上。 |  |
| 五 | 深层位移监测 |  |  |
| 1 | 节段式位移计 | （1）监测精度 0.2 mm/0.001° （2）量程 0.5 m 或±15° （3）主要传感器多轴传感器 （4）监测层位 对于滑面较明确时，可按不少于3只传感器配置 （5）存贮容量内置存贮设备容量≥512M （6）工作温度不小于[-20℃，60℃]区间 （7）工作湿度 不低于 90% RH （8）防水防尘 不低于 IP65 |  |
| 2 | 土建施工 | 包含钻孔、立杆、支架、线缆、太阳能板等配套设备和材料，其中配套外场机柜防护等级：IP65 及以上。 |  |
| 六 | 地表位移监测 |  |  |
| 1 | 变焦视觉位移监测仪 | （1）监测范围：1~500m； （2）监测靶标数量：≤30个； （3）工作温度：-40℃~+85℃； 精度、距离 0.2mm@50m/1mm@400m； （4）供电方式：24V DC； （5）通信接口：以太网、4G、Lora； （6）产品形态：集成传感器，数据采集，通信于一体的一体机； （7）主动采集：按时间周期采集及上报传感器数据； （8）数据采集上传周期：可设置采集和上传的时间周期； （9）离线存储：通信失败时，数据可保存在本地，再次联网后批量上传； （10）远程升级：设备可自动或手动进行固件远程升级； （11）主动采集：按时间周期采集及上报传感器数据； （12）远程管理：支持物联网平台对设备进行远程监控和统一管理； （13）显示功能：具有日期、时间、温度、电源状态、网络信号等显示功能； （14）设备姿态自检：实现设备倾角、加速度参数监测，辅助完成设备异常自检（设备内置传感，不允许通过线束外部连接）； （15）本地联动报警：支持通过低功率广域网完成与预警广播联网和发送预警信息； （16）前面板智能除雾：前面板应具备加热功能，根据实际情况自动开启加热除雾； |  |
| 2 | 普通标靶 | 360*360MM，表面处理：黑色纱纹 普通靶标（含支架） |  |
| 3 | 触发式标靶 | 240*240MM触发式靶标（含支架），靶标内置MEMS传感器 |  |
| 4 | 土建施工 | 包含立杆、支架、线缆、太阳能电板等配套设备和材料，其中配套外场机柜防护等级：IP65 及以上。 |  |
| 七 | 地表位移 |  |  |
| 1 | 毫米波雷达 | （1）距离精度：±5mm （2）距离范围：1～150m （3）水平波束宽度：±40° （4）俯仰波束宽度：±6° （5）采集频率：1次/分钟（可调） （6）防护等级 IP67 |  |
| 2 | 标靶 |  |  |
| 3 | 土建施工 | 包含立杆、支架、线缆、太阳能电板等配套设备和材料，其中配套外场机柜防护等级：IP65 及以上。 |  |
| 八 | 声光报警器 |  |  |
| 1 | 声光报警 | （1）功率≤40w （2）工作温度-40~80℃ （3）防护等级 IP65 |  |
| 2 | 土建施工 | 包含立杆、支架、线缆、太阳能电板等配套设备和材料，其中配套外场机柜防护等级：IP65及以上。 |  |

六、 其他

1、监测系统应与外部系统互联互通、数据共享，并按要求接入湖北交投高

速智慧养护管理平台。

2、上成果均须通过招标人组织验收或确认，同时满足招标文件、监测工程

设计和合同有关规定的要求。

九、 服务清单

（1）主要工作量

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表位移监测GNSS | 套 | 30.00 |
| 2 | 声光报警器 | 套 | 15.00 |
| 3 | 视觉位移 | 套 | 4.00 |
| 4 | 边坡雷达 | 套 | 1.00 |
| 5 | 雨量计 | 套 | 4.00 |
| 6 | 裂缝计 | 个 | 13.00 |
| 7 | 视频监控 | 台 | 11.00 |
| 8 | 倾角计 | 块 | 53.00 |

（2）中标人须提供符合投标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标人予以免费更换。

（3）本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的（如工业产品生产许可证， 3C认证，等等），中标人须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，投标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标人自行承担由此造成的损失。

七、项目建设原则与依据

（一）、本工程的监测及过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于公路监测方面现行的标准、规范、规程、办法、示例以及招标项目所在地关于公路工程监测及评估方面的文件、规定。

（二）、在监测过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则监测单位应采用新的标准或规范进行监测工作。

（一）边坡稳定监测工作的主要依据：

（1）《公路边坡监测技术规程》（ DB42/T 1496-2019）；

（2）《公路边坡专业监测试点工作技术指南》 （交办公路函〔 2024〕 1931号） ；

（3）《结构健康监测系统设计标准》（ CECS 333： 2012）；

（4）《信息安全技术-信息系统通用安全技术要求》（ GB/T20271-2006）；

（5）《建筑基坑工程监测技术标准》（ GB 50497-2019）；

（6）《建筑变形测量规范》（ JGJ 8-2016）；

（7）《工程测量通用规范》（ GB 55018-2021）；

（8）《全球定位系统（ GPS）测量规范》（ GB/T 18314-2009）；

（9）《降雨量观测仪器》（ GB/T 21978-2014）；

（10）《视频安防监控系统工程设计规范》（ GB 50395-2007）；

（11）《安全防范工程技术标准》（ GB50348-2018）

（12）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（ GB50343-2012）；

（13）《建筑物防雷设计规范》（ GB50057-2010）；

（14）《综合布线系统工程设计规范》（ GB/T 50311-2016）；

（15）《低压配电设计规范》（ GB50054-2011）；

（16）自然资源部《地质灾害专群结合监测预警技术指南》；

（17）自然资源部《地质灾害监测通讯技术要求》；

（18）《建筑边坡工程技术规范》（ GB 50330-2013）；

（19）《公路滑坡防治设计规范》（ JTG/T 3334-2018）89

（20）《滑坡防治设计规范》（ GB∕T38509-2020）；

（21）《滑坡防治工程勘查规范》（ GB/T32864-2016）；

（22）《泥石流防治工程设计规范》（ TCAGHP 021-2018）；

（23）《崩塌防治工程勘查规范》（ TCAGHP 011-2018）；

（24）《水文仪器可靠性技术要求》（ GB/T 18185-2014）；

（25）《端接件总规范》（ GB/T15286-1994）；

（26）《计算机软件需求规格说明规范》（ GB/T 9385-2008）；

（27）《计算机软件可靠性和可维护性管理》（ GB/T 14394-2008）；

（28）《信息技术软件测量》（ GB/T 18491.5-2010）；

（29）《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（ GB17859-1999）；

（30）《外壳防护等级（ IP代码）》（ GB/T 4208-2017）。

（31）《全国公路边坡专业监测工作实施方案（ 2024-2030 年）》；

（32）《省交通运输厅关于全面加强高速公路监测预警和安全治理工作的通知》（鄂交发〔 2024〕 60 号）；

其他资料或其他相关的标准、规范等。

- 此外还包括其他设计依据和设计基础资料，以及提供图纸及相关说明文档、现场工勘资料。

附件2：廉政合同格式

廉政合同

（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填附）

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好       工作的党风廉政建设，       （以下称发包人）与（承包人全称）       （以下称承包人），特订立如下合同。

第一条  发包人与承包人双方的权利和义务

（一） 严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二） 严格执行             （项目名称）合同文件，自觉按合同办事。

（三） 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设和交通工程监测管理规章制度。

（四） 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五） 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六） 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  发包人的义务

（一） 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。

（二） 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三） 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四） 发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的项目管理分包项目。

（五） 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人队伍。

第三条  承包人义务

（一） 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二） 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（三） 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四） 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五） 承包人及其工作人员不得索取或接受项目法人、监理单位、施工单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得要求报销任何应由承包人或个人支付的费用。

（六） 承包人及其工作人员必须严格按照项目管理和监测规程办事，不得与项目法人、监理单位、施工单位串通，损害国家利益和发包人利益。

第四条  违约责任

（一） 发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二） 承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为发包人与承包人双方签署之日起至该工程项目服务完止。

第七条  本合同作为             （项目名称）合同的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同发包人与承包人双方各执四份，送交双方监督单位一份。

发包人 ：（单位全称）  （盖章）      承包人：  （单位全称） （盖章）

法定代表人                          法定代表人

或                                  或

其授权的代理人   （签字）           其授权的代理人   （签字）

日期：                              日期：

发包人监督单位：  （全称） （盖章）  承包人监督单位：  （全称） （盖章）

# 附件3：履约保函格式

履约保函

（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）

（委托人名称）：

鉴于                （委托人名称，以下简称“委托人”）接受        （承包人名称）于    年   月   日参加         （项目名称）    标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自委托人与承包人签订的合同生效之日起至本项目试运营期高边坡监测服务期满之日一直有效。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 委托人和承包人按合同条款变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件4：其他人员最低要求

其他人员最低要求

标段：TWBPJC-1

| 人 员 | 数量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 现场监测负责人 | 1 | 工程师及以上职称，近5年，担任过1条高速公路高边坡或滑坡监测工作的负责人。 |
| 监测工程师 | 3 | 近5年，参与过1条高速公路高边坡或滑坡监测工作。 |
| 合计 | 4 | / |

注：

1、上述人员不作为资格评审的内容，在签署合同协议书之前，发包人将要求中标人按照本表的最低要求派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员，在经发包人审批后作为派驻本项目的项目管理机构主要人员且不允许更换。

2、上述人员应根据发包人指示，按工程进度分批进驻工程现场。

3、投标文件中无需填写。

附件5：主要设备、仪器、设施最低要求

标段：TWBPJC-1

| 序号 | 仪器、设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 套 | 2 |  |
| 2 | 高精度水准仪 | 套 | 2 |  |
| 3 | 激光测距仪 | 台 | 2 |  |
| 4 | 测斜仪 | 台 | 2 |  |
| 5 | 分层沉降仪 | 台 | 2 |  |
| 6 | 综合读书仪 | 台 | 2 |  |
| 7 | 笔记本电脑 | 台 | 2 |  |
| 8 | 锚杆（索）测力计 | 个 | 6 |  |
| 9 | 钢卷尺 | 台 | 3 |  |
| 10 | 游标卡尺 | 台 | 3 |  |
| 11 | 水位计 | 个 | 2 |  |
| 12 | 地质罗盘仪 | 个 | 1 |  |
| 13 | 对讲机 | 台 | 4 |  |
| 14 | 打印机 | 台 | 2 |  |
| 15 | 交通车辆 | 个 | 2 |  |

注：

1、主要设备、仪器、设施不作为资格评审的内容，在签署合同协议书之前，发包人将要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要仪器、设备，在经发包人审批后作为投入本标段的主要仪器、设备且不允许更换。

2、投标文件中无需填写。

六：结算确认书、最终结清确认书格式

（一）：结算确认书格式

结算确认书

项目名称：	 建设单位：	 服务单位：	 监理单位：

本工程监测服务合同的工作内容均已完成，并按合同有关要求对工程数量、造价等进行了全面度量与核算，双方同意结算如下：

1、签约合同总价：	元整（大写）￥：	元

2、结算总价：	元整（大写）￥：	元

3、累计已付工程款：	元整（大写）￥：	元

4、结算应付剩余工程款：	元整（大写）￥：	元

5、应付剩余工程款中含质量保证金：	元整（大写）￥：	元服务单位谨此声明：我单位承诺，发承包双方完成结算确认后，若发包人委

托第三方审计机构或政府审计部门对本项目进行审计的，承包人承诺配合发包人完成审计工作。双方同意，若发包人委托第三方审计机构或政府审计部门出具的审计报告载明的审计结论对结算金额提出审减结论，则承包人应在收到发包人书面通知之日起 30 日内，将审减金额一次性退还至发包人指定账户。逾期未足额退还的，乙方应按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（一年期LPR）的利率向甲方支付违约金。违约金计算基数为乙方未退还的审减金额，时间从应退而未退该款额之日算起（不计复利）。

| 建设单位： | 服务单位： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 日 期： | 日 期： |
| 或授权代理人： | 或授权代理人： |
| 日 期： | 日 期： |

（二）最终结清确认书格式

最终结清确认书

项目名称：      建设单位：

服务单位：      监理单位：

本工程监测服务合同的工作内容均已完成，并按合同有关要求对工程数量、造价等进行了全面度量与核算，双方同意结清如下：

1、签约合同总价：人民币

2、结算总价：人民币

3、累计计量金额：人民币

4、累计已支付金额：人民币

5、最终应结清金额：人民币

收款人户名：		 帐号：

开户银行：

谨此声明：我单位在收取上述结清费用后，本合同项下所有内容的结算费用（含合同和各项变更等费用）全部结清。我单位保证不再向合同甲方

索取与本合同项下的任何费用，并负责按合同规定及国家有关法规向驻地部门缴纳税金或向有关第三者支付相关款项，同时承担工程有关的义务以及质量终身责任制。

| 建设单位： | 服务单位： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 日 期： | 日 期： |
| 或授权代理人： | 或授权代理人： |
| 日 期： | 日 期： |

# 第二卷

# 第五章 招标人要求

# 第三卷

# 第六章 投标文件格式

﻿

## （项目名称）   （标段名称）   （服务名称）招标

投 标 文 件

招标编号:

投标人：   （盖单位章）

法定代表人：   （签字）

日期：

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、投标保证金

四、联合体协议书（如有）

五、拟分包计划表（适用于非政府采购与工程建设有关的服务）

五、分包意向协议书（适用于政府采购与工程建设有关的服务）

六、中小企业声明函（适用于政府采购与工程建设有关的服务）

七、资格审查资料

八、投标报价清单

九、技术建议书

十、其他资料

## 一、投标函及投标函附录

﻿

（一）投标函

致：   （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了   （项目名称）   （标段名称）   （服务名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）   （¥    元 ）的投标总报价，（其中，增值税税率为   ）服务期限：   日历天 ，按合同约定完成相关服务工作。

2、我方拟派的项目负责人：   （姓名），证书名称：   ，证书编号：   。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项的任何一种情形。

6其他补充说明：

投标人：   （盖单位章）

法定代表人：   （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：

备注：项目负责人如是注册类执业资格，证书名称填写××注册××师，其证书编号应填写注册执业证书编号。如是职称证书，证书名称填写专业类别、级别、工程师,其证书编号应填写职称证书编号。

(二)投标函附录

（项目名称）     （标段名称）      （服务名称）

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 见投标函 |  |
| 2 | 服务期限 |  | 见投标函 |  |

备注：招标人应根据招标文件合同条款的主要内容对本表内容进行扩充、修改。

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：      年龄：        职务：

系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：                 (盖单位章)

年      月    日

## 三、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的扫描件。

如采用银行保函，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于            	（投标人名称）（以下称“投标人”）于      年   	月    日参加         （项目名称）       （标段名称）     （服务名称）招标的投标（标段编号：___________），                 （担保人名称，以下简称“我 方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。 收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）                    元。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我 方。

担保人名称：            （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：    （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年     月     日

备注：投标人采用保函形式提交投标保证金的，可采用银行提供的保函格式，但保函担保的内容、金额、期限不得背离招标文件约定的实质性内容。

## 四、联合体协议书（如有）

（本项目不适用）

## 五、拟分包计划表（适用于非政府采购与工程建设有关的服务）

（本项目不适用）

## 五、分包意向协议书（适用于政府采购与工程建设有关的服务）

（本项目不适用）

## 六、中小企业声明函（适用于政府采购与工程建设有关的服务）

（本项目不适用）

## 七、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

(一)投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.“投标人关联企业情况” 包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，投标人应当如实填写。

3.联合体投标的，联合体各成员应分别填写。

### （二）近年财务状况表

（投标人无需上传近年财务状况资料）

### （三）近年承担过的类似项目情况表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 业主名称 |  |
| 业主地址 |  |
| 业主电话 |  |
| 合同金额 |  |
| 服务内容 |  |
| 服务期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目完成情况 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表应按招标公告附录2资格审查条件(业绩最低要求)要求填写，并提供证明材料。

### （四）正在服务和新承接的项目情况表

(投标人无须填写该部分内容)

### （五）近年发生的诉讼及仲裁情况

(投标人无须填写该部分内容)

### （六） 投标人信誉声明

#### 信誉情况承诺函

(投标人名称)  郑重承诺如下：

1、我公司未被责令停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照；

2、我公司未被进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

3、我公司没有被省级行业主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省建设市场投标资格或禁止进入湖北建设市场的处罚且处于有效期内；

4、我公司不存在下列不良状况或不良信用记录:

(1)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单;

(2)在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单;

(3)在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被人民法院判决为行贿罪的;

(4)其他在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。

5、我公司不存在单位负责人（即法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目投标的情形。

6、如在发出中标通知书之前发现我公司存在违反上述1~5条所列情形，招标人有权取消我公司中标资格。

7、我公司承诺以上信息均属实，如发现我公司存在漏报、瞒报或虚假填报的，我公司将接受招标人及有关行政主管部门按弄虚作假处理我公司的投标行为。

8、我公司承诺：为了核实投标文件信息的真实性或配合招标人处理异议，同意按招标人书面通知要求的合理时间内，配合提供相关资料、证书原件及其它相关证明材料原件。

我公司承诺：如未能在招标人书面通知的合理时间内提供相关资料或证书原件或其它相关证明材料原件的，或提供的原件与投标文件不符，或存在弄虚作假行为的，接受招标人取消我公司中标资格并报行政主管部门作为不良记录纳入全国公路建设市场监督管理系统。

投 标 人：                      (盖单位章)

年       月       日

### （七） 拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本标段任职 | 姓名 | 技术职称 | 专业 | 执业（职业）资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

备注：本项目可不填写。

### （八） 主要人员简历表

A 项目负责人资历表

| 姓名 |  |  |  | 年龄 |  | 执业（职业）资格证书 （岗位证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  |  | 学历 |  | 拟在本标段任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  | 从事相关工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于___________学校___________专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目名称 |  |  |  |  | 担任职务 | 项目联系人及联系电话 |  |
| 目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1. 每张表格只填写一个主要人员，并标明序号。

2. 本表应按招标公告附录3资格审查条件(主要人员要求)要求填写，在本表后附相关证明材料。

B 技术负责人资历表

| 姓名 |  |  |  | 年龄 |  | 执业（职业）资格证书 （岗位证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  |  | 学历 |  | 拟在本标段任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  | 从事相关工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于___________学校___________专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目名称 |  |  |  |  | 担任职务 | 项目联系人及联系电话 |  |
| 目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1. 每张表格只填写一个主要人员，并标明序号。

2. 本表应按招标公告附录3资格审查条件(主要人员要求)要求填写，在本表后附相关证明材料。

### （九） 其他要求资格审查资料

## 八、投标报价清单

- 投标报价清单

投标人应按照招标人提供的固化清单要求填报工程量清单，填写完成后上传至此。

## 九、技术建议书

技术建议书应当包括（但不限于）下列内容：

一、项目组织机构及人员组织

二、观测（监测）方案

三、本项目实施过程中的重点、难点分析及其对策

四、监测工作及安全保证措施

五、现场配合与服务、有关本项目的其他建议

投标人可根据自己公司自身情况和项目情况增加相关内容，格式自拟。

## 十、投标所需其他资料

投标人认为有必要提供的其它相关资料。

传到其他材料的内容将会在评标结果公示时作为公示附件公示在外网，请谨慎上传。

招标文件评标办法附件-《可能低于成本或者影响履约的异常低价说明、证明材料表》

| 类别 | 名称 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.说明类 | 书面说明 | 系统、详细阐述其投标报价是否属于“低于成本或者影响履约的异常低价”的理由；承诺投标报价是否改 变招标文件规定的统一报价基础，是否降低招标文件要求的设计、技术、质量、安全、耐久、环保、美观和服务等标准，是否增加全寿命周期运行维护次数和成本，是否会延误工期或服务期或供货期， 是否愿意接受发包人提出的增加履约担保的要求。 |
| 2.证明材料类 | 成本分析表 | 逐项列出投标报价和完成项目预计的人工、材料、机械、管理费、税费等成本，并将投标报价与项目 总成本进行对比。 |
|  | 近期采购发票 /合同 | 提供主要材料、设备的采购发票或合同扫描件，证 明实际采购成本并与市场价进行对比。 |
|  | 人工成本证明 | 拟投入项目人员近 1 年工资表、社保证明等，证明 实际人工成本。 |
| 3.证明材料类 | 近年类似项目业绩 | 近年完成类似项目的业绩，并说明其成交价或合同价指标与项目投标报价指标的对比关系，提供下列业绩证明材料（包括但不限于）中的一种或多种：网上招标（询比）公告、中标公示的截图和网址、中标通知书、合同协议书、项目完工证明材料（如批复文件、交工验收证书、竣工验收证书、业主出具的履约证明材料等）、交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”截图等 注：类似项目业绩及其证明材料可参考招标文件中 “业绩最低要求”的规定。 |