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第一卷

第一章  招标公告
第一章  招标公告
G240泰丰至总口段改建工程（南段）可行性研究及两阶段勘察设计GKCBSJ-1
标段招标公告
招标编号：____________________
1．招标条件
本招标项目G240泰丰至总口段改建工程（南段）（以下简称“本项目 ”），项目业主为潜江市公路事业发展中心，建设资金来自部省补助与地方政府配套，出资比例为100% ，招标人为潜江市公路事业发展中心，招标代理机构为武汉武咨招标代理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的工可及两阶段勘察设计进行公开招标，并对投标人进行资格后审。
2．项目概况与招标范围
2.1 项目概况

建设地点： 湖北省潜江市 。

建设规模：本项目起于城东物流公路跨汉宜高速南侧，向南沿城东物流公路走廊进行改扩建，止于东城大道与奥体路交叉处，路线里程长约4.4km（城东物流公路段3.7公里，东城大道0.7公里）。采用设计速度60km/h，双向四车道一级公路标准进行改扩建。

其他：        /       。

2.2 招标范围

招标范围：主要服务内容包括但不限于G240泰丰至总口段改建工程（南段）全线工程可行性研究、初步设计（含初勘初测）、施工图设计工作等 。

标段划分： 本次招标划分为1个标段，标段名称为：GKCBSJ-1标段 。

计划勘察设计服务期： 360日历天，计划开工日期2026年  月。其中：工程可行性研究报告：210日历天；初步设计60日历天；施工图勘察设计90日历天。预计施工期18个月、缺陷责任服务期24个月（以工程交工验收为期限）。

2.3 其他：  施工服务期及缺陷责任服务期以监理工程师签发的开工日期为准。以上设计周期均为预计工期，将根据项目建设进度安排适当调整    。
3．投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备的最低资格条件见招标公告附录，并在人员等方面具有相应的能力。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的  1   个标段投标，每个投标人允许中 1  个标。

3.4本标段招标本项目属于政府采购工程

3.5本项目属性：项目未预留份额专门面向中小企业采购。
3.6其他要求：与招标人存在利害关系并可能影响招标公正性的单位，不得参加本项目投标；单位负责人（即法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均将被否决。
4．技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。给予经济补偿的，招标人将按如下标准支付经济补偿费：/。
5．招标文件的获取

5.1凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在潜江市电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：https://www.hbbidcloud.cn/qianjiang/）进行注册登记，并下载移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）。
5.2完成注册登记后，请于 2026  年   月   日至 2026  年   月   日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文件。
6．投标文件的递交

6.1投标文件递交截止时间为 2026年  月  日  09   时   30  分。
6.2投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

7．投标相关事宜


招标人不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预备会。

8．评标办法
本次招标评标办法采用双信封综合评分法。

9．发布公告的媒介


本次招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统（网址：www.hbggzyfwpt.cn）、潜江市公共资源电子交易平台(网址：https://www.hbbidcloud.cn/qianjiang/)(发布公告的媒介名称)上发布。
10．联系方式

	招标人:
	潜江市公路事业发展中心
	代理机构:
	武汉武咨招标代理有限公司

	地址:
	潜江市章华南路28号
	地址:
	

	邮编:
	  
	邮编:
	  

	联系人:
	李涛
	项目负责人:
	乐进发

	电话:
	0728-6240283
	电话:
	18871156451

	传真:
	  
	传真:
	  

	电子邮件:
	  
	电子邮件:
	  

	网址:
	  
	网址:
	  

	开户银行:
	  
	开户银行:
	  

	账号:
	  
	账号:
	  


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        年     月     日
备注:行政监督部门：潜江市交通运输局 联系电话：0728-6232446 地址：潜江市江汉路43号 邮编：433100
附 录：
附录1  资格审查条件(资质最低要求) 
	标段
	企业资质等级要求

	GKCBSJ-1
	同时具备：

（1）有效的企业法人营业执照；

（2）投标人已通过全国投资项目在线审批监管平台（www.tzxm.gov.cn）备案，备案的工程咨询业务包含公路专业，工程咨询服务范围包含项目咨询或全过程工程咨询；

（3）工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）甲级资质；
（4）工程设计综合甲级资质或公路行业甲级资质或公路行业专业设计（同时具备公路、交通工程专业）甲级资质。


注：

1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”，并在“投标人基本情况表”后附相应证明材料。

2、证明材料应附：企业法人营业执照、资质证书（包括勘察资质证书、设计资质证书）等的扫描件（各项证书扫描件应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，各项证书封面、封底、空白页可不附）。

3、投标人应提供全国投资项目在线审批监管平台（www.tzxm.gov.cn）备案截图（应能清晰反映投标人从事的工程咨询专业和服务范围等内容）。

4、对于法人发生重组或变更且变更内容影响本次投标的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照和资质证书的变更记录扫描件。

5、上述要求与投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。
附录2  资格审查条件(业绩最低要求) 

	标段
	业绩要求

	GKCBSJ-1
	同时具备以下业绩：

近5年独立完成过1条一级及以上公路新建或改扩建项目的工程可行性研究报告咨询服务工作；

近5年独立完成过1条一级及以上公路新建或改扩建项目的勘察设计服务工作。


注：

1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在本表后附相应证明材料。

2、近5年指2021年1月1日至投标截止日期前一日，工程可行性研究报告咨询服务工作以项目工可批复文件（或项目工可核准文件或备案或行业审查意见文件）的时间为准，勘察设计工作以项目初步设计批复或施工图设计批复的时间为准。

3、勘察设计业绩以全国公路建设市场监督管理系统审核通过的为准，投标文件中直接附系统截屏资料（投标人应以非注册用户身份查询，以注册用户登录后查询的截屏资料不予认可）。网页截图的内容必须完全反映业绩最低要求的建设规模、建设内容或技术指标、初步设计批复或施工图设计批复时间，否则相关业绩不予认可。

4、工程可行性研究报告咨询服务工作业绩需同时出具①合同协议书（或项目委托书）；②项目批复文件（或项目核准文件或备案或行业审查意见文件）等。如果提供的上述证明材料均无法表明招标公告附录2要求的建设规模或技术指标，应由该业绩项目的业主出具证明材料。若合同协议书(或项目委托书)中的指标与项目批复文件(或项目核准文件或备案或行业审查意见文件)不一致时，以项目批复文件(或项目核准文件或备案或行业审查意见文件)为准。

5、投标人同时承担同一项目工程可行性研究报告咨询服务和勘察设计的，可分别予以计算1次工程可行性研究报告咨询服务业绩和1次勘察设计业绩；投标人提供的同一项目的勘察设计同时包含初步设计和施工图设计的，仅计算一次勘察设计业绩。

6、分包业绩不予认可；投标人在中国境外完成的业绩视为不满足上述业绩最低要求。

7、投标人以任何联合体形式完成的项目，其业绩视为不满足业绩最低要求
。

8、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

9、在对投标人进行业绩审查时，如果投标人是由若干直接被管理的子公司组成的母公司，其业绩仅以其名义签署的合同计算，其直接管理的子公司业绩均不予考虑。如果投标人是某一母公司直接管理的子公司，其业绩亦不能以其母公司的名义计算。

10、上述要求与投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。
附录3  资格审查条件(信誉最低要求) 

	标段
	信誉要求

	GKCBSJ-1
	1、投标人没有处于被责令停业、财产被接管、破产状态；

2、投标人没有被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内；

3、投标人在交通运输部《2024年度公路设计企业全国综合信用评价结果》中，信用等级未被评定为D；投标人在湖北省交通运输厅《2025年度湖北省公路建设市场设计企业信用等级评价结果》中，信用等级也未被评定为D；

4、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；

（2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人；

（3）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内被判处有行贿罪的；

（4）其他在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为严重失信主体，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。


注：
1、本表中“近三年”是从指2023年7月1日至投标截止之日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。

2、投标人应在投标文件格式资格审查资料“投标人的信誉情况表”按给定的内容填报并提供《信誉情况承诺函》。

附录4  资格审查条件（主要人员最低要求) 

	标段
	人员
	数 量
	资格要求

	GKCBSJ-1
	项目负责人

	1


	同时具备：

（1）公路工程相关专业高级职称；

（2）近5年内作为项目负责人或技术负责人主持过1条一级及以上公路新建或改扩建项目的工程可行性研究报告咨询服务工作，或近5年内作为项目负责人或技术负责人主持过1条一级及以上公路新建或改扩建项目的勘察设计工作。

	
	技术负责人
	1
	同时具备：

（1）公路工程相关专业高级职称；

（2）近5年内作为项目负责人或技术负责人主持过1条一级及以上公路新建或改扩建项目的工程可行性研究报告咨询服务工作，或近5年内作为项目负责人或技术负责人主持过1条一级及以上公路新建或改扩建项目的勘察设计工作。


注：

1、投标人应填报投标文件格式“拟委任的项目负责人资历表”、“拟委任的技术负责人资历表，并在相应表后附相应证明材料。

2、投标人应提供拟投入人员的身份证、职称证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如有）的扫描件。

3、项目负责人、技术负责人的个人勘察设计业绩证明材料以在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”审核通过的为准，投标文件中直接附系统截屏资料（投标人应以非注册用户身份查询，以注册用户登录后查询的截屏资料不予认可）。网页截图的内容必须完全反映主要人员最低要求的建设规模、建设内容或技术指标、初步设计批复或施工图设计批复时间，否则相关业绩不予认可。

4、项目负责人、技术负责人的个人工程可行性研究报告咨询服务工作业绩需同时出具①合同协议书（或项目委托书）；②项目批复文件（或项目核准文件或备案或行业审查意见文件）等。如果提供的上述证明材料均无法表明招标公告附录4要求的建设规模或技术指标或人员任职情况的，应由该业绩项目的业主出具证明材料。

5、主要人员同时承担同一项目初步设计和施工图设计的，仅计算一次。主要人员同时承担同一项目工程可行性研究和初步设计（或施工图设计）的，可分别计算工程可行性研究和初步设计业绩。

6、投标人应提供所属社保机构出具的拟委任的主要人员2026年3月以来任意连续3个月社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任的主要人员参加2026年3月以来任意连续3个月社保的有效证明材料扫描件。

7、公路工程相关专业包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道工程、隧道（地下结构）工程、结构工程、交通工程、交通运输工程、工程地质、工程勘察、水文地质、道路工程、道路与桥梁工程、路桥工程、岩土工程专业。

8、近5年是指2021年1月1日至投标截止日前一日，工程可行性研究报告咨询服务工作以项目工可批复文件（或项目工可核准文件或备案或行业审查意见文件）的时间为准，勘察设计工作以项目初步设计批复或施工图设计批复的时间为准。

9、上述要求与投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人资历表”、“拟委任的技术负责人资历表”注的内容不一致的，以上述要求为准。
备注：“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“省电子交易平台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。
第二章  投标人须知
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.7
	标段投资估算
	12400万元

	1.3.3
	质量要求

	符合国家及行业主管部门相关标准、规范及规定

	1.3.4
	安全目标

	不发生一般及以上安全责任事故

	1.4.3
	投标人不得存在的其他关联情形
	/

	1.4.4
	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录
	/

	1.4.5
	公路工程设计资质企业名录
	□适用
☑不适用

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题的时间
	召开投标预备会之日  /  日前

	1.11.1
	分包
	☑不允许
□允许，对分包的要求：/。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	（1）澄清和修改内容将以编号的补遗书形式通知投标人，补遗书将在湖北省公共资源交易电子服务系统（网址： www.hbggzyfwpt.cn）上公布，各投标人注意定期登录、查询、下载。补遗书作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

（2）《评标告诫书》。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的时间
	递交投标文件截止之日  16  日前

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	按一般计税方法计算。


	3.2.3
	报价方式
	☑总价
□单价

	3.2.4
	最高投标限价
	□无
☑有，最高投标限价为102万元，其中工程可行性研究报告编制限价4.78万元；初步设计限价  43.75万元，施工图勘察设计限价53.47万元。所报价格总价不得超过最高限价，分项报价不得超过分项限价，否则为无效竞标。 

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	在投标文件制作过程中需对G240泰丰至总口段改建工程（南段）可行性研究及两阶段勘察设计投标总价、分项分别报价，分项报价包含工程可行性研究报告编制费、初步设计费、施工图勘察设计。其中工程可行性研究报告编制费、初步设计费、施工图勘察设计费不能超过分项最高限价。
工程可行性研究报价要求：

（1）编制工程可行性研究报告服务费用不因任何因素的变化而调整。该费用应是完成本项目工作内容的全部费用（不含专题报告编制费用），包括项目工程可行性研究报告编制和修改及所需的人工、设备、资料、现场勘探、实测、安全措施费等相关费用、专家评审及其会务相关费用、报审报送及其相关收费、税费、成果工本等履行合同所有相关服务直到本项目通过批复或核准所需的所有费用。

（2）项目工程可行性研究报告应满足国家发展改革委发布的《国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知》（发改投资规〔2023〕304号）、交通运输部发布的《公路建设项目可行性研究报告编制办法》（交规划发〔2010〕178号）及相关法律法规的要求。投标人还需承担深化报告及因政府有关主管部门审查而出现的反复修改工作及其他配套服务工作（含准备报审资料，协助上报审批部门，负责项目工程可行性研究报告的评审会务，并向评审组详细汇报相关项目工程可行性研究报告的内容及解答评审组的问题；根据招标人、各级主管部门、各级审批部门审查组的评审意见修改、补充和完善项目工程可行性研究报告，确保本项目的项目工程可行性研究报告通过专家评审组的审查，最终取得审批部门对本项目的项目工程可行性研究报告的批复或项目的核准）。

（3）投标人因完成本项目服务必须缴纳的所有税费均由投标人承担，并包含在投标报价内，招标人不另行支付。

（4）投标人工作人员的人身意外保险、自备设备的保险及第三方责任险等有关保险由投标人自行办理，保险费由投标人承担并支付，并包含在投标报价中，招标人不另行支付。

（5）投标人递交的投标报价为一次性报价，招标人不接受调价函。

勘察设计报价要求：

1）投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，考虑合同条款进行勘察设计费报价。

2）投标人的勘察设计费报价应该是其完成合同规定的所有勘察设计及相关服务工作的总报价。投标人递交的投标报价为一次性报价，招标人不接受调价函。

3）本项目合同为总价合同，因包括发包人原因等引起的设计变更、建设方案调整等造成的重新设计、设计优化等，由此造成的设计工作量的增加均不再调整勘察设计费用。

4）投标价应包括投标人完成项目工程勘察设计的所有工作内容和提供全套设计文件及后续服务的全部费用，主要包括：

a.主要服务内容包括但不限于负责项目范围内的初步设计（含初勘初测）、施工图设计、概算文件编制(含概算调整)及相应的造价分析、招标图纸（如有）等；

b.承担文件的编制，说明编制和汇编总概（预）算等相关工作，以及提交设计总结工作报告、并配合招标人进行项目评估、奖励申报、成果推广等工作，由此可能发生的一切相关费用均应计入投标价中（包括各分项或总体设计评审的会议组织及其费用均认为已包括在清单的各分项中，招标人不再另外支付）；

c.投标人按照勘察设计规范规程的要求，因设计需要所进行必要的专项试验与研究所发生的各项费用应包含在投标总报价中，招标人不单独支付；

d.为完成本招标文件规定的义务，投标人认为有必要计入的其它费用；

e.招标代理费含在投标人的投标报价中，招标人不另行支付。

5）中标人应积极配合招标人开展关于本项目的相关科研工作，相关费用均应含入初步设计报价之中，招标人不另行支付。

6）根据招标人要求提交不同比例的挂图、挂表。相关费用均应含入投标报价之中，招标人不单独支付。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算  120  日

	3.4.1
	投标保证金
	☑不提交
□提交，
1.递交截止时间（到账时间）：

同本标段投标截止时间。
2.金额：/元
3.  形式：投标人应当采用现金、电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单中的一种形式递交投标担保。

4.  递交方式及要求：

（1）采用现金方式

1）必须从投标人的基本账户汇至招标人指定的账户及账号。

保证金账号：/；

账户名称：/；

开户银行：/；

其他要求：/。

2）基本账户信息将以投标人办理交易主体注册登记所填基本账户信息为准，若投标人汇款账户与注册登记时的基本账户信息不相符，由此造成投标保证金递交失败的责任由投标人自行承担。

3）投标保证金到账查询方法及其它要求：/。

（2）采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式（以下简称保函、保单）

1）投标人须及时登录“电子交易平台”选择所投 标段按系统引导的程序申请电子保函或保单。

2）投标人可在“电子交易平台”查询保函或保单 是否申请成功，开具成功后可下载电子保函或保 单。电子保函或保单应载明：保函或保单受益人（招标人）、标段名称、标段编号、担保内容、担保金额、保函或保单有效期等信息，检查其内容符合招标文件的相关约定后，上传至投标文件的“投标保证金”栏目中。

3）开标后，电子交易平台将自动比对投标截止时间前收到的电子保函或保单情况；评标时评标委员会可以直接在投标文件中查验电子保函或保单。

	3.4.3
	退还投标保证金
及利息
	1.采用现金方式

计息标准：/；
计息时间：/；
退还办法：/。

采用银行电子保函方式：

不产生利息， 电子保函到期后自动失效。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	☑投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；
☑投标人存在以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取中标、弄虚作假等行为；
__/________________________________

	3.5
	资格审查资料的特殊

要求
	☑无

□有，具体要求：                                  

	3.5.2
	近年完成的类似项目情况的时间要求及业绩证明材料要求
	时间要求：近_5_年，即__2021_时间在1月 1  日至投标截止日期前一日
业绩证明材料要求：

□投标人的业绩应以在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”审核通过的为准，投标文件中直接附打印的网页截图复印件（投标人应以非注册用户身份查询，以注册用户登录后查询的截屏资料不予认可）。
_______/__________________（补充要求）。

☑近年完成的类似项目情况的时间要求及业绩证明材料要求以招标公告附录2资格审查条件（业绩最低要求）注释为准。

	3.5.3
	信用等级评定状况要求
	  2024  年、  2025  年

	3.5.4
	项目负责人业绩证明材料要求
	□个人业绩证明材料应以在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”审核通过的为准，投标文件中直接附打印的网页截图复印件（投标人应以非注册用户身份查询，以注册用户登录后查询的截屏资料不予认可）。
_______/__________________（补充要求）。

☑项目负责人业绩证明材料要求以招标公告附录4资格审查条件（主要人员最低要求）注释为准。

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.4
	另行提供的纸质版
投标文件份数
	份数：  2     ，中标人提交的纸质投标文件应当与投标时的电子投标文件内容一致。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否

□是，退还安排：

	5.1
	组织开标时间和地点
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）组织开标地点：潜江市东荆新区紫月西路10号（龙展馆西侧） 潜江市公共资源交易中心__开标厅。
第二个信封（报价文件）组织开标地点：同投标文件第一个信封组织开标地点。

投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：招标人将在第一个信封（商务及技术文件）开标结束时于“电子交易平台”上通知第二个信封（报价文件）的预计开标时间，第一个信封（商务及技术文件）评审结束后将进行第二个信封（报价文件）开标，请投标人实时关注。

	5.2.1
	解密时间
	招标人发出解密提示后  30  分钟内
（招标人应充分考虑标段数和投标人数量，合理设置解密时间，该时间不应少于20分钟）

	5.2.5
	投标报价不参加评标基准价计算的情况
	除未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件投标报价不参与评标基准价计算外，在第二个信封开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后招标人将如实记录，其投标报价不参与评标基准价的计算，并提交评标委员会评审：

(1)未在投标函上填写投标总价；

(2)投标报价高于招标人公布的最高投标限价（如有）；
(3)投标人的投标报价低于最高投标限价85%(其他要求，如需要)。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：   5  人，其中招标人代表     0人，专家  5 人；

评标专家确定方式：从湖北省综合评标专家总库交通行业子库专家库随机抽取。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐的中标候选人数：3 名（不足 3 名按实际数量）。

	7.1
	中标候选人公示媒介
	潜江市公共资源电子交易平台
网址：https://www.hbbidcloud.cn/qianjiang/
湖北省公共资源交易电子服务系统
网址：www.hbggzyfwpt.cn

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

☑否

	7.5
	中标通知书和中标结果通知发出的形式
	/

	7.6
	中标结果公告媒介
	潜江市公共资源电子交易平台
网址：https://www.hbbidcloud.cn/qianjiang/
湖北省公共资源交易电子服务系统

网址：www.hbggzyfwpt.cn

	7.8.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

□要求，履约保证金的形式：银行保函或现金、支票形式

履约保证金的金额：  /  ％签约合同价，_______/________（信用等级）的中标人，履约保证金金额为  / %签约合同价
采用银行保函时，出具保函的银行级别：国有商业银行或股份制商业银行的支行或其以上级别银行或其他金融机构开具。
☑不要求

	8.5.1
	监督部门
	监督部门：潜江市交通运输局
地    址：潜江市江汉路43号
电    话：0728-6232446
传    真：/
邮政编码：433100





	10.2
	交易平台信息服务费
	根据《省发改委省公共资源交易监督管理局关于取消公共资源交易服务收费等有关事项的通知》的规定，取消交易平台信息服务费。

	10.3
	招标代理服务费
	□本次招标没有招标代理服务费。
☑本次招标有招标代理服务费。根据招标人和招标代理机构委托代理合同的约定，本项目招标代理服务费：
□由招标人支付。
☑由中标人支付。
支付标准： 以中标价为计费基数，参照鄂建文〔2023〕35号及潜江市相关文件规定收费标准计取；
支付方式：电汇 ；
    支付时间：由中标人在收到付款通知书后 7 天内向招标代理机构一次性支付。

	10.4
	需要补充的其他内容
	（1）招标人的定标原则

按照招标投标的有关法律法规等规定，招标人将首先确定排名第一的中标候选人为本项目的中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

（2）终止招标

招标人终止招标的，将以书面形式通知投标人，已经收取投标保证金的，招标人将提前按规定退还投标保证金。

（3）投标人须知正文第8.5.3项修改为：

投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》或《湖北省公共资源招标投标投诉处理办法》的相关规定。

对招标文件有异议的、对开标有异议的以及对评标结果有异议的，应当先向招标人提出异议再向有关行政监督部门投诉。

（4）本招标项目名称为：G240泰丰至总口段改建工程（南段）可行性研究及两阶段勘察设计。投标人编制投标文件时，如需由投标人自行填写项目名称，项目名称为：G240泰丰至总口段改建工程（南段）可行性研究及两阶段勘察设计；如存在中心系统自动链接项目名称，且投标人无法修改的情况时项目名称以中心系统自动链接的为准。

（5）因本项目为电子化投标，招标文件采用固定格式，若招标文件中投标人须知前附表的内容与投标人须知正文内容不一致的地方，以投标人须知前附表的内容为准；若招标文件投标格式中所列要求与招标公告及附件中所列要求不一致的，以招标公告及附件中所列要求为准。

（6）投标文件格式中“（六）拟委任的分项负责人汇总表”、“（七）拟委任的分项负责人资历表”、（八）拟委任的其他管理和技术人员汇总表”、“（九）拟委任的其他管理和技术人员资历表”无需填写。

（7）投标人应将“拟委任的技术负责人资历表”编入在投标文件格式第一信封“其他材料”中，“拟委任的技术负责人格式及相关要求详见投标文件格式第一信封“其他材料”。

投标文件格式中要求的各业绩证明材料，如果存在与资格审查条件中要求不一致的，以资格审查条件要求的为准。

（8）因本项目为电子化投标，招标文件采用《湖北省公路工程勘察设计招标文件示范文本》固定格式，无法更改。因此：①投标人制作投标文件时，《第六章投标文件格式》商务文件部分封面及“一、商务文件投标函”、报价文件部分封面及“一、投标函”中“勘察设计”或“勘察/设计”等均可视为：“工程可行性研究及两阶段勘察设计”。

（9）投标人须知第5.2.5项不适用，投标报价不参加评标基准价计算的情况详见评标办法。

（10）投标人须知正文3.7.3（4）目修改为：

投标人加密上传并正常解密投标文件的，视为对整个投标文件除封面、投标函以外的每一页进行了电子签名及签章。确定中标人后，招标人认为有必要的可以要求投标人提供加盖单位公章的投标文件作为存档的投标文件和合同的组成部分。

评标时仅对以下内容的签署是否符合要求进行评审：

a.投标文件封面使用CA数字证书加盖了单位电子印章；

b.投标函使用CA数字证书加盖了单位电子印章；

c.投标函使用CA数字证书加盖了法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

注：投标函附录可不签章盖章。

（11）交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”已上线，因招标文件部分条款内容为制式文件无法修改，招标文件中“全国公路建设市场信用信息管理系统”均指“全国公路建设市场监督管理系统”。

（12）投标人须知7.3补充以下内容：

7.3.1取消中标资格的情形：

（1）在发出中标通知书之前发现中标人存在不满足信誉最低要求的情况时，招标人有权取消其中标资格；

（2）中标人投标文件中关于信誉情况存在漏报、瞒报或虚假填报的，招标人有权取消其中标资格；

（3）法律、法规规定的其他取消中标资格的情形。

（13）将投标人须知3.7.3（3）修改为：

投标文件中证明资料的“复印件”、“扫描件”均为“原件的扫描件”，应从“电子交易平台”交易主体诚信库中选择，交易主体诚信库中没有的“原件的扫描件”，应以附件形式直接导入，未标示“原件的扫描件”的证明资料均应直接制作生成。


投标人须知正文
1. 总则

1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目勘察设计进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见招标公告。

1.1.3 本标段招标代理机构：见招标公告。

1.1.4 本招标项目名称：见招标公告。

1.1.5 本标段建设地点：见招标公告。

1.1.6 本标段建设规模：见招标公告。

1.1.7 本标段投资估算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况 
1.2.1 资金来源及比例：见招标公告。
1.2.2 资金落实情况：见招标公告。

1.3 招标范围、勘察设计服务期限、质量要求和安全目标
1.3.1 招标范围：见招标公告。

1.3.2 勘察设计服务期限：见招标公告。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段勘察设计的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见招标公告附录； 

（2）业绩要求：见招标公告附录；

（3）信誉要求：见招标公告附录；

（4）项目负责人资格：见招标公告附录；

（5）其他要求：见招标公告附录。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。
1.4.2 招标公告规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和招标公告的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；
（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本标段的代建人； 

（6）为本标段的招标代理机构；

（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内被判处有行贿罪的；
（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.5 投标人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程设计资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

1.5 费用承担
   投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场
　　1.9.1第一章“招标公告”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。
　　1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会
   1.10.1第一章“招标公告”告规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 在投标人须知前附表规定的时间前，投标人应使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包
1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键设计工作进行分包的，应符合以下规定：
（1）分包内容要求：允许分包的范围仅限于工程设计中跨专业或者有特殊要求的勘察、设计工作。招标人允许分包或不允许分包的工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。
（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。
（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第六章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。
1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差
1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。 
1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。
投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。
1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误；
（2）技术建议书不够完善；
（3）投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。
1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；
（2）对于本章第1.12.3项（2）、（3）目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。
1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供技术建议书等内容以对招标文件作出响应。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)发包人要求；

(6)投标文件格式；

(7)投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，统称为“补遗书”，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标人对招标文件的澄清通过“电子交易平台”以书面形式发给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通过“电子交易平台”通知所有已下载招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.4 招标文件的异议
2.4.1投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在本章第4.2.1项规定的投标截止时间10日前提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。异议与答复应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向招标人提出的质疑。
2.4.2招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。
3. 投标文件

3.1
投标文件的组成
3.1.1 投标文件应采用双信封形式，包括下列内容：
第一个信封(商务及技术文件)：
(1)投标函；
(2)法定代表人身份证明；
(3)联合体协议书（如有联合体）；
(4)投标保证金；

(5)拟分包项目情况表；
(6)资格审查资料；
(7)投标人须知前附表规定的其他材料；
(8)技术建议书。
第二个信封(报价文件)：
(1)报价函；
(2)初步设计费用清单； 
(3)投标人须知前附表规定的其他材料。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2招标公告规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目（第一个信封）所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目（第一个信封）所指的投标保证金。

3.2 投标报价 
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写初步设计费用清单相应表格。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的初步设计工作内容和计划工作量，自行测算初步设计费用。
3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“初步设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3
投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4
 投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间和递交方式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。联合体其他成员提交保证金的，保证金无效。
投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标保证金及利息的退还方式见投标人须知前附表。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3)发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5
 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、业绩、信誉等要求。

3.5.1 投标人应按招标文件第六章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。
招标文件中提到的“近3年”除有特别说明外，指从投标截止日往前推算的3年，如投标截止日为2018年2月1日，则近3年是指2015年2月1日至2018年1月31日。其他情况依此类推。
3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”具体时间要求及业绩证明材料要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “信用等级评定状况表”应说明投标人被全国公路从业单位信用评定、湖北省公路建设市场信用等级评定的情况，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.4 招标公告规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.5“拟委任的项目负责人资历表”具体个人业绩证明材料要求见投标人须知前附表。

3.5.6 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目负责人不允许更换。
3.5.7 投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。
3.5.8 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
3.6 备选投标方案
投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关初步设计服务期限、投标有效期、质量要求、安全目标、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件制作
（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”提供的“电子投标文件制作软件”制作生成。
（2）投标人在编制投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的彩色扫描件”，应从“电子交易平台”交易主体诚信库中选择，交易主体诚信库中没有的“复印件”，应以附件形式直接导入，未标示“复印件”的证明资料均应直接制作生成。
（4）第六章投标文件格式文件要求“盖单位章”的地方，投标人应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章；要求“签字”的地方，投标人应使用CA 数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章”的地方加盖联合体牵头人单位电子印章；在要求“签字”的地方加盖联合体牵头人法定代表人的个人电子印章或电子签名章。招标文件有特别说明的除外。
（5）投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件（后缀名为.HBSTF）和一份不加密的电子投标文件（后缀名为.NHBSTF）。
（6）投标文件制作的具体方法见“电子投标文件制作软件”中的帮助文档。
3.7.4投标人中标后向招标人另行提供与投标时相同的纸质版投标文件份数见投标人须知前附表。
4. 投标


4.1 投标文件的加密
投标人应当按照本章第3.7.3项要求制作电子投标文件，并在投标时上传加密的电子投标文件，未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收并提示。
4.2
 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2投标人撤回投标文件的，在“电子交易平台”直接进行撤回操作。
4.3.3 投标人修改投标文件的，应当先按本章第4.3.2项的规定撤回投标文件，再使用“电子投标文件制作软件”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1招标人在招标公告规定的投标截止时间（开标时间）在“电子交易平台”上公开进行第一个信封（商务及技术文件）开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。
招标人还将在投标人须知前附表规定的时间对投标文件第二个信封（报价文件）在“电子交易平台”进行公开开标，并邀请所有投标人准时参加。

投标人应按时参加第一个信封（商务及技术文件）及第二个信封（报价文件）开标会。投标人未参加第一个信封开标的，将造成投标文件无法解密。投标人未参加第二个信封（报价文件）开标的，视为该投标人默认第二个信封（报价文件）的开标结果。

5.1.2 招标人通过互联网在投标人须知前附表规定的地点组织开标，并在投标截止时间30分钟前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择相应标段作在线开标的准备工作。
5.1.3 投标人应当在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点，通过互联网在线参加开标。在投标截止时间前，使用加密其投标文件的CA数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择所投标段进行签到，并实时在线关注招标人的操作情况。
5.2 开标程序
5.2.1 主持人将按照本章第5.1.1项规定的时间和地点，按下列程序在“电子交易平台”的“开标大厅”进行第一个信封（商务及技术文件）在线开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布主持人、招标人代表、监标人等有关人员姓名；
（3）公布在投标截止时间前投标文件的递交情况；
（4）公布投标保证金递交情况；

（5）投标人根据提示在投标人须知前附表规定的时间内解密投标文件；
（6）读取已解密的投标文件第一个信封（商务及技术文件）的内容；
（7）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、服务期及其他内容，并生成开标记录；
（8）开标结束。
5.2.2 在本章第5.2.1（5）目规定的时间内，非因“电子交易平台”原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。已解密的投标文件少于三个的，招标失败；已解密的投标文件不少于三个，开标继续进行。
5.2.3 投标文件第二个信封（报价文件）在第一个信封完成评审前，“电子交易平台”的开标评标系统将不进行读取。
5.2.4 主持人将按照本章第5.1.1项规定的时间和地点，按下列程序在“电子交易平台”的“开标大厅”进行第二个信封（报价文件）在线开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布主持人、招标人代表、监标人等有关人员姓名；
（3）公布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单，并经所有投标人确认。投标人未参加第二个信封（报价文件）开标的，视为该投标人默认第一个信封（商务及技术文件）评审结果；
（4）通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单经投标人确认后，读取通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人的投标文件第二个信封（报价文件）的内容；
（5）公布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）的投标人名称、标段名称、投标报价及其他内容，并生成开标记录； 
（6）开标会议结束。
5.2.5 在投标文件第二个信封（报价文件）开标时，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。除未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件投标报价不参与评标基准价计算外，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：
（1）未在投标函上填写投标总价；
（2）投标报价中的报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；
（3）投标人须知前附表约定的其他情况。
如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标时提出异议，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标时宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在本次评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
5.3 开标异议
5.3.1 投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；投标人对通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单有异议的，应当在第二个信封（报价文件）读取前提出，否则视为投标人对此第一个信封（商务及技术文件）评审结果无异议；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。异议与答复应通过“开标大厅”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
5.3.2 投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。
5.4
 特殊情况的处置
5.4.1因“电子交易平台”系统故障导致无法投标的，交易中心及时通知招标人，招标人视情况决定是否顺延投标截止时间。因投标人自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

5.4.2 因“电子交易平台”系统故障导致无法正常开标的，招标人将暂停开标，待系统恢复正常后继续开标。
5.4.3 “电子交易平台”系统故障是指下列情形：
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电、断网事故；
（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6. 评标

6.1
 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；
（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；
（3）为投标人的工作人员或退休人员；
（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；
（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。 
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7. 合同授予

7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介公示中标候选人，公示期不得少于3日。
7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。异议与答复应当通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4
 定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人通过“电子交易平台”以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告
招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。
7.7 技术成果经济补偿
招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。
7.8
 履约保证金
7.8.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。
7.8.2 中标人不能按本章第7.8.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.9 签订合同
7.9.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.9.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

招标人不得以压低初步设计费、增加工作量、缩短设计服务期限等作为中标的条件，不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其它协议。
7.9.3签约合同价的确定原则如下：
(1)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；
(2)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。
7.9.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
7.9.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
7.9.6 中标人应当在合同签订后15日内，登录“电子交易平台”提交电子合同文件备案。
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉
8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

8.5.3 投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》或《湖北省公共资源招标投标投诉处理办法》的规定进行。
9. 是否采用电子招标投标
本招标项目采用电子招标投标方式。
10. 需要补充的其他内容

10.1 自下载招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件(招标文件的澄清、修改等)，并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。
10.2 交易平台信息服务费

交易平台信息服务费缴费规定：见投标人须知前附表。
10.3 招标代理服务费

招标代理服务费收取约定：见投标人须知前附表。
10.4 招标人补充的其他内容

见投标人须知前附表。

附表一：招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函
编号：　　        
　　　　　　　     　      　　(招标人名称)：
经过仔细阅读　　        　　(项目名称)　　  （标段名称）□勘察□设计招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：
　1.……
2.……
……
　　　　　　　　　　　　　　　  投标人：                 （盖单位章）
                                                        年    月    日
备注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。
附表二：招标文件澄清通知
招标文件澄清通知
编号：　        　
各投标人：
经研究，对　　         　　(项目名称)　　     （标段名称）□勘察□设计招标文件，作如下澄清：
1.……
2.……
……
　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：                   （盖单位章）
                                                      年    月    日
备注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用本格式。招标人可根据需要将附表二与附表三内容合并发出。

附表三：招标文件修改通知
招标文件修改通知
                                   编号：　        　
各投标人：
经研究，对　　       　　(项目名称)　　     　 （标段名称）□勘察□设计招标文件，作如下修改：
1.……
2.……
……
　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：                   （盖单位章）
                                                  年    月    日
备注：招标人对招标文件有关问题修改时，适用本格式。

附表四：投标文件递交签收凭证
投标文件递交签收凭证
	工程名称
	        （项目名称）       （标段名称）□勘察□设计

	招标人
	

	招标代理机构
	

	投标人
	

	投标文件递交时间
	     年    月    日    时    分

	投标文件是否加密
	


附表五：开标记录表（一）
      （项目名称）      （标段名称）□勘察□设计第一个信封开标记录表
开标时间：      年    月    日    时    分                                           
	序号
	投标人名称
	投标保证金(元)
	质量
要求
	安全
目标
	服务期限（日历天）
	项目负责人
	递交
顺序
	投标人代表
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	姓名
	职称
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	开标过程需记录的其他事项
	


招标人代表：                    主  持  人：                    监  标  人：                    
附表五：开标记录表（二）
             （项目名称）       （标段名称）□勘察□设计第二个信封开标记录表
开标时间：      年    月    日    时    分                                  
	序号
	投标人名称
	投标报价（元）
	是否高于最高投标限价
	增值税税率

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	□ 最高投标限价
	

	评标基准价
	

	开标过程需记录的其他事项
	


招标人代表：                    主  持  人：                    监  标  人：                    

附表六：投标文件问题澄清通知
投标文件问题澄清通知
编号：                  
                           （投标人名称）：
             （项目名称）        （标段名称）□勘察□设计招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或者补正，并将投标文件的澄清、说明或者补正于     年   月   日  时前，通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单提交给本评标委员会。
1、 ......

    2、 ......

      （项目名称）     （标段名称）□勘察□设计招标评标委员会
（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人盖单位章）：               
      年       月       日

附表七：投标文件问题的澄清
投标文件问题的澄清、说明或补正
编号：                  
              （项目名称）      （标段名称）□勘察□设计招标评标委员会：
投标文件问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.
2.
……
投标人：                            （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字）
     年    月     日

附表八：中标通知书
中标通知书
                                  招标编号：           
                   （中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的            （项目名称）         （标段名称）□勘察□设计的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

　　中标价：                              元/%/其他。

□勘察□设计服务期（工期）：       日历天。
工程质量：                         。
安全目标：                         。
　　项目负责人：               （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订□勘察□设计合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约保证金。
随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如有），是本中标通知书的组成部分。
　　特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要（如有）
招标人：                 （盖单位章）
法定代表人：                 （签字）
        年        月        日 

附表九：中标结果通知书
中标结果通知书
                      （未中标人名称）：
我方已接受                   （中标人名称）于            （投标日期）所递交的           （项目名称）       （标段名称）□勘察□设计投标文件，确定         （中标人名称）为中标人。
感谢你单位对我方工作的大力支持!
招标人：               （盖单位章） 
       年       月       日  
附表十：异议函
异议函
                                                 编号：　        　
　　　　   　　　　(招标人名称)：
我方已研究（看到）你方发出的　        （项目名称）      （标段名称）□勘察□设计招标文件（或评标结果公示），现对下列问题提出异议，请予以解释：
　　1.……
　　2.……
　　　　　　　　　　　　　　　投标人或利害关系人：   　  (盖单位章)
　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　(签字)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　年　　月　　日
备注：投标人或利害关系人对招标文件的内容或对评标结果有异议，要求招标人解释的，适用本格式。

附表十一：异议答复函
异议答复函
                                                 编号：　        　
　　　　   　　　　(投标人或利害关系人名称)：
你方提出的有关　　         　　(项目名称)　　     （标段名称）□勘察□设计招标文件（或评标结果公示）的异议已收悉，现答复如下：
1.……
2.……
……
                                    招标人：             （盖单位章）

                                                 年     月     日 
附表十二：授权委托书
授权委托书
本人     （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）         （标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                                          
                                                           。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投  标  人：                 （盖单位章）
法定代表人：                    （签字）
身份证号码：                           
委托代理人：                     （签字）
身份证号码：                                   
      年      月      日
第三章  评标办法
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	推荐中标候选人的顺序
	推荐中标候选人顺序的方法
	按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人；综合得分相等时，以评标价得分高的优先；评标价得分也相等的，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，招标人可采用的方法：
□投标人在____年度湖北省公路建设市场信用等级评为较高信用等级的投标人优先；信用等级也相同的，以网上递交投标文件时间较前的投标人优先。
☑以网上递交电子投标文件时间较前的投标人优先。
□                            （自定义）。

	
	第一信封形式评审与响应性评审标准
	投标文件
	投标文件能正常打开

	
	
	投标人名称
	投标文件（商务及技术文件）封面的投标人名称、投标函中投标人名称、营业执照投标人名称、资质证书投标人名称须一致，不一致时需提供相关部门的合法批件。

	
	
	投标文件的签署
	投标文件的签署符合以下要求：

（1）投标文件（商务及技术文件）的封面使用 CA数字证书加盖了单位电子印章； 

（2）投标函使用 CA 数字证书加盖了单位电子印章； 

（3）投标函使用 CA 数字证书加盖了法定代表人的个人电子印章或电子签名章。 

注：投标函附录可不签字盖章。

	
	
	投标文件组成部分
	投标文件以下内容齐全：商务文件投标函、法定代表人身份证明、投标人基本情况表、近年完成的类似项目情况表、投标人的信誉情况表（信誉情况承诺函）、拟委任的项目负责人资历表、拟委任的分项负责人汇总表、拟委任的分项负责人资历表、技术建议书。

	
	
	投标文件的格式、内容
	符合第六章“投标文件格式”的格式规定、实质性内容齐全，关键字迹清晰可辨

	
	
	投标报价
	第一信封投标文件未出现有关投标报价的内容。

	
	
	勘察设计服务期限
	商务文件投标函填写了勘察设计服务期限，且填写的勘察设计服务期限符合招标文件规定的时限。

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项的规定。

	
	
	安全目标
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项的规定。

	
	
	联合体投标人
	投标人未以联合体形式投标。

	
	
	分包
	符合第二章“投标人须知”第1.11项规定

	
	
	招标人不能接受的条件
	未附有招标人不能接受的条件

	2.1.1

(2)
	第一信封资格评审标准
	营业执照
	具备有效的企业法人营业执照。

	
	
	资质证书
	具备有效的资质证书。

	
	
	资质等级
	符合第一章招标公告 附录1 资格审查条件(资质最低要求)及备注的规定。

	
	
	业绩
	符合第一章招标公告 附录2 资格审查条件(业绩最低要求)及备注的规定。

	
	
	信誉
	符合第一章招标公告 附录3 资格审查条件(信誉最低要求)及备注的规定。

	
	
	主要人员
	符合第一章招标公告 附录4 资格审查条件（主要人员最低要求)及备注的规定。

	
	
	不得存在的其他情形
	（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人（即法定代表人）；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段的代建人；

（6）为本标段的招标代理机构；

（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）单位负责人（即法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标。

	3.1.2
	投标人不得存在的其他情形：
（1）在本次招标投标活动中，串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
（2）在本次招标投标活动中，不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（3）在本次招标投标活动中，不同投标人的电子投标文件经湖北省公共资源交易平台评标系统检测出制作投标文件的电脑机器码一致的。

	2.1.2
	第二信封形式评审与响应性评审标准
	投标人名称
	投标文件（报价文件）封面的投标人名称、投标函中投标人名称、营业执照投标人名称、资质证书投标人名称须一致，不一致时需提供相关部门的合法批件。

	
	
	投标文件的签署
	投标文件签署符合以下要求：

（1）投标文件（报价文件）封面使用CA数字证书加盖了单位电子印章；

（2）投标函使用CA数字证书加盖了单位电子印章；

（3）投标函使用CA数字证书加盖了法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

	
	
	投标文件组成部分
	投标文件以下内容齐全：报价文件投标函、勘察设计费用清单。

	
	
	投标报价
	（1）一份投标文件应只有一个投标报价，未提交选择性报价；

（2）投标人未提交调价函；

（3）在投标函上填写了投标总报价；
（4）投标人的投标总报价未超过本标段的最高投标限价且投标分项报价未超过本标段的分项限价。

	3.4.2
	投标人不得存在的其他情形：
（1）在本次招标投标活动中，串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
（2）在本次招标投标活动中，不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（3）在本次招标投标活动中，不同投标人的电子投标文件经湖北省公共资源交易平台评标系统检测出制作投标文件的电脑机器码一致的。


	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：

技术建议书：  40    分

主要人员：    30    分

技术能力
：   /      分

业绩：        15    分

履约信誉：    5     分

……

第二个信封（报价文件）评分分值构成：
评标价
：     10    分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：

在第二个信封开标时，招标人将当场计算并宣布评标基准价。

(1)评标价的确定：

评标价＝投标函文字报价

(2)评标价平均值的计算：

除按第二章“投标人须知”第5.2.5项规定开标时被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。
(3)评标基准价的确定：

将评标价平均值直接作为评标基准价。

第二个信封开标后，如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标时提出异议，经监标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。经评标委员会确认后的评标基准价在本次评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100% ×(投标人评标价－评标基准价)/评标基准价

偏差率保留四位小数


	条款号
	评分因素
	各评分因素细分项
	分值
	评分标准

	2.2.4(1)
	技术建议书
	对招标项目的理解和总体设计思路
	10分
	对招标项目的理解和总体设计思路，较合理的得基本分6分；

对招标项目的理解和总体设计思路，较好的得6~8分，好的8~10分。

	
	
	工可报告编制的进度控制措施和质量控制措施
	5分
	工可报告编制的进度控制措施和质量控制措施，较合理的得基本分3分；

工可报告编制的进度控制措施和质量控制措施，较好的得3~4分，好的4~5分。

	
	
	对招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施
	10分
	对招标项目勘察设计的特点、关键技术问题（包括但不限于路基拼接、桥梁拼宽等）的认识及其对策措施，较合理的得基本分6分；

对招标项目勘察设计的特点、关键技术问题（包括但不限于路基拼接、桥梁拼宽等）的认识及其对策措施，较好的得6~8分，好的 8~10 分。

	
	
	勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施
	10分
	勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施，较合理的得基本分6分；

勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施，较好的得6~8分，好的8~10分。

	
	
	
	
	


	
	
	后续服务的安排及保证措施
	5分
	后续服务的安排及保证措施，较合理的得基本分3分；

（2）后续服务的安排及保证措施，较好的得3~4分，好的4~5分。

	2.2.4(2)
	主要人员
	项目负责人任职资格与业绩
	15分
	（1）通过资格审查得基本分9分；

（2）项目负责人具有正高级工程师职称证书、注册咨询工程师（投资）证书（专业包含公路）、注册土木工程师（道路工程）证书、注册结构工程师证书、注册土木工程师（岩土）证书的，以上证书每提供1个加1分，本项最多加2分；
（3）在满足资格审查人员最低要求的基础上，近5年项目负责人每增加1条一级及以上公路新建或改扩建项目可行性研究报告咨询服务工作的项目负责人或技术负责人业绩，或每增加1条一级及以上公路新建或改扩建项目勘察设计工作的项目负责人或技术负责人业绩，加2分，本项最多加4分。

注：证明材料及要求同招标公告附录4注的要求。

	
	
	技术负责人任职资格与业绩
	15分
	（1）通过资格审查得基本分9分；

（2）技术负责人具有正高级工程师职称证书、注册咨询工程师（投资）证书（专业包含公路）、注册土木工程师（道路工程）证书、注册结构工程师证书、注册土木工程师（岩土）证书的，以上证书每提供1个加1分，本项最多加2分；
（3）在满足资格审查人员最低要求的基础上，近5年技术负责人每增加1条一级及以上公路新建或改扩建项目可行性研究报告咨询服务工作的项目负责人或技术负责人业绩，或每增加1条一级及以上公路新建或改扩建项目勘察设计工作的项目负责人或技术负责人业绩，加2分，本项最多加4分。

注：证明材料及要求同招标公告附录4注的要求。

	2.2.4(3)
	评标价
	评标价得分：
(1)如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝F－偏差率×100×E1；
(2)如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝F＋偏差率×100×E2。
其中：
F=10，
E1=0.5，E2=0.4。
 

	2.2.4(4)
	其他因素
	业绩
	15分
	（1）通过资格审查条件得9分；

（2）投标人近5年每增加1条一级及以上公路新建或改扩建项目的工程可行性研究报告咨询服务或勘察设计服务工作业绩的加1.5分，本项最多加6分； 
注：证明材料及要求同招标公告附录2注的要求。

	
	
	履约信誉
	5分
	依据2024年度交通运输部设计企业信用等级名单及2025年度湖北省交通运输厅设计企业信用等级名单进行信誉评分：

①2024年度未列入交通运输部发布的设计企业信用等级名单和2025年度未列入湖北省交通运输厅发布的设计企业信用等级名单的设计企业，在湖北省交通建设市场参与投标时，信用等级按A级对待。

②已同时列入2025年度湖北省交通运输厅信用等级名单的设计企业和2024年度交通运输部信用等级名单的设计企业，在湖北省交通建设市场参与投标时，信用等级以湖北省交通运输厅发布的为准。

③2025年度未列入湖北省交通运输厅信用等级名单，但已列入2024年度交通运输部信用等级名单的设计企业，在湖北省交通建设市场参与投标时，信用等级按交通运输部发布的认定。

④2024年度未列入交通运输部信用等级名单，但已列入2025年度湖北省交通运输厅信用等级名单的设计企业，在湖北省交通建设市场参与投标时，信用等级以湖北省交通运输厅发布的为准。
评价结果被列为AA的加5分，被列为A的加3分，被列为B的不加分，被列为C的扣3分；本项最多加5分或最多扣3分。

	3.11
	招标人补充的其他内容
	3.11.1 评标办法2.2.2评标基准价计算方法修改为（以此为准）：

评标基准价的计算：

在第二个信封开标时，招标人将当场计算并宣布评标基准价。

（1）评标价的确定：

评标价＝投标函文字报价

（2）不参与评标基准价的计算的情形
在第二个信封开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价不参与评标基准价的计算：

①未在投标函上填写投标总价；

②投标报价高于招标人公布的最高投标限价；

③投标人的投标报价低于最高投标限价的85%。
（3）评标价平均值的计算：

除按评标办法3.11.1（2）规定不参加评标基准价计算的投标报价之外，参与第二信封评审所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。

（4）评标基准价的确定：

①将评标价平均值直接作为评标基准价。

②第二信封开标时，由招标人按招标文件评标办法的有关规定计算评标基准价，签字确认后当场宣布。

③开标当场宣布的评标基准价在本次招标投标有效期内保持不变，除评标委员会复核确认其存在计算错误。

计算错误是指：a.算术性运算错误；b.纳入评标基准价计算时的评标价数值有误。

（5）重新评标时评标基准价的确定（如有）：

计算错误是指a.算术性运算错误；b.纳入评标基准价计算时的评标价数值有误。

①异议、投诉事项包含评标基准价计算错误的，评标委员会应首先修正、确认评标基准价计算错误。

②异议、投诉事项不包含评标基准价计算错误的，重新评标的评标基准价不变。

3.11.2 投标人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）中被列为严重失信主体，且按联合惩戒要求限制参与招投标的，每发现一例扣1.5分，最多扣3分。

3.11.3 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。招标人在签订合同之前,将对中标候选人信用状况进行核实。中标候选人信用状况增加了合同履约风险的，招标人将在国家规定的范围内增加履约担保并加强监管。


评标办法正文
1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。得分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。
若该标段通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人少于3个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并进行第二个信封（报价文件）开标。若该标段通过第二个信封（报价文件）评审的投标人少于3个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。

在通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人少于3个且评标委员会在第一个信封（商务及技术文件）评审时未否决全部投标的情况下，评标委员会仍有权在第二个信封（报价文件）评审时否决全部投标。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准

2.1.1 第一个信封（商务及技术文件）初步评审标准
(1)第一个信封（商务及技术文件）形式评审与响应性评审标准：见评标办法前附表。

(2)第一个信封（商务及技术文件）资格评审标准：见评标办法前附表。

评标委员会根据第2.1.1(1)项及第2.1.1(2)项的标准对第一个信封（商务及技术文件）的投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。以上两项均通过初步评审的，即第一个信封（商务及技术文件）的投标文件通过了评审。评标委员会将对通过的投标人进行第二个信封（报价文件）的投标文件评审。

2.1.2 第二个信封（报价文件）初步评审标准
第二个信封（报价文件）初步评审标准：见评标办法前附表。
评标委员会根据第2.1.2项的标准对通过第一个信封评审（商务及技术文件）的投标文件的第二个信封（报价文件）进行形式与响应性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。以上通过初步评审的，即第二个信封（报价文件）的投标文件通过了评审。
2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成
（1）技术建议书：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）评标价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标价的偏差率计算
评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准
（1）技术建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序
3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.1.2 投标人不得存在的其他情形见评标办法前附表。有一项情形存在的，评标委员会应否决其投标。
3.2 第一个信封详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。
（1）按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。
3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B +D。

3.2.4投标人各评分因素的最终得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计算。
3.3 第二个信封开标
第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.2项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2 投标人不得存在的其他情形见评标办法前附表。有一项情形存在的，评标委员会应否决其投标。
3.4.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.4.5 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.5.2 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。
3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6 投标文件相关信息的核查
3.6.1若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。
（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7 投标文件的澄清和说明
3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给委托人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.7.5 评标委员会要求投标人对投标文件问题澄清的通知，以及投标人对投标文件的澄清通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单以书面形式进行。
3.8 不得否决投标的情形
投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。
3.9 评标结果

3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

3.9.3评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
3.9.4对于评标监督人员或者招标人代表干预正常评标活动，以及对招标投标活动的其他不正当言行，评标委员会应当在评标报告中如实记录。
3.10 履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报请行政监督部门后，召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
3.11 招标人补充的其他内容
其它内容见评标办法前附表。
第四章  合同条款及格式
第一节 通用合同条款

（“通用合同条款”详见交通运输部发布的《公路工程标准勘察设计招标文件》（2018年版）的“通用合同条款”）

第二节 专用合同条款
根据本项目的具体情况，对通用合同条款的内容作如下补充、细化：

1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.2.2 发包人： 潜江市公路事业发展中心 。
1.1.3.1 本次进行设计招标的项目为 G240泰丰至总口段改建工程（南段）可行性研究及两阶段勘察设计。上述项目名称为招标阶段拟定项目名称，具体项目名称以政府主管部门批复为准。
1.1.3.2 增加：

本项目服务内容包括但不限于：

①负责项目范围内工程可行性研究报告，以及为编制成果文件而进行的所有调查、勘察、测量、分析研究以及协助招标人完成报告或文件的报批等工作；

②负责项目全线范围内的初步设计（含初勘初测）、施工图设计、概算文件编制(含概算调整)及相应的造价分析等；交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》(交公路发(2007)358号)规定的其它两阶段勘察设计的所有工作，并根据设计进程及时与发包人、施工图设计单位等及时做好相关资料交接，并配合发包人进行相关后续服务等工作。

1.1.5.3 费用指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，包括利润。
1.10  知识产权

1.10.1 设计人因受发包人委托进行的本项目两阶段勘察设计而产生的成果及其完整的知识产权权利和利益归属发包人，未经发包人书面同意，设计人不得超出本合同目的使用或向第三方传播项目成果。

1.6 文件的提供和照管
1.6.1 设计文件的提供

本项细化为：

（1）本合同包括的工程可行性研究报告：

a.本项目工程可行性方案研究，编制工程可行性研究报告，以及为编制成果文件而进行的所有调查、勘察、测量、分析研究以及协助甲方完成报告或文件的报批等工作。

b.工程可行性研究报告

乙方为甲方编制项目工程可行性研究报告编制， 工程可行性研究报告应包括但不限于以下内容（若相关主管部门对编制内容有新的规定时，应从其规定）：

第一章 项目的背景及概况

第二章 社会经济发展与交通运输现状与规划

第三章 交通量预测

第四章 技术标准

第五章 建设方案

第六章 投资估算

第七章 经济评价

第八章 实施方案

第九章 土地利用评价

第十章 工程环境影响分析

第十一章 节能评价

第十二章 社会评价

第十三章 风险评价

第十四章 社会稳定风险评价

（2）本合同包括的勘察报告：为完成本合同工程而进行的有关工程测量、公路工程地质与水文地质勘察、专项勘察、材料试验、科学研究试验等全部或单项工作。发包人将组织对勘察成果进行专项验收。

（3）本合同包括的设计文件：项目全线范围内的初步设计（含初勘初测）、施工图设计、概算文件编制(含概算调整)及相应的造价分析等；交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》(交公路发(2007)358号)规定的其它两阶段勘察设计的所有工作，并根据设计进程及时与发包人、施工图设计单位等及时做好相关资料交接，并配合发包人进行相关后续服务等工作。

 1.6.2  发包人负责提供的文件包括：任务委托书及相关的基础资料，提供数量：1 份，提供期限： 根据设计工作进度安排，分批提供。

2.  发包人义务

细化 2.6.5 条款：

（1）发包人按设计人要求向设计人提交基础资料及相关文件，并对其完整性、正确性以及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行工程可行性研究和勘察设计。

（2）发包人应组织相关技术人员，积极配合设计人的工作，负责协调项目工程可行性研究和勘察设计中出现的相关问题。

（3）文件审查按省相关文件执行。

（4）发包人负责检查、监督设计人的工作，对设计人不符合合同规定的服务内容，发包人有权要求设计人限期改正。

（5）在合同期内，发包人进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料，如上述信息资料对于工程可行性研究报告或设计文件的编制工作密切相关，发包人应及时地提供给设计人，必要时可邀请设计人参加本工程可行性研究或设计编制的人员参加。

3. 发包人管理
3.2 监理人
3.2.1 本工程是否委托监理人进行设计监理：     否    。
3.4 决定或答复
3.4.2 设计人书面提出的事项，发包人应作出书面答复，具体答复时间另行确定。

4.  设计人义务

4.1  设计人一般义务

4.1.6 其他义务

第 4.1.6.6  目细化为：

4.1.6.6 设计人应履行合同约定的其他义务：

（1）设计人提供勘察测量成果必须真实、准确、可靠，并根据勘察测量成果文件进行本合同工程设计。在勘察设计过程中：

（a）设计人的地质勘察工作必须实行周报制度，以配合和指导路线选线与设计工作；设计人应对勘察设计工作进度和成果实行月度简报制度；

（b）设计人的设计成果应满足发包人及其上级主管部门的要求，除合同另有约定外，增加的工作量发包人不另行支付费用。

（2）要因地制宜，根据发包人与地方进行协调沟通结果和现场实际情况增加互通、通道等结构物，设计人不得擅自随意增加构造物。

（3）设计人必须按照合同规定进行工程可行性研究、初步设计、施工图设计，除合同另有约定外，所有修改、赶工的费用，均含入报价中，发包人不另行支付。

（4）如发包人根据工程需要，将项目中的一部分技术复杂、难度大的构造物重新委托设计时，设计人必须按照发包人的要求提供所需的全部文件资料，其费用按已完成阶段的设计费用支付。

（5）在各设计阶段中，设计人有义务按国家有关部门批准的工程可行性研究报告的审查意见补充和修改设计文件，使其所有的内容均符合国家标准和上级主管部门的要求，其费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付。设计的内容除本条规定的内容外，由投标人根据经验拟定，但应满足审批和发包人要求。设计内容及其费用均已包含在投标价中(包括各种评审会议的支出)。

（6）已经获得批准的设计文件，发包人认为有部分工程需要优化时，设计人应根据发包人的要求进行优化设计，其费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量与支付。

（7）设计人按招标文件中所列出的标准与规范（“四新”技术的采用不限于本规范，但必须得到发包人的批准）精心设计，确保工程设计质量。

（8）设计人编制的勘察设计概算中应分别列出各部分（含路线、路基、路面、桥涵、隧道、路线交叉、交通安全设施等）前期工作费用、勘察设计费用。编制概算时，征地补偿标准按照国家及湖北省新颁布的建设用地补偿标准；房屋面积应按照国家规定计算方法进行确定；地面构造物及地面设施应采用工程所在地地方政府颁布的补偿标准；电力、通信及广播电视杆线迁改按行业的补偿标准执行；环保、水保、文物等行业规费及专业设施保护、恢复费用应按省级以上政府（含省级）颁发的文件以及批准的主要设施评估报告列计。编制概算时，应充分考虑进场主便道、施工便道及施工临时用电线路设置的费用。

（9）设计人应考虑为完成项目勘察工作办理工程勘察相关许可，以及购买有关资料费；拆除障碍物，开挖以及修复地下管线费；修通至作业现场道路，接通电源、水源以及平整场地费；勘察材料以及加工费；水上作业用船、排、平台以及水监费；勘察作业大型机具搬运费；青苗、树木以及水域养殖物赔偿费等；上述费用均应计入设计人的初步设计报价中，中标后发包人不另行支付。

（10）必要时，发包人将要求设计人到指定地点集中设计，设计人应按照投标文件的承诺组织设计人员集中设计，主要设计人员到位率至少应达到投标文件承诺的80%，设计人为履行上述义务而可能产生的一切费用均视为已计入勘察设计费报价中，发包人将不再另行支付。

（11）设计人应按照《关于进一步加强公路勘察设计工作的若干意见》（交公路发[2011]504号文）加强勘察设计工作，贯彻以人为本、安全至上、生态环保、节约资源、全寿命周期成本等设计理念，加强外业勘察和设计过程控制，保证设计成果的深度和质量。

（12）在勘察设计过程中，如果设计方案涉及到相关道路、铁路、水利、电力、河道、邮电、通讯、矿产、输油管线、燃气管线、水文、地震、城建、环保、文物、防雷、航道、航空、气象、林业、农业、军事管制区及相关设施等有关部门，设计人应与上述部门进行联系，通过方案（如通航净空及防洪、高压电线路拆迁等）必须取得有关单位的同意并达成不影响发包人合法权益的书面协议。设计人必须配合发包人向主管部门报审设计文件管理程序必须的技术文件及办理有关的报建手续，并按发包人要求准备汇报材料。设计人为履行上述义务而可能产生的一切费用均视为已计入勘察设计费报价中，发包人将不再另行支付。

（13）无论任何原因，设计人应无条件按规定时间完成发包人（项目法人或其授权人）提出的设计变更、设计优化等勘察设计工作，设计人为履行上述义务造成的勘察设计工作量的增加均不再调整设计费用（由设计人引起的设计变更、设计优化勘察设计工作不增加费用）。

（14）设计人应落实工作过程中的安全措施，保证设计人员的安全，为其雇用的全部人员办理保险，上述发生的各项费用应包含在勘察设计费报价中，发包人不单独支付。

（15）设计人应与发包人及时做好相关资料交接，否则发包人有权按本合同14.1.2（3）项对设计单位进行处罚。

（16）设计人应如实向发包人提供服务人员详细资料。设计人服务人员的工作能力及表现不符合合同的约定和发包人要求的，发包人有权要求设计人更换工作人员。

（17）本项目进行过程中，设计人应自行承担其工作人员的食、宿、交通费用以及服务中发生的所有费用。

（18）在申请政府相关部门审核工程可行性研究报告和勘察设计编制文件时，如上述文件内容需要调整，设计人应无偿负责修改和返工。

（19）在编制工程可行性研究报告和勘察设计文件过程中，因甲方对工程提出重大变更致使工程可行性研究报告或勘察步设计文件必须进行重新编制的，双方应另行协商出具成果的时间。

（21）设计人应积极配合发包人的工作，发现问题及时上报发包人。

3.3.5项修改为：若发包人或发包人上级主管部门认为需要进行技术设计，设计人应根据发包人要求按《公路工程基本项目设计文件编制办法》有关规定编制技术设计文件和修正概算，其费用已包含在相应报价之中，发包人不另行支付。

4.2履约保证金

无。

4.3  分包和不得转包

4.3.2设计人可以分包的专业范围：

分包内容要求：本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。
4.6勘察设计人员的管理

本款新增4.6.6项：

4.6.6设计人应安排投标文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中保持人员的相对稳定。在项目设计期间，未经发包人书面批准，项目负责人、技术负责人不得更换。

5. 勘察设计要求
5.1  一般要求

本款增加第5.1.6项-第5.1.16项：

5.1.6 设计文件中的各比选方案均应进行同等深度的论证和比较，并推荐经济、合理、可行的方案。

5.1.7 设计文件应充分调查并合理设置取、弃土场，保证取、弃土场位置、可取、弃方量以及自采材料料场的准确性、可行性。做好取弃土场的防护、排水、环保等设计，防止水土流失。

5.1.8 保证土石方调配方案符合工程实际情况。

5.1.9本项目的设计应当按照建设项目环境保护管理条例的要求，编制环境保护篇章，并依据经批准的建设项目环境影响报告书或者环境影响报告表，在环境保护篇章中落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资预算。

5.1.10 设计人在公路工程设计中要依靠科技进步，创新设计理念，优化设计方案，提高设计水平，积极应用新技术、新工艺、新材料、减少占用耕地。

5.1.11设计人要运用各种先进手段对路线方案做深入、细致的研究，结合用地情况和占用农田情况进行多方案论证、比选、确定合理的线位方案；在工程量增加不大的情况下，应优先选择能够最大限度节约土地、保护耕地的方案，要充分利用荒山、荒坡地、废弃地、劣质地；要重视环境保护，不破坏原有自然生态，与周围环境、景观相协调。

5.1.12 公路工程通讯、监控、供电等系统的管线，在符合技术、经济和安全要求的条件下，宜共沟架设，并尽可能在公路用地范围内布置。

5.1.13 设计人要高度重视地质灾害危险性评估工作。在地质灾害详细勘察的基础上制定地质灾害防治建议和应急预案，要有效防止因公路建设产生的地质灾害对农田的损害和对农业生产的影响。

5.1.14公路建设应特别重视对饮用水水源地的保护，路线设计时，应尽量绕避饮用水水源保护区。化学品运输带来的环境风险，对跨越饮用水水源二级保护区、准保护区和二类以上水体的桥梁，在确保安全和技术可行的前提下，应在桥梁上设置桥面径流水收集系统，并在桥梁两侧设置沉淀池，对发生污染事故后的桥面径流进行处理，确保饮用水安全。

5.1.15 设计管理单位职责如下：

1）根据工程需要组织调度勘察设计工作；

2）负责交通行政主管部门、项目发包人等协调工作；

3）负责组织既有公路调查与评价工作；

4）负责组织配合科研项目、项目评估、成果推广、奖励申报管理工作（如有）。

5.1.16 若发包人或发包人上级主管部门认为需要进行技术设计，设计人应根据发包人要求按《公路工程基本项目设计文件编制办法》有关规定编制技术设计文件和修正概（预）算，其费用已包含在相应报价之中，发包人不另行支付。

5.3 勘察设计范围
5.3.2 工程范围包括： 详见招标公告 。

5.3.3 阶段范围包括： 详见招标公告 。

5.3.4 工作范围包括： 详见招标公告 。

5.7 安全作业要求
5.7.1 设计人编制安全措施计划的期限： 合同签署，且在发包人提交相关资料后10天内 。
6. 开始勘察设计和完成勘察设计
6.1 开始勘察设计
6.1.1 满足以下条件时，发包人应向设计人发出开始勘察设计通知：

（1）合同已签订并生效；（2）主要设计人员全部到位、其他管理和技术人员到位率至少达到投标文件承诺的 80%；（3）设计人已按 6.1.3 项规定，提交了大纲及进度计划并获得批准。
6.2 发包人引起的周期延误
由于发包人原因造成勘察设计服务期限延误的，延长勘察设计服务期限的计算方法： 由发包人与设计人协商后确定延长工作期限   。
6.3 设计人引起的周期延误
详见 14.1 款。
6.5 非人为因素引起的周期延误
6.5.1 异常恶劣气候条件包括：异常气候是指项目所在地 30 年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等） 。
6.7 提前完成勘察设计
6.7.3 由于设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人给予设计人如下奖励：      无       。
8. 勘察设计文件
8.1 勘察设计文件接收
8.1.3 工程可行性研究报告提交要求：

（1）合同生效后，发包人在10个工作日内向设计人提供全部有关技术基础资料；

（2）设计人在收到发包人全部有关资料后，进行现场调查和现状实测等，编制工程可行性研究报告，并在10个工作日内向发包人提交工程可行性研究报告；

（3）设计人根据发包人（含评审组）对工程可行性研究报告初稿的修改意见进行修改，经发包人确认后，准备报审的资料；

（4）设计人协助发包人向主管部门（或审批部门）报送工程可行性研究报告等相关资料，设计人根据主管部门（或审批部门， 含多层级主管、审批部门）及评审组的评审意见，对工程可行性研究报告进行修改、补充和完善， 直到最终通过各级评审组的评审，定稿工程可行性研究报告；

（5）设计人协助发包人向审批部门报审，并积极跟进审批进程，最终取得审批部门对工程可行性研究报告的批复；

（6）设计人向发包人提供定稿的工程可行性研究报告（电子成果文件1份，纸质成果文件6套）。

注：在合同执行的过程中，设计人负责与本合同下工程可行性研究报告的评审会务，并向评审组详细汇报相关工程可行性研究报告的内容及解答评审组的问题。 

勘察设计文件提交要求：

（1）工可核准后1个月内，通过初测、初勘外业验收并提交初测、初勘报告送审稿6份（简本除外，下同）；

（2）初测、初勘外业验收后1个月内，提交初步设计文件送审稿6份；

（3）根据咨询单位、发包人和上级主管部门审查意见，对勘察报告、初步设计文件进行修改完善，提交勘察报告、初步设计文件最终稿各6份。

设计人向发包人提交的书面材料均应加盖设计人公章；最终成果还应由设计人负责人签署；最终成果的电子版文件应内含设计人的电子印章或电子签名。设计人还应向发包人提交各阶段及最终成果的书面计算书三份；各阶段勘察报告、设计文件一份（可编辑的 dwg、doc、xls、ppt等原始文件）。

8.2 发包人审查勘察设计文件
8.2.1 如需审查工程可行性研究报告或勘察设计文件，费用由设计人承担。

新增 8.2.4 款：

8.2.4 发包人审查成果文件后，应以书面形式通知设计人，说明审查结果及需修改完善的具体内容。设计人应根据发包人的审查意见修改完善成果文件，并重新报送发包人审查。由此导致的费用增加和（或）周期延误由设计人自行承担。

8.3 审查机构审查勘察设计文件 

新增 8.3.4 款：

8.3.4 审查机构审查设计文件后，应以书面形式通知设计人，说明审查结果及需修改完善的具体内容。设计人应根据发包人的审查意见修改完善成果文件，并重新报送发包人审查。由此导致的费用增加和（或）周期延误由设计人自行承担。

新增 8.4 款：

8.4 勘察成果验收

发包人收到验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理：

a、发包人审查后认为尚不具备验收条件的，应在收到验收申请报告后的10天内通知设计人，指出设计人还需进行的工作内容。设计人完成发包人通知的全部工作内容后，应再次提交验收申请报告，直至发包人同意为止。

b、发包人审查后认为已具备验收条件的，应在收到验收申请报告后的10 天内进行勘察成果验收。

c、发包人经过验收后同意接受勘察成果的，应在验收同意后的15天内，向设计人出具经发包人签认的勘察验收证书。

d、发包人验收后同意接收勘察成果但提出完善要求的，设计人应在规定的时间进行完善。完善工作完成后，发包人复查达到要求的，经发包人书面同意后，才能向设计人出具勘察验收证书。

e、发包人验收后不同意接收勘察成果的，设计人应按照发包人的验收意见，对不合格的勘察成果规定的时间进行返工重做或进行完善，并承担由此产生的所有费用。设计人在完成勘察工作后，应重新提交验收申请报告，按 a、b、c项的约定进行。

11. 合同变更
11.1 变更情形
本款修改为：

合同变更时，勘察设计服务期限及初步设计费用的调整方法：不调整。

11.2 合理化建议
本款不适用。
12. 合同价格与支付
12.1 合同价格
12.1.1 本合同的报价方式：  总价合同  。
工程可行性研究费用：编制工程可行性研究报告服务费不因任何因素的变化而调整。

勘察设计费用：勘察设计费用不因任何因素的变化而调整。

工程可行性研究费用及勘察设计费用支付阶段如下：

（1）工程可行性研究报告按期完成后并送至发包人，经行业或上级主管部门审查、修改批复通过并且设计人提供发包人认可的税务发票后，发包人向设计人支付工程可行性研究报告编制费总额的70%，施工图及预算编制完成后支付剩余的30%。

（2）初步设计按期完成后并送至发包人处，经上级主管部门审查批复后，设计人提供发包人认可的税务发票后，发包人向设计人支付初步设计费用的30％。
（3）施工图设计文件按期完成后并送至发包人处，经上级主管部门审查批复后，设计人提供发包人认可的税务发票后，发包人向设计人支付施工图设计费用的30％。

（4）
施工招标图纸、参考资料、工程量清单及施工专用技术规范按期完成后并送至发包人处，发包人施工招标完成并与施工单位签订施工合同之后，设计人提供发包人认可的税务发票后，发包人向设计人支付初步设计及施工图设计总费用的30%。

（5）施工配合期满交工验收合格后，设计人提供发包人认可的税务发票后，发包人向设计人支付初步设计及施工图设计总费用的30%；

（6）自本项目交工验收合格之日起2年后，设计人提供发包人认可的税务发票后28天内，发包人向设计人支付初步设计及施工图设计总费用的10%。



在设计人全面履行本合同义务的前提下，签约合同价为发包人应支付给设计人的全部费用。除合同另有约定外，合同期内发包人不再向设计人另行支付其他费用。合同价包含：项目工程可行性研究报告、勘察设计文件编制和修改及所需的人工、设备、资料、现场勘探、实测、安全措施费、招标代理费等相关费用、专家评审及其会务相关费用、报审报送及其相关收费、税费、成果工本等履行合同所有相关服务直到本项目通过批复或核准所需的所有费用。

12.2 预付款
12.2.1 预付款的额度、支付方式：       不适用               。
12.3 中期支付
12.3.1 中期支付申请的格式及份数：      另行约定                。
12.3.2 逾期付款违约金：每延期支付1天, 发包人应付给设计人拖欠金额的 0.1  ‰
的违约金，但违约金最高比例不超过拖欠金额的10%。

12.4 费用结算
12.4.1 工程可行性研究及初步设计费用结算申请的份数和提交期限：另行约定 。
12.4.2 逾期付款违约金：每延期支付1天, 发包人应付给设计人拖欠金额的 0.1  ‰
的违约金，但违约金最高比例不超过拖欠金额的10%。

12.5 暂列金额

无。

12.6 质量保证金

无。
14. 违约
14.1 设计人违约
（14）设计人其他违约情况：

a.设计人未按规定时间提供工程可行性研究报告或设计图纸；

b.由于设计人的原因，致使实际的征迁数量超过审批概算中征迁数量的10%；

c.设计人未按发包人通知的时间及时处理现场及设计中的问题；

d.设计人未按发包人的规定（完成各阶段的地质勘探工作）在相应设计工作前完成地质勘探工作；

e.设计人未按规定时间完成发包人（项目法人或其授权人）提出的设计变更、设计优化等勘察设计工作；

f.设计人未按照发包人规定的时间和地点进行集中设计，或投标文件承诺的人员到位率未达到80%。

g.因取弃土场、便道的调查不充分、布置不合理、取弃方量及试验数据不准确，导致设计变更，给发包人造成投资增加的，视为违约。

14.1.2当设计人发生本款约定的违约情况时，发包人有权向设计人扣除违约金，具体约定如下：

（1）如果设计人将工程可行性研究或勘察设计任务转让或者未经发包人书面同意私自分包出去，发包人将有权解除合同，并按合同价的5%扣除设计人的违约金。

分包人虽经发包人书面同意，但合同履约中不能按期提供分包工程设计或按要求提供分包工程合同规定的服务或在项目建设过程中发现方案缺陷或深度不够或不能令发包人满意时，发包人可以指定另外的分包人完成分包工程设计服务，设计人必须支付指定分包人费用，拒绝支付或延期支付，发包人有权按报价清单中相应报价项目单价直接支付给指定分包人，并从设计人的勘察设计费中扣除。由此产生一切后果均由设计人承担。任何分包合同副本（一式两份），需在签订之日7天内报发包人备案。

（2）设计人未按照国家及交通运输部现行的强制性技术标准或规范、规程进行勘察设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备的生产厂、供应商，如发生上述任一行为，发包人将按合同价的5%扣除设计人违约金。

（3）如果设计人未能按期提交工程可行性研究报告、勘察成果、行业主管部门批复的设计文件（发包人书面同意延长期限的情况除外），则每延期15天（不足15天按15天计），发包人将分别按相应阶段设计合同价格的3%扣除设计人的违约金。延期超过60天时，发包人可以中止合同。

（4）在收到发包人或咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，设计人未在15天内完成对勘察成果、设计文件的修改，发包人将按合同价的3%扣除设计人的违约金。延期超过60天时，发包人可以中止合同。

（5）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣并且未通过发包人或发包人委托单位或上级主管单位的审查时，引起返工而造成的质量问题除由设计人负责继续完善勘察设计达到审查要求外，并应视造成的时间延误和费用损失，发包人可扣除设计人合同价5%的违约金；严重者，发包人有权中止设计合同，取消设计人履行下阶段工作的资格，并可按合同价的5%~10%扣除设计人的违约金。

（6）设计人未按照本合同规定提供配合招标的后续服务，发包人将按合同价的3%扣除设计人的违约金。

（7）设计人若未及时选派承诺的设计代表并经发包人批准合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人和设计人约定的时间内给予答复或完成变更设计，每拖期7天（不足7天按7天计）发包人将按合同价格的1%扣除设计人的违约金。

（8）因勘察设计错误而造成一般质量事故，设计人除应免收受损失部分的设计费外，还应无偿继续完善勘察设计，并承担相当于直接受损失部分设计费的赔偿金。

（9）因勘察设计错误而造成重大质量事故，除执行本合同的规定外，设计人应承担其相应设计费2倍的赔偿，并继续无偿完善勘察设计之外，发包人有权报请有关主管部门视情况给予处罚。

（10）如果设计未通过发包人或发包人委托单位或上级主管单位的审查时，设计人必须在发包人规定的时间内重新补充完善设计，并按合同价的10%扣除设计人违约金。

（11）由于设计人的过失或责任引起项目发生重大设计变更或较大设计变更，导致施工工期拖延或者给发包人造成经济损失或增加工程投资的；发包人将按合同价的5%扣除设计人的违约金。

（12）设计人在投标文件中承诺投入项目的项目负责人、技术负责人不允许更换，如需更换项目负责人、技术负责人，设计人必须提前向发包人提出人员变更申请，提交变更人员的资格和简历，变更后的人员资质不得低于招标文件的要求，并经发包人同意后方可更换，同时发包人将对设计人按4万元/人.次扣除违约金。其他主要勘察设计人员发生变化，如每更换一名，扣除2万元违约金。

（13）由于设计人的原因，致使实际的征迁数量超过审批概算中征迁数量的10%，则视为违约，发包人将向设计人课以合同价格1％的违约金。

（14）如果设计人拒绝按照发包人规定的时间和地点进行集中设计或主要设计人员未全部到或其他管理和技术人员到位率未达到投标文件承诺的80%，则视为违约，发包人将按10万元/次扣除设计人违约金，每逾期7天算一次。

（15）因设计代表未按发包人通知的时间及时设计中的问题等原因，严重影响工程进度和工程质量的，发包人可计扣设计人合同价1％的违约金。

（16）项目设计人须按发包人的规定（完成各阶段的地质勘探工作）将地质勘探工作在相应设计工作开始前完成，否则，由此导致设计变更，发包人将按设计人相应设计阶段合同价格的5%扣除违约金。

（17）项目设计人拒绝或未按规定时间完成发包人（项目法人或其授权人）提出的设计变更、设计优化等勘察设计工作，则视为违约，发包人将按10万元/次扣除设计人违约金，每逾期7天算一次。累计达到三次，发包人可以解除合同。
（18）因取弃土场、便道的调查不充分、布置不合理、取弃方量及勘察数据不准确，导致设计变更，造成投资增加的，发包人将按设计变更增加工程费用的10%扣减设计费，每次最高处罚不超过5万元，累计处罚不超过设计合同总额的10%。

（19）因设计人沿线施工初步供电方案、供水方案设计不充分、不合理、数据不准确，导致设计变更，造成投资增加的，发包人视违约情况按每次2至10万元违约金予以处罚。

所有违约金在在设计人的初步设计费中扣除，赔偿金在投标人初步设计费中扣除。

15. 争议的解决
15.1  争议的最终解决方式：由本合同引起的或与本合同有关的任何争议应首先通过双方友好协商予以解决。如果双方不能达成一致，应将争议提交发包人所在地所在人民法院进行诉讼。诉讼期间，双方应继续执行其余无争议部分。

15.2  违约方应承担守约方为维权支付的诉讼费、律师费、鉴定费、公证费、公告费、保全费、保函费、差旅费等全部经济损失。

第三节  合同附件格式
附件一 合同协议书

合 同 协 议 书

          （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                  （项目名称），已接受        （设计人名称，以下简称“设计人”）对该项目        标段工程可行性研究及勘察设计的投标。发包人和设计人共同达成如下协议。

1. 第   标段由K   ＋   至K   ＋   ，长约   km，公路等级为    ，设计速度为       ，     路面，有   立交   处；特大桥    座，计长   m；大中桥   座，计长   m；隧道   座，计长   m以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）工程可行性研究及勘察设计费用清单；

（8）设计人有关人员投入的承诺；

（9）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
3.签约合同价：人民币（大写）________元（¥________）。

4.项目负责人：                。
5.工程可行性研究及勘察设计工作质量符合的标准和要求：        ；安全目标：           。
6. 设计人承诺按合同约定承担工程的工程可行性研究及勘察设计工作，包括              。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款。

8. 设计人计划开始工程可行性研究日期：___________，计划开始勘察设计日期：             ，实际日期按照发包人在开始通知中载明的开始工程可行性研究及勘察设计日期为准。服务期限为    天。
9. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。设计人完成全部勘察设计工作且勘察设计费用结清后失效。

10. 本协议书正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：               （盖单位章）     设计人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：   （签字）

         年       月      日                  年       月         日

附件二 廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，              （项目名称）的项目法人           （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目     标段的工程可行性研究及勘察设计单位              （单位名称，以下简称“设计人”），特订立如下合同。

1. 发包人和设计人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行         （项目名称）     标段勘察设计合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让设计人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加设计人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受设计人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受设计人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求设计人和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

（5）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人勘察设计队伍。

3. 设计人的义务

（1）设计人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）设计人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）设计人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）设计人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）设计人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予设计人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请设计人或设计人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为合同双方签署之日起至勘察设计合同失效日止。

7. 本合同作为         （项目名称）     标段勘察设计合同的附件，与勘察设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和设计人各执一份，送交发包人和设计人的监督单位各一份。

发包人：               （盖单位章）     设计人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：   （签字）

         年       月      日                  年       月         日

发包人监督单位：（全称）（盖单位章）     设计人监督单位：（全称） （盖单位章）

附件三 履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。
履约保证金的金额：合同总价的 3.5 %  。
履约银行保函
（发包人名称）：
鉴于        （发包人名称）      （以下简称“发包人”）接受（设计人名称）（  以下称“设计人”）于__年__月__日参加（项目名称）标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.担保金额人民币（大写）___元(¥ ___元）。
2.担保有效期自发包人与设计人订立的合同生效之日起至     年   月    日（在交工证书签发后
28天）。
3.在本担保有效期内，因设计人违反合同约定的义务时，我方在收到你方以书面形式提出的在担 保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4.发包人和设计人按合同条款的约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人：                           （担保银行盖章）
法定代表人或其委托代理人：                    （签名） 

地 址：                      
邮政编码：                      电 话：                      
传 真：                      
 年    月    日
注：在不违反上述履约担保实质性内容的前提下，设计人可根据银行要求适当调整履约担保格 式。
如采用银行保函，格式如下。
履约保证金的金额：合同总价的 1.5%。
履约银行保函
（发包人名称）：
鉴于        （发包人名称）      （以下简称“发包人”）接受（设计人名称）（  以下称“设计人”）于 年 月 日参加（项目名称）标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.担保金额人民币（大写）      元(¥         元）。
2.担保有效期自发包人与设计人订立的合同生效之日起至     年     月    日（推算的本缺陷责任期结束后 28天内）。
3.在本担保有效期内，因设计人违反合同约定的义务时，我方在收到你方以书面形式提出的在担
保金额内的赔偿要求后，在 7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4.发包人和设计人按合同条款的约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人：                           （担保银行盖章）
法定代表人或其委托代理人：                    （签名） 

地 址：                      
邮政编码：                      电 话：                      
传 真：                      
 年    月    日
注：在不违反上述履约担保实质性内容的前提下，设计人可根据银行要求适当调整履约担保格式。

附件四  其他管理和技术人员最低要求 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	经济评价分项负责人
	1
	高级职称，近5年内担任过1条一级及以上公路新建或改扩建项目的工程可行性研究报告编制经济评价分项负责人工作。

	工程造价分项负责人
	1
	持有注册造价师证书，近5年内担任过1条一级及以上公路新建或改扩建项目的勘察设计工作工程造价（或概算）分项负责人。

	路基、路面分项负责人
	1
	高级工程师，作为路基、路面设计分项负责人至少完成过1个一级及以上公路新建或改扩建勘察设计项目。

	测量分项负责人
	1
	工程师，作为测量分项负责人至少完成过1个一级及以上公路新建或改扩建勘察设计项目。

	路线分项负责人
	1
	高级工程师，作为路线分项负责人至少完成过1个一级及以上公路新建或改扩建勘察设计项目。

	交通安全设施分项负责人
	1
	工程师，作为交通安全设施设计分项负责人至少完成过1个一级及以上公路新建或改扩建勘察设计项目。

	桥涵分项负责人
	1
	高级工程师，作为桥涵设计分项负责人至少完成过1个一级及以上公路新建或改扩建勘察设计项目。

	地勘分项负责人
	1
	高级工程师，作为地勘分项负责人至少完成过1个一级及以上公路新建或改扩建勘察设计项目。

	参加设计其他人员
	2
	至少有1名设计人员具有高级职称，1名设计人员具有中级职称。


注：1、上述人员的具体人选由招标人和中标人在合同谈判阶段确定，且经招标人审批后作为派 驻本标段的人员，不允许更换。

2、上述人员不作为评标的内容，不需要填写，中标后在签署合同协议书前由中标人提交，招标 人将进行核查，如果填报的其他管理和技术人员低于上表要求，招标人有权要求更换。

第二卷
第五章  发包人要求

发包人要求

一、可行性研究及两阶段勘察设计要求
1. 项目概况：详见招标公告；

2.工程可行性研究范围及内容：详见招标公告；
3. 勘察设计范围及内容：详见招标公告。

二、适用规范标准
1、工程可行性研究

按照国家发展改革委发布的《国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知》（发改投资规〔2023〕304号）、交通运输部发布的《公路建设项目可行性研究报告编制办法》（交规划发〔2010〕178号）、《公路工程技术标准》、《公路路线设计规范》、《公路基本建设工程投资估算编制办法》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）等国家、交通部门、发改委等计划部门现行颁布的有关标准、规范、规程的要求编制工程可行性研究报告的内容、深度及本项目招标文件的要求编写。

2、勘察设计

2.1 技术标准与规范

1）本工程的勘察设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于公路勘察设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及招标项目所在地关于公路工程勘察设计方面的文件、规定。

2）设计人在勘察设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人指定代表人的同意。

3）在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行勘察设计。

4）设计人在初步设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）和下述标准、规范（不限于）：

	1.（JTG B01-2014）
	《公路工程技术标准》

	2.（JTJ 002-87）
	《公路工程名词术语》

	3.（JTJ 003-86）
	《公路自然区划标准》

	4.（JTG/T B02-01-2008）
	《公路桥梁抗震设计细则》

	5.（JTG B03-2006）
	《公路建设项目环境影响评价规范》

	6.（JTG B04-2010）
	《公路环境保护设计规范》

	7.（JTG C10-2007）
	《公路勘测规范》

	8.（JTG C20-2011）   
	《公路工程地质勘察规范》

	9.（JTG C30-2015）
   
	《公路工程水文勘测设计规范》

	10.（JTG E40-2007）
     
	《公路土工试验规程》

	11.（JTG D20-2017）
       
	《公路路线设计规范》

	12．（JTG/T D21-2014）        
	《公路立体交叉设计细则》

	13.（JTG D30-2015）
           
	《公路路基设计规范》

	14.（JTG D50-2017）
	《公路沥青路面设计规范》

	15.（JTG D40-2011）

	《公路水泥混凝土路面设计规范》

	16．（JTG/T D33-2012）  
	《公路排水设计规范》

	17.（JTG D60-2015）
     
	《公路桥涵设计通用规范》

	18.（JTG D61-2005）
       
	《公路圬工桥涵设计规范》

	19.（JTG D62-2004）          
	《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》

	20.（JTG D63-2007）  
	《公路桥涵地基与基础设计规范》

	21.（JTG D64-2015）    
	《公路钢结构桥梁设计规范》

	22.（JTG D81-2017）
	《公路交通安全设施设计规范》

	23.（JTG/T D81-2017）
	《公路交通安全设施设计细则》

	24.（JTG/T B07-01-2006）
	《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》

	25.（JTG B05-2015）
	《公路项目安全性评价规范》

	26.（GB/T 50283-99）
	《公路工程结构可靠度设计统一标准》

	27.（GB 50162-92）
	《道路工程制图标准》

	28.（交公路发[2007]358号） 
	《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》

	29.（JTG B06-2007）
	《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》

	30.（JTG/T B06-01-2018）
	《公路工程概算定额》

	31.（JTG/T B06-02-2018）
	《公路工程预算定额》

	32.（JTG/T B06-03-2007）
	《公路工程机械台班费用定额》

	33.（建标[1999]278号）
	《公路建设项目用地指标》

	34.（YD 2002-92）
	《长途通信干线电缆线路工程设计规范》

	35.（YD 5102-2010）
	《通信线路工程设计规范》

	36.（YDJ 44-89）
	《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》

	37.（GB 50689-2011）   
	《通信局（站）防雷与接地设计工程技术规定》

	38.（GB 50374-2006）
	《通信管道工程施工及验收技术规范》

	39.（GB 50198-2011）
	《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

	40.（GB 50174-2008）
	《电子信息系统机房设计规范》

	41.（ITU-T）

	《国际电工协会系列标准》

	42.（GB 50057-2010）
	《建筑物防雷设计规范》

	43.（JGJ 16-2008）   
	《民用建筑电气设计规范》

	44.（YDJ 9-90）      
	《市内通信全塑电缆线路工程设计规范》

	45.（YD 5121-2010）    
	《通信线路工程验收规范》

	46.（GB 50168-2006）    
	《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

	47.（JTG/T C10-2007）   
	《公路勘测细则》

	48.（GB/T 20257.1-2007） 
	《1：500　1：1000　1：2000地形图图式》

	49.（GB/T 13923-2006）
	《基础地理信息要素分类与代码》

	50.（CH 1003-95）
	《测绘产品质量评定标准》

	51.（CH 1002-95）
	《测绘产品检查验收规定》

	52.（GB/T 18316-2008）
	《数字测绘成果质量检查与验收》

	53.（建质[2008] 216号）
	《建筑工程设计文件编制深度规定》


发包人根据工程需要另行补充的技术要求

1. GB50021-2017             《岩土工程勘察规范》

2. JGJ/87-2012               《建筑工程地质钻探技术标准》

3. JGJ89-92                  《原状土取样技术标准》

4. GB50218-2014             《工程岩体分级标准》

5. GB/T50266-2013           《工程岩体试验方法标准》

6. GB/T50123-2019           《土工试验方法标准》

7. GB50009-2012             《建筑结构荷载规范》

8. GB50007-2011             《建筑地基基础设计规范》

9. JGJ94-2008                《建筑桩基技术规范》

10. GB50011-2010            《建筑抗震设计规范》

11. JGJ79-2012               《建筑地基处理技术规范》

12. JGJ120-2012              《建筑基坑支护技术规程》

13. GB 50015—2019           《建筑给水排水设计规范》

14. GB50017-2017             《钢结构设计规范》

15. GB-5768-2017             《道路交通标志和标线》

16. JTJ 062-2008              《公路桥位勘测设计规范》

17. JTG/T 3360-03-2018        《公路桥梁景观设计规范》

18. JTG/T 3360-03-2018        《公路软土地基路堤设计规范》

三、成果文件
3.1 成果文件

1）成果文件的组成：勘察设计说明、图纸等

2）成果文件的深度

满足国家及地方相关规范要求。

3） 成果文件的格式要求

勘察报告、设计文件等的电子版一份（可编辑的dwg、doc、xls、ppt等原始文件）

4）成果文件的份数要求

根据合同约定或发包人实际需求提供。

5）成果文件的载体要求

（1）纸质版的要求：图纸A3版

（2）电子版的要求：可编辑的dwg、doc、xls、ppt等原始文件

（3）其他要求：无

6）成果文件的展板、模型、动画要求：以发包人实际需求为准。

7）成果文件的其他要求：无

3.2 工作要求

1）设计人应根据初步设计实际需要：

（1）自行搜集或购买全部地形图、地质图、规划图及所涉及的其他图纸或资料，自费进行工程测量、研究试验及有关协调（包括签订协议）、调查和资料搜集等工作；

（2）自行搜集或购买相关路网交通工程设施的配置资料（包括通信、监控、收费、供配电、照明等设施）；沿线供电资料；沿线管线资料；沿线气象、环境、人文景观的有关资料；相关路网的管理运营体制资料；相关路网服务设施设置情况的资料；与交通工程相关的规划资料。

四、验收标准
符合现行中华人民共和国以及项目所在地省、市的有关标准、规范、规程的要求的要求。

第三卷
第六章  投标文件格式

                            （项目名称）          （标段名称）勘察设计招标

投标文件
（商务文件）
投标人：                                  （盖单位章）

        年        月         日

目     录
一、商务文件投标函
二、法定代表人身份证明
三、联合体协议书
四、投标保证金
五、拟分包项目情况表
六、资格审查资料
(一)投标人基本情况表
(二)投标人企业组织机构构图
(三)近年完成的类似项目情况表
(四)投标人的信誉情况表
(五)拟委任的项目负责人资历表
(六)拟委任的分项负责人汇总表
(七)拟委任的分项负责人资历表
(八)拟委任的其他管理和技术人员汇总表
(九)拟委任的其他管理和技术人员资历表
七、第一信封其他材料
一、商务文件投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究                  （项目名称）         标段勘察设计招标文件的全部内容（含补遗书第___号至第___号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定完成勘察设计工作。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3．项目负责人姓名：       ，年龄：      ，职称：            。
4. 质量要求：         ，安全目标：         ，服务期限：       。
5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的分项负责人，经你方审批后作为派驻本标段的勘察设计主要人员且不进行更换。如我方拟派驻的人员不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

7．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                    （盖单位章）

法定代表人：                  （签字）

地    址：                                      

网    址：                                     
电    话：                                      

传    真：                                      

邮政编码：                                  
         年       月       日

二、法定代表人身份证明
投标人名称：                              
单位性质：                                
地址：                                    
成立时间：          年        月        日

经营期限：                                
姓名：          性别：      年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。
                          投标人：                 （盖单位章）

                                             年      月    日           

三、联合体协议书（如有）
                （所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加         （项目名称）     标段□勘察□设计投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.          （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担     专业工程，占总工程量的   %；（成员一名称）承担    专业工程，占总工程量的     %；……。

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：                   （盖单位章）

法定代表人：                         （签字）

联合体成员名称：                     （盖单位章）

法定代表人：                         （签字）

联合体成员名称：                     （盖单位章）

法定代表人：                         （签字）

……

       年      月    日

注：1. 本格式适用于联合体投标的单位。

2. 投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书，也无须盖单位章和签字。
3. 投标文件的联合体协议书不采用电子签章；需在完成填写之后，按照要求进行盖章、签字，然后上传该协议书的电子扫描件。

四、投标保证金（如有）

注：投标人应按照投标人须知前附表第3.4.1项的规定递交投标保证金，并在此提供银行电汇回单的复印件。
五、拟分包项目情况表

	拟分包的工程项目
	主要工程内容
	勘察设计任务
	分包工作量占总工作量的比例（%）
	备 注

	
	
	
	
	若无分包计划，则投标人应在本表填写“无”

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	拟分包工作量合计比例（%）
	
	


六、资格审查资料

(一)投标人基本情况表
(二)投标人企业组织机构构图
(三)近年完成的类似项目情况表
(四)投标人的信誉情况表
(五)拟委任的项目负责人资历表
(六)拟委任的分项负责人汇总表
(七)拟委任的分项负责人资历表
(八)拟委任的其他管理和技术人员汇总表
(九)拟委任的其他管理和技术人员资历表
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	注册建造师
	

	统一社会信用 代码/注册码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本帐户 开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本帐户 账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表填报应满足招标文件第一章“招标公告”附录 1 的要求并提供相应证明材料。

（二）投标人企业组织机构框图
	以框图方式表示。


	说明




（三）近年完成的类似项目情况表
	序    号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	项目等级
	

	项目总投资
	

	合同价格
	

	承担的勘察设计/工 程可行性研究工作
	

	勘察设计/工程可行 性研究服务期限
	

	项目负责人
	

	项目完成情况
	

	项目描述
	

	备注
	


注：本表填报的业绩应满足招标文件第一章“招标公告”附录 2 的要求并提供相应证明材料。

（四）投标人的信誉情况表
信誉情况承诺函

    （投标人名称）郑重承诺如下：
1、投标人没有处于被责令停业、财产被接管、破产状态；

2、投标人没有被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内；

3、投标人在交通运输部《2023年度公路设计企业全国综合信用评价结果》中，信用等级未被评定为D级，且在湖北省交通运输厅《2024年度湖北省公路建设市场设计企业信用等级评价结果》中，信用等级也未被评定为D级；

4、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；

（2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人；

（3）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内被判处有行贿罪的；

其他在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为严重失信主体，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。

5、我公司在交通运输部《2023年度公路设计企业全国综合信用评价结果》中信用等级被评定为     级；我公司在湖北省交通运输厅《2024年度湖北省公路建设市场设计企业信用等级评价结果》中信用等级被评定为     级。
6、如在发出中标通知书之前发现我公司存在上述 1~4 条所列情形，招标人有权取消我公司中标资格。
7、我公司承诺以上信息均属实，如发现我公司存在漏报、瞒报或虚假填报的， 我公司将接受招标人及有关行政主管部门按弄虚作假处理我公司的投标行为。
投 标 人：                      （盖单位章） 
 年         月         日

（五）拟委任的项目负责人资历表
	姓    名
	
	年    龄
	
	执业或职业资格证书名称
	

	技术职称
	
	学    历
	
	拟在本标段

工程任职
	

	工作年限
	
	从事勘察设计/工

程可行性研究工

作年限
	

	毕业学校
	______年___月毕业于___________学校___________专业，学制______年

	经         历

	时  间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前承担的任务
	

	备     注
	


注：

1、本表应填写项目负责人相关情况。

2、本表填报的人员应满足招标文件第一章“招标公告”附录 4 的要求并提供相应证明材料。

（六）拟委任的分项负责人汇总表
	序号
	本标段任职
	姓名
	技术职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表无需填写。

（七）拟委任的分项负责人资历表
	姓    名
	
	年    龄
	
	执业或职业资格证书名称
	

	技术职称
	
	学    历
	
	拟在本标段

工程任职
	

	工作年限
	
	类似勘察设计工作年限
	

	毕业学校
	______年___月毕业于___________学校___________专业，学制______年

	经         历

	时  间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前承担的任务
	

	备     注
	


注：本表无需填写。

（八）拟委任的其他管理和技术人员汇总表
	序号
	本标段任职
	姓名
	技术职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表无需填写。

（九）拟委任的其他管理和技术人员资历表

	姓    名
	
	年    龄
	
	执业或职业资格证书名称
	

	技术职称
	
	学    历
	
	拟在本标段

工程任职
	

	工作年限
	
	类似勘察设计工作年限
	

	毕业学校
	______年___月毕业于___________学校___________专业，学制______年

	经         历

	时  间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前承担的任务
	

	备     注
	


注：本表无需填写。

七、第一信封其他材料
其他材料
                              （项目名称）          标段勘察设计招标

投标文件
（技术文件）
投标人：                                  （盖单位章）

        年        月         日

八、 技术建议书
主要内容包括但不限于：

1.对招标项目的理解和总体设计思路；

2.工可报告编制的进度控制措施和质量控制措施； 

3.对招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施；

4.勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施；
5.后续服务的安排及保证措施。

                         （项目名称）         （标段名称）标段勘察设计招标

投标文件
（报价文件）
投标人：                                  （盖单位章）

        年        月         日

目  录
一、投标函
二、勘察设计费用清单
(一)报价清单说明
(二)公路工程勘察工作报价清单表
(三)公路工程设计工作报价清单表
(四)报价清单汇总表
三、第二信封其他材料
一、投标函
                         （招标人名称）：

1．我方已仔细研究                  （项目名称）         标段勘察设计招标文件的全部内容（含补遗书第___号至第___号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）           元（¥        ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为         ），按合同约定完成工可及初步设计工作。

2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人：           （签字）

地    址：                                      

网    址：                                     
电    话：                                      

传    真：                                      

邮政编码：                                  
         年       月       日
二、勘察设计费用清单
（一）报价清单说明

1. “报价清单”应与“投标人须知”“通用合同条款”“专用合同条款”和“发包人要求”一起使用。投标人应根据本招标文件规定的工程可行性研究、勘察设计工作内容和计划工作量，认真阅读分析本招标项目原始资料，在编制完成技术建议书的前提下，慎重提出“报价清单”，并以此做为本招标项目工程可行性研究和勘察设计阶段的勘察设计费的基础。

2. 设计人应按照国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部有关标准、规范、规程、定额、办法、示例等要求的内容和深度，开展本招标项目的工程可行性研究和初步设计工作，并将工程可行性研究、初步设计的初步设计费计入相应的报价项目中。“报价清单”所列的报价，应包括为完成本招标项目工程可行性研究、勘察设计全过程的一切费用，包括按合同规定应完成的工程可行性研究、勘察设计费和后续服务费、与工程可行性研究、设计文件审查有关的各种会议的会务费以及设计人自行委托咨询的咨询费、利润、税金等与此有关的一切费用。

3. “报价清单”为通用表格，投标人应根据本招标项目工作内容，按照表格格式详细填写，以免遗漏或有误。投标人没有报价的项目，发包人将认为有关费用已包含在其他项目之中，不另行支付。凡清单项目中未包含的但在工程可行性研究、勘察设计中又必须完成的工作内容，均被认为已包含在清单各项目报价中，发包人不另行支付。

4. 投标人在“报价清单”中报价应以人民币为单位。

5. 投标人应在“报价清单”后附详细的计算说明，包括计算方法、取费依据等，以便招标人对投标人初步设计报价的合理性作出判断。
（二）公路工程勘察工作报价清单表

第   标段













单位：人民币元
	序号
	项目名称
	计量单位
	实物工作量
	单价金额
	合价金额

	1
	控制测量
	
	
	
	

	-1
	一级
	km 
	
	
	

	-2
	二级
	km
	
	
	

	-3
	二等
	km 
	
	
	

	-4
	三等
	km
	
	
	

	-5
	四等
	km 
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	2
	地形图测绘（陆地）
	
	
	
	

	-1
	1：500
	km 2
	
	
	

	-2
	1：1000
	km 2
	
	
	

	-3
	1：2000
	km 2
	
	
	

	-4
	1：5000
	km 2
	
	
	

	-5
	1：10000
	km 2
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	3
	水下地形图测绘
	
	
	
	

	-1
	1：200
	km 2
	
	
	

	-2
	1：500
	km 2
	
	
	

	-3
	1：1000
	km 2
	
	
	

	-4
	1：2000
	km 2
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	4
	航空测绘
	
	
	
	

	-1
	1：500
	km 2
	
	
	

	-2
	1：1000
	km 2
	
	
	

	-3
	1：2000
	km 2
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	5
	勘探
	
	
	
	

	-1
	钻孔
	m
	
	
	

	-2
	井探
	m
	
	
	

	-3
	槽探
	m
	
	
	

	-4
	洞探
	m
	
	
	

	-5
	标准贯入试验
	m
	
	
	

	-6
	动力触探
	m
	
	
	

	-7
	静力触探
	m
	
	
	

	-8
	地质雷达
	点
	
	
	

	-9
	地质雷达
	km 
	
	
	

	-10
	物探
	
	
	
	

	-a
	电法
	点
	
	
	

	-b
	地震法
	点
	
	
	

	-c
	地震法
	km
	
	
	

	-d
	声波
	km
	
	
	

	-e
	测井
	点
	
	
	

	-f
	测井
	m
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	6
	初测
	km 
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	合计
	


注：本清单格式仅为示例，投标人应根据本招标项目工程特点、按照《公路工程地质勘察规范》《公路勘测规范》《公路勘测细则》及合同条款的相关规定，核实勘察工作内容及工作量，分别列出并填写本表各勘察项目的分项及子项。同时，投标人应将详细的计算说明（包括每一分项、子项的计算依据及计算过程等）附在报价清单后面。

（三）公路工程设计工作报价清单表

第   标段













单位：人民币元
	序号
	项      目
	计量单位
	实物工作量
	单价金额
	合价金额

	一
	设计
	
	
	
	

	1
	公路
	
	
	
	

	-1
	Ⅰ级
	
	
	
	

	-2
	Ⅱ级
	
	
	
	

	-3
	Ⅲ级
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	2
	桥梁
	
	
	
	

	-1
	Ⅰ级
	
	
	
	

	-2
	Ⅱ级
	
	
	
	

	-3
	Ⅲ级
	
	
	
	

	-a
	河槽内桥梁
	
	
	
	

	-b
	河滩内桥梁
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	3
	隧道
	
	
	
	

	-1
	Ⅰ级
	
	
	
	

	-2
	Ⅱ级
	
	
	
	

	-3
	Ⅲ级
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	4
	立体交叉
	
	
	
	

	-1
	Ⅰ级
	
	
	
	

	-2
	Ⅱ级
	
	
	
	

	-3
	Ⅲ级
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	5
	交通工程及沿线设施
	 
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	6
	环保、水保及绿化景观设计
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	7
	专题研究
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	二
	其他
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	合计：
	


注：1. 本清单格式仅为示例，投标人应根据本招标项目工程特点和设计工作内容，分别列出并填写本表各设计项目的分项及子项。

2. 本清单表中“其他”是指工程设计实际需要或提供相关服务收取的费用。包括总体设计费、主体设计协调费、采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计文件编制费。

3.投标人应将详细的计算说明（包括每一分项、子项的计算依据及计算过程等）附在报价清单后面。

（四）报价清单汇总表
第   标段













单位：人民币元
	序号
	项目
	费用合计
	备注

	（1）
	工程可行性研究
	
	

	（2）
	勘察设计费用
	
	

	（3）
	投标报价总计
	
	（3）=（1）+（2）


注：本表中的投标报价总计应与本投标函中的投标总报价保持一致，且投标人的报 价不得高于本项目最高投标限价。

三、第二信封其他材料


其他材料
提示：上传至其他材料的内容会在发布评标结果公示时公布
� 本条款一般适用于方案设计招标。


� 招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，对工程勘察设计服务质量提出目标要求。


� 招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，对工程勘察设计过程中的人员安全提出目标要求。


� 招标人不得强制限定履约保证金必须采用现金或支票方式缴纳，不得拒绝银行保函形式的履约保证金。


� 本项规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，适用范围为由部审核、审批资质的公路设计企业，具体包括：设计甲、乙级资质企业。 


� 招标人可根据项目具体特点和实际情况对附表格式进行修改，下同。


� 各评分因素权重分值范围如下：技术建议书30~45分；主要人员20~30分；技术能力0~5分；业绩10~25分；履约信誉5~10分。


� “技术能力”指投标人的科研开发和技术创新能力，招标人可结合招标项目的具体情况提出相关要求，包括投标人获得的与工程咨询管理（包括勘察设计、监理等工程咨询工作）有关的专利（发明专利或实用新型专利）、国家或省级科学技术进步奖，主编或参编过的国家、行业或地方标准等。


� 评标价权重分值不宜超过10分。


� E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值、E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，招标人可依据招标项目具体特点和实际需要设置E1、E2，但E1应大于E2。


�按中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率加手续费计算。招标人不能自行取消本款内容或降低利率。


�按中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率加手续费计算。招标人不能自行取消本款内容或降低利率。


� 招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需派驻的其他管理和技术人员。上述人员的具体人选由招标人和中标人在合同谈判阶段确定，且经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员，不允许更换。如中标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。


� 招标人可结合招标项目具体特点和实际需要，对本章内容进行补充、细化。


� 本条款不适用于招标文件要求提供了分项负责人的项目。


� 本表应根据“招标公告”附录5或“合同条款及格式”第三节附件三填写。


�如果采用单价合同计价模式，招标人在报价清单表中应填入预估数量，作为投标的共同基础。


�如果采用单价合同计价模式，招标人在报价清单表中应填入预估数量，作为投标的共同基础。





是否修改？


专家意见在这里加上“改建工程”


工程可行性研究报告：合同签订后  日历天内提交工程可行性研究报告（送审稿）；初步设计：工程可行性研究报告批复后  日历天内提交初步设计文件（送审稿）；施工图设计：初步设计批复后  日历天内完成施工图设计文件（送审稿）。施工期服务期   日历天、缺陷责任服务期  日历天


以联合体形式完成的总承包业绩不认可？


支付条款待修改






