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第一卷

第一章  招标公告
第一章  招标公告
荆东高速2027-2029年养护工程第JDGS-YHSJ-01标段设计招标公告

1．招标条件
本项目荆东高速2027-2029年养护工程设计（项目名称）已列入湖北荆东高速公路建设开发有限公司（以下简称“招标人”）年度工作计划，资金来源于企业自筹，资金已落实，招标人为湖北荆东高速公路建设开发有限公司，招标代理机构为湖北鄂坤工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2．项目概况与招标范围
2.1 项目概况

建设地点：湖北省荆州市。
建设规模：荆东高速2027-2029年养护工程设计项目建安费预估9500万元，包括路基工程100万元、路面工程7300万元、桥涵工程500万元、交通安全设施800万元、房建工程100万元、绿化工程100万元、机电工程600万元，具体以发包人核定的实际工程量为准。

其他：湖北荆东高速公路位于湖北省荆州市公安县境内，起于荆州长江公路大桥南岸收费站，经马市、黄金口、夹竹园、狮子口，止于东岳庙，与207国道相连，高速公路主线长58．403公里，建有特大桥7座，大桥4座。全线采用双向四车道高速公路建设标准，设计车速100公里每小时，路基、桥梁宽度26米。全线共2个收费站（荆州南收费站、公安收费站），1对服务区。
2.2 招标范围

招标范围：(1)负责服务期内荆东高速公路养护工程方案编制（代工可）（如需）、路况调查、施工图设计（含路基、路面、桥涵、机电、交通安全设施、绿化、突发应急等工程）以及设计预算的编制工作（100万元以下单项工程采用一阶段设计（施工图设计）、100万元以上单项工程采用初步设计和施工图设计）。(2)负责服务期内中长期养护规划的编制工作（相关数据自行调查）及养护决策报告（报告符合主管部门相关要求）。(3)负责地质勘查工作（如需）。(4)驻地对专项工程进行技术指导。(5)专项工程交（竣）工完成后3个月内向招标人提供项目后评价报告。
标段划分：本次设计招标划分1个标段，标段号为荆东高速2027-2029年养护工程第JDGS-SJ-01标段。

计划勘察设计/勘察/设计服务期：1095日历天，计划开工日期2026-11。

2.3 其他：（1）单项养护工程设计服务期限：发包人下达的规定时间内完成。（2）设计后续服务期限：至单项养护工程交（竣）工验收完成终止。
3．投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备：最低资格条件见招标公告附录，并在人员等方面具有相应的能力。

3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的  /  (具体数量)个标段投标，每个投标人允许中 / 个标。

3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。
3.5本项目属性:项目未预留份额专门面向中小企业采购
3.6其他要求：（1）与招标人存在利害关系并可能影响招标公正性的法人，不得参加投标；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均将被否决。注：前述单位负责人指营业执照上标明的法定代表人；前述管理关系是指非股权关系的不同单位之间存在的管理与被管理关系。前述控股关系主要包括以下情形：①根据《公司法》第二百六十五条第（二）款之规定：出资额占有限责任公司资本总额超过百分之五十或者持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十。②A公司和B公司分别持有C公司50％股份，A公司与C公司同时参与本项目同一标段投标时，应提供A公司不是C公司控股股东的证明材料，否则A公司不得与C公司同时参与本项目同一标段投标。③根据《公司法》第二百六十五条第（二）款之规定：出资额或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。④法律法规规定的其他控股关系。
4．技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果 不给予 （给予或不给予）经济补偿。
给予经济补偿的，招标人将按如下标准支付经济补偿费：   /  。
5．招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者（若为联合体投标，指联合体所有成员），应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并下载手机版CA（标证通）或办理CA数字证书（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）。
5.2 完成注册登记后，请于 2026  年   月   日至 2026 年   月   日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用手机版CA（标证通）或CA数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文件。
6．投标文件的递交

6.1投标文件递交截止时间为 2026 年   月   日 9  时 30 分。
6.2投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

7．投标相关事宜


招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间：不召开；
投标预备会时间：不召开；

8．评标办法
本次招标评标办法采用双信封综合评分法。
9．发布公告的媒介


本次招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统（http://www.hbggzyfwpt.cn）、湖北省交通运输厅网站（http://jtt.hubei.gov.cn/）、深业集团招采平台（https://zc.shenyejituan.com）、深圳阳光采购平台（https://ygcg.szexgrp.com/）(发布公告的媒介名称)上发布。
10．联系方式

招 标 人：湖北荆东高速公路建设开发有限公司

地    址：荆州市沙市区北湖路34号

联 系 人：李国涛
邮    编：434000

电    话：0716-5221862
招标代理：湖北鄂坤工程咨询有限公司

地    址：湖北省武汉市武昌区中北路86号汉街总部国际B座5楼
邮    编：430051

项目负责人：许丹彤、喻拯中
电    话：027-68789901-801
11. 行政监督部门
监督部门：湖北省交通运输厅
地    址：武汉市汉口建设大道428号

邮    编：430030

电    话：027-83460346
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     2026 年  月  日
附 录：
附录1  资格审查条件(资质最低要求) 
	企业资质等级要求

	投标人须同时具备：

（1）具备有效的企业法人营业执照。

（2）工程勘察综合甲级资质或者专业类（岩土工程和工程测量）甲级资质。
（3）工程设计综合甲级资质或公路行业设计甲级资质或公路行业专业设计甲级资质（同时具备公路、交通工程）。


注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”，并在“投标人基本情况表”后附相应证明材料。
2、证明材料应附：企业法人营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户信息、资质证书等证件的扫描件(各项证书扫描件应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。各项证书封面、封底、空白页可不附)。
3、对于法人发生重组或变更的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照和资质证书变更记录扫描件。

4、上述要求与投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。
附录2  资格审查条件(业绩最低要求) 

	业 绩 要 求

	投标人应满足下列业绩之一：

投标人近5年完成过一个20km高速公路新建或改扩建工程设计；

投标人近5年完成过一个单项合同额不少于245万元的高速公路养护工程设计。


注：1、投标人应如实填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在本表后附相应证明材料。投标人在填报上表时，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、近5年指2021年1月1日至投标截止日期前一日，养护工程设计业绩以设计合同签订的时间为准；新建或改扩建工程设计业绩以初步设计批复或施工图设计批复的时间为准。
3、近年完成的类似项目情况的业绩证明材料要求：

（1）高速公路养护工程设计业绩证明材料需提供合同协议书及合同甲方出具的履约完成证明材料扫描件，若上述材料无法体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，应提供合同甲方出具的业绩证明材料，否则该业绩将不予认可。

（2）高速公路新建或改扩建工程设计业绩以全国公路建设市场监督管理系统审核通过的为准，投标文件中直接附系统截屏资料(投标人应以非注册用户身份查询，以注册用户登录后查询的截屏资料不予认可)。
4、投标人以任何联合体形式或专业分包形式完成的项目业绩视为不满足上述业绩最低要求。
5、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

6、在对投标人进行业绩审查时，如果投标人是由若干直接被管理的子公司组成的母公司，其业绩仅以其名义签署的合同计算，其直接管理的子公司业绩均不予考虑。如果投标人是某一母公司直接管理的子公司，其业绩亦不能以其母公司的名义计算。

7、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。

8、上述要求与投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。

附录3  资格审查条件(信誉最低要求) 

	信 誉 要 求

	1、投标人没有处于被责令停业、财产被接管、破产状态；

2、投标人没有被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内；

3、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；

（2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人；

（3）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内被人民法院判决为有行贿罪的；

（4）其他在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为严重失信主体，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。


注： 1、本表中“近三年”是从指投标截止时间往前推算的3年，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。

2、投标人应在投标文件格式资格审查资料“投标人的信誉情况表”按给定的内容填报并提供《信誉情况承诺函》。

附录4  资格审查条件（主要人员最低要求) 

	人员
	数 量
	资格要求

	项目负责人
	1
	1、公路工程相关专业高级职称；

2、近5年作为项目负责人担任过1条高速公路新建或改扩建或养护工程设计工作。

	技术负责人
	1
	1、公路工程相关专业高级职称；

2、近5年作为项目负责人或技术负责人担任过1条高速公路新建或改扩建或养护工程设计工作。


注: 1、投标人应如实填报投标文件格式 “拟委任的项目负责人资历表”、“拟委任的技术负责人资历表”，并在相应表后附相应证明材料。

2、投标人应提供拟投入人员的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件。

3、项目负责人、技术负责人个人的业绩证明材料：

（1）高速公路养护工程设计业绩证明材料需提供合同协议书及合同甲方出具的履约完成证明材料扫描件，若业绩证明材料无法表明上述要求的建设规模或技术指标或人员任职情况，应提供该业绩项目的合同甲方出具证明材料的扫描件，否则评标时不予认可。

（2）高速公路新建或改扩建或养护工程设计业绩证明材料以在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”审核通过的为准，投标文件中直接附网页截图复印件(投标人应以非注册用户身份查询，以注册用户登录后查询的截屏资料不予认可)。

4、公路工程相关专业包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、隧道工程、交通土建、交通工程、工程地质、岩土工程、道路工程、公路道路工程、机电工程。
5、投标人应提供所属社保机构出具的拟委任的主要人员2026年1月以来任意连续3个月社保缴费证明(并加盖缴费证明专用章)或其他能够证明拟委任的主要人员参加2026年1月以来任意连续3个月社保的有效证明材料扫描件（社保缴纳单位应为投标人或其下属非独立法人单位（如分公司））。
6、近5年是指2021年1月1日至投标截止日前一日，个人养护工程设计业绩以设计合同的时间为准；新建或改扩建工程设计业绩以初步设计批复或施工图设计批复的时间为准。
7、上述要求与投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人资历表”、“拟委任的技术负责人资历表”注的内容不一致的，以上述要求为准。

附录5　重大偏差一览表

第一信封重大偏差一览表

	序号
	评审因素
	重大偏差认定标准

	
	投标文件
	在本次评标过程中，投标文件不能正常打开

	
	投标人名称
	投标人名称（仅指：投标文件（商务及技术文件）的封面、投标函中投标人名称）与营业执照或资质证书名称不一致，且未提供相关部门的合法批件

	
	投标文件签字盖章
	投标人存在以下任一情形均属于重大偏差：

（1）投标文件封面未使用CA数字证书加盖单位电子印章；

（2）投标函未使用CA数字证书加盖单位电子印章；

（3）投标函未使用CA数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

	
	投标保证金
	采用现金形式递交的存在以下任一情形属于重大偏差：

（1）投标保证金未从投标人基本账户转出；

（2）投标保证金未在投标截止时间前一次性足额汇至招标人指定的账户。

采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式递交的存在以下任一情形属于重大偏差：

（1）保函或保单受益人（招标人）、标段名称、标段编号、担保内容、担保金额、保函或保单有效期信息不符合招标文件规定；

（2）在投标截止时间前未提交保函或保单。

	
	投标文件的组成部分
	投标文件缺少以下任一项内容：商务文件投标函、法定代表人身份证明、投标人基本情况表、近年完成的类似项目情况表、投标人的信誉情况表（信誉情况承诺函）、拟委任的项目负责人资历表、拟委任的技术负责人资历表、技术建议书。

注：①招标文件要求相关表格附相应证明材料的，投标人未按要求提供证明材料属于重大偏差；②投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，上述不一致的情形不属于重大偏差。

	
	投标报价
	第一信封投标文件出现有关投标报价的内容

	
	设计服务期限
	商务文件投标函未填写设计服务期限或填写的设计服务期限超过招标公告规定的时限

	
	质量要求
	商务文件投标函未填写质量要求或填写的质量要求不符合国家及行业主管部门相关标准、规范及规定

	
	安全目标
	商务文件投标函未填写安全目标或填写的安全目标低于“不发生一般及以上安全责任事故”的规定

	
	联合体投标人
	投标人以联合体形式投标

	
	营业执照
	未提供营业执照或提供的营业执照无效

	
	资质等级
	投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：

（1）具备有效的企业法人营业执照；
（2）工程勘察综合甲级资质或者专业类（岩土工程和工程测量）甲级资质。

（3）工程设计综合甲级资质或公路行业设计甲级资质或公路行业（同时具备公路、交通工程）专业设计甲级资质。
（4）证明材料应附：企业法人营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户信息、资质证书等证件的扫描件(各项证书扫描件应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。各项证书封面、封底、空白页可不附)。
（4）对于法人发生重组或变更的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照和资质证书变更记录扫描件。

	
	业绩
	投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：
（1）投标人近5年完成过一个20km高速公路新建、改扩建工程设计；或者投标人近5年完成过一个单项合同额不少于245万元的高速公路养护工程设计。
（2）近5年指2021年1月1日至投标截止日期前一日，养护工程设计业绩以设计合同签订的时间为准；新建或改扩建工程设计业绩以初步设计批复或施工图设计批复的时间为准。
（3）近年完成的类似项目情况的业绩证明材料要求：

①高速公路养护工程设计业绩证明材料需提供合同协议书及合同甲方出具的履约完成证明材料扫描件，若上述材料无法体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，应提供合同甲方出具的业绩证明材料，否则该业绩将不予认可。

②高速公路新建或改扩建工程设计业绩以全国公路建设市场监督管理系统审核通过的为准，投标文件中直接附系统截屏资料(投标人应以非注册用户身份查询，以注册用户登录后查询的截屏资料不予认可)。

（4）投标人以任何联合体形式或专业分包形式完成的项目业绩视为不满足上述业绩最低要求。
（5）如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（6）在对投标人进行业绩审查时，如果投标人是由若干直接被管理的子公司组成的母公司，其业绩仅以其名义签署的合同计算，其直接管理的子公司业绩均不予考虑。如果投标人是某一母公司直接管理的子公司，其业绩亦不能以其母公司的名义计算。

	
	信誉
	投标人出现以下任一情形均属于重大偏差：

（1）投标人处于被责令停业、财产被接管、破产状态；

（2）投标人被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内；

（3）投标人在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；

（4）投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人；

（5）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内被人民法院判决为有行贿罪的；

（6）其他在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为严重失信主体，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的；

（7）投标人未在投标文件格式资格审查资料“投标人的信誉情况表”按给定的内容填写并提供《信誉情况承诺函》的。

	
	主要人员
	1、投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：

（1）项目负责人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差：

1）公路工程相关专业高级职称；

2）近5年作为项目负责人担任过1条高速公路新建或改扩建或养护工程设计工作。

（2）技术负责人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差：

1）公路工程相关专业高级职称；

2）近5年作为项目负责人或技术负责人担任过1条高速公路新建或改扩建或养护工程设计工作。

2、投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：
（1）投标人应提供拟投入人员的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件。

（2）项目负责人、技术负责人个人的业绩证明材料：

①高速公路养护工程设计业绩证明材料需提供合同协议书及合同甲方出具的履约完成证明材料扫描件，若业绩证明材料无法表明上述要求的建设规模或技术指标或人员任职情况，应提供该业绩项目的合同甲方出具证明材料的扫描件（需加盖甲方公章），否则评标时不予认可。
②高速公路新建或改扩建或养护工程设计业绩证明材料以在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”审核通过的为准，投标文件中直接附网页截图复印件(投标人应以非注册用户身份查询，以注册用户登录后查询的截屏资料不予认可)。
（4）公路工程相关专业包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、隧道工程、交通土建、交通工程、工程地质、岩土工程、道路工程、公路道路工程、机电工程专业。

（5）投标人应提供所属社保机构出具的拟委任的主要人员2026年1月以来任意连续3个月社保缴费证明(并加盖缴费证明专用章)或其他能够证明拟委任的主要人员参加2026年1月以来任意连续3个月社保的有效证明材料扫描件（社保缴纳单位应为投标人或其下属非独立法人单位（如分公司））。
（6）近5年是指2021年1月1日至投标截止日前一日，个人养护工程设计业绩以设计合同的时间为准；新建或改扩建工程设计业绩以初步设计批复或施工图设计批复的时间为准。

	
	存在的其他情形（一）
	投标人存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段的代建人； 

（6）为本标段的招标代理机构；

（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标的。

	
	存在的其他情形（二）
	投标人存在以下任一情形：

(1)在本次招投标活动中，串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

(2)在本次招投标活动中，不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

(3)在本次招标活动中，不同投标人的投标文件存在“文件创建标识码”、“文件制作机器码”一致等情形。

	投标人存在上述情况的均属于重大偏差，其投标应当被否决。投标人出现未列入上表情形的不属于重大偏差，按细微偏差处理，评标委员会不得因细微偏差否决投标。


第二信封重大偏差一览表
	序号
	评审因素
	重大偏差认定标准

	1
	投标人名称
	投标人不满足以下情形均属于重大偏差：

投标文件（报价文件）封面的投标人名称、投标函中投标人名称、营业执照投标人名称、资质证书投标人名称须一致，不一致时需提供相关部门的合法批件。

	2
	投标文件签字盖章
	投标人存在以下任一情形均属于重大偏差：

（1）投标文件封面未使用CA数字证书加盖单位电子印章；

（2）投标函未使用CA数字证书加盖单位电子印章；

（3）投标函未使用CA数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

	3
	投标文件的格式、内容
	投标文件的报价文件投标函、设计费用清单的格式和内容不符合第六章“投标文件格式”的格式、内容规定，字迹模糊不可辨。

	4
	投标报价
	投标人存在以下任一情形均属于重大偏差：

（1）一份投标文件有多个报价，提交了选择性报价；

（2）投标人提交了调价函；
（3）投标人的投标总报价超过本标段（包）的最高投标限价或投标分项报价超过标段（包）的分项限价。

	5
	存在的其他情形
	投标人存在以下任一情形均属于重大偏差：

(1)在本次招投标活动中，串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

(2)在本次招投标活动中，不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或投标人不接受对投标报价算术性错误进行价格修正的；
(3)在本次招标活动中，不同投标人的投标文件存在“文件创建标识码”、“文件制作机器码”一致等情形。

	投标人存在上述情况的均属于重大偏差，其投标应当被否决。投标人出现未列入上表情形的不属于重大偏差，按细微偏差处理，评标委员会不得因细微偏差否决投标。


备注：“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“省电子交易平台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。
第二章  投标人须知
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.7
	标段投资估算
	详见招标公告

	1.3.3
	质量要求

	符合国家及行业主管部门相关标准、规范及规定

	1.3.4
	安全目标

	不发生一般及以上安全责任事故

	1.4.3
	投标人不得存在的其他关联情形
	/

	1.4.4
	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录
	/

	1.4.5
	公路工程设计资质企业名录
	☑适用
(不适用

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题的时间
	召开投标预备会之日 / 日前

	1.11.1
	分包
	□不允许
(允许，对分包的要求：仅限房建工程，(1)分包必须经发包人同意和批准。(2)分包人的资格要求：拟定的分包人应具有相应的资质，其资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	澄清和修改内容将以编号的补遗书形式通知投标人，为便于及时了解，招标人将在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址：www.hbggzyfwpt.cn)，各投标人注意定期查询下载。补遗书作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的时间
	递交投标文件截止之日 18  日前

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	本次招标发布的所有补遗书

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	按一般计税方法计算

	3.2.3
	报价方式
	(总价
☑单价

	3.2.4
	最高投标限价
	□无
(有，最高投标限价为人民币247.38万元，其中设计费用230.58万元、中长期养护规划设计编制费16.8万元。

如果投标人的投标报价高于本款规定的最高投标限价，其投标文件将被否决。 

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	(1)投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，考虑合同条款进行设计费报价。(2)招标人不接受调价函。(3)投标价应包括投标人完成项目工程设计的所有工作内容和提供全套设计文件及后续服务的全部费用。(4)本项目因需要开展相关设计调研工作时产生的费用由中标人承担，设计调研费已包含在勘察设计费中，投标人投标报价时应充分考虑，招标人不再单独支付。(5)与设计文件审查有关的各种会议的会务费、评审费由中标人承担，招标人不另行支付。(6)后续服务期间设计人员在施工现场生活、工作等产生的一切费用由中标人承担。(7)投标人中标后不能因加快设计进度、增加人员而要求招标人增加设计费用。(8)如发生不可抗力的传染病，投标人中标后应按照国家有关规定采取相关措施，加强防护、隔离施工现场，防止发生传染病事件，相关费用已含入相关子目报价中，招标人不另行支付。（9）专项工程交（竣）工完成后3个月内向招标人提供项目后评价报告，招标人不另行支付费用。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算 120 日

	3.4.1
	投标保证金
	□不提交
☑提交，
1.递交截止时间（到账时间）：同本标段投标截止时间。
2.金额：2万元。
3.形式：投标人应当采用现金、电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单中的一种形式递交投标担保。
4.递交方式及要求：
（1）采用现金方式
1）必须从投标人的基本账户汇至招标人指定的账户及账号。
保证金账号：3202002209200173370；
账户名称：湖北鄂坤工程咨询有限公司；
开户银行：中国工商银行武汉市长委支行
其他要求：投标人需在转账备注中注明项目名称、标段名称，可简写（如投标人转账备注：JDGS-YHSJ-01标段保证金）
2）基本账户信息将以投标人办理交易主体注册登记所填基本账户信息为准，若投标人汇款账户与注册登记时的基本账户信息不相符，由此造成投标保证金递交失败的责任由投标人自行承担。
3）投标保证金到账查询方法及其它要求： 因投标人信息保密需要，不提供投标保证金到账查询服务。投标人应自行核对银行转账信息严格按照本款规定递交投标保证金。
（2）采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式（以下简称保函、保单）
1）投标人须及时登录“电子交易平台”选择所投项目按系统引导的程序申请电子保函或保单。

2）投标人可在“电子交易平台”查询保函或保单是否申请 

成功，开具成功后可下载电子保函或保单。电子保函或保单应载明：保函或保单受益人（招标人）、项目名称、招标编号、担保内容、担保金额、保函或保单有效期等信息，检查其内容符合招标文件的相关约定后，上传至投标文件的“投标保证金”栏目中。

3）开标后，电子交易平台将自动比对投标截止时间前收到的电子保函或保单情况；评标时评标委员会可以直接在投标文件中查验电子保函或保单。

	3.4.3
	退还投标保证金
及利息
	1 .采用现金方式
计息标准：招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费。
计息时间：计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日。
退还办法：按照相关法律法规的规定退还。
2.采用银行电子保函方式，不产生利息，电子保函到期后自动失效。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	☑投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；
☑投标人存在以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取中标、弄虚作假等行为；
如果中标人无正当理由放弃中标，招标人除有权不予退还其投标担保外，还有权将有关情况上报上级主管部门按有关规定处罚。

	3.5
	资格审查资料的特殊

要求
	(无

□有，具体要求：                                  

	3.5.2
	近年完成的类似项目情况的时间要求及业绩证明材料要求
	时间要求：近5年，即2021时间在1月1日至投标截止日期前一日

业绩证明材料要求：
□投标人的业绩应以在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”审核通过的为准，投标文件中直接附打印的网页截图复印件（投标人应以非注册用户身份查询，以注册用户登录后查询的截屏资料不予认可）。
（补充要求）。
☑近年完成的类似项目情况的时间要求及业绩证明材料要求以招标公告附录2资格审查条件(业绩最低要求)注释为准。

	3.5.3
	信用等级评定状况要求
	 / 年、 / 年

	3.5.5
	项目负责人业绩证明材料要求
	□个人业绩证明材料应以在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”审核通过的为准，投标文件中直接附打印的网页截图复印件（投标人应以非注册用户身份查询，以注册用户登录后查询的截屏资料不予认可）。
_________________________（补充要求）。

(个人业绩证明材料要求以招标公告附录4资格审查条件(主要人员最低要求)注释为准。

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.4
	另行提供的纸质版
投标文件份数
	份数：  3    ，中标人提交的纸质投标文件应当与投标时的电子投标文件内容一致。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	(否

□是，退还安排：

	5.1
	组织开标时间和地点
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）组织开标地点：湖北省公共资源电子交易平台开标大厅。

投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：招标人将在第一个信封（商务及技术文件）开标结束时于“电子交易平台”上通知第二个信封（报价文件）的预计开标时间，第一个信封（商务及技术文件）评审结束后将进行第二个信封（报价文件）开标，请投标人实时关注。

	5.2.1
	解密时间
	招标人发出解密提示后 30 分钟内

	5.2.5
	投标报价不参加评标基准价计算的情况
	除未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件投标报价不参与评标基准价计算外，在第二个信封开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后招标人将如实记录，其投标报价不参与评标基准价的计算，并提交评标委员会评审：

(1)未在投标函上填写投标总价；

(2)投标报价高于招标人公布的最高投标限价（如有）；
(3)未按招标文件要求提交投标保证金（其他要求，如需要）。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人；

评标专家确定方式：从湖北省评标专家库随机抽取。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐的中标候选人的人数：3名，当所有投标均被否决或经评审后的有效投标人不足3家时，招标人重新组织招标。       

	7.1
	中标候选人公示媒介
	公示媒介：

湖北省电子招投标交易平台

网址：www.hbbidcloud.cn
湖北省公共资源交易电子服务系统
网址：www.hbggzyfwpt.cn

湖北省交通运输厅网站

网址：http://jtt.hubei.gov.cn/
深业集团招采平台

网址：https://zc.shenyejituan.com
深圳阳光采购平台

网址：https://ygcg.szexgrp.com/

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

(否

	7.5
	中标通知书和中标结果通知发出的形式
	/

	7.6
	中标结果公告媒介
	公告媒介：
湖北省电子招投标交易平台
网址：www.hbbidcloud.cn

湖北省公共资源交易电子服务系统
网址：www.hbggzyfwpt.cn
深业集团招采平台

网址：https://zc.shenyejituan.com
深圳阳光采购平台

网址：https://ygcg.szexgrp.com/

	7.8.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

☑要求，履约保证金的形式：银行保函或现金、支票形式

履约保证金的金额：5％签约合同价，/（信用等级）的中标人，履约保证金金额为/%签约合同价

采用银行保函时，出具保函的银行级别：国有商业银行或股份制商业银行的支行或其以上级别银行或其他金融机构开具。
□不要求

	8.5.1
	监督部门
	监督部门：湖北省交通运输厅
地    址：武汉市汉口建设大道428号
电    话：027-83460346
传    真：027-83460346
邮    编：430030

	10.2
	交易平台信息服务费
	根据《省发改委省公共资源交易监督管理局关于取消公共资源交易服务收费等有关事项的通知》的规定，取消交易平台信息服务费。

	10.3
	招标代理服务费
	□本次招标没有招标代理服务费。

 eq \o\ac(□,√)本次招标有招标代理服务费。根据招标人和招标代理机构委托代理合同的约定，本项目招标代理服务费：

(由招标人支付。

 eq \o\ac(□)由中标人支付。

支付标准： / ；
支付方式：/ ；

    支付时间：/。

	10.4
	需要补充的其他内容
	(1)招标人的定标原则
按照招标投标的有关法律法规等规定，招标人将首先确定排名第一的中标候选人为本项目的中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

(2)终止招标

招标人终止招标的，将以书面形式通知投标人，已经收取投标保证金的，招标人将提前按规定退还投标保证金。

(3)投标人的业绩划分

在对投标人进行业绩审查时，如果投标人是由若干直接被管理的子公司组成的母公司，其业绩仅按以其名义签署的合同计算，其直接管理的子公司业绩均不予考虑。如果投标人是某一母公司直接管理的子公司，其业绩亦不能以其母公司的名义计算。

(4)为进一步推进公开，接受社会监督，招标人将根据湖北省相关规定对评标委员会推荐的中标候选人的相关信息在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址：www.hbggzyfwpt.cn)、湖北省交通运输厅网站(http://jtt.hubei.gov.cn)上进行公示。

(5)投标人须知正文第8.5.3项修改为：

投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》或《湖北省公共资源招标投标投诉处理办法》的相关规定。

对招标文件有异议的、对开标有异议的以及对评标结果有异议的，应当先向招标人提出异议再向有关行政监督部门投诉。

(6)投标文件格式中不要求投标人提供《检查机关查询行贿犯罪档案结果告知函》，由投标人在“企业信用状况”中自主填报“投标人、投标人法定代表人和拟委任的项目负责人在招标公告发布首日起前3年内是否存在行贿犯罪记录。”

评标结果公示期间，如招标人发现中标候选人及其法定代表人、项目负责人招标公告发布首日起前3年(以裁判日期为准)存在行贿犯罪记录的，有权取消其中标候选人资格。

(7)本招标项目名称为：荆东高速2027-2029年养护工程JDGS-YHSJ-01标段。投标人编制投标文件时，如需由投标人自行填写项目名称，项目名称为：荆东高速2027-2029年养护工程JDGS-YHSJ-01标段设计招标；如存在中心系统自动链接项目名称，且投标人无法修改的情况时项目名称以中心系统自动链接的为准。

(8)投标文件制作的其他约定：投标文件格式中要求签章的地方，若存在无法加盖投标人的单位电子印章和(或)法定代表人的个人电子印章或电子签名章的情形时，投标人应将该部分内容打印加盖单位公章和(或)由法定代表人或授权委托代理人签字后以彩色扫描件的形式上传。

(9)因本项目为电子化投标，招标文件采用固定格式，若招标文件中投标人须知前附表的内容与投标人须知正文内容不一致的地方，以投标人须知前附表的内容为准；若招标文件投标格式中所列要求与招标公告及附件中所列要求不一致的，以招标公告及附件中所列要求为准。

(10)招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

(11)投标文件格式 六、资格审查资料 (一)投标人基本情况表备注1中“基本账户开户许可证”修改为“基本账户开户许可证或银行打印的基本存款账户信息”。

(12)投标文件格式中“(六)拟委任的分项负责人汇总表”、“(七)拟委任的分项负责人资历表”、“(八)拟委任的其他管理和技术人员汇总表”、“(九)拟委任的其他管理和技术人员资历表”无需填写。

(13)投标人应将“拟委任的技术负责人资历表”编入在投标文件格式第一信封“七、其他材料”中，“拟委任的技术负责人资历表”格式及相关要求详见投标文件格式第一信封“七、其他材料”。

投标人应将“拟委任的技术负责人资历表”编入在投标文件格式第一信封“其他材料”中，“拟委任的技术负责人格式及相关要求详见投标文件格式第一信封“其他材料”。

投标文件格式中要求的各业绩证明材料，如果存在与资格审查条件中要求不一致的，以资格审查条件要求的为准。

(14)因本项目为电子化投标，招标文件采用《湖北省公路工程勘察设计招标文件示范文本》固定格式，无法更改。因此投标人制作JDGS-YHSJ-01标段投标文件时，《第六章  投标文件格式》商务文件部分封面及“一、商务文件投标函”、报价文件部分封面及“一、投标函”中“勘察设计”或“勘察/设计”等均可视为：“勘察设计”。

(15)投标人须知第5.2.5项不适用，投标报价不参加评标基准价计算的情况详见评标办法。

（16）投标人须知正文第1.12.2项修改为： 

1.12.2投标文件存在招标公告附录5《重大偏差一览表》所列情形的，均属于存在重大偏差。除上述所列情形外，其他偏差均为细微偏差。 

（17）投标人须知正文3.7.3（4）目修改为： 

投标人加密上传并正常解密投标文件的，视为对整个投标文件除封面、投标函、联合体协议书（如有）以外的每一页进行了电子签名及签章。确定中标人后，招标人认为有必要的可以要求投标人提供加盖单位公章的投标文件作为存档的投标文件和合同的组成部分。 

评标时仅对以下内容的签署是否符合要求进行评审： 

a.投标文件封面使用CA数字证书加盖了单位电子印章； 

b.投标函使用CA数字证书加盖了单位电子印章； 

c.投标函使用CA数字证书加盖了法定代表人的个人电子印章或电子签名章。 

（18）投标人须知7.3补充以下内容： 

7.3.1取消中标资格的情形： 

（1）在发出中标通知书之前发现中标人存在不满足信誉最低要求的情况时，招标人有权取消其中标资格； 

（2）中标人投标文件中关于信誉情况存在漏报、瞒报或虚假填报的，招标人有权取消其中标资格； 

（3）法律、法规规定的其他取消中标资格的情形。


投标人须知正文
1. 总则

1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目勘察设计进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见招标公告。

1.1.3 本标段招标代理机构：见招标公告。

1.1.4 本招标项目名称：见招标公告。

1.1.5 本标段建设地点：见招标公告。

1.1.6 本标段建设规模：见招标公告。

1.1.7 本标段投资估算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况 
1.2.1 资金来源及比例：见招标公告。
1.2.2 资金落实情况：见招标公告。

1.3 招标范围、勘察设计服务期限、质量要求和安全目标
1.3.1 招标范围：见招标公告。

1.3.2 勘察设计服务期限：见招标公告。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段勘察设计的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见招标公告附录； 

（2）业绩要求：见招标公告附录；

（3）信誉要求：见招标公告附录；

（4）项目负责人资格：见招标公告附录；

（5）其他要求：见招标公告附录。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。
1.4.2 招标公告规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和招标公告的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；
（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本标段的代建人； 

（6）为本标段的招标代理机构；

（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；
（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.5 投标人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程设计资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

1.5 费用承担
   投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场
　　1.9.1第一章“招标公告”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。
　　1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会
   1.10.1第一章“招标公告”告规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 在投标人须知前附表规定的时间前，投标人应使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包
1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键勘察设计工作进行分包的，应符合以下规定：
（1）分包内容要求：允许分包的范围仅限于工程设计中跨专业或者有特殊要求的勘察、设计工作。招标人允许分包或不允许分包的工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。
（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。
（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第六章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。
1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差
1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。 
1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。
投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。
1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误；
（2）技术建议书不够完善；
（3）投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。
1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；
（2）对于本章第1.12.3项（2）、（3）目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。
1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供技术建议书等内容以对招标文件作出响应。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)发包人要求；

(6)投标文件格式；

(7)投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，统称为“补遗书”，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标人对招标文件的澄清通过“电子交易平台”以书面形式发给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通过“电子交易平台”通知所有已下载招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.4 招标文件的异议
2.4.1投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在本章第4.2.1项规定的投标截止时间10日前提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。异议与答复应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向招标人提出的质疑。
2.4.2招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。
3. 投标文件

3.1
投标文件的组成
3.1.1 投标文件应采用双信封形式，包括下列内容：
第一个信封(商务及技术文件)：
(1)投标函；
(2)法定代表人身份证明；
(3)联合体协议书（如有联合体）；
(4)投标保证金；

(5)拟分包项目情况表；
(6)资格审查资料；
(7)投标人须知前附表规定的其他材料；
(8)技术建议书。
第二个信封(报价文件)：
(1)报价函；
(2)勘察设计费用清单； 
(3)投标人须知前附表规定的其他材料。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2招标公告规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目（第一个信封）所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目（第一个信封）所指的投标保证金。

3.2 投标报价 
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写勘察设计费用清单相应表格。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的勘察设计工作内容和计划工作量，自行测算勘察设计费用。
3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“勘察设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3
投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4
 投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间和递交方式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。联合体其他成员提交保证金的，保证金无效。
投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标保证金及利息的退还方式见投标人须知前附表。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3)发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5
 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、业绩、信誉等要求。

3.5.1 投标人应按招标文件第六章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。
招标文件中提到的“近3年”除有特别说明外，指从投标截止日往前推算的3年，如投标截止日为2018年2月1日，则近3年是指2015年2月1日至2018年1月31日。其他情况依此类推。
3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”具体时间要求及业绩证明材料要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “信用等级评定状况表”应说明投标人被全国公路从业单位信用评定、湖北省公路建设市场信用等级评定的情况，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.4 招标公告规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.5“拟委任的项目负责人资历表”具体个人业绩证明材料要求见投标人须知前附表。

3.5.6 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目负责人不允许更换。
3.5.7 投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。
3.5.8 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
3.6 备选投标方案
投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、投标有效期、质量要求、安全目标、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件制作
（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”提供的“电子投标文件制作软件”制作生成。
（2）投标人在编制投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的彩色扫描件”，应从“电子交易平台”交易主体诚信库中选择，交易主体诚信库中没有的“复印件”，应以附件形式直接导入，未标示“复印件”的证明资料均应直接制作生成。
（4）第六章投标文件格式文件要求“盖单位章”的地方，投标人应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章；要求“签字”的地方，投标人应使用CA 数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章”的地方加盖联合体牵头人单位电子印章；在要求“签字”的地方加盖联合体牵头人法定代表人的个人电子印章或电子签名章。招标文件有特别说明的除外。
（5）投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件（后缀名为.HBSTF）和一份不加密的电子投标文件（后缀名为.NHBSTF）。
（6）投标文件制作的具体方法见“电子投标文件制作软件”中的帮助文档。
3.7.4投标人中标后向招标人另行提供与投标时相同的纸质版投标文件份数见投标人须知前附表。
4. 投标


4.1 投标文件的加密
投标人应当按照本章第3.7.3项要求制作电子投标文件，并在投标时上传加密的电子投标文件，未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收并提示。
4.2
 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2投标人撤回投标文件的，在“电子交易平台”直接进行撤回操作。
4.3.3 投标人修改投标文件的，应当先按本章第4.3.2项的规定撤回投标文件，再使用“电子投标文件制作软件”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1招标人在招标公告规定的投标截止时间（开标时间）在“电子交易平台”上公开进行第一个信封（商务及技术文件）开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。
招标人还将在投标人须知前附表规定的时间对投标文件第二个信封（报价文件）在“电子交易平台”进行公开开标，并邀请所有投标人准时参加。

投标人应按时参加第一个信封（商务及技术文件）及第二个信封（报价文件）开标会。投标人未参加第一个信封开标的，将造成投标文件无法解密。投标人未参加第二个信封（报价文件）开标的，视为该投标人默认第二个信封（报价文件）的开标结果。

5.1.2 招标人通过互联网在投标人须知前附表规定的地点组织开标，并在投标截止时间30分钟前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择相应标段作在线开标的准备工作。
5.1.3 投标人应当在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点，通过互联网在线参加开标。在投标截止时间前，使用加密其投标文件的CA数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择所投标段进行签到，并实时在线关注招标人的操作情况。
5.2 开标程序
5.2.1 主持人将按照本章第5.1.1项规定的时间和地点，按下列程序在“电子交易平台”的“开标大厅”进行第一个信封（商务及技术文件）在线开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布主持人、招标人代表、监标人等有关人员姓名；
（3）公布在投标截止时间前投标文件的递交情况；
（4）公布投标保证金递交情况；

（5）投标人根据提示在投标人须知前附表规定的时间内解密投标文件；
（6）读取已解密的投标文件第一个信封（商务及技术文件）的内容；
（7）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、服务期及其他内容，并生成开标记录；
（8）开标结束。
5.2.2 在本章第5.2.1（5）目规定的时间内，非因“电子交易平台”原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。已解密的投标文件少于三个的，招标失败；已解密的投标文件不少于三个，开标继续进行。
5.2.3 投标文件第二个信封（报价文件）在第一个信封完成评审前，“电子交易平台”的开标评标系统将不进行读取。
5.2.4 主持人将按照本章第5.1.1项规定的时间和地点，按下列程序在“电子交易平台”的“开标大厅”进行第二个信封（报价文件）在线开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布主持人、招标人代表、监标人等有关人员姓名；
（3）公布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单，并经所有投标人确认。投标人未参加第二个信封（报价文件）开标的，视为该投标人默认第一个信封（商务及技术文件）评审结果；
（4）通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单经投标人确认后，读取通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人的投标文件第二个信封（报价文件）的内容；
（5）公布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）的投标人名称、标段名称、投标报价及其他内容，并生成开标记录； 
（6）开标会议结束。
5.2.5 在投标文件第二个信封（报价文件）开标时，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。除未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件投标报价不参与评标基准价计算外，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：
（1）未在投标函上填写投标总价；
（2）投标报价中的报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；
（3）投标人须知前附表约定的其他情况。
如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标时提出异议，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标时宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在本次评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
5.3 开标异议
5.3.1 投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；投标人对通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单有异议的，应当在第二个信封（报价文件）读取前提出，否则视为投标人对此第一个信封（商务及技术文件）评审结果无异议；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。异议与答复应通过“开标大厅”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
5.3.2 投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。
5.4
 特殊情况的处置
5.4.1因“电子交易平台”系统故障导致无法投标的，交易中心及时通知招标人，招标人视情况决定是否顺延投标截止时间。因投标人自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

5.4.2 因“电子交易平台”系统故障导致无法正常开标的，招标人将暂停开标，待系统恢复正常后继续开标。
5.4.3 “电子交易平台”系统故障是指下列情形：
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电、断网事故；
（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6. 评标

6.1
 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；
（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；
（3）为投标人的工作人员或退休人员；
（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；
（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。 
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7. 合同授予

7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介公示中标候选人，公示期不得少于3日。
7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。异议与答复应当通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4
 定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人通过“电子交易平台”以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告
招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。
7.7 技术成果经济补偿
招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。
7.8
 履约保证金
7.8.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。
7.8.2 中标人不能按本章第7.8.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.9 签订合同
7.9.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.9.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

招标人不得以压低勘察设计费、增加工作量、缩短勘察设计服务期限等作为中标的条件，不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其它协议。
7.9.3签约合同价的确定原则如下：
(1)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；
(2)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。
7.9.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
7.9.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
7.9.6 中标人应当在合同签订后15日内，登录“电子交易平台”提交电子合同文件备案。
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉
8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

8.5.3 投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》或《湖北省公共资源招标投标投诉处理办法》的规定进行。
9. 是否采用电子招标投标
本招标项目采用电子招标投标方式。
10. 需要补充的其他内容

10.1 自下载招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件(招标文件的澄清、修改等)，并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。
10.2 交易平台信息服务费

交易平台信息服务费缴费规定：见投标人须知前附表。
10.3 招标代理服务费

招标代理服务费收取约定：见投标人须知前附表。
10.4 招标人补充的其他内容

见投标人须知前附表。

附表一：招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函
编号：　　        
　　　　　　　     　      　　(招标人名称)：
经过仔细阅读　　        　　(项目名称)　　  （标段名称）□勘察□设计招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：
　1.……
2.……
……
　　　　　　　　　　　　　　　  投标人：                 （盖单位章）
                                                        年    月    日
备注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。
附表二：招标文件澄清通知
招标文件澄清通知
编号：　        　
各投标人：
经研究，对　　         　　(项目名称)　　     （标段名称）□勘察□设计招标文件，作如下澄清：
1.……
2.……
……
　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：                   （盖单位章）
                                                      年    月    日
备注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用本格式。招标人可根据需要将附表二与附表三内容合并发出。

附表三：招标文件修改通知
招标文件修改通知
                                   编号：　        　
各投标人：
经研究，对　　       　　(项目名称)　　     　 （标段名称）□勘察□设计招标文件，作如下修改：
1.……
2.……
……
　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：                   （盖单位章）
                                                  年    月    日
备注：招标人对招标文件有关问题修改时，适用本格式。

附表四：投标文件递交签收凭证
投标文件递交签收凭证
	工程名称
	        （项目名称）       （标段名称）□勘察□设计

	招标人
	

	招标代理机构
	

	投标人
	

	投标文件递交时间
	     年    月    日    时    分

	投标文件是否加密
	


附表五：开标记录表（一）
      （项目名称）      （标段名称）□勘察□设计第一个信封开标记录表
开标时间：      年    月    日    时    分                                           
	序号
	投标人名称
	投标保证金(元)
	质量
要求
	安全
目标
	服务期限（日历天）
	项目负责人
	递交
顺序
	投标人代表
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	姓名
	职称
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	开标过程需记录的其他事项
	


招标人代表：                    主  持  人：                    监  标  人：                    
附表五：开标记录表（二）
             （项目名称）       （标段名称）□勘察□设计第二个信封开标记录表
开标时间：      年    月    日    时    分                                  
	序号
	投标人名称
	投标报价（元）
	是否高于最高投标限价
	增值税税率

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	□ 最高投标限价
	

	评标基准价
	

	开标过程需记录的其他事项
	


招标人代表：                    主  持  人：                    监  标  人：                    

附表六：投标文件问题澄清通知
投标文件问题澄清通知
编号：                  
                           （投标人名称）：
             （项目名称）        （标段名称）□勘察□设计招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或者补正，并将投标文件的澄清、说明或者补正于     年   月   日  时前，通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单提交给本评标委员会。
1、 ......

    2、 ......

      （项目名称）     （标段名称）□勘察□设计招标评标委员会
（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人盖单位章）：               
      年       月       日

附表七：投标文件问题的澄清
投标文件问题的澄清、说明或补正
编号：                  
              （项目名称）      （标段名称）□勘察□设计招标评标委员会：
投标文件问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.
2.
……
投标人：                            （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字）
     年    月     日

附表八：中标通知书
中标通知书
                                  招标编号：           
                   （中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的            （项目名称）         （标段名称）□勘察□设计的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

　　中标价：                              元/%/其他。

□勘察□设计服务期（工期）：       日历天。
工程质量：                         。
安全目标：                         。
　　项目负责人：               （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订□勘察□设计合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约保证金。
随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如有），是本中标通知书的组成部分。
　　特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要（如有）
招标人：                 （盖单位章）
法定代表人：                 （签字）
        年        月        日 

附表九：中标结果通知书
中标结果通知书
                      （未中标人名称）：
我方已接受                   （中标人名称）于            （投标日期）所递交的           （项目名称）       （标段名称）□勘察□设计投标文件，确定         （中标人名称）为中标人。
感谢你单位对我方工作的大力支持!
招标人：               （盖单位章） 
       年       月       日  
附表十：异议函
异议函
                                                 编号：　        　
　　　　   　　　　(招标人名称)：
我方已研究（看到）你方发出的　        （项目名称）      （标段名称）□勘察□设计招标文件（或评标结果公示），现对下列问题提出异议，请予以解释：
　　1.……
　　2.……
　　　　　　　　　　　　　　　投标人或利害关系人：   　  (盖单位章)
　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　(签字)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　年　　月　　日
备注：投标人或利害关系人对招标文件的内容或对评标结果有异议，要求招标人解释的，适用本格式。

附表十一：异议答复函
异议答复函
                                                 编号：　        　
　　　　   　　　　(投标人或利害关系人名称)：
你方提出的有关　　         　　(项目名称)　　     （标段名称）□勘察□设计招标文件（或评标结果公示）的异议已收悉，现答复如下：
1.……
2.……
……
                                    招标人：             （盖单位章）

                                                 年     月     日 
附表十二：授权委托书
授权委托书
本人     （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）         （标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                                          
                                                           。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投  标  人：                 （盖单位章）
法定代表人：                    （签字）
身份证号码：                           
委托代理人：                     （签字）
身份证号码：                                   
      年      月      日
第三章  评标办法
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	推荐中标候选人的顺序
	推荐中标候选人顺序的方法
	按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人；综合得分相等时，以评标价得分高的优先；评标价得分也相等的，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，招标人可采用的方法：
□投标人在____年度湖北省公路建设市场信用等级评为较高信用等级的投标人优先；信用等级也相同的，以网上递交投标文件时间较前的投标人优先。
☑以网上递交电子投标文件时间较前的投标人优先。
□                   （自定义）。

	2.1.1

(1)
	第一信封形式评审与响应性评审标准
	投标文件
	在本次评标过程中，投标文件能正常打开

	
	
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致，若与营业执照、资质证书不一致，需提供相关部门的合法批件

	
	
	投标文件签字盖章
	投标文件签署符合以下要求：

a.投标文件封面使用CA数字证书加盖了单位电子印章；

b.投标函使用CA数字证书加盖了单位电子印章；

c.投标函使用CA数字证书加盖了法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

	
	
	投标保证金
	采用现金形式递交的：

（1）投标保证金从投标人基本账户转出；

（2）投标保证金在投标截止时间前一次性足额汇至招标人指定的账户。

采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式递交的：

（1）保函或保单受益人（招标人）、标段名称、标段编号、担保内容、担保金额、保函或保单有效期信息符合招标文件规定；

（2）在投标截止时间前提交保函或保单。

	
	
	投标文件的内容
	投标文件以下内容齐全：商务文件投标函、法定代表人身份证明、投标人基本情况表、近年完成的类似项目情况表、投标人的信誉情况表（信誉情况承诺函）、拟委任的项目负责人资历表、拟委任的技术负责人资历表、技术建议书。

	
	
	投标报价
	第一信封投标文件未出现有关投标报价的内容

	
	
	勘察设计服务期限
	商务文件投标函填写了设计服务期限，且填报的设计服务期限未超过招标公告规定的时限

	
	
	质量要求
	商务文件投标函填写了质量要求且填写的质量要求符合国家及行业主管部门相关标准、规范及规定

	
	
	安全目标
	商务文件投标函填写了安全目标且填写的安全目标不低于“不发生一般及以上安全责任事故”的规定

	
	
	联合体投标人（如有）
	投标人未以联合体形式投标

	2.1.1

(2)
	第一信封资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第一章“招标公告” 附录1的规定

	
	
	业绩
	符合第一章“招标公告” 附录2的规定

	
	
	信誉
	符合第一章“招标公告” 附录3的规定

	
	
	主要人员
	符合第一章“招标公告” 附录4的规定

	
	
	不得存在的其他情形
	（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段的代建人； 

（6）为本标段的招标代理机构；

（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标。

	3.1.2
	投标人不得存在的其他情形：

(1)在本次招投标活动中，串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
(2)在本次招投标活动中，不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
(3)在本次招投标活动中，不同投标人的投标文件存在“文件创建标识码”、“文件制作机器码”一致等情形。

	2.1.2
	第二信封形式评审与响应性评审标准
	投标文件签字盖章
	投标文件签署符合以下要求：

a.投标文件封面使用CA数字证书加盖了单位电子印章；

b.投标函使用CA数字证书加盖了单位电子印章；

c.投标函使用CA数字证书加盖了法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

	
	
	投标文件的格式、内容
	投标文件的报价文件投标函、设计费用清单的格式和内容符合第六章“投标文件格式”的格式、内容规定，字迹清晰可辨。

	
	
	投标报价
	①一份投标文件应只有一个投标报价，未提交选择性报价；

②投标人未提交调价函；
③投标人的投标总报价未超过本标段（包）的最高投标限价或投标分项报价超过标段（包）的分项限价。

	3.4.2
	投标人不得存在的其他情形：

(1)在本次招投标活动中，串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
(2)在本次招投标活动中，不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或投标人不接受对投标报价算术性错误进行价格修正的；
(3)在本次招投标活动中，不同投标人的投标文件存在“文件创建标识码”、“文件制作机器码”一致等情形。


	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 

技术建议书：20.0分

主要人员：10.0分

业绩：20.0分

第二个信封（报价文件）评分分值构成：

评标价 ：50.0分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：

在第二个信封开标时，招标人将当场计算并宣布评标基准价。

(1)评标价的确定：

评标价＝投标函文字报价

(2)评标价平均值的计算：

除按第二章“投标人须知”第5.2.5项规定开标时被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。
(3)评标基准价的确定：

将评标价平均值直接作为评标基准价。

第二个信封开标后，如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标时提出异议，经监标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。经评标委员会确认后的评标基准价在本次评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100% ×(投标人评标价－评标基准价)/评标基准价

偏差率保留四位小数


	条款号
	评分因素
	各评分因素细分项
	分值
	评分标准

	2.2.4(1)
	技术建议书
	对招标项目的理解和总体设计思路
	4分
	a. 对招标项目的理解和总体设计思路较合理的得基本分2.4分；

b. 对招标项目的理解和总体设计思路较好的得2.4~3分，好的3~4分。

	
	
	招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施
	4分
	a. 对招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施较合理的得基本分2.4分；

b. 对招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施较好的得2.4~3分，好的3~4分。

	
	
	设计工作量及计划安排
	4分
	a.对设计工作量及计划安排较合理的得基本分2.4分；

b. 对设计工作量及计划安排较好的得2.4~3分，好的3~4分。

	
	
	设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施
	4分
	a. 对设计的质量保证措施、进度、保证措施较合理的得基本分2.4分；

b. 对设计的质量保证措施、进度、保证措施较好的得2.4~3分，好的3~4分。

	
	
	后续服务的安排及保证措施
	4分
	a.对后续服务的安排及保证措施较合理的得基本分2.4分；

b. 对后续服务的安排及保证措施较好的得2.4~3分，好的3~4分。

	2.2.4(2)
	主要人员
	项目负责人任职资格与业绩
	10分
	①通过资格审查得基本分6分；

②在满足资格审查条件（项目负责人最低要求）基础上，项目负责人增加1条20km新建、改扩建高速公路设计或1个高速公路的养护设计（养护设计合同不少于245万元，且合同内容包含路面、桥梁工程）业绩加1分（项目负责人新增业绩不设年限），本项最多加4分。

	2.2.4(3)
	评标价
	评标价得分：
(1)如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝F－偏差率×100×E1；
(2)如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝F＋偏差率×100×E2。
其中：
F=__50___，
E1=__1.5___，E2=__0.5__。
 

	2.2.4(4)
	其他因素
	业绩
	20分
	1、通过资格审查条件得12分；

2、在满足资格审查条件（业绩最低要求）基础上，近五年内每增加1条20km新建或改扩建高速公路设计或1个单项合同额不少于245万元的高速公路养护设计业绩加2分，本项最多加8分。

	3.11
	招标人补充的其他内容
	1、评标委员会对投标文件进行评审后，通过第二信封初步评审的有效投标不足3个的，应否决全部投标。评标委员会不再推荐中标候选人。

2、评标办法第2.2.2项修改为：
评标基准价的计算方法：

在第二个信封开标时，招标人将当场计算并宣布评标基准价。

①评标价的确定：

评标价＝投标函文字报价

②不参与评标基准价的计算的情形

在第二个信封开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价不参与评标基准价的计算：

a.未在投标函上填写投标总价；

b.投标报价高于招标人公布的最高投标限价(如有)；

c.未按招标文件要求提交投标保证金；

③评标价平均值的计算：

除按评标办法第3.11款第2项第②目规定不参加评标基准价计算的投标报价之外，参与第二信封评审所有投标人的所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。

④评标基准价的确定：

i.将评标价平均值直接作为评标基准价。

ii.评标基准价应按招标文件评标办法的规定计算，评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。

iii.已进入第二信封评审，因计算错误，可以重新计算评标基准价外，经评标委员会确认后的评标基准价在本次招标投标有效期内保持不变，不随任何因素发生变化。计算错误是指a.算术性运算错误；b.纳入评标基准价计算时的评标价数值有误。
⑤重新评标时评标基准价的确定（如有）：
计算错误是指a.算术性运算错误；b.纳入评标基准价计算时的评标价数值有误。
i.异议、投诉事项包含评标基准价计算错误的，评标委员会应首先修正、确认评标基准价计算错误。
ii.异议、投诉事项不包含评标基准价计算错误的，重新评标的评标基准价不变。

3.中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。招标人在签订合同之前,将对中标候选人信用状况进行核实。中标候选人信用状况增加了合同履约风险的，招标人将在国家规定的范围内提高中标人的履约担保并加强监管。

4.评标办法2.2.3项“偏差率保留四位小数”指保留百分比后四位小数，小数点后第五位四舍五入，例如：1.2345%。


评标办法正文
1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。得分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。
若该标段通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人少于3个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并进行第二个信封（报价文件）开标。若该标段通过第二个信封（报价文件）评审的投标人少于3个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。

在通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人少于3个且评标委员会在第一个信封（商务及技术文件）评审时未否决全部投标的情况下，评标委员会仍有权在第二个信封（报价文件）评审时否决全部投标。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准

2.1.1 第一个信封（商务及技术文件）初步评审标准
(1)第一个信封（商务及技术文件）形式评审与响应性评审标准：见评标办法前附表。

(2)第一个信封（商务及技术文件）资格评审标准：见评标办法前附表。

评标委员会根据第2.1.1(1)项及第2.1.1(2)项的标准对第一个信封（商务及技术文件）的投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。以上两项均通过初步评审的，即第一个信封（商务及技术文件）的投标文件通过了评审。评标委员会将对通过的投标人进行第二个信封（报价文件）的投标文件评审。

2.1.2 第二个信封（报价文件）初步评审标准
第二个信封（报价文件）初步评审标准：见评标办法前附表。
评标委员会根据第2.1.2项的标准对通过第一个信封评审（商务及技术文件）的投标文件的第二个信封（报价文件）进行形式与响应性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。以上通过初步评审的，即第二个信封（报价文件）的投标文件通过了评审。
2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成
（1）技术建议书：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）评标价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标价的偏差率计算
评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准
（1）技术建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序
3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.1.2 投标人不得存在的其他情形见评标办法前附表。有一项情形存在的，评标委员会应否决其投标。
3.2 第一个信封详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。
（1）按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。
3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B +D。

3.2.4投标人各评分因素的最终得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计算。
3.3 第二个信封开标
第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.2项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2 投标人不得存在的其他情形见评标办法前附表。有一项情形存在的，评标委员会应否决其投标。
3.4.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.4.5 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.5.2 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。
3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6 投标文件相关信息的核查
3.6.1若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。
（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7 投标文件的澄清和说明
3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给委托人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.7.5 评标委员会要求投标人对投标文件问题澄清的通知，以及投标人对投标文件的澄清通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单以书面形式进行。
3.8 不得否决投标的情形
投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。
3.9 评标结果

3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

3.9.3评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
3.9.4对于评标监督人员或者招标人代表干预正常评标活动，以及对招标投标活动的其他不正当言行，评标委员会应当在评标报告中如实记录。
3.10 履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报请行政监督部门后，召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
3.11 招标人补充的其他内容
其它内容见评标办法前附表。
第四章  合同条款及格式
第一节 通用合同条款

（“通用合同条款”详见交通运输部发布的《公路工程标准勘察设计招标文件》（2018年版）的“通用合同条款”内容）

第二节 专用合同条款
根据本项目的具体情况，对通用合同条款的内容做如下补充、细化：

1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.2.2 发包人：湖北荆东高速公路建设开发有限公司  。

1.1.3.1 本次进行设计招标的项目为 荆东高速2027-2029年养护工程设计。

1.1.3.2本目细化为：
(1)、负责服务期内荆东高速公路养护工程方案编制（代工可）（如需）、路况调查、施工图设计（含路基、路面、桥涵、机电、交通安全设施、绿化、突发应急等工程）以及设计预算的编制工作（100万元以下单项工程采用一阶段设计（施工图设计）、100万元以上单项工程采用初步设计和施工图设计）。

(2)、负责服务期内中长期养护规划的编制工作（相关数据自行调查）及养护决策报告（报告符合主管部门相关要求）。

(3)、负责地质勘查工作（如需）。

(4)、驻地对专项工程进行技术指导。

(5)、专项工程交（竣）工完成后3个月内向招标人提供项目后评价报告。
第1.1.5.3 费用修改为：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，包括利润。

1.6 文件的提供和照管
1.6.2发包人负责提供的文件包括：项目工作计划、基础资料等，提供数量:1份，提供期限：合同生效后。

1.10 知识产权

1.10.1 设计人因受发包人委托进行的本项目设计而产生的成果及其完整的知识产权权利和利益归属发包人，未经发包人书面同意，设计人不得超出本合同目的使用或向第三方传播项目成果。
2. 发包人义务
细化2.6.5条款：

(1)发包人按设计人要求向设计人提交基础资料及相关文件，并对其完整性、正确性以及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

(2)发包人应组织相关技术人员，积极配合设计人的工作，负责协调项目设计中出现的相关问题。

(3)发包人变更委托设计项目规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作全套修改，以致造成设计人返工时，双方除另行协商签订补充协议(或合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所完成工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应费用。

(4)在合同履行期间，非因设计人过错原因，发包人要求终止或解除合同，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，经双方确认不足一半时，按该阶段费用的一半支付；经双方确认超过一半时，按该阶段费用的全部支付。

(5)如需双院审查，则双院审查单位由设计人代为委托，其费用由设计人支付。

(6)发包人要求设计人比合同规定时间提前交付成果文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。

(7)发包人对设计人在本合同项下编制的所有文件拥有版权。
2.6.6发包人应履行的其他义务：发包人不得以压低设计费、增加工作量、缩短设计周期等作为中标的条件，不得与设计人再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
3. 发包人管理

3.2 监理人

3.2.1 本工程是否委托监理人进行设计监理：     否    。

3.4 决定或答复

3.4.2 发包人应在收到设计人书面提出的事项后，应在7日内作出书面答复。

4.设计人义务

4.1.6设计人应履行合同约定的其他义务

（1）与设计文件审查有关的包括但不限于各种会议的会务费、评审费由设计人承担。

（2）需要设计变更的事项，应编写设计变更报告。报告内容包括变更原因、工程量增减变化、总费用增减变化等。

设计人应根据专项工程的特点，对现场进行必要的检查和检测；严格按照立项批复的设计标准、范围、内容以及概算规模内进行限额设计，不得随意改变方案和规模。由于设计人的失误造成的设计变更按本合同“设计人违约”处理。

（3）后续服务期间设计人员在施工现场生活、工作等产生的一切费用由设计人承担。

（4）设计人应根据发包人或发包人委托单位或上级行政主管部门提出的审查意见完成对设计文件的修改，直到完成审查通过；设计变更提交变更设计图纸的时限必须满足发包人和其上级行政主管部门的要求。

4.2履约保证金

4.2.4项约定为：
设计人在签订合同协议书之前，应向发包人提供金额为 5 %签约合同价格的履约保证金。

履约保证金的形式:现金（或支票）、银行保函
履约保函应由国有商业银行或股份制商业银行的支行或其以上级别银行或其他金融机构开具。
4.6勘察设计人员的管理

4.6.6设计代表应由负责本设计项目的上述专业分项负责人或项目总负责人担任。
4.10设计人应履行的其他义务：
4.10.1 设计人应无条件接受发包人对设计质量、进度、造价控制及合同进行管理；施工图审查中，凡属设计中的差、错、缺、漏以及明显的不合理的设计，设计人必须按发包人的要求无偿修改设计。但对国内设计经验不足或有特殊要求的单位工程或分部工程，若发包人或其上级主管部门认为需要另行单独委托设计，而设计人又尚未开展此项设计工作，发包人将提前10天通知设计人取消该项设计，并合理扣除设计人的设计费，设计人须无条件接受。
5. 勘察设计要求

5.3 勘察设计范围

5.3.4 招标范围包括：  详见招标公告 2.2  。

5.7 安全作业要求

5.7.1 设计人编制安全措施计划的期限： 合同生效，且在发包人提交相关资料后10天内。
6. 开始勘察与设计和完成勘察和设计

6.1 开始勘察和设计

6.1.1满足以下条件时，设计人应开始勘察设计与公路技术状况评定工作:接到发包人通知后，且发包人提供已有基础资料。
6.2 发包人引起的周期延误

由于发包人原因造成勘察设计服务期限延误的，延长勘察设计服务期限的计算方法：由发包人与设计人协商后确定延长工作期限。
6.3 设计人引起的周期延误

逾期违约金的计算方法：发包人将根据本合同14.1条规定计算方法扣除违约金，直至终止本合同；造成质量事故的，按国家相关规定处理。

逾期违约金的最高限额：  /  
6.5 非人为因素引起的周期延误

6.5.1 异常恶劣气候条件包括： 异常气候是指项目所在地30年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。
6.7 提前完成勘察和设计

6.7.3 由于设计人提前完成勘察和设计而给发包人带来经济效益的，发包人给予设计人如下奖励：      无       。
8. 勘察和设计文件

8.1 成果设计文件接收

8.1.3 设计文件提交要求：

设计：
（1）接到发包人通知后 30 天内，提交施工图设计送审稿 4 份；

（2）根据发包人通知要求分别提交施工图设计终稿 4 份；

（3）施工现场配合服务：从当期项目开工至当期项目交工验收，施工现场配合服务以实际施工工期为准；缺陷责任期 / 年。
监测：根据发包人通知要求，按时提交监测报告评审稿和终稿各 4 份。

设计人还应向发包人提交包括但不限于以下最终成果：监测报告、各阶段设计文件及专题研究报告(如有)的电子版一份。
10. 招标和施工期间配合

10.2 施工期间配合

10.2.6 对设计代表的数量和资历条件要求：在委托设计任务中明确。
11. 合同变更

11.1 变更情形

11.1.1在合同实施期间，在合同实施期间，本项目设计费除因技术标准变化（且该变化已经发包人确认）而引起的设计修改外，不随国家政策、法规及市场因素变化进行调整。

11.2 合理化建议

11.2.2 设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人给予设计人如下奖励：   无       。
12. 合同价格与支付

12.1 合同价格

12.1.1 本合同的报价方式：暂定总价。

在合同实施期间，本项目勘察设计费不随国家政策、市场因素而调整；如因发包人的原因引起的设计变更、建设方案调整过程中重新设计、设计优化等造成的勘察设计费用变化由双方协商确定。

在合同实施期间，由于人工、材料、设备等因素的市场价格变化导致本项目勘察设计费用变化，合同价格的调整方式和风险范围划分：     /   。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的额度、支付方式：     不适用   。

12.3 中期支付

12.3.1 中期支付申请的格式及份数：  不适用     。

12.3.2 项补充：
设计费用期中计量支付原则：
12.3.5项约定为：
12.3.5.1本项目设计费用支付阶段如下：
相应专项工程设计费=相应专项工程施工图建安费×相应专项工程中标设计费率
乙方每年根据设计进度报送完成工作量并向甲方申请计量支付，甲方在收到乙方报送资料并提供正规增值税发票之日起20个工作日内审核完毕并支付该费用。
①完成单项工程施工图设计文件，按期完成并送至甲方处，经甲方或上级主管部门审查批准后，向乙方支付至该单项工程对应设计费用期中支付价；设计费用期中支付价=养护专项工程中施工图建安费×设计费率×85%；

②单项专项工程验收合格后，甲方向乙方支付至单项专项工程设计费用结算价的100％。

③3年内相应设计费支付总额达到中标价85%时，甲方将暂停支付，待合同期满后根据实际发生施工图建安费进行结算。
若因发包人财务审批流程引起款项不能按合同要求或有关规定拨付的，甲方不承担延期拨付给乙方造成的各类损失（如利息、违约金、连带责任等）。
12.3.5.2单项工程设计费用结算规定如下：
①对于已完成设计任务且已施工的工程
设计费用结算价=（施工图建安费+变更增加金额）×设计费率。
②对于已完成施工图设计评审但未施工或取消的工程
设计费用结算价=该项工程的施工图建安费×设计费率×80%。
③对于已完成施工图设计（乙方加盖公章）但未评审取消的工程
设计费用结算价=该项工程的施工图建安费×设计费率×50%。
④对于仅完成方案设计（乙方加盖公章）但未进行施工图设计的工程
设计费用结算价=该项工程的预算金额×设计费率×30%。
12.3.5.3为完成本设计所需的施工图设计评审会议由设计人组织，合同期内所有施工图设计评审费用含入设计人的投标报价中，发包人将不另行支付。

12.3.5.4本合同的中长期养护规划的编制工作计价模式为：按合同报价每年支付当年的编制费用。

12.3.5.5设计项目需进行验算的，验算费用由双方协商处理，但因乙方设计错误或者漏项导致的返工验算不得另行收费。

12.3.5.6路面工程及其它项目工程结算按以下规定执行：
①路面工程设计建安费超过合同建安费但未超过合同建安费10%的，按照合同建安费结算，即路面工程设计费=路面工程合同建安费×设计费率；

②路面工程设计建安费超过合同建安费10%的，只计超出合同建安费110%的部分，即路面工程设计费=路面工程合同建安费×设计费率+（路面工程设计施工图建安费-路面工程合同建安费*110%）*设计费率*50%；
③其它项目工程设计费据实结算，即其它项目工程设计费=相应工程核定施工图建安费×相应工程设计费率。

本条款中的合同建安费是指本项目招标文件中项目概况的暂估建安费。
12.3.5.7设计服务期限1095日历天，合同于服务期满或累计结算额达合同总价 130% 时终止，以先到条件为准。
12.4 费用结算

12.4.1 勘察设计费用结算申请的份数和提交期限：  设计人根据设计进度报送完成工程量并向发包人提交申请计量支付资料3份  。

12.5 暂列金额

12.5.1 本合同的暂列金额为___/___。

12.6 质量保证金

本项目的质量保证金为勘察设计费用总额的  /  %。

14. 违约

14.1 设计人违约

14.1.1（10）施工图预算超过初步设计概算的 5  %。
14.1.1（13）设计人其他违约情况：设计人未按规定时间提供施工图设计阶段应提供的图纸及相关资料，由于设计人原因且未经发包人书面同意取得延长设计周期的情况下，如果发包人认为本设计或其任何部分进度过慢，不能按规定的时间提交图纸。
14.1.2 设计人发生违约情况时，发包人有权向设计人课以违约金，具体约定如下：

（a）设计人将设计任务转包，或者未经发包人同意私自分包的，发包人有权单方终止合同，并计扣设计人签约合同价5%的违约金。

（b）设计人未按照国家及交通部现行的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的，发包人将计扣设计人签约合同价5%的违约金，且发包人有权单方解除合同。

（c）设计人未能按期提交勘察成果、设计文件的（发包人同意延长期限的除外），则每延期15天（不足15天按15天计），发包人将分别按相应阶段设计合同价的3%计扣设计人的违约金。延期超过60天时，发包人有权单方解除合同。

（d）在收到发包人提出的审查意见后，设计人未在合同专用条款规定的期限内完成对勘查成果、设计文件的修改，每延迟一天，发包人按照2000元/天的额度对设计人进行罚款，直至修改完成为止，逾期超过30 天未修改完成或者修改不符合发包人要求的，发包人有权单方解除合同。
（e）因设计深度不够、资料不足、方案缺陷或设计质量低劣而被要求返工从而造成的质量问题的，除由设计人负责继续完善设计外，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，每次返工计扣设计人签约合同价5%的违约金，设计人经两次返工仍不能满足发包人要求的，发包人有权单方解除合同。

（f）设计人未按照发包人要求提供配合招标的后续服务，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，计扣设计人签约合同价5%的违约金。发包人有权单方解除合同。

（g）设计人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人和设计人约定的时间内给予答复、完成变更设计的，每拖期15天（不足15天按15天计），发包人将按施工配合阶段费用总金额的5%计扣除设计人的违约金，拖期超过60 天时，发包人有权单方解除合同。
（h）因设计错误而造成一般质量事故，设计人除应免收受损失部分的设计费或设计咨询服务费外，设计人还应无偿继续完善设计，并承担对发包人和第三人造成的相当于直接损失和间接损失。

（i）因设计错误而造成重大质量事故的，除执行本款第（h）的规定外，发包人有权报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。
（j）如果初步设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣并且未通过发包人或发包人委托单位或上级主管单位的审查时，设计人应无偿进行修改设计，直至初步设计文件通过审批，如果设计人拒绝修改设计，发包人有权单方终止设计合同，取消设计人履行下阶段工作的资格，并按签约合同价的5%扣除设计人的违约金作为延误发包人工期的补偿。
（k）由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或较大设计变更时，导致施工工期拖延或者给发包人造成经济损失；发包人有权单方终止设计合同，取消设计人履行下阶段工作的资格，并按签约合同价的5%扣除设计人的违约金作为延误发包人工期的补偿。
（l）若设计人需要更换项目总负责人或分项负责人时，须用不低于招标文件人员资审条件的人员代替，且应事先得到发包人的批准。
（m）设计人未按规定时间提供施工图设计阶段应提供的图纸及相关资料，每延期一天，发包人将按施工图设计阶段设计费用总额的5‰扣除设计人的违约金。若由于设计文件批复延误，设计周期顺延，设计人不得因此而提出任何索赔理由；由于设计人原因且无正当理由取得延长设计周期的情况下，如果发包人认为本设计或其任何部分进度过慢，不能按预定的时间提交图纸，每延期一天，扣除相应阶段设计合同价格2‰的违约金。以上任一延期超过60 天，发包人有权单方解除合同。
所有违约金在投标人履约保证金中扣除，履约保证金金额不足时，在投标人设计费中扣除；赔偿金在投标人设计费中扣除。
14.2 发包人违约

14.2.2发包人发生违约情况时，设计人有权向发包人课以违约金，具体约定如下：              /                 。
15. 争议的解决

15.1 本合同履行过程中发生的纠纷，甲、乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向深圳国际仲裁院（又称“华南国际经济贸易仲裁委员会”或“深圳仲裁委员会”）提起仲裁。

第三节  合同附件格式
荆东高速2027-2029年养护工程设计合同 

项目名称： 荆东高速2027-2029年养护工程设计                         　　　               

甲    方： 湖北荆东高速公路建设开发有限公司       　　　              

乙    方：                                 

合同签署地：湖北省荆州市沙市区北湖路34号    
 荆东高速2027-2029年养护工程设计合同
湖北荆东高速公路建设开发有限公司（以下简称“甲方”）为实施 荆东高速2027-2029年养护工程设计项目，与勘察设计中标单位                （以下简称“乙方”）就该项目勘察设计服务工作的相关事项达成一致意见，并形成本协议供双方共同遵守。

一、荆东高速概况

荆东高速公路位于湖北省荆州市公安县境内，起于荆州长江公路大桥南岸收费站，经马市、黄金口、夹竹园、狮子口，止于东岳庙，与207国道相连，高速公路主线长58．403公里，穿越荆江分洪区33．745公里，建有特大桥7座，大桥4座。全线有分离立交两处，互通立交两处，2个收费站（荆州南收费站、公安收费站），1对服务区。

二、乙方承担的勘察设计任务

(1)负责服务期内荆东高速公路养护工程方案编制（代工可）（如需）、路况调查、施工图设计（含路基、路面、桥涵、监控系统、通信系统、收费系统，供配电系统，照明系统、交通安全设施、绿化、突发应急等工程）以及设计预算的编制工作，（100万元以下单项工程采用一阶段设计（施工图设计）、100万元以上单项工程采用初步设计和施工图设计）。

(2)负责服务期内5年养护滚动规划的编制工作（相关数据自行调查）及养护决策报告（报告符合主管部门相关要求）。

(3)负责地质勘查工作（如需）。

(4)根据甲方要求对专项工程施工进行技术指导服务。

(5)专项工程交（竣）工完成后3个月内向甲方提供项目后评价报告。
三、勘察设计服务期要求

1、服务期为合同生效后 1095 个日历天，服务期结束后需完成本协议第二条约定的工作内容及其与第二条约定的工作内容有关的其他附属服务/工作，且符合国家及行业主管部门相关标准、规范及规定。

2、本合同的服务期为    年    月    日至    年    月    日。

四、合同总价

本合同签约合同暂定含税总价:人民币（大写）      元（¥      ），不含增值税价款：人民币（大写）  (¥     元)，增值税额：人民币（大写）   (¥     元)。增值税税率为     。如税率发生法定调整，含税价款不变，不含税价和税额根据调整后的税率做出相应调整。本价格为暂定价，实际结算金额以甲方审计金额为准。
1、本项目设计费用支付阶段如下：
相应专项工程设计费=相应专项工程施工图建安费×相应专项工程中标设计费率
乙方每年根据设计进度报送完成工作量并向甲方申请计量支付，甲方在收到乙方报送资料并提供正规增值税发票之日起20个工作日内审核完毕并支付该费用。
①完成单项工程施工图设计文件，按期完成并送至甲方处，经甲方或上级主管部门审查批准后，向乙方支付至该单项工程对应设计费用期中支付价；设计费用期中支付价=养护专项工程中施工图建安费×设计费率×85%；

②单项专项工程验收合格后，甲方向乙方支付至单项专项工程设计费用结算价的100％。

③3年内相应设计费支付总额达到中标价85%时，甲方将暂停支付，待合同期满后根据实际发生施工图建安费进行结算。
若因发包人财务审批流程引起款项不能按合同要求或有关规定拨付的，甲方不承担延期拨付给乙方造成的各类损失（如利息、违约金、连带责任等）。
2、单项工程设计费用结算规定如下：
①对于已完成设计任务且已施工的工程
设计费用结算价=（施工图建安费+变更增加金额）×设计费率。
②对于已完成施工图设计评审但未施工或取消的工程
设计费用结算价=该项工程的施工图建安费×设计费率×80%。
③对于已完成施工图设计（乙方加盖公章）但未评审取消的工程
设计费用结算价=该项工程的施工图建安费×设计费率×50%。
④对于仅完成方案设计（乙方加盖公章）但未进行施工图设计的工程
设计费用结算价=该项工程的预算金额×设计费率×30%。
3、为完成本设计所需的施工图设计评审会议由乙方组织，合同期内所有施工图设计评审费用含入乙方的投标报价中，甲方将不另行支付。

4、本合同的5年养护滚动中长期养护规划的编制工作计价模式为：按合同报价每年支付当年的编制费用。

5、设计项目需进行验算的，验算费用由双方协商处理，但因乙方设计错误或者漏项导致的返工验算不得另行收费。

6、路面工程及其它项目工程结算按以下规定执行：
①路面工程设计建安费超过合同建安费但未超过合同建安费10%的，按照合同建安费结算，即路面工程设计费=路面工程合同建安费×设计费率；

②路面工程设计建安费超过合同建安费10%的，只计超出合同建安费110%的部分，即路面工程设计费=路面工程合同建安费×设计费率+（路面工程设计施工图建安费-路面工程合同建安费*110%）*设计费率*50%；
③其它项目工程设计费据实结算，即其它项目工程设计费=相应工程核定施工图建安费×相应工程设计费率。

本条款中的合同建安费是指本项目招标文件中项目概况的暂估建安费。
7、设计服务期限1095日历天，合同于服务期满或累计结算额达合同总价 130% 时终止，以先到条件为准。
五、甲方权利及义务
甲方对项目享有监督检查和责令整改的权利，乙方应无条件配合监督检查并按照要求整改。如乙方存在挂靠等违法情形的，甲方有权解除本合同并要求乙方承担本合同总价款30%的违约金。

六、乙方权利及义务

1、乙方有权要求甲方按照合同支付价款。
2、乙方承诺与项目主要管理人员已订立了劳动合同且建立劳动工资、社会养老保险和执业资格注册关系的承诺和保证，并向甲方提供相关盖章版的证明文件，若提供复印件的，需在合同签订前提供原件给甲方核对。
七、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照勘察设计合同条款的规定。
八、联络方式

1、甲方负责本项目的人员为           ，电话为            ，

邮箱为           ，收件地址为                。

2、乙方负责本项目的人员为           ，电话为            ，邮箱为           ，收件地址为                。

九、通知与送达

1、本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当以书面形式发送至本合同下列约定的送达地址。若通过专人送达或快递到合同各方以下地址（或最新书面通知的地址），通知在专人送达到以下的地址时视为送达。

甲方：

地址：

邮编：

收件人（发件人）：

联系电话：

乙方确认送达地址如下：

乙方：

地址：

邮编：

发件人（收件人）：

地址：

乙方同意接受电子送达方式如下：

手机短信：

传真：

即时通讯账号（微信号）：

电子邮箱：

2、一方当事人变更送达地址信息/电子送达信息的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与其他送达方式具有同等法律效力。
3、合同送达条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

4、双方确认本合同所列地址及联系方式，均可作为一方当事人/人民法院按上述地址及联系方式以电子送达信息、电话、短信、微信、邮寄等方式送达信息、材料（包含但不限于传票、一审、二审及所有阶段的诉讼、执行文书及材料）的有效送达地址及联系方式。因当事人提供的地址及联系方式/电子送达信息有误，或者不及时告知变更后的送达地址及联系方式/电子送达信息，自行承担不利法律后果。
十、变更和解除

1、若乙方违反本合同的约定，经甲方书面提醒后不整改或是整改后仍然无法满足合同要求的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担本合同总价款30%的违约金。
2、本合同未尽事宜，双方可以通过签订补充协议的方式明确。

十一、违约责任

1、乙方应当按照《保障中小企业款项支付条例》的规定，从中小企业采购货物、工程、服务时，应当按照行业规范、交易习惯合理约定付款期限并及时支付款项，不得无故拒绝或者迟延支付中小企业款项。

2、 若因乙方拒绝或者迟延支付，导致中小企业向甲方索要相应款项的，经甲方核实确属承包人违约的，乙方应当接受甲方的调解意见及时支付以化解矛盾；若乙方拒绝接受调解或拒绝支付相应款项的，甲方有权扣留乙方相应工程款并代其向中小企业方支付其所欠付的款项。

3、若甲方因中小企业方追索款项而遭受任何经济损失，乙方应当全额赔偿，并且向甲方支付该损失金额的30%作为违约金。

十二、其他

1、下列招标文件的内容应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 合同及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及其附录；

(4) 专用合同条款（含招标文件澄清或修改通知中与此有关的部分）；

(5) 通用合同条款；

(6) 报价清单；

(7) 投标文件中承诺投入的项目主要人员；

(8) 招标文件及澄清；

(9) 构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件以在先的效力优先，若有不一致的地方，以对乙方更严格的条款为准。
2、本合同履行过程中发生的纠纷，甲、乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向深圳国际仲裁院（又称“华南国际经济贸易仲裁委员会”或“深圳仲裁委员会”）提起仲裁。

3、本合同所称“损失”包括但不限于因维权所产生的诉讼费、保全费、保全担保费、鉴定费、律师费等一切其他费用。

4、本合同经双方法定代表人或其授权委托代理人签字且加盖公章之日起生效。

5、本合同书一式肆份，合同双方各执贰份，均具有同等法律效力。

附件：1.供应商承诺

2.举报机制/投诉化解渠道告知书

3.承诺函

4.商业伙伴承诺函
（以下无正文）

甲    方：湖北荆东高速公路             乙   方：   （盖章）

建设开发有限公司（盖章）

开户银行：建行荆州分行营业部           开户银行：

账    号：42001628808053000315
       账    号：

法定代表人或其                         法定代表人或其

授权委托代理人：                         授权委托代理人：          
日 期：   年   月  日
               日 期：   年   月   日

附件1：

供应商承诺

          公司（填招标采购企业名称）：

本企业         （填写供应商名称）承诺将认真学习并严格遵守《保障中小企业款项支付条例》《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》。如因履行      合同/协议（填写招标采购合同名称），而需向第三方中小企业招标（采购）货物、工程、服务的，本企业将明确制定采购合同中的支付条款，遵守与中小企业之间约定的付款时限，按时足额履行付款义务。否则，本企业愿意承担被     公司（填招标采购企业名称）纳入负面清单，在未来一定时间内不予合作的后果。

承诺方（供应商）：        公司

年  月  日

附件2：

举报机制/投诉化解渠道

告知书

根据《保障中小企业款项支付条例》《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的相关规定，为保障贵司等中小企业或任何第三方中小企业的合法权益，我司郑重告知如下：

若贵司在与我司或我司供应商签订采购货物、工程、服务合同/协议后履行合同/协议过程中，发现我司或我司供应商未严格履行合同/协议，存在延期或未足额支付价款等违反前述相关规定情形的，可通过以下方式进行举报/投诉：

邮箱地址；

联系方式。

我司将在接到举报信件/电话之日起5个工作日内完成情况了解，并在10个工作日内答复解决方案或告知不予处理的理由。若查明系因供应商的过错导致未能向贵司按时支付价款的，我司将在15个工作日内发函督促涉事供应商完成支付。经催告后，涉事供应商仍未支付的，我司将配合贵司决定采取谈判或诉讼/仲裁等方式进行价款催讨，并将涉事供应商列为负面清单。

      公司（填招标采购企业名称）

附件3：

独立承诺函

致：湖北荆东高速公路建设开发有限公司（招标人名称）

我方已详细阅读了关于             工程（下称“本工程”）的招标文件及相关附件，完全知悉并理解其中内容，自愿参与本次投标，并在☑投标时☑中标后签订本工程施工合同时就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1.按照与本工程有关的法律法规或规范性文件的规定、合同的约定承担本工程的实施，确保工程质量和安全，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行合同所约定的全部义务。

2.☑参与本工程投标、☑签订本工程施工合同并承诺全面履行合同是我方真实意思表示。我方承诺不存在任何工程挂靠关系和挂靠行为，不进行任何违法分包和转包，也不存在我方之外的任何实际施工人。

3.在中标签订合同后，派驻本工程施工现场的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人及其他管理人员（合称“管理人员”），均为我方正式员工。我方对前述管理人员的行为负责。

4.关于工人工资等专款专用使用情况，我方将定期每3个月向招标人书面汇报。

5.由我方负责采购的建筑材料、构配件或租赁的施工机械设备等均由我方负责采购、租赁并承诺随时按照招标人要求提供相关证明。

6.我方若违反上述承诺，不论合同在诉讼或仲裁程序中是否被认定无效，由此引发的一切法律责任均由我方单方承担。我方仍将按照合同约定向招标人支付各项违约金，并赔偿招标人全部损失，包括实际损失、预期利益及追索损失产生的所有花费（包括但不限于罚款、赔偿金、违约金、商誉减损以及为维权支付的律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、公证费、检测费、鉴定费等）；同时对被认定的实际施工人的行为和工作成果向招标人承担连带责任。

7.因本函而起或与本函有关的争议，双方应向深圳国际仲裁院（又称“华南国际经济贸易仲裁委员会”或“深圳仲裁委员会”）提起仲裁。

8.招标人已对上述内容进行了说明与提示，我方完全理解上述承诺的内容，并清楚上述承诺是招标人授予中标通知书并签订施工合同的前提条件和关键因素，在我方出具本函后持续有效并对我方有约束力。

9.我方确认，本函系独立于本工程施工合同的独立承诺，本函所述承诺不可撤销。

                           投标单位名称：（签章）

                           法定代表人（授权代表人）：

地址：

日期：

注：由授权代表人签署的，需附法定代表人签署的授权委托证明书。
附件4：
商业伙伴承诺函

致湖北荆东高速公路建设开发有限公司：

我方，                              ，在此确认并承诺：已经全部了解知悉深业基建《商业伙伴合规管理指引》的所有要求，并将严格遵守。

如因任何违反法律法规、政策性文件、深业基建《商业伙伴合规管理指引》的行为给荆东公司或其利益关联方造成了任何损害或不当影响，荆东公司有权采取法律行动，并且有权就我方的行为依法追究责任。如还涉及相关责任人的不当行为的，届时我方将全力配合荆东公司和/或有关公权力机关的一切调查行动。

承诺方：            （盖公章）

授权代表：

                         年 月  日
荆东高速安全生产管理协议
甲方：湖北荆东高速公路建设开发有限公司（以下简称"甲方"）

乙方：________________________（以下简称"乙方"）

一、总则‌

1.为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，保障施工人员生命安全和身体健康，确保                      项目顺利实施，依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，经甲乙双方协商一致，特此签订本合同。

2.本合同适用于荆东高速范围内（包含高速公路、服务区和收费站）的公路养护、经营、建设工程项目施工全过程的安全生产管理活动，包括但不限于主体工程、装饰装修、临时设施、设备租赁等环节。

二、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“三管三必须”的原则进行安全生产管理。对乙方安全生产条件进行审查，确保其具备相应安全资质。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期组织召开安全生产工作会，及时通告安全生产情况。

5.定期组织对乙方施工现场进行安全生产检查，对发现的隐患要求乙方及时进行整改。对逾期未整改或整改不合格的，有权采取停工整顿等措施。
三、乙方职责

1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《公路安全保护条例》《建筑施工安全检查标准》等国家有关安全生产的法律法规、国家标准和行业标准，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识。建立健全安全生产的管理机构、安全生产管理制度及操作规程，配备专职及兼职安全管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定。

3.建立健全安全生产责任制，落实安全生产主体责任。从派往项目实施的项目负责人到生产基层工人(包括临时雇请的人员)必须做到横向到边、纵向到底，确保所有施工人员持有有效安全资质证书，并定期组织安全生产培训，确保人员具备必要的安全技能和知识。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的安全预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方施工人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，对于从事临时用电、起重、高空、动火等特殊工种的人员，必须经过专业培训，取得特种作业操作证后，方可持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，乙方及项目管理人员承担责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目施工负责人和安全管理员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.未进行维护检测或不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案，如果发生生产安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》及时上报有关部门或单位，并及时积极组织抢救伤员、保护现场，并按照“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11.安全生产费用按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定提取使用和管理。

12.施工期间必须接受甲方的检查、督促和指导。甲方在安全监督检查中，发现乙方人员存在“三违”行为，有权对其进行停工及经济处罚。乙方应定期对施工过程中的各项安全管控措施和施工现状进行检查，及时制止和处理各类违章行为，对查到的隐患应及时组织整改，涉及到甲方的应书面告知甲方整改。

13.未经甲方同意，不得对施工现场的各种安全防护设施、安全标志和警告牌等设施擅自拆除、变动。如确需拆除变动的，经甲方的同意并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除，否则一切后果应由乙方负责。

14.乙方应当为项目全体工作人员购买意外伤害保险或者工伤保险，保险费由乙方承担。

四、违约责任

1.若因乙方未全面履行合同及乙方职责导致的甲乙双方或第三方的一切人身、财产损失或工伤、安全等一切事故损失，甲方有权要求乙方赔偿损失外，另向甲方支付合同总价30%的违约金。甲方因此对外承担责任的，有权向乙方全额追偿。

2.本合同所称“损失”，包括但不限于因维权所产生的诉讼费、保全费、保全担保费、鉴定费、评估费、律师费等一切其他费用。
五、本合同履行过程中发生的纠纷，甲、乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向深圳国际仲裁院（又称“华南国际经济贸易仲裁委员会”或“深圳仲裁委员会”）提起仲裁。

六、本合同经双方签章之日起生效。

七、本合同书一式贰份，甲乙双方各持壹份。

甲方：湖北荆东高速公路                乙方：            （盖章）
建设开发有限公司（盖章）                                  
法定代表人或其                        法定代表人或其
授权委托代理人：                        授权委托代理人：            
日 期：    年    月    日             日 期：     年   月   日
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，      的项目法人 湖北荆东高速公路建设开发有限公司 (项目法人名称，以下简称“甲方”)与该项目养护设计单位              (施工单位名称，以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

1. 甲方和乙方双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行            养护设计合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 甲方的义务

(1) 甲方及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(2) 甲方工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 甲方及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 甲方及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 乙方的义务

(1) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同经双方法定代表人或其授权委托代理人签字且加盖公章之日起生效。

7. 本合同作为                   合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

8. 本合同书一式贰份，甲乙双方各持壹份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）
甲    方：湖北荆东高速公路             乙   方：   （盖章）

建设开发有限公司（盖章）

法定代表人或其                         法定代表人或其

授权委托代理人：                         授权委托代理人：          
日 期：   年   月  日
              日 期：   年   月   日

附件四 其他管理和技术人员最低要求 

	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	工程测量
分项负责人
	1
	路桥或测量相关专业工程师，近五年内担任过类似设计项目的测量分项负责人。

	工程造价
分项负责人
	1
	具有注册造价工程师或交通运输部公路工程专业甲级造价人员或国家一级造价工程师（交通运输工程）资格证书，近五年内担任过类似设计项目造价分项负责人。

	桥涵
分项负责人
	1
	路桥相关专业工程师，近五年内担任过类似设计项目的桥涵分项负责人。

	房建

分项负责人
	1
	建筑工程相关专业工程师，近五年内担任过类似设计项目的房建分项负责人。

	路面
分项负责人
	1
	路桥相关专业工程师，近五年内担任过类似设计项目的路面分项负责人。

	交通安全设施
分项负责人
	1
	路桥或公路安全设施相关专业工程师，近五年内担任过类似设计项目的交通安全设施分项负责人。

	机电
分项负责人
	1
	机电相关专业工程师，近五年内担任过类似设计项目的机电分项负责人。

	后续服务人员
	1
	路桥工程师。

	
	
	

	
	
	


附件五 履约保证金格式

如采用银行保函，参考格式如下。

履约保证金 
             

  （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （设计人名称，以下简称“设计人”）于     年    月    日参加          （项目名称）    标段勘察设计的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一期隧道监测报告之日止。

3. 在本担保有效期内，如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地    址：


            



邮政编码：









电    话：                                 

传    真：                                 

        年      月      日

第二卷
第五章  发包人要求

发包人要求

一、勘察设计要求
1.项目概况

湖北荆东高速公路位于湖北省荆州市公安县境内，起于荆州长江公路大桥南岸收费站，经马市、黄金口、夹竹园、狮子口，止于东岳庙，与207国道相连，高速公路主线长58．403公里，建有特大桥7座，大桥4座。全线采用双向四车道高速公路建设标准，设计车速100公里每小时，路基、桥梁宽度26米。全线共2个收费站（荆州南收费站、公安收费站），1对服务区。
2. 勘察设计范围及内容

（1）实施范围
荆东高速2027-2029年养护工程设计项目建安费预估9500万元，包括路基工程100万元、路面工程7300万元、桥涵工程500万元、交通安全设施800万元、房建工程100万元、绿化工程100万元、机电工程600万元。

（2）工作内容
负责服务期内荆东高速公路养护工程方案编制（代工可）（如需）、路况调查、施工图设计（含路基、路面、桥涵、机电、交通安全设施、绿化、突发应急等工程）以及设计预算的编制工作，（100万元以下单项工程采用一阶段设计（施工图设计）、100万元以上单项工程采用初步设计和施工图设计）。负责服务期内中长期养护规划的编制工作（相关数据自行调查）及养护决策报告（报告符合主管部门相关要求）。负责地质勘查工作（如需）。驻地对专项工程进行技术指导。专项工程交（竣）工完成后3个月内向招标人提供项目后评价报告。
3. 勘察设计原则
（1）施工图设计深度、内容及编制形式应符合现行相关规范的规定；

（2）应按照“分段设计、分类处理、分期实施、经济安全”的养护设计基本要求，保证设计方案的针对性和科学性；

（3）在满足技术要求和使用性能的前提下，依照因地制宜、合理选材、节约投资的原则进行设计方案的技术经济比选，选择技术先进、安全可靠、经济合理、方便施工的方案；

（4）方案应符合项目现状，并有效降低项目后期养护难度及全寿命周期养护成本，提高投资效益；

（5）方案应积极采用经验证的、节能环保的新材料、新工艺及技术，按绿色养护要求进行设计；

（6）方案应便于施工组织，尽可能采用机械化作业，提高劳动效率与施工速度，减少人工作业环节，确保交通畅通与交通安全，保障施工质量、施工进度与人员安全。

4. 项目使用功能的要求
恢复道路设施原设计使用功能，保证高速公路正常安全运营。

5.设计文件的提交
经评审通过的施工图设计、预算。

二、适用规范标准

本工程的勘察设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于公路勘察设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及招标项目所在地关于公路工程勘察设计方面的文件、规定。

设计人在勘察设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人指定代表人的同意。

在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行勘察设计。

设计人在勘察设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）和下述标准、规范（不限于）：

	1.（JTG B01-2014）
	《公路工程技术标准》

	2.（JTJ 002-87）
	《公路工程名词术语》

	3.（JTJ 003-86）
	《公路自然区划标准》

	4.（JTG/T B02-01-2008）
	《公路桥梁抗震设计细则》

	5.（JTG B03-2006）
	《公路建设项目环境影响评价规范》

	6.（JTG B04-2010）
	《公路环境保护设计规范》

	7.（JTG C10-2007）
	《公路勘测规范》

	8.（JTG C20-2011）   
	《公路工程地质勘察规范》

	9.（JTG C30-2015）
   
	《公路工程水文勘测设计规范》

	10.（JTG E40-2007）
     
	《公路土工试验规程》

	11.（JTG D20-2017）
       
	《公路路线设计规范》

	12．（JTG/T D21-2014）        
	《公路立体交叉设计细则》

	13.（JTG D30-2015）
           
	《公路路基设计规范》

	14.（JTG D50-2017）
	《公路沥青路面设计规范》

	15.（JTG D40-2011）

	《公路水泥混凝土路面设计规范》

	16．（JTG/T D33-2012）  
	《公路排水设计规范》

	17.（JTG D60-2015）
     
	《公路桥涵设计通用规范》

	18.（JTG D61-2005）
       
	《公路圬工桥涵设计规范》

	19.（JTG D62-2004）          
	《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》

	20.（JTG D63-2007）  
	《公路桥涵地基与基础设计规范》

	21.（JTG D64-2015）    
	《公路钢结构桥梁设计规范》

	22.（JTG D70-2014）
	《公路隧道设计规范》

	23.（JTG D70/2-2014）
	《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》

	24.（JTG/T D70/2-01-2014）
	《公路隧道照明设计细则》

	25.（JTG/T D70/2-02-2014） 
	《公路隧道通风设计细则》

	26.（JTG D81-2017）
	《公路交通安全设施设计规范》

	27.（JTG/T D81-2017）
	《公路交通安全设施设计细则》

	28.（JTG/T B07-01-2006）
	《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》

	29.（JTG B05-2015）
	《公路项目安全性评价规范》

	30.（GB/T 50283-99）
	《公路工程结构可靠度设计统一标准》

	31.（GB 50162-92）
	《道路工程制图标准》

	32.（交公路发[2007]358号） 
	《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》

	33.（JTG B06-2007）
	《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》

	34.（JTG/T B06-01-2007）
	《公路工程概算定额》

	35.（JTG/T B06-02-2007）
	《公路工程预算定额》

	36.（JTG/T B06-03-2007）
	《公路工程机械台班费用定额》

	37.（建标[1999]278号）
	《公路建设项目用地指标》

	38.（YD 2002-92）
	《长途通信干线电缆线路工程设计规范》

	39.（YD 5102-2010）
	《通信线路工程设计规范》

	40.（YDJ 44-89）
	《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》

	41.（GB 50689-2011）   
	《通信局（站）防雷与接地设计工程技术规定》

	42.（GB 50374-2006）
	《通信管道工程施工及验收技术规范》

	43.（GB 50198-2011）
	《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

	44.（GB 50174-2008）
	《电子信息系统机房设计规范》

	45.（ITU-T）

	《国际电工协会系列标准》

	46.（GB 50057-2010）
	《建筑物防雷设计规范》

	47.（JGJ 16-2008）   
	《民用建筑电气设计规范》

	48.（YDJ 9-90）      
	《市内通信全塑电缆线路工程设计规范》

	49.（YD 5121-2010）    
	《通信线路工程验收规范》

	50.（GB 50168-2006）    
	《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

	51.（JTG/T C10-2007）   
	《公路勘测细则》

	52.（GB/T 20257.1-2007） 
	《1：500　1：1000　1：2000地形图图式》

	53.（GB/T 13923-2006）
	《基础地理信息要素分类与代码》

	54.（CH 1003-95）
	《测绘产品质量评定标准》

	55.（CH 1002-95）
	《测绘产品检查验收规定》

	56.（GB/T 18316-2008）
	《数字测绘成果质量检查与验收》

	57.（建质[2008] 216号）
	《建筑工程设计文件编制深度规定》


三、成果文件要求

1. 成果文件的组成：勘察设计说明、图纸等

2. 成果文件的深度：设计文件、监测报告应符合现行国家、行业相关规范要求
3. 成果文件的格式要求：纸质正式设计文件、pdf版、CAD版

4. 成果文件的份数要求：纸质4份、pdf版及CAD版各1份

5. 成果文件的展板、模型、沙盘、动画要求：设计文件专家评审汇报ppt
四、发包人财产清单

……

（一）发包人提供的资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与公路工程有关的原始资料

2. 前一阶段研究或设计的成果文件及相应的批件
3. 发包人提供的技术标准、规范

4. 其他资料

……

……

六、设计人需要自备的工作条件
1. 设计人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

2. 设计人自备的办公设备：如计算机、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

3. 设计人自备的交通工具：如出行车辆等

4. 设计人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

5. 设计人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

6. 设计人自备的勘察检测仪器、设备、工具

7. 设计人应根据勘察设计实际需要：
（1）自行搜集或购买全部地形图、地质图、规划图及所涉及的其他图纸或资料，自费进行工程测量、工程勘察、研究试验及有关协调（包括签订协议）、调查和资料搜集等工作；
（2）自行搜集或购买相关路网交通工程设施的配置资料（包括通信、监控、收费、供配电、照明等设施）；沿线供电资料；沿线管线资料；沿线气象、环境、人文景观的有关资料；相关路网的管理运营体制资料；相关路网服务设施设置情况的资料；与交通工程相关的规划资料。

……

七、发包人的其他要求

发包人的其他要求包括：无
……

第三卷
第六章  投标文件格式

                            （项目名称）          （标段名称）勘察设计招标

投标文件
（商务文件）
投标人：                                  （盖单位章）

        年        月         日

目     录
一、商务文件投标函

二、法定代表人身份证明

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、拟分包项目情况表

六、资格审查资料

(一)投标人基本情况表

(二)投标人企业组织机构构图

(三)近年完成的类似项目情况表

(四)投标人的信誉情况表

(五)拟委任的项目负责人资历表

(六)拟委任的分项负责人汇总表

(七)拟委任的分项负责人资历表

(八)拟委任的其他管理和技术人员汇总表

(九)拟委任的其他管理和技术人员资历表
七、第一信封其他资料
一、商务文件投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究                  （项目名称）         标段勘察设计招标文件的全部内容（含补遗书第___号至第___号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定完成勘察设计工作。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3．项目负责人姓名：       ，年龄：      ，职称：            。
4. 质量要求：         ，安全目标：         ，服务期限：       。
5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的分项负责人，经你方审批后作为派驻本标段的勘察设计主要人员且不进行更换。如我方拟派驻的人员不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

7．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                    （盖单位章）

法定代表人：                  （签字）

地    址：                                      

网    址：                                     
电    话：                                      

传    真：                                      

邮政编码：                                  
         年       月       日

二、法定代表人身份证明
投标人名称：                              
单位性质：                                
地址：                                    
成立时间：          年        月        日

经营期限：                                
姓名：          性别：      年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。
                          投标人：                 （盖单位章）

                                             年      月    日           

三、联合体协议书（如有）
                （所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加         （项目名称）     标段□勘察□设计投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.          （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担     专业工程，占总工程量的   %；（成员一名称）承担    专业工程，占总工程量的     %；……。

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：                   （盖单位章）

法定代表人：                         （签字）

联合体成员名称：                     （盖单位章）

法定代表人：                         （签字）

联合体成员名称：                     （盖单位章）

法定代表人：                         （签字）

……

       年      月    日

注：1. 本格式适用于联合体投标的单位。

2. 投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书，也无须盖单位章和签字。
3. 投标文件的联合体协议书不采用电子签章；需在完成填写之后，按照要求进行盖章、签字，然后上传该协议书的电子扫描件。

四、投标保证金

投标保证金(现金)

                     （招标人名称）：

我方于      年    月    日参加             （项目名称）             （标段名称）施工的投标，我方已按照本项目招标文件的规定提交了金额为          万元的投标保证金，我方承诺出现以下情形时，你方可不予退还我方提交的投标保证金： 

1. 在规定的投标有效期内撤销或者修改投标文件。 

2. 在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约保证金。 

 附：《基本账户开户许可证》（基本存款账户信息）、银行汇款凭证的扫描件。

投 标 人：                （盖单位章）

法定代表人：             （签字）

      年       月       日

备注:招标文件要求以现金形式（包括现钞、银行汇票、银行电汇、支票）提交投标保证金的，投标人除按规定方式提交保证金外，还应在投标文件中采用本格式告知招标人。

投标保证金（保函）

保函编号：          
                     （招标人名称）：

鉴于         （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称）     （标段名称）的       投标（标段编号：___________），                  （担保人名称）（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过             （投标保函额度）的任何你方要求的金额：

1．投标人在规定的投标有效期内撤销或者修改其投标文件。

2．投标人在收到中标通知书后无正当理由而未在规定期限内与贵方签署合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件。
3．投标人在收到中标通知书后未能在规定期限内向贵方提交招标文件所要求的履约担保。

本保函在投标有效期内保持有效，除非你方提前终止或解除本保函。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：                                             
邮政编码：                                             
电    话：                                             
传    真：                                             

          年       月       日      

备注：  投标人采用保函形式提交投标保证金的应当采用本格式。也可采用银行提供的保函格式，但保函担保的内容、金额、期限不得背离招标文件约定的实质性内容。

五、拟分包项目情况表

	拟分包的工程项目
	主要工程内容
	勘察设计任务
	分包工作量占总工作量的比例（%）
	备 注

	
	
	
	
	若无分包计划，则投标人应在本表填写“无”

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	拟分包工作量合计比例（%）
	
	


（本表无需填写）
六、资格审查资料

(一)投标人基本情况表

(二)投标人企业组织机构构图

(三)近年完成的类似项目情况表

(四)投标人的信誉情况表

(五)拟委任的项目负责人资历表

(六)拟委任的分项负责人汇总表

(七)拟委任的分项负责人资历表

(八)拟委任的其他管理和技术人员汇总表

(九)拟委任的其他管理和技术人员资历表

（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业勘察资质证书
	类型：                    等级：      证书号：

	企业设计资质证书
	类型：                    等级：      证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业

情况
	投标人应提供关联企业情况，包括：
（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数   %以上的所有股东名称及相应股权比例；
（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；
（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

	备注
	


注：1、在本表后应附：企业法人营业执照副本、资质证书副本、基本账户开户许可证等证件的彩色扫描件（各项证书封面、封底、空白页除外，应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内）；投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程设计资质企业名录中的网页截图复印件（仅当投标人须知前附表第1.4.5项为适用时需附）；投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图，如网页截图不能体现股东及出资详细信息的应提供由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件等。
2、对于法人发生重组或变更的投标人，应在本表后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照和资质证书的副本变更记录扫描件。

3、联合体投标的，联合体各成员应分别填写。

（二）投标人企业组织机构框图
	以框图方式表示。


	说明




注：投标人应如实以框图形式详细列出单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的情况。
（三）近年完成的类似项目情况表
	序    号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	项目等级
	

	项目总投资
	

	合同价格
	

	承担的勘察设计工作
	

	勘察设计服务期限
	

	项目负责人
	

	项目完成情况
	

	项目描述
	

	备注
	


注：本表填报的人员应满足招标文件第一章“招标公告”附录2的要求并提供相应证明材料。

（四）投标人的信誉情况表
信誉情况承诺函

(投标人名称)郑重承诺如下：

1、我公司没有被责令停业、财产被接管、破产状态；

2、我公司没有被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格，我公司没有被被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内；

3、我公司不存在下列不良状况或不良信用记录：

(1)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的；

(2)在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

(3)投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内被人民法院判决为有行贿罪的；

(4)其他在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。

4、如在发出中标通知书之前发现我公司存在上述1~3条所列情形，招标人有权取消我公司中标资格。

5、我公司承诺以上信息均属实，如发现我公司存在漏报、瞒报或虚假填报的，我公司将接受招标人及有关行政主管部门按弄虚作假处理我公司的投标行为。

投 标 人：                      (盖单位章)

         年       月       日
（五）拟委任的项目负责人资历表
	姓    名
	
	年    龄
	
	执业或职业资格证书名称
	

	技术职称
	
	学    历
	
	拟在本标段

工程任职
	

	工作年限
	
	从事勘察设计工作年限
	

	毕业学校
	______年___月毕业于___________学校___________专业，学制______年

	经         历

	时  间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前承担的任务
	

	备     注
	


注：

1、本表应填写项目负责人相关情况。

2、本表填报的人员应满足招标文件第一章“招标公告”附录4的要求并提供相应证明材料。

3、所有资料的扫描件均应清晰可辨，否则，将被认为无效。

（六）拟委任的分项负责人汇总表
本表无需填写
（七）拟委任的分项负责人资历表
本表无需填写
（八）拟委任的其他管理和技术人员汇总表
本表无需填写
（九）拟委任的其他管理和技术人员资历表
本表无需填写。

七、第一信封其他材料
其他材料

拟委任的技术负责人资历表
	姓    名
	
	年    龄
	
	执业或职业资格证书名称
	

	技术职称
	
	学    历
	
	拟在本标段

工程任职
	

	工作年限
	
	从事设计咨询/勘察设计/工程可行性研究工作年限
	

	毕业学校
	______年___月毕业于___________学校___________专业，学制______年

	经         历

	时  间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前承担的任务
	

	备     注
	


注：1、本表应填写技术负责人相关情况。

2、本表填报的人员应满足招标文件第一章“招标公告”附录4的要求并提供相应证明材料。

3、所有资料的扫描件均应清晰可辨，否则，将被认为无效。
提示：上传至其他材料的内容会在发布评标结果公示时公布
八、技术文件封面
                              （项目名称）          标段勘察设计招标

投标文件
（技术文件）
投标人：                                  （盖单位章）

        年        月         日

九、 技术建议书
技术建议书
主要内容包括：
1.对招标项目的理解和总体设计思路

2.对招标项目勘察设计的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施

3.对前一阶段工作技术结论及技术方案的不同看法及建议

4.勘察设计工作量及计划安排
5.勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施
6.后续服务的安排及保证措施
7.其他建议
（附必要的图纸）

                         （项目名称）          （标段名称）标段勘察设计招标

投标文件
（报价文件）
投标人：                                  （盖单位章）

        年        月         日

目  录
一、投标函
二、勘察设计费用清单
（一）报价清单说明
（二）公路工程勘察工作报价清单表
（三）公路工程设计工作报价清单表
三、其他材料
一、投标函
                         （招标人名称）：

1．我方已仔细研究                  （项目名称）         标段勘察设计招标文件的全部内容（含补遗书第___号至第___号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）           元（¥        ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为         ），按合同约定完成勘察设计工作。

2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3．              。 （其他补充说明）。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人：           （签字）

地    址：                                      

网    址：                                     
电    话：                                      

传    真：                                      

邮政编码：                                  
         年       月       日
二、勘察设计费用清单
(一)报价清单说明
(二)公路工程勘察工作报价清单表

(三)公路工程设计工作报价清单表

(四)报价清单汇总表

（一）报价清单说明
1．“报价清单”应与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”和“设计技术要求”一起使用。投标人应根据本招标项目强制性要求，按照本招标文件规定的工作内容，认真阅读分析本招标项目原始资料，在编制完成技术建议书的前提下，慎重提出“报价清单”，并以此作为本招标项目设计费用的基础。

2．投标价应包括投标人完成本招标项目所有工作内容的全部费用，主要包括：
（1）本项目养护专项工程方案设计、施工图设计等费用。
（2）提供招标人养护专项工程施工招标所需的工程数量和工程说明、相应图纸和工程量清单（含说明）、按照工程量清单编制施工图设计预算等配合招标服务的费用。
（3）为合理确定养护设计方案进行的病害调查，设计施工期间驻现场设计代表及提供变更设计等后续服务的费用。
（4）承担概（预）算文件的编制、说明编制和汇编总概（预）算等相关工作，以及提交设计总结工作报告等工作，由此可能发生的一切相关费用均应计入投标价中（包括各分项或总体设计评审的会议组织及其费用均认为已包括在报价中，招标人不再另外支付）。
（5）根据招标人要求提交不同比例的挂图、挂表。

（6）服务期内中长期养护规划的编制费用（相关数据自行调查）。
3．“报价清单”为通用表格，投标人应根据本招标项目工作内容，按照表格格式详细填写，以免遗漏或有误。投标人没有报价的项目，发包人将认为有关费用已包含在其他项目之中，不另行支付。凡清单项目中未包含的但在项目中又必须完成的工作内容，均被认为已包含在清单各项目报价中，发包人不另行支付。

4．投标人在“报价清单”中报价应以人民币为单位。

5．投标人应在“报价清单”后附详细的计算说明，包括计算方法、取费依据等，以便招标人对投标人报价的合理性作出判断。

不包含在设计费中；以项目实际发生的工程数量乘以综合单价计算后与所属项目设计合同一并结算。
报价清单

	序号
	项目
	暂估建安费

（万元）
	投标限价

（万元）
	        投标限价设计费率


	        投标设计费率


	投标报价

（万元）

	1
	路基、路面、交安工程、绿化
	8300
	184.96
	2.23%
	
	

	2
	桥涵、房建工程、机电工程
	1200
	45.62
	3.80%
	
	

	3
	中长期养护规划设计、养护决策报告
	/
	16.8
	/
	/
	

	4
	合   计
	9500
	247.38
	/
	/
	


注：1.上述计费基数均为暂估建安费，最终以经发包人审核后的建安费为准；

2.投标人的各分项投标报价不得高于招标人公布的最高投标限价，否则作否决其投标处理。

3.投标报价精确到小数点后两位。

（二）公路工程勘察工作报价清单表
不适用

（三）公路工程设计工作报价清单表
不适用

（四）报价清单汇总表
不适用

第二信封其他材料

其他材料

提示：上传至其他材料的内容会在发布评标结果公示时公布
� 本条款一般适用于方案设计招标。


� 招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，对工程勘察设计服务质量提出目标要求。


� 招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，对工程勘察设计过程中的人员安全提出目标要求。


� 招标人不得强制限定履约保证金必须采用现金或支票方式缴纳，不得拒绝银行保函形式的履约保证金。


� 本项规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，适用范围为由部审核、审批资质的公路设计企业，具体包括：设计甲、乙级资质企业。 


� 招标人可根据项目具体特点和实际情况对附表格式进行修改，下同。


� E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值、E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，招标人可依据招标项目具体特点和实际需要设置E1、E2，但E1应大于E2。


� 招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需派驻的其他管理和技术人员。上述人员的具体人选由招标人和中标人在合同谈判阶段确定，且经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员，不允许更换。如中标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。


�本条内容可修改为：“本担保自         （生效日期）之日起生效，至         （失效日期）之日失效。” 如发包人接受履约保函采用固定有效期，在专用合同条款中应增加保证设计人在履约保函失效日前向发包人出具后续阶段履约保函的约束性条款，直至发包人签收最后一批勘察设计成果文件且设计人按照合同约定缴纳质量保证金之日为止。


� 招标人可结合招标项目具体特点和实际需要，对本章内容进行补充、细化。


� 本条款不适用于招标文件要求提供了分项负责人的项目。


�本项适用于技术特别复杂的特大桥梁、长大隧道项目，或者地质、地形条件特别复杂的公路项目。







