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[bookmark: _Toc532740587][bookmark: _Toc524882199][bookmark: _Toc216595319]第一章  招标公告

黄梅县梅济老闸除险加固工程代建单位服务项目招标公告

招标编号：HBHM­202609SL­010003001
[bookmark: _Toc216595320]1．招标条件
本招标项目黄梅县梅济老闸除险加固工程代建单位服务项目已经 由湖北省发展和改革委员会以鄂发改审批服务黄发改审批[2025]396号批准建设，项目业主为黄梅县太白湖管理处，建设资金来自地方自筹及上级投资补助资金，出资比例为100%，招标人为黄梅县太白湖管理处，招标代理机构为湖北健坤仁信工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的服务进行公开招标。
[bookmark: _Toc216595321]2．项目概况与招标范围
2.1 项目概况
建设地点：黄梅县濯港镇。
建设规模：1.拆除上游右岸现有堤防，新建上游衔接段。上游衔接段由铺盖、两岸空箱挡墙及右岸新建港堤组成。2.新建闸室段，闸室段由闸室主体、交通桥、上部启闭机房及闸室两侧空箱挡墙组成。闸室分3孔，中孔净宽6米，两边孔净宽5米，过流总宽16米，闸室顺水流方向长度20米。3.新建下游衔接段，下游衔接段由消力池、海漫、防冲、两岸空箱挡墙及左岸新建丁坝组成。4.根据新建的闸室尺寸新建钢闸门，并配套相应的固定卷扬式启闭机，配置相应的电缆及电气设备。5.新增梅济老闸安全监测设施及信息化建设。6.完建必要的管理设施。7.对水闸两侧进场的堤顶道路进行整治，对上下游的堤坡进行整治。
其他：无。
2.2 招标范围
招标范围：主要对黄梅县梅济老闸除险加固工程从项目实施阶段至工程竣工验收阶段提供项目管理服务，包括为项目法人办理开工备案手续、建设征地、水土保持、环境保护、建设征地(移民)、施工准备等开工准备，工程建设管理，工程各阶段验收(含水保、环保、征地移民)等服务；环境保护宣传教育及技术培训等；代表项目法人对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息等管理和控制，做好各年度绩效考核、质量考核、质量监测管理等项目管理工作；负责工程建设过程中造价审计(含全过程跟踪审计及竣工结算审计)、竣工财务决算，质量检测(含平检、抽检)、环境保护监测等工作(相关公司的确定必须得到项目法人认可):协助项目法人进行勘测设计管理，组织竣工验收等工作:负责做好工程资料收集、整理，档案管理服务和专项验收工作:负责接收各级主管部门的监督、检查、审计、稽查；接收项目法人的监督、检查和管理。
标段划分：一个标段。
服务期限： 365  日历天，计划开始日期 2026-10-31。其中：具体时间以合同签订为准。
2.3 其他：工程概算总投资4903万元。
[bookmark: _Toc216595322]3．投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备（1）具备独立法人资格；（2）具有在全国投资在线审批监管平台备案并通过审核的咨询单位（专业服务范围：水利水电）或具有水利部颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质；（3）投标人近5年（自投标截止日向前推算，以合同签订时间为准，下同），具有承担过中型及以上水利工程的项目管理(或代建或监理)业绩。（4）拟任的项目经理须取得注册咨询工程师（投资）执业证书或监理工程师执业证书或水利工程类中级及以上技术职称。（5）拟派本项目的项目组成员必须满足招标文件要求。
3.2 本次招标 不接受 （接受/不接受）联合体投标。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1  （具体数量）个标段投标，每个投标人允许中 1 个标。
3.4 □本项目  不属于  政府采购与工程建设有关的服务。
[bookmark: _Hlk204181843]☑本项目   属于   政府采购与工程建设有关的服务。☑项目整体预留专门面向中小企业采购。□项目整体预留专门面向小微企业采购。□项目部分预留专门面向中小企业采购。□采购项目未预留份额专门面向中小企业采购。
3.5其他要求：各投标人仅可就本项目及与本项目同期招标的“黄梅县梅济老闸除险加固工程监理服务”中的一个项目进行投标，否则按项目开标先后顺序否决其他投标。
[bookmark: _Toc216595323]4．招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者（若为联合体投标，指联合体所有成员），应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并办理CA数字证书（实体数字证书（CA）、移动数字证书（CA）、电子营业执照3种任选其一，下同）（具体操作参见“电子交易平台”—服务指南—交易主体注册指南）。
4.2 完成注册登记后，请于2026年 09 月 23 日至 2026 年  09 月 28 日24：00时止（北京时间，下同），通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—服务指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文件。
[bookmark: _Toc216595324][bookmark: _Toc519504026]5．投标文件的递交
5.1 投标文件递交截止时间为2026年  10 月  15  日 09 时 00 分。
5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。
[bookmark: _Toc216595325]6．投标相关事宜
招标人将不组织现场踏勘和投标预备会，投标人须自行调研，费用自理。
[bookmark: _Toc216595326]7．评标办法
本次招标评标办法采用综合评估法。
[bookmark: _Toc216595327]8．发布公告的媒介	
本次招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统（网址：www.hbggzyfwpt.cn）（发布公告的媒介名称）上发布。
[bookmark: _Toc209541290][bookmark: _Toc216595328]9．联系方式
招 标 人：黄梅县太白湖管理处     招标代理机构：湖北健坤仁信工程管理有限公司     
地    址：白湖渡                 地    址：黄梅镇茨林居委会 E1 号路 125 号    
邮    编：435500                 邮    编： 435500                           
联 系 人：余新启                 联 系 人：  商茜                            
电    话：13707255806            电    话： 18572531016                    
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    2026年 9 月 17 日
备注：“在所投标段（包）免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段（包）投标的，应按规定下载该标段（包）的招标文件。投标人的下载活动“电子交易平台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段（包）招标文件的依据。
[bookmark: _Toc519329618][bookmark: _Toc216595338]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc519329619][bookmark: _Toc216595339]投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	黄梅县太白湖管理处

	1.1.3
	招标代理机构
	湖北健坤仁信工程管理有限公司

	1.1.4
	招标项目名称
	黄梅县梅济老闸除险加固工程代建单位服务项目

	1.1.5
	项目建设地点
	黄梅县濯港镇

	1.1.6
	项目建设规模
	1.拆除上游右岸现有堤防，新建上游衔接段。上游衔接段由铺盖、两岸空箱挡墙及右岸新建港堤组成。2.新建闸室段，闸室段由闸室主体、交通桥、上部启闭机房及闸室两侧空箱挡墙组成。闸室分3孔，中孔净宽6米，两边孔净宽5米，过流总宽16米，闸室顺水流方向长度20米。3.新建下游衔接段，下游衔接段由消力池、海漫、防冲、两岸空箱挡墙及左岸新建丁坝组成。4.根据新建的闸室尺寸新建钢闸门，并配套相应的固定卷扬式启闭机，配置相应的电缆及电气设备。5.新增梅济老闸安全监测设施及信息化建设。6.完建必要的管理设施。7.对水闸两侧进场的堤顶道路进行整治，对上下游的堤坡进行整治。

	1.1.7
	项目投资估算/建筑安装工程费/工程概算
	工程概算总投资4903万元

	1.2.1
	资金来源及比例
	地方自筹及上级投资补助资金，100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.2.3
	项目性质
	□本项目不属于政府采购与工程建设有关的服务，不执行政府采购政策。
☑本项目属于政府采购与工程建设有关的服务，执行支持中小企业发展政策。采购标的对应的中小企业划型标准所属行业为 其他未列明行业 。（前述中小企业划型标准所属行业，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）规定，由招标人根据项目的具体情况约定）

	1.3.1
	招标范围
	主要对黄梅县梅济老闸除险加固工程从项目实施阶段至工程竣工验收阶段提供项目管理服务，包括为项目法人办理开工备案手续、建设征地、水土保持、环境保护、建设征地(移民)、施工准备等开工准备，工程建设管理，工程各阶段验收(含水保、环保、征地移民)等服务；环境保护宣传教育及技术培训等；代表项目法人对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息等管理和控制，做好各年度绩效考核、质量考核、质量监测管理等项目管理工作；负责工程建设过程中造价审计(含全过程跟踪审计及竣工结算审计)、竣工财务决算，质量检测(含平检、抽检)、环境保护监测等工作(相关公司的确定必须得到项目法人认可):协助项目法人进行勘测设计管理，组织竣工验收等工作:负责做好工程资料收集、整理，档案管理服务和专项验收工作:负责接收各级主管部门的监督、检查、审计、稽查；接收项目法人的监督、检查和管理。根据项目实施情况，招标人有权对以上招标范围进行调整。

	1.3.2
	服务期限
	365日历天，具体时间以合同签订为准。

	1.3.3
	质量标准
	符合设计及规范要求，达到合格等级。

	1.3.4
	安全目标
	安全生产，文明施工，不得发生安全生产责任事故。

	1.3.5
	政府采购政策
	1.根据相关规定，本项目采用以下方式支持中小企业发展
☑项目整体预留专门面向中小企业采购。
□项目整体预留专门面向小微企业采购。
□项目部分预留专门面向中小企业采购，具体的政府采购特别资格要求详见第二章投标人须知附录一“投标人资质条件、能力和信誉”。部分预留的工作详见第二章投标人须知附录二“政府采购与工程建设有关的服务预留工作及金额”。
根据相关规定，本项目未预留份额专门面向中小企业采购，但对符合政府采购特别资格要求（详见第二章投标人须知附录一“投标人资质条件、能力和信誉”）且满足一定条件的投标人（详见第三章评标办法“政府采购政府采购与工程建设有关的服务价格评审优惠”），在评标时享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。
2.根据规定，本项目采用以下方式支持监狱企业发展：
在招标活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
监狱企业参加招标活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不享受政策。
对小微企业中的监狱企业，评审中计算价格扣除时给予5%的扣除或增加价格分时给予5%的增加价格分。
3.根据规定，本项目采用以下方式支持残疾人福利性单位发展：
在招标活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
符合条件的残疾人福利性单位在参加招标活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提供声明函的不享受政策。
对小微企业中符合残疾人福利性单位条件的企业，评审中计算价格扣除时给予5%的扣除或增加价格分时给予5%的增加价格分。　　/　。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：    /     
其中联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。其他审查标准按联合体协议中约定的各成员分工所占合同工作量的比例，进行加权折算。

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1、串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为的； 
2、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
3、相关法律法规规定的其他情形的。

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织
□组织，踏勘时间：    /      
踏勘集中地点：    /     

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开
□召开，召开时间：    /      
召开地点：    /     

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题的时间
	召开投标预备会之日  /  日前

	1.11.1
	分包
	☑不允许
□允许，分包内容要求：    /     
分包金额要求：    /     
对分包人的资质要求：    /     

	1.12.3
	偏差
	☑不允许
□允许，偏差范围：    /     
偏差幅度：    /     

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	答疑、澄清、修改、补充通知等。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的时间
	递交投标文件截止之日 10 日前

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	投标文件、相关证明材料、投标文件递交截止时间前的修改、澄清、补充通知等。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	一般计税法。

	3.2.3
	报价方式
	投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的工作内容和计划工作量，自行测算费用并报总价。

	3.2.4（A）
	最高投标限价
	□无
☑有，最高投标限价为118万元

	3.2.4（B）
	最低投标限价
	☑无
□有，最低投标限价为    /     

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1.投标报价应包括国家规定的增值税税金。
2.投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的工作内容和计划工作量，自行测算费用并报总价（已包含需委托第三方服务并支付的费用，详见招标人要求第二点第2条）。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算 90日

	3.4.1
	投标保证金
	☑不提交
□提交，
1.递交截止时间（到账时间）：同本标段投标截止时间。
2.金额： 0 万元。
3.形式：投标人应当采用现金、电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单中的一种形式递交投标担保。
4. 递交方式及要求：
（1）采用现金方式
1）必须从投标人的基本账户汇至招标人指定的账户及账号。
项目编号：    /     ；
项目名称：    /     ；
保证金账号：    /     ；
账户名称：    /     ；
开户银行：    /     ；
其他要求：    /     。
2）基本账户信息将以投标人办理交易主体注册登记所填基本账户信息为准，若投标人汇款账户与注册登记时的基本账户信息不相符，由此造成投标保证金递交失败的责任由投标人自行承担。
3）投标保证金到账查询方法及其他要求：  /   。
（2）采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式（以下简称保函、保单）
1）投标人须及时登录“电子交易平台”选择所投项目按系统引导的程序申请电子保函或保单。
2）投标人可在“电子交易平台”查询保函或保单是否申请成功，开具成功后可下载电子保函或保单。电子保函或保单应载明：保函或保单受益人（招标人）、项目名称、项目编号、担保内容、担保金额、保函或保单有效期等信息，检查其内容符合招标文件的相关约定后，上传至投标文件的“投标保证金”栏目中。
3）开标后，电子交易平台将自动比对投标截止时间前收到的电子保函或保单情况；评标时评标委员会可以直接在投标文件中查验电子保函或保单。

	3.4.3
	退还投标保证金
及利息
	1 .采用现金方式
计息标准：    /     。
计息时间：    /     。
退还办法：    /     。
2. 采用银行电子保函方式，不产生利息，电子保函到期后自动失效。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	/

	3.5.1
	投标人基本情况表应附资料
	营业执照副本（事业单位法人证书）、资质证书副本（如有）、基本账户开户许可证（基本存款账户信息）、质量管理体系认证证书（如有）等证件的扫描件

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	[bookmark: _GoBack]近3年，即	2023 年至  2025  年

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况表应附资料和具体时间要求
	同时提供合同协议书、中标通知书及相应公共资源交易中心网站发布的项目评（中）标结果公示（公告）截图,工程造价及工程类别以合同或中标通知书或项目批复相关文件或业主评价所反映内容为准。

	
	“类似项目”
	近 5 年，即 2021 年 9 月 1 日至投标截止日期前一日承担的中型及以上水利工程的项目管理(或代建或监理）业绩。

	3.5.4
	正在服务和新承接的项目情况表应附资料
	同时提供合同协议书、中标通知书及相应公共资源交易中心网站发布的项目评（中）标结果公示（公告）截图,工程造价及工程类别以合同或中标通知书或项目批复相关文件或业主评价所反映内容为准。

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况具体时间要求
	近3年，即 2023 年 9 月 1 日至投标截止日期前一日

	3.5.6
	投标人信誉声明
应附资料
	投标人无需提供在“国家企业信用信息公示系统”查询本单位是否被列为严重违法失信企业的“截图”和在“信用中国”网站查询本单位是否为失信被执行人的“截图”，由投标人在信誉声明中自行承诺。
其他证明材料要求：按招标文件资格要求及评分标准要求提供。

	3.5.7
	主要人员简历表
应附资料
	“项目负责人”应附学历证、职称证（如有）、执业资格证书（如有）和社保缴费证明扫描件，管理过的项目业绩须附合同协议书扫描件；
“其他主要人员”应附学历证、职称证（如有）、有关证书（如有）和社保缴费证明扫描件。

	3.5.8
	其他要求资格审查资料应附资料
	按招标文件相关要求提供。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许，递交备选投标方案的具体要求   /    。   

	3.7.4
	是否采用“技术暗标”
	☑采用
□不采用

	3.7.5
	中标人另行提供的纸质版投标文件份数
	份数： 5份 （一正肆副）  ，中标人提交的纸质投标文件应当与投标时的电子投标文件内容一致。

	4.2.1
	投标截止时间
	2026年  10  月  15  日 09 时 00 分（北京时间）

	5.1
	组织开标地点
	黄梅县公共资源交易中心 1 号开标室（黄梅县东山大道11 号政务服务中心三楼）。

	5.2.1（5）
	解密时间
	招标人发出解密提示后 30分钟内
（招标人应充分考虑标段数和投标人数量，合理设置解密时间，该时间不应少于20分钟）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5 人，其中招标人代表0人，专家     5人；
评标专家确定方式：从湖北省综合评标专家总库相应专业中随机抽取产生。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3 人

	7.1
	评标结果公示媒介
中标结果公告媒介
	湖北省电子招投标交易平台
网址：www.hbbidcloud.cn
湖北省公共资源交易电子服务系统
网址：www.hbggzyfwpt.cn
                                

	7.4
	是否授权评标委员会
确定中标人
	☑否
□是

	7.6.1
	履约保证金
	☑不要求
□要求，履约保证金的形式：   /    
履约保证金的金额：   /    
其他：   /    

	8.5.3
	行政监督部门
	[bookmark: EBf8432c2680ee401ab005a6508866b83a]行政监督部门：黄梅县水利和湖泊局
[bookmark: EB76bebc78248340dea05313cd6f71ce0f]地    址：黄梅县黄梅镇人民大道682号
电    话：0713-3321304
传    真：/
[bookmark: EBd43a9299da7a4a5d8ec76eaac30138b8]邮政编码：435500

	9.2
	多标段投标
	投标人可同时对本次招标标段中的  /  个标段投标。每个投标人最多只允许中标  /  个标段。如果同一投标人在多个标段中均排序第一，  /  （推荐中标候选人或选择中标人的方法）。

	9.3.1
	小微企业报价优惠（扣除）系数
	P的取值：  /  

	9.3.2
	满足条件的联合体或者分包企业报价优惠（扣除）系数
	Q的取值：  /  

	9.4
	招标代理服务费
	□本次招标没有招标代理服务费。
☑本次招标有招标代理服务费。根据招标人和招标代理机构委托代理合同的约定，本项目招标代理服务费：
□由招标人支付。
☑由中标人支付。
支付标准：招标代理服务费参考《湖北省招标代理服务收费参考标准(试行)》鄂建文(2023)35 号文的收费标准收取；
[bookmark: EBe900b399df134f0e8eac0c38655ce8e3]支付方式：现金或转账；
[bookmark: EBacb855c2c2cf4d959b0a394f07b8228a]支付时间：领取中标通知书前一次性付清。

	9.5
	政府采购
合同融资政策
	政府采购合同融资（以下简称“政采贷”）指参与政府采购活动的中小微企业，在获得政府采购中标（成交）通知书后，即可向开展“政采贷”业务的金融机构提出申请，金融机构依据政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，为中小微企业提供融资服务。
“政采贷”业务政策：《湖北省政府采购合同融资实施方案》（鄂财采发[2020]5号）
“政采贷”业务申请：湖北省政府采购合同融资平台（https://czt.hubei.gov.cn/zcd/homepage）

	9.6
	招标人补充的
其他内容
	1.说明：招标文件第五章“招标人要求”，在合同条款中称为“发包人要求”或“委托人要求”。
2.若中标人由于自身原因造成的中标通知书未领取、合同无法签订或合同无法履行等情形影响本项目具体实施进度的，视为自动放弃中标资格，招标人有权确定排名靠后的中标候选人依次递补或重新组织招标。
3.各投标人仅可就本项目及与本项目同期招标的“黄梅县梅济老闸除险加固工程监理服务”中的一个项目进行投标，否则按项目开标先后顺序否决其他投标。


备注：1. 本章第3.2.4（A）项最高投标限价的设置适用于招标人向中标人支付合同费用的招标项目。本章第3.2.4（B）项最低投标限价的设置适用于中标人向招标人支付合同费用的招标项目，如租赁经营项目等。
2. 投标人须知前附表第1.4.3项“投标人不得存在的其他情形”，应当与标准勘察、设计、监理招标文件相关内容衔接，并补充完善。


[bookmark: _Toc216595340]投标人须知正文

[bookmark: _Toc234835558][bookmark: _Toc234832870][bookmark: _Toc216595341][bookmark: _Toc519329620]1. 总则
[bookmark: _Toc234835559][bookmark: _Toc216595342][bookmark: _Toc234832871][bookmark: _Toc519329621]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。
1.1.7 项目投资估算/建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc234835560][bookmark: _Toc519329622][bookmark: _Toc234832872][bookmark: _Toc216595343]1.2 招标项目的资金来源和落实情况 
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目性质：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc519329623][bookmark: _Toc234835561][bookmark: _Toc234832873][bookmark: _Toc216595344]1.3 招标范围、服务期限、质量标准和安全目标
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 服务期限：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.3.4 安全目标：见投标人须知前附表。
1.3.5 本标段执行的政府采购政策：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc234835563][bookmark: _Toc519329624][bookmark: _Toc234832875][bookmark: _Toc216595345]1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段服务工作的资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知附录一；
（2）财务要求：见投标人须知附录一；
（3）业绩要求：见投标人须知附录一；
（4）信誉要求：见投标人须知附录一；
（5）项目负责人的资格要求：见投标人须知附录一；
（6）其他主要人员要求：见投标人须知附录一；
（7）其他要求：见投标人须知附录一。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否则各相关投标均无效。
1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；
（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本标段的代建人； 
（6）为本标段的招标代理机构；
（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）被依法暂停或取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；
（10）被责令停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照；
（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（12）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；
（13）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；
（14）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被人民法院判决为行贿罪的；
（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
[bookmark: _Toc234832876][bookmark: _Toc216595346][bookmark: _Toc519329625][bookmark: _Toc234835564]1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc234835565][bookmark: _Toc519329626][bookmark: _Toc234832877][bookmark: _Toc216595347]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc234832878][bookmark: _Toc234835566][bookmark: _Toc216595348][bookmark: _Toc519329627]1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc216595349][bookmark: _Toc234835567][bookmark: _Toc519329628][bookmark: _Toc234832879]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc216595350][bookmark: _Toc519329629][bookmark: _Toc234832880][bookmark: _Toc234835568]1.9 踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc216595351][bookmark: _Toc234832881][bookmark: _Toc234835569][bookmark: _Toc519329630]1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 在投标人须知前附表规定的时间前，投标人应使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc234832882][bookmark: _Toc234835570][bookmark: _Toc216595352][bookmark: _Toc519329631]1.11 分包
1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性的工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性的工作外，其他工作不得分包。
1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
[bookmark: _Toc234832883][bookmark: _Toc519329632][bookmark: _Toc234835571][bookmark: _Toc216595353]1.12 响应和偏差
[bookmark: _Hlk203744032]1.12.1 投标文件偏差招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。 
1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。
投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。
1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。
[bookmark: _Toc519329633][bookmark: _Toc234832884][bookmark: _Toc234835572][bookmark: _Toc216595354]2. 招标文件
[bookmark: _Toc234835573][bookmark: _Toc216595355][bookmark: _Toc519329634][bookmark: _Toc234832885]2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）招标人要求；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc216595356][bookmark: _Toc234835574][bookmark: _Toc519329635][bookmark: _Toc234832886]2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标人对招标文件的澄清通过“电子交易平台”以书面形式发给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。
[bookmark: _Toc519329636][bookmark: _Toc216595357][bookmark: _Toc234832887][bookmark: _Toc234835575]2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通过“电子交易平台”通知所有已下载招标文件的投标人。如修改招标文件通知发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc519329637][bookmark: _Toc216595358]2.4 对招标文件的异议
2.4.1投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在本章第4.2.1项规定的投标截止时间10日前提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。异议与答复应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向招标人提出的质疑。
2.4.2招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。
[bookmark: _Toc234832888][bookmark: _Toc234835576][bookmark: _Toc519329638][bookmark: _Toc216595359]3. 投标文件
[bookmark: _Toc216595360][bookmark: _Toc234835577][bookmark: _Toc519329639][bookmark: _Toc234832889]3.1 投标文件的组成
3.1.1投标文件包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明；
（3）投标保证金；
（4）联合体协议书（如有）；
（5）拟分包计划表（适用于非政府采购与工程建设有关的服务）；
（5）分包意向协议书（适用于政府采购与工程建设有关的服务）； 
（6）中小企业声明函（适用于政府采购与工程建设有关的服务）；
（7）资格审查资料；
（8）投标报价清单；
（9）技术建议书； 
（10）投标人须知前附表规定的其他材料。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2投标人须知前附表第3.4.1项未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的投标保证金。
3.1.3投标人须知前附表第1.4.2项规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的联合体协议书。
[bookmark: _Toc216595361][bookmark: _Toc234835578][bookmark: _Toc234832890][bookmark: _Toc519329640]3.2 投标报价 
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。增值税税率按国家有关规定执行。除投标人须知前附表另有规定外，投标人应出具增值税专用发票。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写投标报价清单相应表格。
3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的工作内容和计划工作量，自行测算服务费用。
3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.2.4（A） 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则，其投标将被否决。最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.4（B）招标人设有最低投标限价的，投标人的投标报价不得低于最低投标限价，否则，其投标将被否决。最低投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc234835579][bookmark: _Toc519329641][bookmark: _Toc216595362][bookmark: _Toc234832891]3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。
[bookmark: _Toc234832892][bookmark: _Toc519329642][bookmark: _Toc234835580][bookmark: _Toc216595363]3.4 投标保证金
[bookmark: _Hlk212218431]3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间和递交方式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 投标保证金及利息的退还方式见投标人须知前附表。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
[bookmark: _Toc216595364][bookmark: _Toc519329643][bookmark: _Toc234835582][bookmark: _Toc234832894]3.5 资格审查资料
投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质条件、能力和信誉等要求。
3.5.1 “投标人基本情况表”应附资料见投标人须知前附表。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附资料和具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
本招标文件中“类似项目”的定义见投标人须知前附表。
3.5.4 “正在服务和新承接的项目情况表” 应附资料见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。
3.5.6 “投标人信誉声明”应针对本章第1.4.3项和第1.4.1（4）目的要求，对其信誉情况做出说明，应附资料见投标人须知前附表。
3.5.7 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 （5）、（6）目规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人和其他主要人员应附资料见投标人须知前附表。
3.5.8 “其他要求资格审查资料”应填报满足本章第 1.4.1 （7）目规定的内容的相关信息，应附资料见投标人须知前附表。
3.5.9 投标人须知前附表第1.4.2项规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.8 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
[bookmark: _Toc234835583][bookmark: _Toc519329644][bookmark: _Toc216595365][bookmark: _Toc234832895]3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，不允许提交备选投标方案，否则其投标将被否决。
[bookmark: _Toc234832896][bookmark: _Toc234835584][bookmark: _Toc216595366][bookmark: _Toc519329645]3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、招标人要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件制作
（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”提供的“电子投标文件制作软件”制作生成。
（2）投标人在编制投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
（3）投标文件中证明资料均为相关原件的“扫描件”，应从“电子交易平台”交易主体诚信库中选择，交易主体诚信库中没有的“扫描件”，应以附件形式直接导入，未标示“扫描件”的证明资料均应直接制作生成。
（4）第六章投标文件格式文件要求“盖单位章”的地方，投标人应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章；要求“签字”的地方，投标人应使用CA 数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章”的地方加盖联合体牵头人单位电子印章；在要求“签字”的地方加盖联合体牵头人法定代表人的个人电子印章或电子签名章。招标文件有特别说明的除外。
（5）投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件（后缀名为.HBSTF）和一份不加密的电子投标文件（后缀名为.NHBSTF）。
（6）投标文件制作的具体方法见“电子投标文件制作软件”中的帮助文档。
3.7.4投标人须知前附表规定“技术建议书”采用无标识“技术暗标”时，则“技术建议书”按本章第3.7.3项制作电子投标文件时应满足下列要求。
（1）封面设置要求：采用A4规格白色底色，写明“     （项目名称）    （标段名称）技术建议书”字样，文字为黑色二号宋体，可加粗；
（2）目录、正文标题（包括章、节、条、款、项）、正文要求：采用A4规格白色底色，文字为黑色小四号宋体，标题可加粗；
（3）图表、图片要求：图表应尽可能采用A4规格白色底色，对于比较大的图表可使用A3规格白色底色。需要采用图片的，图片中的字体、字号不限，图片颜色不限；
（4）页眉和页脚（包括页码）设置要求：不允许出现页眉，且页脚只准出现页码，页码格式采用阿拉伯数字格式，字体为五号宋体，设在页脚居中位置，页码应当连续；
（5）任何情况下，技术建议书中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。
3.7.5投标人中标后向招标人另行提供与投标时相同的纸质版投标文件份数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc519329646][bookmark: _Toc234835585][bookmark: _Toc216595367][bookmark: _Toc234832897]4. 投标	
[bookmark: _Toc234832898][bookmark: _Toc234835586][bookmark: _Toc519329647][bookmark: _Toc216595368]4.1 投标文件的加密
投标人应当按照本章第3.7.3项要求制作投标文件，并在投标时上传加密的电子投标文件，未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收并提示。
[bookmark: _Toc519329648][bookmark: _Toc234835587][bookmark: _Toc234832899][bookmark: _Toc216595369]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。
4.2.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒收。
[bookmark: _Toc519329649][bookmark: _Toc234832900][bookmark: _Toc216595370][bookmark: _Toc234835588]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.3.2投标人撤回投标文件的，在“电子交易平台”直接进行撤回操作。
4.3.3 投标人修改投标文件的，应当先按本章第4.3.2项的规定撤回投标文件，再使用“电子投标文件制作软件”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。
[bookmark: _Toc234835589][bookmark: _Toc234832901][bookmark: _Toc216595371][bookmark: _Toc519329650]5. 开标
[bookmark: _Toc234832902][bookmark: _Toc234835590][bookmark: _Toc216595372][bookmark: _Toc519329651]5.1 开标时间和地点
5.1.1招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）在“电子交易平台”上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.1.2 招标人通过互联网在投标人须知前附表规定的地点组织开标，并在投标截止时间30分钟前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择相应标段作在线开标的准备工作。
5.1.3 投标人应当在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点，通过互联网在线参加开标。在投标截止时间前，使用加密其投标文件的CA数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择所投标段进行签到，并实时在线关注招标人的操作情况。
[bookmark: _Toc519329652][bookmark: _Toc216595373]5.2 开标程序
5.2.1主持人按下列程序在“电子交易平台”的“开标大厅”进行在线开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布主持人、招标人代表、监标人等有关人员姓名；
（3）公布在投标截止时间前投标文件的递交情况；
（4）公布投标保证金递交情况；
（5）投标人根据提示在投标人须知前附表规定的时间内解密投标文件；
（6）读取已解密的投标文件的内容；
（7）公布项目及标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期、项目负责人姓名及其他内容，并生成开标记录；
（8）开标结束。
5.2.2 在本章第5.2.1（5）目规定的时间内，非因“电子交易平台”原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。已解密的投标文件少于三个的，招标失败；已解密的投标文件不少于三个，开标继续进行。
[bookmark: _Toc216595374][bookmark: _Toc519329653]5.3 开标异议
5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。异议与答复应通过“开标大厅”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
5.3.2 投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。
[bookmark: _Toc519329654][bookmark: _Toc216595375]5.4特殊情况的处置
5.4.1因“电子交易平台”系统故障导致无法投标的，交易中心及时通知招标人，招标人视情况决定是否顺延投标截止时间。因投标人自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。
5.4.2 因“电子交易平台”系统故障导致无法正常开标的，招标人将暂停开标，待系统恢复正常后继续开标。
5.4.3 “电子交易平台”系统故障是指下列情形：
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）出现断电、断网事故；
（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
[bookmark: _Toc234832906][bookmark: _Toc234835594][bookmark: _Toc519329656][bookmark: _Toc216595376]6. 评标
[bookmark: _Toc519329657][bookmark: _Toc234832907][bookmark: _Toc234835595][bookmark: _Toc216595377]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
[bookmark: _Toc234832908][bookmark: _Toc216595378][bookmark: _Toc234835596][bookmark: _Toc519329658]6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc519329659][bookmark: _Toc234835597][bookmark: _Toc216595379][bookmark: _Toc234832909]6.3 评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc216595380][bookmark: _Toc519329662][bookmark: _Toc234835598][bookmark: _Toc234832910]7. 合同授予
[bookmark: _Toc234835599][bookmark: _Toc234832911][bookmark: _Toc519329663][bookmark: _Toc216595381]7.1 评标结果公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介公示中标候选人，公示期不得少于3日。
[bookmark: _Toc234832912][bookmark: _Toc234835600][bookmark: _Toc519329664][bookmark: _Toc216595382]7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。异议与答复应当通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
[bookmark: _Toc519329665][bookmark: _Toc234832913][bookmark: _Toc234835601][bookmark: _Toc216595383]7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
[bookmark: _Toc234835602][bookmark: _Toc519329666][bookmark: _Toc234832914][bookmark: _Toc216595384]7.4 定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
[bookmark: _Toc216595385]7.5 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人通过“电子交易平台”以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
中标通知书发出的同时，招标人将在投标人须知前附表第7.1款规定的媒介发布中标结果公告。
[bookmark: _Toc216595386]7.6 履约保证金
7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc216595387]7.7 签订合同
7.7.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。
7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。
7.7.3 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
7.7.4 招标人应当在合同签订后15日内，登录“电子交易平台”提交电子合同文件存档。
[bookmark: _Toc519329667][bookmark: _Toc234832915][bookmark: _Toc234835603][bookmark: _Toc216595388]8. 纪律和监督
[bookmark: _Toc234835604][bookmark: _Toc234832916][bookmark: _Toc519329668][bookmark: _Toc216595389]8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。
[bookmark: _Toc234835605][bookmark: _Toc234832917][bookmark: _Toc519329669][bookmark: _Toc216595390]8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc429598459][bookmark: _Toc519329670][bookmark: _Toc216595391][bookmark: _Toc179632591][bookmark: _Toc152042349][bookmark: _Toc144974541][bookmark: _Toc152045573]8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc216595392]8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc216595393]8.5 投诉
8.5.1 依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四条第三款的规定，财政部门依法对实行招标投标的政府采购工程建设项目的政府采购政策执行情况实施监督。
8.5.2 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
8.5.3 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.2项规定的期限内。
8.5.4 投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》或《湖北省公共资源招标投标投诉处理办法》的规定进行。
监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc234835606][bookmark: _Toc234832918][bookmark: _Toc519329671][bookmark: _Toc216595394]9. 需要补充的其他内容
9.1 自下载招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件（招标文件的澄清、修改等），并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。
9.2 多标段投标
多标段投标规定：见投标人须知前附表。
9.3评标办法中的有关系数的取值
9.3.1 第三章评标办法前附表中“小微企业报价优惠（扣除）系数” P的取值：见投标人须知前附表。
9.3.2 第三章评标办法前附表中“满足条件的联合体或者分包企业报价优惠（扣除）系数” Q的取值：见投标人须知前附表。
9.4 招标代理服务费
招标代理服务费收取约定：见投标人须知前附表。
9.5政府采购合同融资政策
政府采购合同融资政策：见投标人须知前附表。
9.6 招标人补充的其他内容
见投标人须知前附表。















附录一：投标人资质条件、能力和信誉
黄梅县梅济老闸除险加固工程（项目名称）黄梅县梅济老闸除险加固工程代建单位服务项目（标段名称）（服务名称）
	序号
	项目
	要求
	备注

	1
	资质要求
	具备独立法人资格，并在全国投资在线审批监管平台备案并通过审核的咨询单位（专业服务范围：水利水电）或具有水利部颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质；
	提供有效企业法人营业执照，全国投资在线审批监管平台备案截图或资质证书

	2
	财务要求
	近三年平均利润大于0元。
注：提供近三年（2023年、2024年、2025 年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务报告原件扫描件。(投标人成立年限不足三年的，可提供其成立之日起至 2025年度的财务审计报告）。
	无资不抵债


	3
	业绩要求
	投标人近5年（自投标截止日向前推算，以合同签订时间为准，下同），具有承担过中型及以上或同等规模及以上水利工程的项目管理(或代建或监理)业绩。
	按投标人须知类似项目要求提供相关资料

	4
	信誉要求
	1.没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 
2.没有被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上有关行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）； 
3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
4.没有被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；
5.没有被人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单；
6.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被人民法院判决为行贿罪的；
7.不存在法律法规或投标人须知前附表第1.4.3（15）目规定的不得存在其他情形。 
	提供信用声明

	5
	项目负责人的资格要求
	具有注册咨询工程师（投资）执业证书或监理工程师执业证书或水利工程类中级及以上技术职称
	每月在岗不少于22天

	6
	其他主要人员要求
	技术负责人：1人，具有水利工程类中级及以上技术职称。 
工程施工管理人员：1人，具有水利工程（施工）专业中级及以上技术职称。 
资料员：1人，大专及以上学历，有岗位培训合格证，可由技术负责人或施工管理人员兼任。
	每月在岗不少于 22 天

	7
	其他要求
	政府采购特别资格要求：
☑采购项目整体预留专门面向中小企业采购。
□采购项目整体预留专门面向小微企业采购。
□采购项目部分预留专门面向中小企业采购。
要求大企业与中小企业组成联合体的形式参加投标，且联合体中中小企业承担的部分达到项目合同总金额的  %以上，其中小微企业承担的比例不低于  %。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。（前述比例由招标人根据项目的具体情况约定）
□采购项目部分预留专门面向中小企业采购。
要求大企业向中小企业分包的形式参加投标，且接受分包的中小企业承担的部分达到项目合同总金额的  %以上，其中接受分包的小微企业承担的比例不低于  %。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（前述比例由招标人根据项目的具体情况约定）
□采购项目未预留份额专门面向中小企业采购。
☑不接受/□接受大中型企业与小微企业组成联合体。
☑不允许/□允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。
	

	8
	其他要求
	提交《投标人事前信用承诺书》。
	


备注：
1.国家明令取消的资质，不得设为资质条件。
2.如招标人将“其他主要人员要求”作为资格审查条件或者加分条件，则将相关要求填入上述表格中作为评标委员会的评标依据；如招标人拟在合同谈判期间与中标人确定其他主要人员，则将“其他主要人员要求”填入第四章“合同条款及格式”中，且不作为评标委员会的评标依据。
3. 政府采购与工程建设有关的服务是指国家机关、事业单位、团体组织使用财政性资金采购为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。财政性资金是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。
本招标文件所称中、小、微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
预留份额专门面向中小企业采购的项目中（包括整体预留专门面向中小企业、整体预留专门面向小微企业、部分预留专门面向中小企业），部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要明确预留的工作和金额。招标人要求大企业与中小企业组成联合体形式或者要求大企业向中小企业分包的形式参加投标的，应当明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。招标人要求以联合体形式参加或者合同分包的，小微企业可以独立参加投标，无须以联合体的形式参加或进行合同分包。该类项目因落实了政府采购预留份额支持中小企业发展政策，在评标时，小微企业不享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。
未预留份额专门面向中小企业采购的项目，对小微企业，对接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到项目合同总金额30%以上的，对小微企业、对大中型企业与小微企业组成的联合体或者向一家或者多家小微企业分包的大中型企业，在评标时享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的不享受评标优惠。
享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
具体的政策依据详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

附录二：政府采购与工程建设有关的服务预留工作及金额
	序号
	预留工作内容名称
	预留工作
合同估算价
（万元）
	预留合同估算价占比（％）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	

	
	本项目合同估算价（万元）
	
	


[bookmark: _Hlk211952752]备注：
1. 政府采购与工程建设有关的服务采用部分预留专门面向中小企业的，招标人应当明确预留工作、预留工作合同估算价及预留合同估算价与项目合同估算价的占比。
2. 招标人部分预留专门面向中小企业时，应根据项目的实际情况，结合《建筑法》《招标投标法》《工程勘察资质标准》《工程设计资质标准》《工程监理企业资质标准》《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，合理设置政府采购特别资格要求，充分考虑预留工作与要求以联合体形式参加或者要求进行合同分包的适配性，以及联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例的适配性。
3. 预留工作中包含暂估价的，则在备注栏中标注采用工程服务招标或政府采购方式专门面向中小（小微）企业。











附录三：政府采购与工程建设有关的服务适合小微企业承担的工作及金额
	序号
	适合工作内容名称
	适合工作
合同估算价
（万元）
	适合工作合同估算价占比（％）
	备注

	１
	
	
	
	

	２
	
	
	
	

	３
	
	
	
	

	４
	
	
	
	

	５
	
	
	
	

	６
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	

	
	本项目合同估算价（万元）
	
	


[bookmark: _Hlk211952786]备注：
1. 政府采购与工程建设有关的服务未预留份额面向中小企业采购的，如果招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，招标人宜明确适合联合体中的小微企业或适合接受分包的小微企业承担的工作、适合工作的合同估算价及适合工作的合同估算价与项目合同估算价的占比，以供投标人组建联合体或签订分包意向协议时参考。
2.适合工作中包含暂估价的，则在备注栏中标注采用工程服务招标或政府采购方式专门面向中小（小微）企业。


[bookmark: _Toc403382436][bookmark: _Toc519329678][bookmark: _Toc353544000][bookmark: _Toc216595395]附表一：招标文件澄清申请函[footnoteRef:0] [0:  招标人可根据项目具体特点和实际情况对附表格式进行修改，下同。] 


招标文件澄清申请函

编号：　　        

　　　　　　　     　      　　（招标人名称）：
经过仔细阅读　　        　　（项目名称）　　  （标段名称）       （服务名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：
　1.……
2.……
……


　　　　　　　　　　　　　　　  投标人：                 （盖单位章）

                                                  年    月    日




备注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。


[bookmark: _Toc519329679][bookmark: _Toc353544001][bookmark: _Toc216595396][bookmark: _Toc403382437]附表二：招标文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：　        　

各投标人：
经研究，对　　         　　（项目名称）　　     （标段名称）       （服务名称）招标文件，作如下澄清：
1.……
2.……
……




　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：                   （盖单位章）

                                                       年    月    日


备注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用本格式。招标人可根据需要将附表二与附表三内容合并发出。


[bookmark: _Toc519329680][bookmark: _Toc216595397][bookmark: _Toc403382438][bookmark: _Toc353544002]附表三：招标文件修改通知

招标文件修改通知

                                   编号：　        　

各投标人：
经研究，对　　       　　（项目名称）　　     　 （标段名称）    （服务名称）招标文件，作如下修改：
1.……
2.……
……




　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：                   （盖单位章）

                                                  年    月    日


备注：招标人对招标文件有关问题修改时，适用本格式。

[bookmark: _Toc353544004][bookmark: _Toc403382439]

[bookmark: _Toc216595398][bookmark: _Toc515570363][bookmark: _Toc519329681]附表四：投标文件递交签收凭证

投标文件递交签收凭证


	工程名称
	      （项目名称）     （标段名称）    （服务名称）

	招标人
	

	招标代理机构
	

	投标人
	

	投标文件递交时间
	         年    月    日    时    分

	投标文件是否加密
	


                                       

13

[bookmark: _Toc519329682][bookmark: _Toc403382440][bookmark: _Toc216595399]附表五：开标记录表
      （项目名称）      （标段名称）    （服务名称）开标记录表
开标时间：      年    月    日    时    分                                                    
	序号
	投标人名称
	投标保证金
	投标报价（元）
	服务期限
（日历天）
	项目负责人
	投标人代表
	联系电话

	
	
	
	
	
	姓名
	证书名称
	证书编号
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最高（最低）投标限价（元）
	

	开标过程需记录的其他事项
	


[bookmark: _Toc403382441]                       招标人代表：                    主  持  人：                    监  标  人：                    

[bookmark: _Toc403382442][bookmark: _Toc216595400][bookmark: _Toc519329683]附表六：投标文件问题澄清通知

投标文件问题澄清通知
编号：                  
                           （投标人名称）：

           （项目名称）      （标段名称）        （服务名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或者补正，并将投标文件的澄清、说明或者补正于     年   月   日  时前，通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单提交给本评标委员会。
1、 ......
    2、 ......
     ......   

    （项目名称）   （标段名称）    （服务名称）招标评标委员会
（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人盖单位章）：                              

      年       月       日









[bookmark: _Toc216595401][bookmark: _Toc519329684][bookmark: _Toc403382443]附表七：投标文件问题的澄清

投标文件问题的澄清、说明或补正
编号：                  
          （项目名称）      （标段名称）    （服务名称）招标评标委员会：
投标文件问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.
2.

……






投标人：              （盖单位章）
法定代表人：              （签字）
      年     月     日





[bookmark: _Toc519329685][bookmark: _Toc216595402][bookmark: _Toc403382444]附表八：中标通知书
中标通知书
                                      招标编号：           
               （中标人名称）：

你方于      （投标日期）所递交的      （项目名称）      （标段名称）     （服务名称）的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
　　中标价：                          元。
服务期限：                 日历天。
　　项目负责人：                 （姓名）。
请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约保证金。
随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如有），是本中标通知书的组成部分。
　　特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要（如有）


招标人：                  （盖单位章） 
法定代表人：                  （签字） 
         年     月     日  

[bookmark: _Toc519329686][bookmark: _Toc216595403][bookmark: _Toc403382445]附表九：中标结果通知书
中标结果通知书
                      （未中标人名称）：

方已接受                   （中标人名称）于            （投标日期）所递交的           （项目名称）       （标段名称）        （服务名称） 投标文件，确定         （中标人名称）为中标人。
感谢你单位对我方工作的大力支持!



招标人：               （盖单位章） 
       年       月       日  












[bookmark: _Toc216595404][bookmark: _Toc403382446]附表十：异议函
异议函

                                                              编号：　        　
　　　　   　　　　（招标人名称）：
我方已研究（看到）你方发出的　       （项目名称）      （标段名称）      （服务名称）招标文件（或评标结果公示），现对下列问题提出异议，请予以解释：
　　1.……
　　2.……

　　　　　　　　　　　　　投标人或利害关系人：　        　  （盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　             法定代表人：　　　　　　　（签字）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　  　　年　　月　　日












备注：投标人或利害关系人对招标文件的内容或对评标结果有异议，要求招标人解释的，适用本格式。





[bookmark: _Toc403382447][bookmark: _Toc216595405][bookmark: _Toc353544011]附表十一：异议答复函
异议答复函

                                                          编号：　        　
　　　　   　　　　（投标人或利害关系人名称）：
你方提出的有关　　   　（项目名称）　　   （标段名称）       （服务名称）招标文件（或评标结果公示）的异议已收悉，现答复如下：
1.……
2.……
……



                                  招标人：                （盖单位章）

                                                     年     月     日 
[bookmark: _Toc216595406]
附表十二：投标确认书
投标确认书

                                                          编号：　        　
　　　　   　　　　（招标人名称）：
　我方已收到你方发送的投标邀请书，我方将　        　（参加/不参加） 　　  　（项目名称）　    （标段名称）       （服务名称）投标。
特此确认。





                                  潜在投标人：              （盖单位章）
法定代表人：              （签字）
                                                     年     月     日 












备注：潜在投标人收到投标邀请书并向招标人确认是否继续参加投标时，适用于本格式。
[bookmark: _Toc519329687][bookmark: _Toc216595407]
附表十三：授权委托书
授权委托书

本人     （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）         （标段名称）        （服务名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明







投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

身份证号码：                            

委托代理人：                        （签字）   
    
身份证号码：                            

       年         月        日
[bookmark: _Toc519329688][bookmark: _Toc216595408][bookmark: _Toc232948106][bookmark: _Toc17216980]
第三章  评标办法 （综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标办法
	中标候选人排序方法
	按得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标文件
	投标文件能正常打开

	
	
	投标人名称
	投标文件封面的投标人名称、投标函（不含投标函附录）中投标人名称、营业执照（事业单位法人证书）中投标人名称、资质证书（如有）中投标人名称须一致，不一致时需提供相关部门的合法批件。

	
	
	投标文件的签署
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3（4）目规定

	
	
	投标文件的格式、内容
	符合第六章“投标文件格式”的格式规定、实质性内容齐全，关键字迹清晰可辨

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价（指投标函中的大写报价）

	
	
	技术暗标（如采用）
	符合第二章“投标人须知”第3.7.4（5）目规定

	
	
	备选投标方案
	除第二章“投标人须知”第3.6款明确允许提交备选投标方案外，不得提交备选投标方案

	
	
	多标段投标
	符合第二章“投标人须知”第9.2款规定

	
	
	……
	……

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照（事业单位法人证书）
	具备有效的营业执照（事业单位法人证书）

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项的规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项的规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项的规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项的规定

	
	
	项目负责人的资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项的规定

	
	
	其他主要人员要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项的规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项的规定

	
	
	联合体投标人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项的规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项任何一种情形

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2款和本章第3.1.3项、第3.1.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	服务期限
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	安全目标（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	偏差
	符合第二章“投标人须知”第1.12.3项规定

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺（如有）符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	技术建议书
	符合第五章“招标人要求”中的实质性要求和条件

	
	
	招标人不能接受的条件
	未附有招标人不能接受的条件

	
	
	……
	……

	3.1.2
	在本标段招标投标活动中，投标人不得存在的其他情形：
（1） 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（2） 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。



	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分 100 分）
	资信业绩部分：   33  分
技术建议书部分： 23  分
投标报价：       30  分
其他评分因素：   14  分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	若有效投标人为五家或五家以上，则以各有效投标人的报价中，去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值为评标基准价。若有效投标人少于五家（不含五家），则以所有有效投标人的报价的算术平均值为评标基准价。
参与基准价计算的投标人的报价满足最高限价要求、不低于最高限价90%。

	2.2.3
	评标价的偏差率
计算公式
	投标报价偏差率=【（投标报价-评标基准价)/评标基准价】*100%



	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	资信业绩评分标准
	信誉（3分）
	按下列标准之一评分： 
（1）经中国水利工程协会（或中国水利水电勘测设计协会）认定为监理类（或咨询类）AAA 级（且开标之日在有效期内的，下同）的得3分；
（2）经中国水利工程协会（或中国水利水电勘测设计协会）认定为监理类（或咨询类）AA级的得2分；
（3）经中国水利工程协会（或中国水利水电勘测设计协会）认定为监理类（或咨询类）A级的得1分；
（4）其他情况得0分。
注：获得的市场信用等级应以水利部网站公告的等级为准。

	
	
	类似项目业绩（10分）
	投标人近5年（自投标截止日向前推算，以合同签订时间为准，下同），承担过中型及以上水利工程的项目管理(或代建或监理)业绩的，每个1分，最多得10分。
注：1、本评标办法中项目管理业绩指项目管理或代建或监理业绩。应同时提供合同协议书、中标通知书及相应公共资源交易中心网站发布的项目评（中）标结果公示（公告）截图。
2、工程等别以合同或中标通知书或项目批复相关文件或业主评价所反映内容为准。

	
	
	项目负责人资历和业绩（8分）
	1、项目负责人任职资格按下列标准累计评分（最多得4分）：
（1）具有全国水利工程建设监理工程师资格证书（或水利工程专业的监理工程师注册证书），或具有注册咨询工程师（投资）执业证书，得2分；
（2）具有水利工程类中级及以上技术职称的得2分；
（3）其他情况得0分。
注：监理工程师证书指由水利部颁发或2020年以后由建设部颁发的，下同。
2、项目负责人业绩按下列标准累计评分（最多得4分）：
（1）近5年（自投标截止日向前推算，以合同签订时间为准，下同），承担过中型及以上水利工程的项目管理(或代建或监理)业绩的项目经理（项目负责人）的得4分；
（2）近5年（自投标截止日向前推算，以合同签订时间为准，下同），每承担过中型及以上水利工程的项目管理(或代建或监理)业绩的项目副经理（或技术负责人）的，得2分，最多得4分。
注：1、本评标办法中项目管理业绩指项目管理或代建或监理业绩。应同时提供合同协议书、中标通知书及相应公共资源交易中心网站发布的项目评（中）标结果公示（公告）截图。2、工程等别以合同或中标通知书或项目批复相关文件或业主评价所反映内容为准。

	
	
	技术负责人任职资格及业绩（4分）
	1、技术负责人任职资格按下列标准之一评分：
（1）具有全国水利工程建设监理工程师资格证书（或水利工程专业的监理工程师注册证书），或具有注册咨询工程师（投资）执业证书，或具有水利工程类中级及以上技术职称的，得2分；
（2）其他情况得0分。
2、技术负责人业绩评分：近5年（自投标截止日向前推算，以合同签订时间为准，下同），承担过中型及以上水利工程的项目管理(或代建或监理)业绩的项目经理（项目负责人）（或技术负责人或项目副经理）的得2分，否则得0分。
注：1、本评标办法中项目管理业绩指项目管理或代建或监理业绩。应同时提供合同协议书、中标通知书及相应公共资源交易中心网站发布的项目评（中）标结果公示（公告）截图。2、工程等别以合同或中标通知书或项目批复相关文件或业主评价所反映内容为准。

	
	
	项目经理
奖项（2分）
	按下列标准之一评分：最多得2分
（1）近5年获得省级及以上部门或中国水利工程协会或中国水利水电勘测设计协会或中国工程咨询协会奖励的得2分；
（2）近5年获得省级行业主管部门或省水利行业相关协会或省工程咨询协会的奖励的得1分；
（3）其他情况得0分。
注：项目经理获得奖励的年限从投标截止日往前推算，以获奖证书发出日期为准。

	
	
	技术负责人奖项（2分）
	按下列标准之一评分：最多得2分
（1）近5年获得省级及以上部门或中国水利工程协会或中国水利水电勘测设计协会或中国工程咨询协会奖励的得2分；
（2）近5年获得省级行业主管部门或省水利行业相关协会或省工程咨询协会的奖励的得1分；
（3）其他情况得0分。
注：技术负责人获得奖励的年限从投标截止日往前推算，以获奖证书发出日期为准。

	
	
	其他管理人员（3分）
	按下列标准累计评分（最多得3分）：
（1）配备的项目管理人员数量、岗位职责分工符合工程建设实际情况的得1分，否则在大于或等于0且小于1分之间得分；
（2）配备的项目管理人员中每有1人近三年获得省级及以上部门或中国水利工程协会或中国水利水电勘测设计协会或中国工程咨询协会奖励的得1分，最多得2分；
（3）配备的项目管理人员中每有1人近三年获得省级及以上水行政主管部门或省水利行业相关协会或省工程咨询协会奖励的得0.5分，最多得1分。
（4）其他情况得0分。
注：1、同一人员获得多个奖励的以得分高的等次计分，且同一人仅计分一次。2、项目管理人员获得奖励的年限从投标截止日往前推算，以获奖证书发出日期为准。

	
	
	项目管理人员进场工作计划（1分）
	项目管理人员进场工作计划满足工程建设需要的得1分，否则在大于或等于0且小于1分之间得分。

	2.2.4（2）
	技术建议书评分标准
	项目理解及项目重难点分析（2分）
	项目建设内容的理解和项目管理内容的理解准确全面，对项目管理内容的特点、重点、难点分析准确，并有针对性措施得2分，否则在大于或等于0且小于2分之间得分。
注：技术评审项赋分可保留一位小数，下同。

	
	
	项目实施总体方案和目标（2分）
	项目的质量、安全、进度、投资、合同、文明施工、信息、沟通、风险等的管理和控制总体方案科学合理，具有可操作性，管理和控制目标明确合理，并有相应的保障措施得2分，否则在大于或等于0且小于2分之间得分。

	
	
	项目管理组织（1分）
	项目管理组织结构的建立科学合理、有明确的管理和控制目标以及职责分工、组织成员具备相应的职业资格、组织结构相对稳定得1分，否则在大于或等于0且小于1分之间得分。

	
	
	项目质量管理和控制（2分）
	建立持续改进的质量管理体系，设立专职管理部门和专职人员；坚持以预防为主的原则，制定质量控制与处置、项目质量改进措施等；质量控制内容全面，质量控制制度健全，质量控制程序规范，质量控制方法科学，专业工程质量控制措施正确完善得2分，否则在大于或等于0且小于2分之间得分。

	
	
	项目安全管理和控制（1分）
	建立专职安全管理机构和专职人员；项目安全管理和控制内容全面；管理和控制目标明确合理；管理和控制制度健全；管理和控制措施正确完善，并制定安全生产事故应急救援预案和应急准备措施得1分，否则在大于或等于0且小于1分之间得分。

	
	
	项目进度管理和控制（1分）
	项目进度管理和控制内容全面；管理和控制目标明确合理；管理和控制制度健全；管理和控制措施正确完善；制定项目控制性进度计划，进度计划的检查与调整措施科学合理得1分，否则在大于或等于0且小于1 分之间得分。

	
	
	项目投资管理和控制（1分）
	项目投资管理和控制内容全面；管理和控制目标明确合理；管理和控制制度健全；管理和控制措施正确完善；对各阶段的投资管理和控制明确合理得1分，否则在大于或等于0且小于1分之间得分。

	
	
	项目合同管理和控制（1分）
	投标人根据对招标项目的理解，提出项目建设、管理等合理化建议得1分，否则在大于或等于0且小于1分之间得分。

	
	
	项目文明施工管理和控制（1分）
	项目文明施工管理和控制内容全面；管理和控制目标明确合理；管理和控制制度健全；管理和控制措施正确完善；职业健康管理和控制方案科学合理、目标明确、并有相应保障措施；环境保护管理和控制方案科学合理、目标明确、并有相应保障措施得1分，
否则在大于或等于0且小于1分之间得分。

	
	
	项目信息管理和控制（1分）
	项目信息管理和控制内容全面；管理和控制目标明确合理；管理和控制制度健全；管理和控制措施正确完善得1分，否则在大于或等于0且小于1分之间得分。

	
	
	项目沟通管理和控制（1分）
	项目沟通管理和控制内容全面；管理和控制目标明确合理；管理和控制措施正确完善；项目沟通协调障碍和冲突管理科学合理得1分，否则在大于或等于0且小于1分之间得分。

	
	
	项目风险管理和控制（1分）
	项目风险管理和控制内容全面；管理和控制目标明确合理；管理和控制措施正确完善得1分，否则在大于或等于0且小于1分之间得分。

	
	
	项目验收与收尾管理和控制（1分）
	项目验收与收尾管理和控制内容全面；质量评定和验收控制完整全面；项目竣工结算和竣工决算管理、项目回访保修、项目管理考核评价、协调制度及响应措施等科学合理、正确完善得1分，否则在大于或等于0且小于1分之间得分。

	
	
	档案整理（1分）
	提出的档案整理解决方案针对性强，方案科学合理，切实可行得1分，否则在大于或等于0且小于1分之间得分。

	
	
	合理化建议（1分）
	对项目的实施、管理、运行等提出科学合理的建议得1分，否则在大于或等于0且小于1分之间得分。

	


	
	拟投入的设施、设备（4分）
	按下列标准累计评分：
（1）现场办公、交通、通信和生活设施计划合理且满足工程建设需要的得2分，否则在大于或等于0且小于2分之间得分；
（2）开展项目管理工作所需基本设备配备齐全且满足工程建设需要的得2分，否则在大于或等于0且小于2分之间得分。

	
	
	随时可调用的后备资源（1分）
	具有随时可调用的项目管理人员和办公所需设备等后备资源的得1分，否则在大于或等于0且小于1分之间得分。

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准
	投标报价得分（30分）
	F＝30-（投标人评标价-评标基准价）÷评标基准价×100×0.2 （评标价＞基准价时）
F＝30-（评标基准价-投标人评标价）÷评标基准价×100×0.1 （评标价≤基准价时）
其中：F≥0。

	
	
	政府采购与工程建设有关的服务的价格评审优惠
（适用于投标报价评审未采用低价优先法）
	
对项目未预留份额专门面向中小企业采购的
1.如投标人属于小微企业的，评标时在其投标报价得分的基础上增加P%作为其投标报价最终得分。
P：为小微企业报价优惠系数，范围为3-5的整数，由招标人确定。P的取值见第二章投标人须知前附表第9.3.1项。
如招标人接受联合体，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
2.如招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时在其报价得分的基础上增加Q%作为其投标报价最终得分。
Q：为满足条件的联合体或者分包企业报价优惠系数，范围为1-2的整数，由招标人确定。Q的取值见第二章投标人须知前附表第9.3.2项。
3. 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格评审优惠政策。

	
	
	政府采购与工程建设有关的服务的价格评审优惠
（适用于投标报价评审采用低价优先法）
	对项目未预留份额专门面向中小企业采购的
1.如投标人属于小微企业的，评标时在其投标价格基础上给予P%的扣除，用扣除后的价格参加投标报价得分评审的计算。
P：为小微企业报价扣除系数，范围为3-5的整数，由招标人确定。P的取值见第二章投标人须知前附表第9.3.1项。
如招标人接受联合体，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
2.如招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时在其投标价格基础上给予  Q%  的扣除，用扣除后的价格参加投标报价得分评审的计算。
Q：为满足条件的联合体或者分包企业报价扣除系数，范围为1-2的整数，由招标人确定。Q的取值见第二章投标人须知前附表第9.3.2项。
4. 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除政策。

	2.2.4（4）

	其他因素评分标准
	企业奖
项（9分）
	按下列标准累计评分（最多得9分）：
（1）项目管理（或代建或监理或咨询）的水利项目近五年每获得1项国家级奖项（如大禹奖、鲁班奖、全国市政金杯奖、詹天佑奖）的得3分，最多得9分；
（2）项目管理（或代建或监理或咨询）的水利项目近五年每获得1项省级奖项（如江汉杯、楚天杯、省级市政金杯奖）的得1分，最多得4分；
（3）其他情况得0分。
注：①获得奖励的年限从投标截止日往前推算，以获得证书或称号发出的时间为准；②同一工程获得多个奖项的，仅选择得分较高的一个奖项参与评分，且同一级别的奖项只取一项。

	
	
	体系认
证（3分）
	同时通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证且开标之日在有效期内的得3分，否则得0分。

	
	
	财务状
况（2分）
	按下列标准累计评分：
（1）三个年度（2023、2024、2025年）财务审计报告中的每年净利润大于0万元的得1分，否则得0分；
（2）上一年度资产负债率（总负债/总资产）小于80%的得1分，否则得0分。

	
	
	不良行为处罚及质量或安全事故（扣分制）
	按下列标准累计扣分，扣分不设下限：
（1）投标人受到水利、发改或公共资源交易、住建行政主管部门给予的不良行为处罚，且在投标截止后仍在处罚期限内的：每出现1次“一般不良行为”扣0.5分，每出现1次“较重不良行为”
扣1分，每出现1次“严重不良行为”扣2分。
（2）投标人近三年（从投标截止日往前推算，以事故调查报告的日期为准）承建的项目发生过安全生产事故或质量事故的：较大事故的扣3分，一般事故的扣2分。安全事故或质量事故以事故
调查组出具的事故调查报告进行认定，报告内容应包括事故发生经过、事故造成人员伤亡或经济损失、事故发生原因和事故性质、事故责任认定等主要内容。
注：①根据《水利建设市场经营主体信用信息管理办法》（水建设〔2024〕201 号）确定投标人的不良行为属“一般不良行为”或“较重不良行为”或“严重不良行为”。
②以上扣分项信息可由招标人（或招标代理机构，下同）查询，招标人将查询、收集到的相关信息提供评标委员会统一讨论认可。
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2.2.1 分值构成
（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（2）技术建议书部分：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术建议书评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
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3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b.投标人之间约定中标人；
c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
e.不同投标人的投标文件相互混装；
f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
g.不同投标人的投标文件存在“文件创建标识码”、“文件制作机器码”一致等情形。
3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b.使用伪造、变造的许可证件；
c.提供虚假的业绩；
d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e.提供虚假的信用状况；
f.其他弄虚作假的行为。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，或者修正的价格超过最高投标限价（如有）的，或者修正的价格低于最低投标限价（如有）的，评标委员会应否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.1.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.1.5 评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果。
[bookmark: _Toc234835638][bookmark: _Toc234832950][bookmark: _Toc216595415][bookmark: _Toc519329695]3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4项（2）目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人的综合得分=A+B+C+D。
3.2.4各投标人最终综合评估得分的确定办法为：所有评标委员会成员的综合评分去掉一个最高分和一个最低分之后的算术平均值。
[bookmark: _Toc519329696][bookmark: _Toc216595416][bookmark: _Toc234835639][bookmark: _Toc234832951]3.3 投标文件的澄清
[bookmark: _Toc234835640][bookmark: _Toc234832952]3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明或补正构成投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.3.4 评标委员会要求投标人对投标文件问题澄清的通知，以及投标人对投标文件的澄清、说明或补正通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单以书面形式进行。
[bookmark: _Toc216595417][bookmark: _Toc519329697]3.4 评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表第7.4款授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2 招标文件允许多标段投标、多标段中标的，各标段中标候选人（中标人）的推荐按第二章“投标人须知” 第9.2款规定执行。
3.4.3 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。
3.4.4 评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
3.4.4评标监督人员或评标委员会成员在评标活动中有不正当言行的，评标委员会应当在评标报告中如实记录。
 

[bookmark: _Toc42315499][bookmark: _Toc105736718][bookmark: _Toc42315002][bookmark: _Toc519329724][bookmark: _Toc216595418][bookmark: _Toc232948107]第四章  合同条款及格式


说明：招标人编制项目“合同条款及格式”时，应当优先使用国家相关标准招标文件中的“合同条款及格式”，或者使用有关行政主管部门推荐使用的“合同示范文本”，也可根据招标项目的具体特点和实际需要编制。

合同协议书
委  托  方（甲方）：                                        
项目管理方（乙方）：                                        
依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托的项目管理服务协商一致，订立本合同。 
一、工程概况 
委托方委托项目管理方服务的工程概况如下： 
1.工程名称：                                        
2.工程地点：                                        
3.工程规模：                                        
4.建设内容：                                        
5.工程总投资（人民币，下同）：                      
6.服务期：                                          
二、项目管理的任务、范围和内容 
主要对黄梅县梅济老闸除险加固工程从项目实施阶段至工程竣工验收阶段提供项目管理服务，包括为项目法人办理开工备案手续、建设征地、水土保持、环境保护、建设征地(移民)、施工准备等开工准备，工程建设管理，工程各阶段验收(含水保、环保、征地移民)等服务；环境保护宣传教育及技术培训等；代表项目法人对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息等管理和控制，做好各年度绩效考核、质量考核、质量监测管理等项目管理工作；负责工程建设过程中造价审计(含全过程跟踪审计及竣工结算审计)、竣工财务决算，质量检测(含平检、抽检)、环境保护监测等工作(相关公司的确定必须得到项目法人认可):协助项目法人进行勘测设计管理，组织竣工验收等工作:负责做好工程资料收集、整理，档案管理服务和专项验收工作:负责接收各级主管部门的监督、检查、审计、稽查；接收项目法人的监督、检查和管理。根据项目实施情况，招标人有权对以上招标范围进行调整。
三、项目管理服务期限 
项目管理服务期为    个月，自    年    月    日至    年    月    日。
四、工程质量标准和要求： 符合设计及规范要求，达到合格等级。 
五、工程安全目标和要求： 安全生产，文明施工，不得发生安全生产责任事故。 
六、项目投资控制目标：                                          
七、项目管理服务酬金 
项目管理服务酬金金额（大写）：        元，￥：        元。 
合理化建议奖励、附加工作酬金按专用合同条款及通用合同条款有关约定执行。 
八、项目主要管理人员 
项目经理：             
九、双方承诺 
1、委托方承诺，遵守本合同中的各项约定，为项目管理方提供项目建设的必要条件并按本合同约定的期限、方式和币种，通过双方协商一致，向项目管理方支付项目管理酬金和相应奖励。
2、项目管理方承诺，遵守本合同中的各项约定，按照项目管理的工作范围和内容，为实现本合同约定的项目目标，提供项目管理服务。 
十、词语限定 
本合同协议书的相关词语含义与专用合同条款、通用合同条款中的定义相同。 
十一、合同的订立及生效 
合同订立时间：        年        月        日，合同订立地点：        
本合同双方约定 双方签字并加盖单位公章后生效。 
本合同一式      份，具有同等法律效力，正本      份，双方各执      份，副本        份，       双方各执份。 
十二、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分

委托方：（公章）                  项目管理方：（公章） 
地址：                            地址： 
法定代表人：                      法定代表人： 
开户银行：                        开户银行： 
帐号：                            帐号： 
邮编：                            邮编： 
电话：                            电话：

[bookmark: _Toc216595419]第一节  通用合同条款

词语涵义及适用语言
第一条 下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义： 
一、“通用合同条款”指根据法律、法规的规定，合同当事人在履行工程项目管理服务合同过程中所遵守的一般性条款。 
二、“专用合同条款”指根据工程项目管理服务的实际情况，对通用合同条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 
三、“工程”指委托人委托被委托人实施项目管理的建设工程。 
四、“服务”指被委托人按照合同约定履行的项目管理工作，具体包括正常工作和附加工作。 
五、“正常工作”指在附录 A 中约定的项目管理工作范围和法定建设监理工作范围。 
六、“附加工作”指以下原因而增加的工作：①委托人委托服务范围以外，通过书面协议另外增加的工作内容；②因非被委托人原因，使服务受到阻碍或延误，造成因增加工作量或持续时间而增加的工作；3 由于非被委托人原因而暂停或终止服务，其善后工作及恢复服务的工作。具体指附录 B 中约定的服务范围。 
七、“项目管理工作酬金”指本合同中被委托人完成“正常工作”和“附加工作”应得到的正常工作酬金和附加工作酬金，以及按合同约定应获得的奖励。 
八、“工程项目管理”指从事工程项目管理的企业，受工程项目委托人委托，对工程建设全过程或分阶段进行专业化管理和服务的活动，具体服务阶段在专用合同条款中约定。 
九、“委托人”指在合同书中约定的，被称为委托人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 
十、“被委托人”指在合同书中约定的，被委托人接受的提供工程项目管理服务的当事人，包括其合法继承人。 
十一、“参建单位”指通过招标等方式选择承担本项目勘察、设计、施工、材料和设备 供应及安装、质量检测等工作，具备相应资质的单位，如设计人、承包人、供应商、质量检测机构等。 
十二、“委托人代表”指委托人指定的履行本合同的代表。 
十三、“项目管理机构”指被委托人派驻本工程负责履行本合同的组织机构。 
十四、“一方”指委托人或被委托人；“双方”指委托人和被委托人；“第三方”指除委托人和被委托人以外与当事人一方或双方发生一定法律联系的、享有特定权利和义务的、 
其行为影响到合同当事人或其他受合同当事人行为影响的独立的民事主体。 
十五、“日”是指一天零时至第二天零时的时间段。 
十六、“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
十七、“建设资金”指按照合同应当支付给相应参建单位的预付款、进度款、质保金等各类款项。
十八、“书面形式”指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。数据电文包括：电传、传真、电子数据交换和电子邮件。
十九、“不可抗力”是指委托人和被委托人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。
二十、“现场”指项目管理服务实施的场所。
第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。 
项目管理依据
第三条 项目管理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件：项目管理服务合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。 
通知和联系
第四条 委托人应指定一名委托人代表，行使委托人权利，履行委托人义务。委托人代表依据本合同并在其授权范围内履行其职责。
委托人代表的姓名、职务和职权在专用合同条款约定。委托人决定更换其代表时，将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的前 14 天，以书面形式通知被委托人。
第五条 在项目管理服务合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在 48 小时内补做书面通知。
第六条 委托人对委托服务范围内工程项目实施的意见和决策，应通过被委托人下达，法律、法规另有规定的除外。 
委托人的权利
第七条 委托人享有如下权利：
一、委托人有对工程规模、设计标准、设计使用功能要求和工艺设计要求的认定权。
二、委托人有对工程设计变更的审批权。
三、委托人有对工程建设中质量、安全、投资、进度等方面的重大问题的决策权。
四、委托人有权对工程承包人、材料和设备供应单位、平行检测单位、第三方检测单位等进行招标。选定相关单位后，被委托人协助委托人与相关单位签订合同并监督实施。
五、委托人有权要求被委托人更换不称职的项目管理机构工作人员。
六、委托人有权依法对被委托人进行检查和监督，并对被委托人的违规行为予以查处和纠正。
七、如委托人发现并有充分的证据证明被委托人在建设过程中出现严重的违规现象或无法继续履行其职责时，委托人有权终止本合同，并由被委托人承担违约责任。
八、委托人有权对经被委托人初审后的工程计量计价、送审结算、决算进行复审或委托审计。
九、委托人有权要求被委托人提交月报、专题报告、工作报告、工作总结报告等。
十、委托人有权拒绝被委托人提出的本合同约定之外的要求。 被委托人的权利
第八条 委托人赋予被委托人如下权利：
一、被委托人对设计标准、施工工艺设计和使用功能要求等可向委托人提出合理化建议。
二、被委托人在征得委托人同意的前提下，协助选定承包人、材料和设备供应单位、平行检测单位、第三方检测单位等参建单位。
三、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化原则，被委托人有权向设计单位提出建议。如果由于提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应当事先取得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，被委托人有权要求设计单位更正。
四、对项目建设质量、进度、投资、安全文明施工、资金的使用等进行管理。
五、参与项目各相关方的组织协调工作。
六、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准。
七、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；
八、核查并签发施工图纸。
九、签发合同工程开工通知、暂停施工指示和复工通知，但应事先征得委托人同意。
十、依法合规使用工程资金，审核和签发工程计量、付款凭证。
十一、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员。
十二、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备。
十三、被委托人有权拒绝委托人提出的本合同约定之外或违反国家相关法律、法规、政策的要求。
十四、被委托人有权取得项目管理工作酬金，被委托人开展项目管理服务的过程中，因委托人原因的事由受到损失的，可以向委托人索赔。
十五、当委托人发生专用合同条款约定的违约情形时，被委托人有权解除本合同。
 委托人的义务
第九条 委托人应设立协调机构，负责协调被委托人及与委托项目有关的政府及行政主管部门的关系。负责协调地方政府完成项目建设用地的征占地、拆迁等工作，积极协调项目周边关系和建设外围环境等，协助被委托人办理有关手续。
第十条 委托人应监督和指导项目的建设实施。 
第十一条 与承包人签订的施工合同中明确其赋予被委托人的权限，并在工程开工前将项目管理单位、项目经理通知承包人。 
第十二条 委托人应维护项目管理机构工作的独立性，不干涉项目管理机构正常开展工作，不擅自作出有悖于项目管理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定； 
第十三条 组织、协调做好项目重大设计变更、概算调整相关文件编报工作。负责审批超过合同约定被委托人审批权限的工程变更。 
第十四条 委托人应负责筹措项目的建设资金，负责设立财务机构，审核被委托人签认的工程量并及时支付工程价款。 
第十五条 委托人应配合做好有关部门(单位)的稽察、检查、审计等工作。 
第十六条 组织或参与法人验收，参与工程阶段验收、专项验收和竣工验收。积极协调移民安置、水保环保、安全评估、安全消防、档案等政府专项验收和竣工验收等工作，接收被委托人交付的资产并办理交接手续。 
第十七条 委托人应组织有关单位编制项目竣工决算报告，并报审计部门审计。 
第十八条 委托人应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，任何未按合同约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并应在承担相应的违约责任之后，继续履行合同约定的义务和责任。 
第十九条 因委托人责任使项目建设发生变化、工程延期、暂停或终止，而造成被委托人实际损失的，应按照附加工作酬金计取方式调整工作酬金，同时委托人应承担相应的赔偿责任。 
被委托人的义务 
第二十条 被委托人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规和政策，维护委托人的合法权益。 
第二十一条 在工程项目实施阶段，本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按合同书约定的项目管理服务内容为委托人提供优质服务。 
第二十二条 在专用合同条款约定的时间组建项目管理机构，并进驻现场。及时将《项目管理实施规划》报委托人核备。 
第二十三条 被委托人应严格按照国家基本建设程序，按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，认真履行项目管理服务合同及投标文件中项目管理服务的承诺，实现工程建设投资、工程进度、工程质量及安全目标。 
第二十四条 被委托人应严格按照规定的工作范围和内容完成项目管理服务，收集相关资料，编制并向委托人报送项目管理服务工作报告。如果发生影响工程成本、工期和质量的事件时，被委托人有义务尽早通知委托人。 
第二十五条 负责办理开工备案、质量与安全监督备案、验收申请和资产移交等手续。 
第二十六条 发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。
第二十七条 核验工程材料、构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量， 
检查施工安全生产情况，发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的措施，并及时通知委托人；按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理，并协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。 
第二十八条 按照施工作业程序对工程进行现场管理。需要旁站的重要部位和关键工序详见本项目建设监理服务合同。 
第二十九条 按有关规定复核单元工程质量评定，组织法人验收，参与政府验收。 
第三十条 编制项目管理日志，并向委托人提交月报、专题报告、工作报告和工作总结报告。 
第三十一条 使用委托人提供的设施和物品属于委托人的财产。在项目管理服务完成或终止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给委托人，并按双方约定的时间和移交方式移交此类设施和物品。 
第三十二条 被委托人应及时做好工程施工过程各种信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。在项目完成后将工程档案、财务档案及相关资料等整理汇编，向委托人和有关部门移交。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得有关方面同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。 
第三十三条 被委托人管理项目期间，负责协调各参建单位之间的关系。并从维护委托人利益出发，协助委托人维持或改善周边相邻单位关系。 
第三十四条 做好项目宣传报道，积极向省、市和国家有关部门申报各类奖项及其评价、认证等工作。 
第三十五条 及时协助委托人完成竣工决算、稽查、审计等相关工作。 
第三十六条 被委托人应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，确因被委托人失职造成任何未按合同的约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。 
第三十七条 被委托人对建设过程中的质量、安全文明施工及职业健康与环境负有监督、管理的责任。 
第三十八条 被委托人应全面履行合同约定项目建设内容、质量标准、安全及进度目标并顺利完成验收、移交。被委托人不得擅自缩小工程范围、降低工程质量标准，也不得随意扩大建设范围或变更建设标准，严格控制工程成本。 
项目管理机构 
第三十九条 被委托人应根据本项目的建设规模和技术要求建立和健全与该工程项目管理相适应的组织机构，选派能够满足项目管理服务的项目管理人员，并明确项目管理人员职责；向委托人报送委派的项目经理、技术负责人及项目管理机构主要人员名单进行核备。 
第四十条 在服务期限内，项目管理机构工作人员应保持相对稳定，以保证服务的正常进行。更换项目经理和其他主要管理人员均应征得委托人同意，并及时通知承包人。 
第四十一条 如果项目管理人员存在以下情况之一，被委托人应及时更换该人员：
（1）严重过失行为； 
（2）违法或涉嫌犯罪； 
（3）不能胜任所担任的岗位要求； 
（4）严重违反职业道德。 
进度管理 
第四十二条 被委托人按照委托人提供的进度目标，被委托人组织编制项目总体进度计划，报委托人审批，并以经委托人审批的总体进度计划作为整个项目进度管理的依据。同时督促各承包人按照总体进度计划制定相应的施工进度计划，经被委托人审批后执行。 
第四十三条 被委托人有权审核各承包人的进度计划，对进度计划进行分级管理，通过不断的检查、调整、预测，提出相应的控制措施，确保实现工期目标。 
第四十四条 在项目实施过程中，被委托人应督促承包人进行进度计划值与实际值的比较，及时向委托人汇报进度控制情况。 
第四十五条 工程延期 
一、工程延期包括下列情况 
(1)委托人原因； 
(2)不可抗力； 
(3)按照合理化建议或根据项目实施过程中的具体情况，由委托人批准的工程顺延。 
二、发生工程延期，委托人按照第八十三条约定的附加工作计费标准向被委托人支付酬 金。同时被委托人有权就因工程延期对被委托人造成的其它损失索赔。 
第四十六条 工程延误 
一、工程延误包括下列情况 
（1）被委托人原因； 
（2）参建单位原因。 
二、发生工程延误，被委托人应履行相应职责、积极有效地进行进度控制。 
质量管理 
第四十七条 委托方提出的质量管理目标在专用合同条款中约定。针对委托人提出的质量管理目标，被委托人组织编制相应的质量管理措施。 
第四十八条 被委托人应组织设计交底会议，分析、确定质量控制重点、难点；督促参建单位负责工程实施过程中的质量管理工作。 
第四十九条 被委托人在征得委托人认可后，有权对施工材料与设备、施工质量进行检验。对不符合设计要求及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权要求参建单位更换；对不符合规范和质量标准的单元工程（工序）、分部工程和不安全的施工作业，有权要求参建单位整改、返工。 
第五十条 督促监理单位按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。
第五十一条 被委托人协助委托人或根据委托人的要求组织质量事故的调查，要求并督 促承包人对质量问题进行整改。 
第五十二条 被委托人组织定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量 情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素。 
安全、文明管理
第五十三条 委托方提出的安全、文明管理目标在专用合同条款中约定。被委托人应结合项目安全文明目标，组织编制安全文明管理规划及安全应急预案，并报送委托人审批后执行。 
第五十四条 被委托人应根据项目施工安全目标的要求督促承包人配置必要的资源，确保施工安全，保证目标实现，并承担安全管理职责。 
第五十五条 被委托人应当督促承包人落实安全保证体系，不定期协助委托人组织工地安全文明检查，会同委托人、承包人处理工地各种纠纷。 
投资管理 
第五十六条 
委托方提出的投资目标在专用合同条款中约定。被委托人根据项目投资控制目标，在保证质量和进度的前提下，结合《项目管理实施规划》通过合理措施实现对工程投资的有效控制。 
第五十七条 被委托人督促并审核承包人编制的资金流计划，并报送委托人审批。依据委托人认可的资金流计划，对投资计划值与实际值进行比较，控制项目投资。 
第五十八条 被委托人负责在招投标、合同谈判、合同拟定过程中，对建设资金有关内容进行审核、分析。 
文档管理 
第五十九条 工程项目管理文件档案资料的管理应做到：注意时效、及时整理、真实可靠、内容齐全、分类有序。 
第六十条 在工程项目实施前，被委托人应对文件档案的编码、格式、份数等作统一规定；对各类文档归档建立相应的制度。 
第六十一条 工程项目管理文件档案资料的收集、整理、归档，由项目管理人员负责,落实专人具体实施。 
第六十二条 在项目管理服务完成后将工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得委托人的同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。 
第六十三条 委托人应当在专用合同条款约定的时间内免费向被委托人提供与项目建设有关的技术资料、政府有关批准文件以及与该工程有关的其它资料，并保证上述资料的准确性、可靠性和完整性。 
第六十四条 委托人有权要求被委托人提交按专用合同条款约定的各类项目管理文档，并对被委托人在项目实施过程中形成文档有查阅权，但未经被委托人同意，不得将被委托人用于本工程项目管理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。
第六十五条 在专用合同条款约定的时间内，就被委托人书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达被委托人。超过约定时间，被委托人未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，被委托人可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。 
法人验收 
第六十六条 被委托人按照由委托人审批的《项目管理实施规划》中的有关规定，组织重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的检查，主持分部工程验收、单位工程验收、合同工程验收。 
第六十七条 委托人、被委托人有权对已经验收的隐蔽工程要求重新检验，承包人按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。经检验不合格时，由此发生的费用由承包人承担，使工程关键路径延误时，竣工日期不予延长；经检验合格时，增加的费用、或工程关键路径的延误，作为一项变更。 
政府验收 
第六十八条 被委托人负责组织参建单位做好阶段验收、专项验收和竣工验收的各项准备工作，参与政府验收，并按专用合同条款约定的时间内与委托人办理移交手续。 
第六十九条 如有履约保证金，合同工程缺陷责任期满时，委托人应在 30 个工作日内退还被委托人提交的全部履约保证金。 
第七十条 被委托人有权签认工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限。 
突发事件处理
第七十一条 被委托人督促承包人在分析工程具体情况的基础上，编制各类突发事件及不可抗力事件的处理预案，积极应对建设过程中发生的各类突发事件及不可抗力事件，并及时通知委托人妥善处理。由于不可抗力造成的工程延期，按照第四十五条“工程延期”处理。 
资金拨付管理 
第七十二条 本项目采用结算程序为： 
一、施工、材料和设备供应商等参建单位提交支付申请后，被委托人进行审核并报委托人，由委托人审批后对申请方进行支付。 
二、被委托人协助委托人配合政府审计部门完成对本项目的审计。 
变更与索赔 
第七十三条 被委托人在委托人授权下，可以根据工程的实际进展情况，签发变更指令，具体变更范围在专用合同条款中约定。 
第七十四条 被委托人不得在实施过程中利用洽商或者补签其它协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容。超出初步设计批复范围的变更，由设计或施工承包商提出，经被委托人与相关方协调后，由被委托人报委托人核准。 
第七十五条 因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非被委托人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对项目管理工作酬金计取、服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订补充协议。 
第七十六条 被委托人在项目管理服务中提出的优化变更，使工程质量提高、工期缩短、成本降低的，委托人按专用合同条款中的约定给予经济奖励。 
第七十七条 合同双方有权就对方原因造成的损失提出索赔，如果该索赔要求未能成立，则索赔提出方应补偿由该索赔给对方造成的各项费用支出和损失。 
保密事项 
第七十八条 当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的工程。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的，承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方须予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。 
违约责任 
第七十九条 委托人违约 
当发生下列情况时： 
（1）因委托人责任使项目建设发生变化，而造成被委托人实际损失的； 
（2）委托人建设资金不能按时到位影响工程进度； 
（3）委托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其它情况。 
委托人承担违约责任，赔偿因其违约给被委托人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用合同条款内约定委托人赔偿被委托人损失的计算方法或者委托人应当支付违约金的数额。 
第八十条 被委托人违约 
当发生下列情况时： 
（1）因被委托人原因不能按照协议书约定的竣工日期或顺延后的工期竣工； 
（2）被委托人原因致使工程质量达不到协议书约定的质量标准，或因被委托人原因致使工程发生质量、安全事故； 
（3）未经委托人同意，被委托人擅自更换项目经理，或者项目经理长期不在岗的。 
（4）本款专用合同条款中描述的严重违规现象； 
（5）被委托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其它情况。 
被委托人承担违约责任，赔偿因其违约对委托人造成的损失。双方在专用合同条款内约定被委托人赔偿委托人损失的计算方法或者被委托人应当支付违约金的数额。 
第八十一条 当一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 
第八十二条 由于一方违约而致本合同解除，违约方需承担解除合同而应承担的违约责任。 
项目管理工作酬金
第八十三条 正常工作酬金、附加工作酬金，按照专用合同条款中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。 
第八十四条 如果委托人在规定的支付期限内未支付工程项目管理工作酬金，自规定支付之日起，应当向被委托人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算，具体计算方法在专用合同条款中约定。 
第八十五条 如果委托人对被委托人提交的项目管理酬金支付申请单中的任何一项费用或其中一部分费用提出异议时，应当在收到被委托人提交的支付申请单 7 日内以书面形式向被委托人发出异议通知，无异议部分的费用应按期支付。 
第八十六条 国家有关法律、法规、规章和酬金标准发生变化时，应按有关规定调整项目管理工作酬金。 
合同变更与终止 
第八十七条 由于委托人的原因致使项目管理服务受到阻碍、延误、暂停或终止，以至发生了附加工作或延长了持续时间，被委托人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人，委托人应采取相应的措施。被委托人完成项目管理服务的时间相应延长，并应得到附加工作酬金。由于委托人未采取相应措施，被委托人可继续暂停执行全部或部分项目管理服务，在暂停 28 日后，被委托人有权提出解除合同。委托人承担相应的违约责任。 
第八十八条 在项目管理服务合同签订后，非双方原因，使得被委托人不能全部或部分执行项目管理服务时，被委托人应当立即通知委托人。项目管理服务的完成时间应予延长。当恢复执行项目管理服务时，应当增加不超过 14 天的时间用于恢复执行项目管理服务，并按双方约定的数量支付项目管理工作酬金。 
第八十九条 被委托人在应当获得项目管理工作酬金之日起 28 天内仍未收到项目管理工作酬金，而委托人又未对被委托人提出任何书面解释时，或已暂停执行项目管理服务时限超过 6 个月的，被委托人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后 14 日内未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二次通知发出后 42 日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分项目管理服务。委托人应按专用合同条款的约定承担违约责任。 
第九十条 当被委托人未履行全部或部分项目管理义务，而又无正当理由，委托人可发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后 14 日内没有收到答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二次通知发出后 42 日内仍未得到被委托人答复，合同即行终止。被委托人按专用合同条款的约定承担违约责任。 
第九十一条 当发生法律或本合同约定的解除合同的情形，或当事人一方要求变更或解除合同的情形，解除合同的一方应当在 28 日前以书面形式通知另一方。若通知送达后 28 天内未收到对方的答复，可发出终止合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由责任方按照第八十九条或第九十条负责赔偿。 
第九十二条 被委托人与委托人办理完成项目移交手续，并经委托人审核通过工程竣工财务决算，被委托人收到项目管理工作酬金尾款后，本合同即终止。 
第九十三条 在服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。 
第九十四条 本合同解除后，合同约定的有关的结算、清理、争议条款仍然有效。 
争议解决
第九十五条 本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。 
第九十六条 在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。 
被委托人免责条款 
第九十七条 被委托人享有的免责条款如下： 
一、被委托人对委托人决策不承担责任。 
二、被委托人对委托人在工程实施过程中的投资决策及资金拨付决策对工程项目造成的影响不承担责任。 
三、因不可抗力对工程项目建设造成的影响，被委托人不承担责任；因不可抗力对项目管理服务实施造成的影响，双方协商解决。 
四、被委托人的其它免责条款，由双方在专用合同条款中另行约定。
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第二节  专用合同条款

词语涵义及适用语言
第一条 
本工程项目管理的具体服务阶段是项目实施阶段。 
项目管理依据
第二条 项目管理依据包含但不限于以下内容： 
本工程使用的法律法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程项目管理试行办法》、《建设工程项目管理试行办法》（建市〔2004〕200 号）、《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》（建市〔2003〕30 号）、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19 号）、《水利工程建设项目代建管理指导意见》（水建管〔2015〕91 号）、《湖北省水利工程建设项目代建代建制管理办法》（鄂水利规〔2016〕2 号）及其它有关法律、法规。
本工程适用的标准规范：《工程建设标准强制性条文》（水利工程部分）、《水利水电工程施工安全管理导则》(SL 721-2015)、《水利水电工程项目建设管理规范》（DL/T5432-2009）、《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）、《水利水电工程单元工程施工质量验收标准》（SL/T631-2025）、《水利水电建设工程验收规程》（SL/T223-2025）、《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248 号）及其它设计、施工技术规范等。 
通知和联系 
第三条 委托人委派的代表： 
姓名：__________________ 
职务：__________________ 
职权：__________________ 
委托人的权利 
第四条 当被委托人发生下列违约情形时，委托人有权解除本合同。 
（1） 被委托人项目组成员未按投标文件规定到位或到位不履责的，经委托人多次警告后仍然不到位或不履责的； 
（2） 如委托人发现并有充分的证据证明被委托人在建设过程中出现严重的违规现象或无法继续履行其职责时，委托人有权终止本合同，并由被委托人承担违约责任。70 
被委托人的权利 
第五条 
当委托人发生下列违约情形时，被委托人有权解除本合同。 
（1）严重干涉项目管理机构正常工作。
（2）指使项目管理机构工作人员、施工人员弄虚作假、降低工程质量标准或存在其它违反法律、法规现象。
被委托人义务 
第六条 在合同签订后5日内组建项目管理机构进驻现场，并配备不少于1台工程用车。 
第七条 未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。 
质量管理 
第八条 本工程质量管理目标为：符合设计及规范要求，达到合格等级。 
安全、文明管理 
第九条 本工程安全文明管理目标为：安全生产，文明施工，不得发生安全施工责任伤亡事故。 
投资管理 
第十条 本工程投资管理目标为：不突破概算投资。 
文档管理 
第十一条 委托人提供的资料提供资料的名称、时间、份数 
	序号
	名称
	时间
	份数
	备注

	1
	项目立项审批文件
	进场前 7 天
	1
	

	2
	水文与地质资料
	进场前 7 天
	1
	

	3
	设计技术文件资料
	进场前 7 天
	1
	

	4
	委托人与参建单位签订
	进场前 7 天
	1
	

	5
	…… 
	
	
	



第十二条被委托人应向委托人提交的项目管理文档： 
	序号
	名称
	时间
	份数
	备注

	1
	项目管理档案
	合同工程完工验收后30天内
	1
	



第十三条 被委托人应向委托人提交的项目管理文档：
一般文件7天；紧急事项2天；变更文件14天。 
政府验收 
第十四条 被委托人在竣工验收后60工作日内与委托人办理移交手续。 
变更与索赔 
第十五条 被委托人在委托人授权下可进行变更的范围约定为：无。 
第十六条 合理化建议的奖励：无。
违约责任 
第十七条 委托人违约 
因委托人违约对被委托人造成的损失进行补偿：无。
第十八条 被委托人违约 
（4）被委托人发生下列行为属于严重违规： 
1 与承包人串通弄虚作假。 
2 发生其它违反法律、法规现象 。 
因被委托人违约对委托人造成的损失进行补偿： 
1 计算方法为：经济损失按照实际发生额补偿，补偿金额最高不超过项目管理工作酬金的10%。
项目管理工作酬金 
第十九条 正常工作酬金、附加工作酬金计取和支付 
（1）正常工作酬金的计取： 
项目管理服务酬金金额（大写）：          元，￥：          元。 
（2）正常工作酬金的支付 
项目实施期间按工程进度支付。最终结算支付服务费具体金额：1、由中标人需委托第三方机构开展相关服务（包括但不限于环境监测、竣工验收质量抽检、监理平行检测、工程结算审计、竣工财务决算等事项，含项目前期土地预审及报批）所支出的费用，据实支付。2、除上述1所列费用外，其它服务费结算支付按工程实际完成投资与施工招标总价3483.37905万元的.比例进行核减支付。
（3）附加工作酬金的计取 
依照投标时相应项目管理服务价格水平，经双方协商确定。 
合同变更与终止
第二十条 被委托人应承担如下违约责任：委托人有权不支付被委托方未履行项目管理服务内容的项目管理工作酬金。 
争议解决 
第二十一条 选择：  ②  
（①提交仲裁委员会仲裁；②依法向原告所在地人民法院提起诉讼。) 
被委托人免责条款 
第二十二条 
四、被委托人的其它免责内容： 
（1）由于委托人应承担的资金筹措、征地拆迁、周边环境协调、重大设计变更办理等工作不到位造成被委托人不能履行项目管理职责的，或造成项目管理工作滞后的； 
（2）委托人暗示施工方降低工程质量标准，或干涉项目管理正常管理工作；或对被委托人反映报告的相关问题不作处理或处理不当的。
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（1）廉政协议书
委托方（甲方）：                                            
项目管理方（乙方）：                                         
工程项目名称：                                               
合同编号：                                                   
工程项目地点：                                               
为加强水利工程建设中的廉政建设，规范、约束甲乙双方的行为，防止违法、违纪和不廉洁问题的发生，保护双方合法权益，特订立本协议书。 
一、甲方义务 
1. 不向乙方索取或接受乙方任何形式的贿赂。 
2. 不向乙方授意以任何形式弄虚作假套取工程款。 
3. 不向乙方索要或接受乙方的礼金、有价证券、支付凭证和贵重礼物等；不接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动；不参加乙方组织的有可能影响公正执行公务的宴请等活动；不在乙方报销应由本单位或个人承担的费用。 
4. 不向乙方违规推荐分包单位、施工队伍和工程材料、设备等生产厂家、供应商；不要求乙方为自己亲友的经营活动提供便利条件。 
5. 不接受乙方无偿提供使用的劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等；不接受乙方的任何奖金或其他经济利益。 
二、乙方义务 
1. 不以任何形式向甲方行贿。 
2. 不接受甲方授意或自行以任何形式弄虚作假套取工程款。 
3. 不给甲方或其工作人员送礼金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等；不为甲方提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动；不利用宴请等活动影响甲方工作人员公正执行公务；不为甲方报销应由甲方单位或个人承担的费用。 
4. 不接受甲方违规推荐的分包单位、施工队伍和工程材料、设备等生产厂家、供应商；不为甲方亲友的营利活动提供便利条件。 
5. 不向甲方无偿提供劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等；不向甲方赠送任何奖金或其他经济利益。 
三、违约责任 
为保证本协议书项下双方权利义务的履行，双方做如下约定： 
1. 双方不履行其第 1 项义务，构成犯罪、违纪的，依据国家有关规定，甲方应按规定处理索贿人员。乙方在 365 日历天内不进入水利建设市场甲方管理范围投标，并由湖北省水利厅建设主管部门通过媒体向社会公布，更换直接责任人。甲方向乙方索贿，甲方向乙方支付违约金 10 万元（数额由双方约定，以下同），乙方主动向甲方行贿，乙方向甲方支付违约金10 万元。因犯罪、违纪造成的直接经济损失，由采取主动行为先行违反义务一方承担。 
2. 双方不履行其第 2 项义务，构成犯罪、违纪的，依据国家有关规定，甲方降低管理等级或扣减考核分数，并将授意人员调离建设管理岗位。乙方在 365 日历天内不进入水利建设市场甲方管理范围投标，并由湖北省水利厅建设主管部门通过媒体向社会公布，更换直接责任人。甲方授意乙方弄虚作假而违约，向乙方支付违约金 10 万元，乙方自行弄虚作假而违约，向甲方支付违约金 10 万元。因犯罪、违纪造成的直接经济损失，由采取主动行为先行违反义务一方承担。 
3. 甲方向乙方索要或主动要求乙方提供甲方第 3 项义务所列钱物和活动，构成违纪的，依据湖北省水利厅规定，甲方降低管理等级或扣减考核分数，并向乙方支付违约金 10 万元；乙方主动向甲方赠送、提供乙方第 3 项义务所列钱物和活动，构成违纪的，由湖北省水利厅建设行政主管部门在全路建设行业内对其通报批评，并向甲方支付违约金 10 万元。 
4. 双方均违反协议约定的各自第 4、5 项义务，经查证属实的，采取主动行为先行违反义务一方向对方支付违约金 10 万元，并由湖北省水利厅建设主管部门在全省建设行业内对其通报批评。
双方不履行各自上述义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关执纪部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担约定违约责任的依据。 
四、违约责任追究 
1. 甲乙双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。 
一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。 
2. 由于双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方单位承担上述约定的违约责任。 
3. 双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位行政主管部门和执纪部门反映情况并要求帮助解决争议。 
4. 违约方应在有关部门对不履行协议的行为做出处理或结论后 7 天内向对方支付违约金。 
双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。 
五、本协议有效期为双方签署之日起至本工程项目竣工日期止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。 
六、本协议是建设监理及项目管理合同的组成部分，与建设监理及项目管理合同具有同等法律效力。 

甲方：          （盖章）                   乙方：          （盖章）           
法定代表人：               （签字）         法定代表人：               （签字）
或授权代理人：            （签字）         或授权代理人：            （签字）
 日期：                                       日期：                        


（2）安全生产协议书 
委托方（甲方）：                                            
项目管理方（乙方）：                                         
工程项目名称：                                               
工程项目地点：                                               
为在本工程的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目甲方与乙方为此签订安全生产协议书： 
一、甲方职责 
1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行承包合同中的有关安全要求。 
2. 按照“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 
3. 重要的安全设施必须与坚持与主体工程“三同时”原则，即：同时设计、同时施工、同时投入使用。 
4. 定期召开安全生产调度会，及时传达有关安全生产的精神。 
5. 组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。 
6．建设项目发生安全事故后，应及时启动应急救援预案组织营救，根据国家和水利行政主管部门有关规定上报事故情况，并参加事故调查处理。 
二、乙方职责 
1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规和《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2007）《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》 （SL 401-2007）、《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）等有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。 
2. 坚持 “安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备安全检查人员，有组织、有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本款的各项规定，做到生产与安全工作计划、布置、检查、总结和评比。 
3. 建立健全安全生产责任制。各职能部门和人员的安全生产责任制横向到边，人人有责。负责对安全生产进行现场监督检查，督促作业人员遵守安全操作规程和技术标准，及时制止并纠正违反施工安全技术规范、规程的行为，发现安全事故隐患，应及时督促处理、或向甲方和安全生产管理机构报告。 
4. 在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 
5. 必须按照本项目工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。 
6．安全生产费按照国家有关规定使用和管理。 
三、违约责任 
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。 
四、其他 
本合同自甲乙双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章（或合同专用章）后生效，全部工程初步验收后终止。 

甲方：          （盖章）                   乙方：          （盖章）           
法定代表人：               （签字）         法定代表人：               （签字）
或授权代理人：            （签字）         或授权代理人：            （签字）
 日期：                                       日期：                        


[bookmark: _Toc216595422]
第二卷
[bookmark: _Toc232948109][bookmark: _Toc519329726][bookmark: _Toc216595423]
第五章  招标人要求

一、项目概况 
建设地点：黄梅县濯港镇。 
建设规模：1.拆除上游右岸现有堤防，新建上游衔接段。上游衔接段由铺盖、两岸空箱挡墙及右岸新建港堤组成。2.新建闸室段，闸室段由闸室主体、交通桥、上部启闭机房及闸室两侧空箱挡墙组成。闸室分3孔，中孔净宽6米，两边孔净宽5米，过流总宽16米，闸室顺水流方向长度20米。3.新建下游衔接段，下游衔接段由消力池、海漫、防冲、两岸空箱挡墙及左岸新建丁坝组成。4.根据新建的闸室尺寸新建钢闸门，并配套相应的固定卷扬式启闭机，配置相应的电缆及电气设备。5.新增梅济老闸安全监测设施及信息化建设。6.完建必要的管理设施。7.对水闸两侧进场的堤顶道路进行整治，对上下游的堤坡进行整治。 
二、招标范围 
本项目共划分为 1 个标段，招标范围：详见招标公告 
1、主要对黄梅县梅济老闸除险加固工程从项目实施阶段至工程竣工验收阶段提供项目管理服务，包括为项目法人办理开工备案手续、建设征地、水土保持、环境保护、建设征地(移民)、施工准备等开工准备，工程建设管理，工程各阶段验收(含水保、环保、征地移民)等服务；环境保护宣传教育及技术培训等；代表项目法人对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息等管理和控制，做好各年度绩效考核、质量考核、质量监测管理等项目管理工作；负责工程建设过程中造价审计(含全过程跟踪审计及竣工结算审计)、竣工财务决算，质量检测(含平检、抽检)、环境保护监测等工作(相关公司的确定必须得到项目法人认可):协助项目法人进行勘测设计管理，组织竣工验收等工作:负责做好工程资料收集、整理，档案管理服务和专项验收工作:负责接收各级主管部门的监督、检查、审计、稽查；接收项目法人的监督、检查和管理。根据项目实施情况，招标人有权对以上招标范围进行调整。
2、按照相关规定要求，需由中标人委托第三方机构开展的相关服务：包括但不限于环境监测、竣工验收质量抽检、监理平行检测、工程结算审计、竣工财务决算等事项，含项目前期土地预审及报批，并承担其费用。
计划相关服务期/项目管理服务期:365日历天（至竣工验收完毕），计划开工日期 2026-10-30。 
三、主要工作内容 
本项目项目管理工作内容包括但不限于： 
（1）严格按照发展改革部门或上级水行政主管部门审批的工程建设规模、建设内容、建设标准、投资概算与项目法人签订工程项目管理合同，接受项目法人及其委托方的监督管理，做好安全管理服务。
（2）按照国家有关法律法规组织开展工程项目管理活动，协助项目法人与承包方签订承包合同，负责办理工程开工建设手续，对工程项目进度、质量、安全、费用、合同、信息、档案及编制竣工资料等进行全面控制、协调和管理；同参与工程项目建设的有关单位签订廉政协议书和安全生产协议书，执行廉政和安全生产承诺制度，履行国家法律法规规定的其他职责。 
（3）按照国家法律法规承担工程建设项目管理工作。 
（4）编制工程项目年度投资计划和年度支出预算，按工程项目进度提出工程项目资金使用计划，按季向项目法人报送工程进度和资金使用情况。 
（5）严格按照批准的建设规模、功能、标准和概算组织建设，如有重大调整和设计变更，负责提供投资增减情况分析和提出初步意见报项目法人审批，由项目法人按程序向上级主管部门申报调整项目概算，待主管部门批复后方可实施。 
（6）配合项目工程决算及财务决算审计，负责工程完工验收技术资料整理、编制、移交，协助项目法人组织工程竣工验收，向项目法人办理工程移交手续，负责工程缺陷责任期内修复工作。
（7）与本项目建设有关的其他工作。







[bookmark: _Toc216595424]第三卷








[bookmark: _Toc519329728][bookmark: _Toc216595425][bookmark: _Toc232948111]第六章  投标文件格式
 






      （项目名称）    （标段名称）    （服务名称）招标
 




投  标  文  件











投标人：                    （盖单位章）
法定代表人：                    （签字）

     年     月     日


目     录

一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
三、投标保证金
四、联合体协议书
五、拟分包计划表（适用于非政府采购与工程建设有关的服务）
五、分包意向协议书（适用于政府采购与工程建设有关的服务）
六、中小企业声明函（适用于政府采购与工程建设有关的服务）
七、资格审查资料
八、投标报价清单
九、技术建议书
十、其他资料



















[bookmark: _Toc216595426]一、投标函及投标函附录

[bookmark: _Toc216595427]（一）投标函

                         （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了       （项目名称）     （标段名称）      （服务名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 	      元（¥ 	       元）的投标总报价（其中，增值税税率为  	 ），服务期限：     	日历天，按合同约定完成相关服务工作。
2. 我方拟派的项目负责人：       （姓名），证书名称：        ，证书编号：       。
3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
4．如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项的任何一种情形。
6．其他补充说明：                                       。



投 标 人：                      （盖单位章）
法定代表人：                     （签字）
地址：                                   
电话：                                   
传真：                                   
邮政编码：                               

         年       月       日

备注：项目负责人如是注册类执业资格，证书名称填写 ××注册××师，其证书编号应填写注册执业证书编号。如是职称证书，证书名称填写专业类别、级别、工程师,其证书编号应填写职称证书编号。



















[bookmark: _Toc216595428]（二）投标函附录
       （项目名称）     （标段名称）      （服务名称）
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	
	见投标函
	

	2
	服务期限
	
	见投标函
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	




投 标 人：                      （盖单位章）
法定代表人：                     （签字）

         年       月       日








备注：招标人应根据招标文件合同条款的主要内容对本表内容进行扩充、修改。
[bookmark: _Toc216595429]
二、法定代表人身份证明


投标人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：          性别：      年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法人代表身份证扫描件

                          投标人：                 （盖单位章）
                                         年      月       日           
















[bookmark: _Toc216595430]三、投标保证金
[bookmark: _Hlk212212106]
若采用现金，投标人应在此同时提供：①银行汇款凭证的扫描件；②《基本账户开户许可证或基本存款账户信息》的扫描件。


投标保证金（保函或保单）




























[bookmark: _Hlk214183897][bookmark: _Hlk214181374]备注：投标人采用保函形式提交投标保证金的，可采用银行、担保公司、保险公司提供的保函、保单格式，但保函、保单担保的内容、金额、期限不得背离招标文件约定的实质性内容。
[bookmark: _Toc216595431]四、联合体协议书（如有）
                  （所有成员单位名称）自愿组成          （联合体名称）联合体，共同参加         （项目名称）     （标段名称）    （服务名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.          （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                          。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：   。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖单位章之日起生效，联合体未中标或者中标合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：                            （盖单位章）
法定代表人：                                  （签字）

联合体成员名称：                            （盖单位章）
法定代表人：                                   （签字）
 
联合体成员名称：                           （盖单位章）
法定代表人：                                   （签字）
……
       年       月       日

注：1. 本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
2. 投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书，也无须盖单位章和签字。
[bookmark: _Hlk211951568]3. 政府采购与工程建设有关的服务部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要求大型企业与中小微企业组成联合体形式投标，且联合体中的中小企业承担的部分达到一定比例的，联合体协议书第4条中应当按照第二章投标人须知附录二“政府采购与工程建设有关的服务的预留工作及金额”的范围，明确联合体各方承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间是否存在直接控股、管理关系。
4. 政府采购与工程建设有关的服务未预留份额专门面向中小企业采购的项目，招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体形式投标，且联合体中的小微企业承担的部分达到一定比例可享受价格扣除或增加价格分优惠政策的，联合体协议书第4条中应当明确联合体各方承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明组成联合体的小微企业与联合体内其他企业是否存在直接控股、管理关系。













































[bookmark: _Toc216595432]五、拟分包计划表（适用于非政府采购与工程建设有关的服务）
	序
号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	




日 期：       年     月     日  

备注：1.本表适用于非政府采购与工程建设有关的服务。
2.本表所列分包仅限于承包人自行服务范围内的非主体、非关键工程。


[bookmark: _Toc216595433]五、分包意向协议书（适用于政府采购与工程建设有关的服务）

甲方：              （投标人名称）
乙方：              （接受分包合同企业名称）
乙方：              （接受分包合同企业名称）
…
鉴于甲方参加              （招标人名称）（以下简称招标人或发包人）         （项目名称）      （标段名称）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。在遵守《建筑法》《招标投标法》及其相关的法律法规规章的前提下，经甲乙双方友好协商订立如下分包意向协议：
1．在本工程的投标阶段，甲方负责本工程投标文件编制活动，并处理与投标和中标有关的一切事务。中标后，甲方负责合同订立和合同实施、组织和协调工作。
2. 乙方按照甲方的要求提供分包工作投标所需的相关资料，包括但不限于资质、资格、分包工作报价、技术文件、经营状况等资料，并对所提供资料的真实性负责。甲方为此提供便利条件，未经乙方同意，甲方不得擅自降低乙方提供的分包工作报价。
3. 甲方承诺中标后，就本协议约定的分包工作以分包合同的形式交由乙方承担；乙方承诺按照分包合同的约定履行责任和义务并对甲方负责。甲方和乙方就分包工作对招标人（发包人）承担连带责任。
4. 甲方拟分包给乙方的工作、分包合同金额、分包合同金额占比如下：

	序号
	接受分包合同企业名称
	分包合同
工作内容名称
	分包合同
金额
（万元）
	分包合同金额占比
（%）
	满足分包工作的企业资质（如需）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	

	
	本项目合同金额（万元）
	
	


5．本协议中接受分包合同的中小（小微）企业（乙方）与分包企业（甲方）之间不存在直接控股、管理关系。
6. 中标后，本协议是合同的组成部分，对甲乙双方有合同约束力。
7．本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标合同履行完毕后自动失效。
8．本协议书一式      份，甲方和乙方各执一份。


[bookmark: _Hlk214527818]甲  方：             （盖单位章）  乙  方：               （盖单位章）

法定代表人或其委托人：   （签字）   法定代表人或其委托人：     （签字）

乙  方：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托人：       （签字）
                             
日期:      年    月    日
备注：1.本分包意向协议书适用于政府采购与工程建设有关的服务，可以分开签署。协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
2.政府采购与工程建设有关的服务投标人未采用向中小（小微）企业分包的形式参加投标的，投标文件中不需分包意向协议书，也无须盖单位章和签字。
3.政府采购与工程建设有关的服务部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要求大企业向中小企业分包的形式参加投标，且接受分包的中小企业承担的部分达到一定比例的，分包意向协议书应当按照第二章投标人须知附录二“政府采购与工程建设有关的服务预留工作及金额”的范围，明确接受分包的中小企业承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明接受分包的中小企业与分包企业之间是否存在直接控股、管理关系。
4.政府采购与工程建设有关的服务未预留份额专门面向中小企业采购的项目，招标人允许大中型企业以向一家或者多家小微企业分包的形式参加投标，且接受分包的小微企业承担的部分达到一定比例可享受价格扣除或增加价格分优惠政策的，分包意向协议书应当明确接受分包的小微企业承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明接受分包的小微企业与分包企业之间是否存在直接控股、管理关系。
5.分包意向协议书后附接受分包的中小（小微）企业，能够承担分包工作所需的有效的营业执照、企业资质证书（如需）、安全生产许可证（如需）、项目负责人资格证件的扫描件。


[bookmark: _Toc216595434][bookmark: _Hlk214181573]六、中小企业声明函（适用于政府采购与工程建设有关的服务）
                     （招标人名称）：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （招标人名称）的       （项目名称）     （标段名称）（以下简称本工程）施工招标投标活动，本工程招标范围内的    全部／部分   内容为符合政策要求的中小企业承建（承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.         （工作内容名称） ，属于       （招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  　　　　　  （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为   　　  万元，属于   中型企业／小型企业／微型企业 ；
2.         （工作内容名称） ，属于       （招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  　　　　　  （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为   　　  万元，属于   中型企业／小型企业／微型企业 ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：　　　　　　　　（盖单位章）
日　期：　　年　　月　　日


备注：1.政府采购与工程建设有关的服务的投标人应当如实提供中小企业声明函，中小微企业划型按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，非政府采购与工程建设有关的服务的无需提供中小企业声明函。
[bookmark: _Hlk214181694]2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标截止日如在6月30日以前，则上一年度数据是指上上个年度的数据，例如投标截止日为2022年6月30日，上一年度数据是指2020年度的数据。如投标截止日如在6月30日以后，则上一年度数据是指上个年度数据，例如投标截止日为2022年7月1日，上一年度数据是2021年度的数据。
3.监狱企业应当在本声明函后附由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》扫描件。





























[bookmark: _Toc216595435]七、资格审查资料
[bookmark: _Toc216595436]（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质证书
	类型：                等级：            证书号：

	统一社会信用代码
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业
情况
	





	备注
	


备注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。
2. “投标人关联企业情况” 包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，投标人应当如实填写。
3. 联合体投标的，联合体各成员应分别填写。

[bookmark: _Toc216595437]（二）近年财务状况表
	项目或指标
	单位
	      年
	      年
	      年

	一 注册资本
	万元
	
	
	

	二 净资产
	万元
	
	
	

	三 总资产
	万元
	
	
	

	 四 固定资产
	万元
	
	
	

	五 流动资产
	万元
	
	
	

	六 流动负债
	万元
	
	
	

	七 负债合计
	万元
	
	
	

	八 营业收入
	万元
	
	
	

	九 净利润
	万元
	
	
	

	十 现金流量净额
	万元
	
	
	

	十一 主要财务指标
	
	
	
	

	1. 净资产收益率
	%
	
	
	

	2. 总资产报酬率
	%
	
	
	

	3. 主营业务利润率
	%
	
	
	

	4. 资产负债率
	%
	
	
	

	5. 流动比率
	%
	
	
	

	6. 速动比率
	%
	
	
	








备注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。
2. 本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为准。
3. 以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

[bookmark: _Toc216595438]（三）近年完成的类似项目情况表
	序    号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	业主名称
	

	业主地址
	

	业主电话
	

	合同金额
	

	服务内容
	 

	服务期限
	

	项目负责人
	

	项目完成情况
	

	项目描述
	






	备注
	



备注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。
3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。


[bookmark: _Toc216595439]（四）正在服务和新承接的项目情况表
	序    号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	业主名称
	

	业主地址
	

	业主电话
	

	合同金额
	

	服务内容
	 

	服务期限
	

	项目负责人
	

	项目进度情况
	

	项目描述
	






	备注
	



备注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。
3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。



[bookmark: _Toc216595440]（五）近年发生的诉讼及仲裁情况
	类别
	序号
	发生时间
	情况简介
	证明材料索引

	诉
讼
情
况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	仲
裁
情
况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



备注：1.招标文件将近年发生的诉讼和仲裁情况作为资格条件或评分项的，投标人应当如实填报相关情况。
2.投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。
3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。





[bookmark: _Toc216595441]（六）投标人信誉声明


                     （招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形。
1. 被依法暂停或取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内； 
2. 被责令停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照；
3. 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
4. 在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；
5. 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；
6. 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被人民法院判决为行贿罪的；
7. 法律法规或投标人须知前附表第1.4.3（15）目规定的其他情形。
同时我方声明：我方信誉满足投标人须知第1.4.1（4）目的要求。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。



投标人：                      （盖单位章）
法定代表人：                      （签字）

                                                       年       月       日

备注：1. 投标人应针对第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.1（4）目的要求，在此对其信誉情况做出说明，并应根据“投标人须知”第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。以上格式为示例。
2.联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做出声明。
3.招标人和评标委员会在评标过程中，应对各投标人（包括联合体各成员单位）的严重违法失信企业、失信被执行人、行贿犯罪行为等情况进行查询，并将查询结果“截图”附在评标报告中。


[bookmark: _Toc216595442]（七）拟委任的主要人员汇总表
	序号
	本标段任职
	姓名
	技术职称
	专业
	执业（职业）资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



备注：本表填报的主要人员应满足投标人须知第1.4.1（5）、（6）目的要求。



[bookmark: _Toc216595443]（八） 主要人员简历表
	姓    名
	
	年  龄
	
	执业（职业）资格证书
（岗位证书）名称
	

	技术职称
	
	学  历
	
	拟在本标段任职
	

	工作年限
	
	从事相关工作年限
	

	毕业学校
	______年___月毕业于___________学校___________专业

	经         历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	担任职务
	项目联系人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前承担的任务
	

	备     注
	


备注：1. 每张表格只填写一个主要人员，并标明序号。
2. 投标人应根据投标人须知第 3.5.7 项的要求在本表后附相关证明材料。
[bookmark: _Toc234833283]

[bookmark: _Toc216595444]（九） 其他要求资格审查资料
9-1拟投入本项目的主要仪器设备表
        
	序号
	仪器设备
名称
	型号规格
	单位
	数量
	制造年份
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：本表为示例，如投标人须知第1.4.1（7）目要求填报“拟投入本项目的主要仪器设备” ，则投标人按本表填报，并按投标人须知第 3.5.8 项的要求在本表后附相关证明材料。如投标人须知第1.4.1（7）目要求的是其他内容，则按其他内容编制本部分内容，并按投标人须知第 3.5.8 项的要求在本表后附相关证明材料。

[bookmark: _Toc59832781][bookmark: _Toc509993954][bookmark: _Toc463706202][bookmark: _Toc4932][bookmark: _Toc75][bookmark: _Toc14645][bookmark: _Toc214354813][bookmark: _Toc216595445]
八、投标报价清单
1.  服务费用清单说明

2.  服务费用清单

单位：人民币元

	序号
	服务费用分项名称
	计算依据、过程和公式
	金额（元）
	     备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	

	合计报价
	
	















备注：招标人可根据招标项目的具体特点和实际需要编制投标报价清单格式。


[bookmark: _Toc214354814][bookmark: _Toc216595446]九、 技术建议书


技术建议书应当包括（但不限于）下列内容：
一、……
二、……
三、……
四、……
五、……
六、……
七、……
八、……
九、……
十、……











备注：由招标人根据相关标准招标文件或项目需求自行拟定其主要内容。








[bookmark: _Toc3491][bookmark: _Toc214354815][bookmark: _Toc216595447][bookmark: _Toc59832782][bookmark: _Toc25142][bookmark: _Toc29399]十、其他材料

