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[bookmark: _Toc532740587][bookmark: _Toc216595319][bookmark: _Toc524882199]
第一章  招标公告

 湖北中交嘉通高速公路发展有限公司公路技术状况检测评定 （项目名称）  GLJCPD-1标段 （标段名称）  公路技术状况检测评定服务 （服务名称）招标公告

招标编号：  HBSJ-202611GL-101001001 

[bookmark: _Toc216595320]1．招标条件
本招标项目 湖北中交嘉通高速公路发展有限公司公路技术状况检测评定 （项目名称）已经 列入（列入/取得） 湖北中交嘉通高速公路发展有限公司年度招标计划 （具备招标条件的支持文件名称），项目业主为 湖北中交嘉通高速公路发展有限公司 ，建设资金来自 企业自筹  （资金来源），出资比例为 100% ，招标人为 湖北中交嘉通高速公路发展有限公司 ，招标代理机构为 湖北省招标股份有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的 公路技术状况检测评定服务 进行公开招标。
[bookmark: _Toc216595321]2．项目概况与招标范围
2.1 项目概况
建设地点： 湖北省咸宁地区 。
建设规模： 湖北中交嘉通高速公路发展有限公司负责嘉鱼至通城全长约91公里高速公路及崇阳县境内的崇阳西连接线4.7公里的养护管理。嘉通高速北接武深高速嘉鱼北段入武汉，南接通界高速（通城至界上）入湖南，整个高速与武汉城市圈环线相交，并与已建成的京港澳高速、杭瑞高速衔接，其中，嘉鱼至赤壁西段的近43公里为六车道，设计速度120公里/小时；赤壁西至通城的48公里为四车道，设计速度为100公里/小时，崇阳西连接线4.7公里，双向2车道，设计速度60公里/小时。桥梁151座，隧道8座、涵洞365座 。
其他：  / 。
2.2 招标范围
招标范围： 负责嘉通高速公路的MQI技术状况评定，主要包括路面破损率（PCI）、路面平整度（RQI）、路面车辙深度（RDI）、路面抗滑性能（SRI）、路⾯结构强度指数（PSSI）、路面跳车指数（PBI）、路基技术状况评定(SCI)、沿线设施技术状况评定(TCI)、桥隧构造物定期检查评定(BCI)、养护平台数字化检测信息录入等。检测单位需根据检测结果提出养护管理建议，并出具公路技术状况评定报告、桥梁安全运行报告、养护科学决策分析报告。
标段划分： 本次招标共划分为1个标段，标段名称为：GLJCPD-1标段  。
服务期限： 50 日历天，计划开始日期 2026-12-10。其中： 外业作业时间40日历天 。
2.3 其他： 本项目合同估算价约179万元。具体开始服务日期以招标人通知为准 。
[bookmark: _Toc216595322]3．投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备最低资格条件见招标公告附录，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力。
3.2 本次招标 不接受 （接受/不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：  / 。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的  1 （具体数量）个标段投标，每个投标人允许中  1 个标。
3.4 ☑本项目  不属于  政府采购与工程建设有关的服务。
[bookmark: _Hlk204181843]□本项目   属于   政府采购与工程建设有关的服务。□项目整体预留专门面向中小企业采购。□项目整体预留专门面向小微企业采购。□项目部分预留专门面向中小企业采购。☑采购项目未预留份额专门面向中小企业采购。
3.5其他要求：（1）单位负责人为同一人的不同单位，不得参加同一标段投标；
（2）存在控股关系的不同单位，不得参加同一标段投标；
（3）存在管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。
注：前述单位负责人指营业执照上标明的法定代表人；前述管理关系是指非股权关系的不同单位之间存在的管理与被管理关系。前述控股关系主要包括以下情形：
①根据《公司法》第两百六十五条第（二）款之规定：出资额占有限责任公司资本总额超过百分之五十或者持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十。
例1：A公司持有B公司股权超过50%（以50.5%为例），此时A公司和B公司不得同时参与本招标项目同一标段投标；
例2：A公司持有B公司股权超过50%（以50.5%为例），B公司持有C公司股权超过50%（以50.5%为例），此时A公司和C公司也不得同时参与本招标项目同一标段投标。
②A公司和B公司分别持有C公司50%股份，A公司与C公司同时参与本招标项目同一标段投标时，应提供A公司不是C公司控股股东的证明材料，否则A公司不得与C公司同时参与本招标项目同一标段投标。
③根据《公司法》第两百六十五条第（二）款之规定：出资额或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。
例：A公司持有D公司49%出资额或股份，B公司持有D公司31%出资额或股份，C公司持有D公司20%出资额或股份。以A公司和B公司为例，若B公司将其持有对D公司的表决权委托或授权A公司，使得A公司和B公司的持有D公司的出资额或股份总和（49%+31%=80%）大于50%，此时A公司不得与D公司同时参与本招标项目同一标段投标。
④法律法规规定的其他控股关系。
[bookmark: _Toc216595323]4．招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者（若为联合体投标，指联合体所有成员），应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并办理CA数字证书（实体数字证书（CA）、移动数字证书（CA）、电子营业执照3种任选其一，下同）（具体操作参见“电子交易平台”—服务指南—交易主体注册指南）。
4.2 完成注册登记后，请于 2026 年    月    日至 2026 年    月    日24：00时止（北京时间，下同），通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—服务指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文件。
[bookmark: _Toc216595324][bookmark: _Toc519504026]5．投标文件的递交
5.1 投标文件递交截止时间为 2026 年     月     日  9  时 30 分。
5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。
[bookmark: _Toc216595325]6．投标相关事宜
 招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会 。
[bookmark: _Toc216595326]7．评标办法
本次招标评标办法采用 技术暗标-综合评估法 。
[bookmark: _Toc216595327]8．发布公告的媒介	
本次招标公告在 湖北省公共资源交易电子服务系统(网址：www.hbggzyfwpt.cn)、湖北省交通运输厅网站(http://jtt.hubei.gov.cn )  （发布公告的媒介名称）上发布。
[bookmark: _Toc216595328][bookmark: _Toc209541290]9．联系方式
	招标人：湖北中交嘉通高速公路发展有限公司
	招标代理机构：湖北省招标股份有限公司

	地址：武汉市蔡甸区徐家堡收费站西（鄂江左线北）
	地址：武汉市武昌区中北路108号兴业银行大厦五层

	邮政编码：437199
	邮政编码：430061

	联系人：张小华
	项目负责人：陈爽、胡致远、姚昌

	电话：186 0722 2647
	[bookmark: _GoBack]电话：027-87273603



[bookmark: _Toc31347]10.行政监督部门
	名称:
	湖北省交通运输厅

	地址:
	武汉市汉口建设大道428号

	电话:
	027-83460346

	传真:
	/

	邮政编码:
	430030




备注：“在所投标段（包）免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段（包）投标的，应按规定下载该标段（包）的招标文件。投标人的下载活动“电子交易平台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段（包）招标文件的依据。





[bookmark: _Toc23839][bookmark: _Toc5826][bookmark: _Toc32372][bookmark: _Toc6549][bookmark: _Toc12520][bookmark: _Toc28795][bookmark: _Toc15610][bookmark: _Toc29198]
附录：
[bookmark: _Toc10242][bookmark: _Toc19588][bookmark: _Toc30830][bookmark: _Toc27013]附录1 资格审查条件(资质最低要求)
	标段
	资质最低要求

	GLJCPD-1标段
	同时具备：
（1）有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。
（2）交通运输主管部门核发的有效的公路工程甲级质量检测资质或公路工程试验检测综合甲级资质。


注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”，并在“投标人基本情况表”后附相应证明材料（相应证明材料应从“电子交易平台”的“市场主体信息管理”中选择，以附件形式直接导入；除从“电子交易平台”的“市场主体信息管理”中选择的证明材料外，其他相关证明材料均不予认可）。因投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容为范本的固定格式无法编辑，投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容与附录1资格审查条件（资质最低要求）注的要求不一致的，以附录1资格审查条件（资质最低要求）注的要求为准。
2、证明材料应附：企业法人营业执照（或事业单位法人证书）、质量检测资质证书（或试验检测资质证书）、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）等证件扫描件（各项证书扫描件应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。各项证书封面、封底、空白页可不附。）
3、如投标人提供的质量检测（或试验检测）资质证书中注明的质量检测（或试验检测）机构为其下属非独立法人单位，应提供投标人与其下属质量检测（或试验检测）机构隶属关系的证明材料，否则不予通过评审。
4、对于法人发生重组或变更的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照（或事业单位法人证书）和企业资质（格）证书变更记录扫描件。
5、上述要求与投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。
6、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。


[bookmark: _Toc27922]
1

[bookmark: _Toc19769][bookmark: _Toc32594][bookmark: _Toc8419][bookmark: _Toc7237][bookmark: _Toc1935][bookmark: _Toc19476][bookmark: _Toc3998]附录2 资格审查条件（业绩最低要求）
	标段
	业绩最低要求

	GLJCPD-1标段
	近5年独立完成过1项里程不少于50km的高速公路（同时包含路面、桥涵及隧道）技术状况检测评定业绩。


注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在表后附相应证明材料。投标人在填报上表时，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2、 业绩证明材料的要求：投标人应同时提供合同协议书（或委托书）及发包人(或委托人)出具的业绩证明材料，发包人(或委托人)出具的业绩证明材料须体现项目完工时间。上述材料应体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，否则该业绩将不予认可。单个合同协议书（或委托书）仅可认定一次业绩（单个合同协议书（或委托书）中包含多条高速公路的，公里数可以多条高速累计公里数计算）。
3、“近5年”是指2021年1月1日至投标截止日期前一日，以合同签订时间为准。
4、如近年来，申请人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更或业绩变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，如果投标人是由若干直接被管理的子公司组成的母公司，其业绩仅以其系统登记单位或名义签署的合同计算，其直接管理的子公司业绩均不予考虑。如果投标人是某一母公司直接管理的子公司，其业绩亦不能以其母公司的名义计算。
5、如投标人提供的试验检测资质书中注明的试验检测机构为其下属非独立法人单位，应提供投标人与其下属试验检测机构隶属关系的证明材料，试验检测机构业绩方可视为投标人业绩。
6、任何形式的联合体业绩均不予认可。
7、上述要求与投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况”注的内容不一致的，以上述要求为准。
8、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。


[bookmark: _Toc22804]
[bookmark: _Toc21990][bookmark: _Toc25718][bookmark: _Toc27418][bookmark: _Toc18971][bookmark: _Toc21775][bookmark: _Toc8816][bookmark: _Toc2822]附录3  资格审查条件（主要人员最低要求）
	标段
	岗位
	数量
	主要人员最低要求

	GLJCPD-1标段
	项目
负责人
	1
	同时具备：
（1）高级工程师职称。
（2）持有试验检测师证书或试验检测工程师证书。
（3）近5年完成过1项里程不少于50km的高速公路（同时包含路面、桥涵及隧道）技术状况检测评定业绩的项目负责人或技术负责人。

	
	技术
负责人
	1
	同时具备：
（1）高级工程师职称。
（2）持有试验检测师证书或试验检测工程师证书。
（3）近5年完成过1项里程不少于50km的高速公路（同时包含路面、桥涵及隧道）技术状况检测评定业绩的项目负责人或技术负责人。


注：1、投标人应如实填报投标文件格式资格审查资料“主要人员简历表”，并在“主要人员简历表”后附相应证明材料。
2、投标人应提供拟投入主要人员的身份证、职称证、试验检测师证（或试验检测工程师证）以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的上述主要人员2026年4月份以来任意连续三个月社保缴费证明或其他能够证明主要人员参加社保的有效证明材料扫描件。
3、主要人员业绩证明材料要求：投标人应同时提供合同协议书（或委托书）及发包人(或委托人)出具的业绩证明材料，发包人(或委托人)出具的业绩证明材料须体现项目完工时间。上述材料应体现资格审查条件要求的技术指标、人员姓名、人员担任职务，否则该业绩将不予认可。单个合同协议书（或委托书）仅可认定一次业绩（单个合同协议书（或委托书）中包含多条高速公路的，公里数可以多条高速累计公里数计算）。
4、“近5年”是指2021年1月1日至投标截止日期前一日，以合同签订时间为准。
5、上述要求与投标文件格式资格审查资料“主要人员简历表”注的内容不一致的，以上述要求为准。
6、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。
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	标段
	信誉最低要求

	GLJCPD-1标段
	同时具备：
1、投标人未处于被责令停业，财产被接管、破产状态；
2、投标人未被行业监管部门或其他有权作出处罚的行业主管部门明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内；
3、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：
（1）在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；
（2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；
（3）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内被人民法院判决为行贿罪的；
（4）其他在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。


注：1、本表中“近三年”是从指2023年1月1日起至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。
2、投标人应在投标文件格式资格审查资料“投标人信誉声明”按给定的内容填报并提供《信誉情况承诺函》。投标人按要求提供了《信誉情况承诺函》的视为该投标人满足资格审查条件（信誉最低要求）。

[bookmark: _Toc19803][bookmark: _Toc16395][bookmark: _Toc18931][bookmark: _Toc17285][bookmark: _Toc29991][bookmark: _Toc24127][bookmark: _Toc10097][bookmark: _Toc20520]附录5  重大偏差一览表
	序号
	评审标准
	评审因素
	重大偏差认定标准

	1
	形式评审标准
	投标文件
	投标人不满足以下情形属于重大偏差：
评标期间投标文件能正常打开。
注：评标期间投标文件中的内容不能正常打开的，视为未附相关材料。

	2
	
	投标人
名称
	投标人不满足以下情形属于重大偏差：
投标文件封面的投标人名称、投标函（不含投标函附录）中投标人名称、营业执照（或事业单位法人证书）中投标人名称、资质证书投标人名称一致，不一致时需提供相关部门的合法批件。
注：若投标人提供的试验检测资质证书（或质量检测资质证书）中注明的试验检测机构为其下属非独立法人单位，应提供投标人与其下属试验检测机构隶属关系的证明材料。

	3
	
	投标文件的签署
	投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：
a.投标文件封面使用CA数字证书加盖了单位电子印章；
b.投标函使用CA数字证书加盖了单位电子印章；
c.投标函使用CA数字证书加盖了法定代表人的个人电子印章或电子签名章。
注：投标函附录可不签字盖章。

	4
	
	“技术暗标”
	投标人存在以下任一情形均属于重大偏差：
（1）施工组织设计中出现了页眉；
（2）施工组织设计中页脚出现了除页码以外的其他内容；
（3）施工组织设计中出现了投标人的名称；
（4）施工组织设计中出现了其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。

	5
	
	投标文件组成部分
	投标文件缺少以下任一项内容属于重大偏差：
投标函（不含投标函附录）、法定代表人身份证明、投标报价清单、投标人基本情况表、近年完成的类似项目情况表、投标人信誉声明（信誉情况承诺函）、主要人员简历表、主要人员到岗承诺书、技术建议书。
注：①招标文件要求相关表格附相应证明材料的，投标人未按要求提供证明材料属于重大偏差；②投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，上述不一致的情形不属于重大偏差。

	6
	
	联合体投标人
	投标人以联合体的形式参与投标

	7
	
	报价唯一
	一份投标文件有多个报价（指投标函中的报价）

	8
	
	招标文件的获取
	未从“电子交易平台”下载招标文件。

	9
	资格评审标准
	营业执照（或事业
单位法人证书）
	投标文件的投标人基本情况表后附的企业法人营业执照（或事业单位法人证书）查看链接中无有效的营业执照（或事业单位法人证书）。

	10
	
	资质证书
	投标文件的投标人基本情况表后附的企业资质证书的查看链接中，无招标公告资格审查条件附录1中资质的有效资质证书。

	11
	
	资质要求
	投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：
1. 同时具备：（1）有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。（2）交通运输主管部门核发的有效的公路工程甲级质量检测资质或公路工程试验检测综合甲级资质。
2、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”，并在“投标人基本情况表”后附相应证明材料（相应证明材料应从“电子交易平台”的“市场主体信息管理”中选择，以附件形式直接导入；除从“电子交易平台”的“市场主体信息管理”中选择的证明材料外，其他相关证明材料均不予认可）。因投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容为范本的固定格式无法编辑，投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容与附录1资格审查条件（资质最低要求）注的要求不一致的，以附录1资格审查条件（资质最低要求）注的要求为准。
3、证明材料应附：企业法人营业执照（或事业单位法人证书）、质量检测资质证书（或试验检测资质证书）、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）等证件扫描件（各项证书扫描件应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。各项证书封面、封底、空白页可不附。）
4、如投标人提供的质量检测（或试验检测）资质证书中注明的质量检测（或试验检测）机构为其下属非独立法人单位，应提供投标人与其下属质量检测（或试验检测）机构隶属关系的证明材料，否则不予通过评审。
5、对于法人发生重组或变更的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照（或事业单位法人证书）和企业资质（格）证书变更记录扫描件。
6、上述要求与投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。
注：投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。

	12
	
	业绩要求
	投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：
1. 近5年独立完成过1项里程不少于50km的高速公路（同时包含路面、桥涵及隧道）技术状况检测评定业绩。
2、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在表后附相应证明材料。投标人在填报上表时，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3、业绩证明材料的要求：投标人应同时提供合同协议书（或委托书）及发包人(或委托人)出具的业绩证明材料，发包人(或委托人)出具的业绩证明材料须体现项目完工时间。上述材料应体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，否则该业绩将不予认可。单个合同协议书（或委托书）仅可认定一次业绩（单个合同协议书（或委托书）中包含多条高速公路的，公里数可以多条高速累计公里数计算）。
4、“近5年”是指2021年1月1日至投标截止日期前一日，以合同签订时间为准。
5、如近年来，申请人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更或业绩变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，如果投标人是由若干直接被管理的子公司组成的母公司，其业绩仅以其系统登记单位或名义签署的合同计算，其直接管理的子公司业绩均不予考虑。如果投标人是某一母公司直接管理的子公司，其业绩亦不能以其母公司的名义计算。
6、如投标人提供的试验检测资质书中注明的试验检测机构为其下属非独立法人单位，应提供投标人与其下属试验检测机构隶属关系的证明材料，试验检测机构业绩方可视为投标人业绩。
7、任何形式的联合体业绩均不予认可。
8、上述要求与投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况”注的内容不一致的，以上述要求为准。
注：投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。

	13
	
	人员要求
	1、项目负责人不满足以下任一最低要求，属于重大偏差：
同时具备：
（1）高级工程师职称。
（2）持有试验检测师证书或试验检测工程师证书。
（3）近5年完成过1项里程不少于50km的高速公路（同时包含路面、桥涵及隧道）技术状况检测评定业绩的项目负责人或技术负责人。
2、技术负责人不满足以下任一最低要求，属于重大偏差：
同时具备：
（1）高级工程师职称。
（2）持有试验检测师证书或试验检测工程师证书。
（3）近5年完成过1项里程不少于50km的高速公路（同时包含路面、桥涵及隧道）技术状况检测评定业绩的项目负责人或技术负责人。
3、投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：
（1）投标人应如实填报投标文件格式资格审查资料“主要人员简历表”，并在“主要人员简历表”后附相应证明材料。
（2）投标人应提供拟投入主要人员的身份证、职称证、试验检测师证（或试验检测工程师证）以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的上述主要人员2026年4月份以来任意连续三个月社保缴费证明或其他能够证明主要人员参加社保的有效证明材料扫描件。
（3）主要人员业绩证明材料要求：投标人应同时提供合同协议书（或委托书）及发包人(或委托人)出具的业绩证明材料，发包人(或委托人)出具的业绩证明材料须体现项目完工时间。上述材料应体现资格审查条件要求的技术指标、人员姓名、人员担任职务，否则该业绩将不予认可。单个合同协议书（或委托书）仅可认定一次业绩（单个合同协议书（或委托书）中包含多条高速公路的，公里数可以多条高速累计公里数计算）。
（4）“近5年”是指2021年1月1日至投标截止日期前一日，以合同签订时间为准。
（5）上述要求与投标文件格式资格审查资料“主要人员简历表”注的内容不一致的，以上述要求为准。
注：投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。

	14
	
	信誉要求
	投标人不满足以下任一情形属于重大偏差：
1、投标人未处于被责令停业，财产被接管、破产状态；
2、投标人未被行业监管部门或其他有权作出处罚的行业主管部门明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内；
3、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：
（1）在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；
（2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；
（3）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内被人民法院判决为行贿罪的；
（4）其他在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。
注：①“近三年”是从指2023年1月1日起至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。②投标人应在投标文件格式资格审查资料“投标人信誉声明”按给定的内容填报并提供《信誉情况承诺函》。投标人按要求提供了《信誉情况承诺函》的视为该投标人满足资格审查条件（信誉最低要求）。

	15
	
	不得存在的其他情形(一)
	投标人存在下列情形之一属于重大偏差：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人（即法定代表人）；
（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本标段的代建人；
（6）为本标段的招标代理机构；
（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标。

	16
	响应性评审
	投标报价
	投标人的投标报价或算术错误修正后的投标报价(如有)超过本标段(包)最高投标限价

	17
	
	服务期限
	投标函未填报服务期限或填报的服务期限超过“50日历天”

	18
	投标人不得存在的其他情形（二）
	投标人存在以下任一情形属于重大偏差：
（1）在本次招标活动中，串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
（2）在本次招标活动中，不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（3）在本次招标活动中，经湖北省公共资源交易平台评标系统检测出与其他投标人制作投标文件的“文件创建标识码”、“文件制作机器码”一致的。

	投标人存在上述情况的均属于重大偏差，其投标应当被否决。投标人出现未列入上表情形的不属于重大偏差，按细微偏差处理，评标委员会不得因细微偏差否决投标。









[bookmark: _Toc216595338][bookmark: _Toc519329618]第二章  投标人须知


[bookmark: _Toc519329619][bookmark: _Toc216595339]投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	同招标公告

	1.1.3
	招标代理机构
	同招标公告

	1.1.4
	招标项目名称
	同招标公告

	1.1.5
	项目建设地点
	同招标公告

	1.1.6
	项目建设规模
	同招标公告

	1.1.7
	项目投资估算/建筑安装工程费/工程概算
	/

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.2.3
	项目性质
	☑本项目不属于政府采购与工程建设有关的服务，不执行政府采购政策。
□本项目属于政府采购与工程建设有关的服务，执行支持中小企业发展政策。采购标的对应的中小企业划型标准所属行业为           。（前述中小企业划型标准所属行业，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）规定，由招标人根据项目的具体情况约定）

	1.3.1
	招标范围
	同招标公告

	1.3.2
	服务期限
	同招标公告

	1.3.3
	质量标准
	达到国家、行业主管部门规范的标准和要求。

	1.3.4
	安全目标
	不发生一般及以上安全责任事故，杜绝较大、重特大安全事故和伤亡的发生。

	1.3.5
	政府采购政策
	1.根据相关规定，本项目采用以下方式支持中小企业发展
□项目整体预留专门面向中小企业采购。
□项目整体预留专门面向小微企业采购。
□项目部分预留专门面向中小企业采购，具体的政府采购特别资格要求详见第二章投标人须知附录一“投标人资质条件、能力和信誉”。部分预留的工作详见第二章投标人须知附录二“政府采购与工程建设有关的服务预留工作及金额”。

根据相关规定，本项目未预留份额专门面向中小企业采购，但对符合政府采购特别资格要求（详见第二章投标人须知附录一“投标人资质条件、能力和信誉”）且满足一定条件的投标人（详见第三章评标办法“政府采购政府采购与工程建设有关的服务价格评审优惠”），在评标时享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。

2.根据规定，本项目采用以下方式支持监狱企业发展：
在招标活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
监狱企业参加招标活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不享受政策。
对小微企业中的监狱企业，评审中计算价格扣除时给予5%的扣除或增加价格分时给予5%的增加价格分。
3.根据规定，本项目采用以下方式支持残疾人福利性单位发展：
在招标活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
符合条件的残疾人福利性单位在参加招标活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提供声明函的不享受政策。
对小微企业中符合残疾人福利性单位条件的企业，评审中计算价格扣除时给予5%的扣除或增加价格分时给予5%的增加价格分。

☑  ／　　。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：                       
其中联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。其他审查标准按联合体协议中约定的各成员分工所占合同工作量的比例，进行加权折算。

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	/

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织
□组织，踏勘时间：                              
踏勘集中地点：                         

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开
□召开，召开时间：                              
召开地点：                             

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题的时间
	召开投标预备会之日  /  日前

	1.11.1
	分包
	☑不允许
□允许，分包内容要求：                     
分包金额要求：                     
对分包人的资质要求：             

	1.12.3
	偏差
	□不允许
☑允许，偏差范围： 仅允许附录5重大偏差一览表以外的细微偏差   
偏差幅度：   /   

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	1、评标告诫书；2、澄清和修改内容将以编号的补遗书形式通知投标人，补遗书将在湖北省公共资源交易电子服务系统(网 址：www.hbggzyfwpt.cn)上公布，各投标人注意定期登录、查询、下载。补遗书作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的时间
	递交投标文件截止之日  16  日前

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	一般计税方法，增值税税率按国家有关规定执行。

	3.2.3
	报价方式
	固定总价

	3.2.4（A）
	最高投标限价
	□无
☑有，最高投标限价为：最高投标限价总价为人民币大写：壹佰柒拾玖万元整(小写：1790000元)。
[bookmark: EBe291adff2418472fb8e618284ade3543]备注：投标人的投标报价不得高于各标段的最高投标限价，否则其相应标段投标将被否决。

	3.2.4（B）
	最低投标限价
	☑无
□有，最低投标限价为_________

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1.本项目为固定单价合同，投标人的投标报价包括但不限于投标人为履行本合同而投入的人工、设备、管理、办公、会务、评审、中间验收、物耗、交通、利润、保险、税费、各种风险及与本项目有关的所有费用。合同执行期间除合同条款另有规定外，其他情况均不予调整合同价格。
2.投标人必须依据本招标项目检测评定服务工作内容进行报价，报价内容包括但不限于完成本合同全部内容的全部费用。本招标项目各项成果文件的评审会费（如有）用包含在投标报价中。
3.投标人应认真填写投标报价清单中所列的各项费用总额价；投标人没有填入相应项的总额价招标人将不予支付，并认为该总额价价款已包括在投标报价清单其他项中。
4.投标人因完成本项目服务工作必须缴纳的所有税费均由投标人承担，并包含在投标报价之中，招标人将不另行支付。
5.投标人派驻现场人员的人身意外保险、自备设备的保险及第三方责任险等有关保险由投标人自行办理，保险费由投标人承担并支付，并包含在投标报价中，招标人不单独支付。
6.投标人递交的投标报价应为一次性报价，招标人不接受调价函。
7.非招标人原因造成的服务期延长，检测评定服务合同价格不因招标项目服务期的延长进行调整。
8.在检测评定服务合同实施期间，投标人投标报价清单中填写的投标报价不随市场因素的变化而进行调整。投标人应在投标时充分考虑这一因素。
9.中标人必须按照招标人要求派驻人员常驻工程现场并配备交通车辆，并应综合考虑所有派驻人员相关费用、交通设施折旧费、使用费、相关车辆通行高速公路的通行费；与本项目检测服务相关的行政许可审批手续工作均由投标人自行办理，费用由投标人自行承担。上述费用招标人均不另行支付。
10.投标人应根据《公路养护安全作业规程》(JTGH30
-2015)、交通运输部颁发的《公路水运工程安全生产监督管理办法》等法律法规，摆放临时施工标志标牌、夜间警示灯、护栅、警告标牌等安全防护设施。投标人在编制投标报价时，应将临时标志牌及安全设施的制作、采购及按要求放置等而发生的费用含入投标报价之中，招标人将不另行支付。
11.中标人应主动做好与本标段的施工单位、监理单位、设计单位的协助与配合工作，费用已包含在报价中，招标人不另行支付。
12.检测评定服务费以投标人投标报价清单中填报的固定单价为准，按照实际完成的工程内容进行结算。投标人的投标价应包括投标人完成本项目公路技术状况检测评定的所有工作内容及后续服务的全部费用。
13.本项目招标代理费已含入投标报价中，投标人报价时应综合考虑，招标人不另行支付。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算  120  日

	3.4.1
	投标保证金
	☑不提交
□提交，
1.递交截止时间（到账时间）：同本标段投标截止时间。
2.金额：     万元。
3.形式：投标人应当采用现金、电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单中的一种形式递交投标担保。
4. 递交方式及要求：
（1）采用现金方式
1）必须从投标人的基本账户汇至招标人指定的账户及账号。
项目编号：______________________________；
项目名称：______________________________；
保证金账号：____________________________；
账户名称：                              ；
开户银行：                              ；
其他要求：                              。
2）基本账户信息将以投标人办理交易主体注册登记所填基本账户信息为准，若投标人汇款账户与注册登记时的基本账户信息不相符，由此造成投标保证金递交失败的责任由投标人自行承担。
3）投标保证金到账查询方法及其他要求：          。
（2）采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式（以下简称保函、保单）
1）投标人须及时登录“电子交易平台”选择所投项目按系统引导的程序申请电子保函或保单。
2）投标人可在“电子交易平台”查询保函或保单是否申请成功，开具成功后可下载电子保函或保单。电子保函或保单应载明：保函或保单受益人（招标人）、项目名称、项目编号、担保内容、担保金额、保函或保单有效期等信息，检查其内容符合招标文件的相关约定后，上传至投标文件的“投标保证金”栏目中。
3）开标后，电子交易平台将自动比对投标截止时间前收到的电子保函或保单情况；评标时评标委员会可以直接在投标文件中查验电子保函或保单。

	3.4.3
	退还投标保证金
及利息
	1 .采用现金方式
计息标准：____________/_________。
计息时间：___________/__________。
退还办法：___________/__________。
2. 采用银行电子保函方式，不产生利息，电子保函到期后自动失效。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	/

	3.5.1
	投标人基本情况表应附资料
	营业执照副本（事业单位法人证书）、资质证书副本（如有）、基本账户开户许可证（基本存款账户信息）、质量管理体系认证证书（如有）等证件的扫描件

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	近__/__年，即	 /  年至   /   年

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况表应附资料和具体时间要求
	业绩证明材料要求：详见招标公告附录 2 资格审查条件（业绩最低要求）。

	
	“类似项目”
	近__5__年，即  2021   年  1 月  1 日至投标截止日期前一日

	3.5.4
	正在服务和新承接的项目情况表应附资料
	业绩证明材料要求：/

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况具体时间要求
	近__/__年，即   /  年  / 月  / 日至投标截止日期前一日

	3.5.6
	投标人信誉声明
应附资料
	投标人无需提供在“国家企业信用信息公示系统”查询本单位是否被列为严重违法失信企业的“截图”和在“信用中国”网站查询本单位是否为失信被执行人的“截图”，由投标人在信誉声明中自行承诺。
其他证明材料要求：详见招标公告附录 4_资格审查条件（信誉最低要求）。

	3.5.7
	主要人员简历表
应附资料
	“项目负责人”应附学历证、职称证（如有）、执业资格证书（如有）和社保缴费证明扫描件，管理过的项目业绩须附合同协议书扫描件；
“其他主要人员”应附学历证、职称证（如有）、有关证书（如有）和社保缴费证明扫描件。
其他证明材料要求：详见招标公告附录 3_资格审查条件（主要人员最低要求）。

	3.5.8
	其他要求资格审查资料应附资料
	详见招标公告附录。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许，递交备选投标方案的具体要求           。   

	3.7.4
	是否采用“技术暗标”
	☑采用
□不采用

	3.7.5
	中标人另行提供的纸质版投标文件份数
	份数：  6份  ，中标人提交的纸质投标文件应当与投标时的电子投标文件内容一致。

	4.2.1
	投标截止时间
	    年    月    日    时    分（北京时间）

	5.1
	组织开标地点
	武汉市武昌区中北路252号 普提金商务中心A座 10 楼 湖北省公共资源交易中心_1005_开标厅。

	5.2.1（5）
	解密时间
	招标人发出解密提示后  30  分钟内
（招标人应充分考虑标段数和投标人数量，合理设置解密时间，该时间不应少于20分钟）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：   7  人，其中招标人代表   2  人，专家   5  人；
评标专家确定方式：从湖北省评标专家库中随机抽取产生。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3名，不足3名时则只取相应数量。（评标委员会对投标文件进行评审后，有效投标不足三个的，应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果）   

	7.1
	评标结果公示媒介
中标结果公告媒介
	评标结果公示媒介:
湖北省电子招投标交易平台
网址：www.hbbidcloud.cn
湖北省公共资源交易电子服务系统
网址：www.hbggzyfwpt.cn
湖北省交通运输厅
网址：http://jtt.hubei.gov.cn

中标结果公告媒介:
湖北省电子招投标交易平台
网址：www.hbbidcloud.cn
湖北省公共资源交易电子服务系统
网址：www.hbggzyfwpt.cn

	7.4
	是否授权评标委员会
确定中标人
	☑否
□是

	7.6.1
	履约保证金
	☑不要求
□要求，履约保证金的形式： /  
履约保证金的金额：/   
其他：  /   

	8.5.3
	行政监督部门
	行政监督部门： 湖北省交通运输厅  
地    址： 武汉市汉口建设大道428号   
电    话： 厅建设市场处电话：027－83460346
传    真：  /      
邮政编码： 430030    

	9.2
	多标段投标
	投标人可同时对本次招标标段中的   1  个标段投标。每个投标人最多只允许中标  1   个标段。如果同一投标人在多个标段中均排序第一，____/___（推荐中标候选人或选择中标人的方法）。

	9.3.1
	小微企业报价优惠（扣除）系数
	P的取值：    /    

	9.3.2
	满足条件的联合体或者分包企业报价优惠（扣除）系数
	Q的取值：    /    

	9.4
	招标代理服务费
	□本次招标没有招标代理服务费。
☑本次招标有招标代理服务费。根据招标人和招标代理机构委托代理合同的约定，本项目招标代理服务费：
□由招标人支付。
☑由中标人支付。
支付标准： 参照《湖北省招标代理服务收费参考标准(试行)》明确的服务类收费标准向中标供应商收取代理服务费 ；
支付方式：  现金或转账  ；
支付时间： 招标代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时，向招标代理机构支付 。

	9.5
	政府采购
合同融资政策
	政府采购合同融资（以下简称“政采贷”）指参与政府采购活动的中小微企业，在获得政府采购中标（成交）通知书后，即可向开展“政采贷”业务的金融机构提出申请，金融机构依据政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，为中小微企业提供融资服务。
“政采贷”业务政策：《湖北省政府采购合同融资实施方案》（鄂财采发[2020]5号）
“政采贷”业务申请：湖北省政府采购合同融资平台（https://czt.hubei.gov.cn/zcd/homepage）

	9.6
	招标人补充的
其他内容
	9.6.1、说明：招标文件第五章“招标人要求”，在合同条款中称为“发包人要求”或“委托人要求”。
9.6.2、投标报价(投标总报价)不参加评标基准价计算的情况：
(1)未在投标函上填写投标报价； 
(2)投标报价超过招标文件设定的最高投标限价； 
(3)投标人的投标报价低于最高投标限价的85%。
9.6.3、招标人的定标原则：按照招标投标的有关法律法规等规定，招标人将首先确定排名第一的中标候选人为本项目的中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
9.6.4、因本项目为电子化投标，招标文件采用固定格式，若招标文件中投标人须知前附表的内容与投标人须知正文内容不一致的地方，以投标人须知前附表的内容为准；若招标文件投标格式中所列要求与招标公告及附录中所列要求不一致的，以招标公告及附录中所列要求为准。
9.6.5、本招标项目名称为：湖北中交嘉通高速公路发展有限公司公路技术状况检测评定。投标人编制投标文件时，如需由投标人自行填写项目名称，项目名称为：湖北中交嘉通高速公路发展有限公司公路技术状况检测评定；标段名称为：GLJCPD-1；服务名称为：公路技术状况检测评定服务；如存在中心系统自动链接项目名称或标段名称或服务名称，且投标人无法修改的情况时以中心系统自动链接的为准。
9.6.6、投标人须知正文3.7.3(4)修改为：第六章投标文件格式文件要求“盖单位章”的地方，投标人加密上传并正常解密投标文件的，视为除对投标文件封面、投标函以外的每一页进行了电子签名及签章，视为满足了招标文件关于签字、盖章的所有要求。确定中标人后，招标人认为有必要的可以要求投标人提供加盖单位公章的投标文件作为存档的投标文件和合同的组成部分。评标时仅对以下内容的签署是否符合要求进行评审：
a.投标文件封面使用CA 数字证书加盖了单位电子印章；
b.投标函使用CA数字证书加盖了单位电子印章；
c.投标函使用CA数字证书加盖了法定代表人的个人电子印章或电子签名章；
注：投标函附录可不签字盖章；
9.6.7、投标人须知正文第3.5款修改为：3.5 投标人应按规定提供资格审查资料，具体要求详见招标公告附录1~附录4。
9.6.8、投标人须知正文第1.12.2~1.12.3 项修改为：1.12.2 投标文件存在招标公告附录 5《重大偏差一览表》所列情形的，均属于存在重大偏差。1.12.3除上述1.12.2所列情形外，其他偏差均为细微偏差。
9.6.9、投标文件格式中“(二)投标函附录”可不填写；投标文件资格审查资料“近年财务状况表”、“正在服务和新承接的项目情况表”、“近年发生的诉讼及仲裁情况”、“拟委任的主要人员汇总表”的内容投标人无须填写。
9.6.10、投标人须知增加第6.3.3项
项目将按《招标人主体责任履行指引》（发改法
规﹝2025﹞1358号）的规定，对“可能低于成本或者影响履约的异常低价投标”明确判断标准和评标委员会处理程序。
可能低于成本或者影响履约的异常低价投标”判断标准为：投标报价低于最高投标限价的65%。投标报价符合投标人须知第6.3.3项情形的，评标委员会将书面通知投标人在收到通知后，在规定时间内作出书面说明并提供相关证明材料。书面说明及证明材料内容要求见《可能低于成本或者影响履约的异常低价说明、证明材料表》，提供书面说明并提供相关证明材料的方式为：通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单提交给本评标委员会。投标人在上述时间内未进行书面说明并提供证明材料的，或不能合理说明并证明其报价不属于“低于成本或者影响履约的异常低价”的，其投标将被否决。
9.6.11根据湖北省交通运输厅发布的《公路水运工程项目招标文件备案指引(〔2023〕6号)》文件要求，为强化湖北省公路水运工程建设领域突出问题整治专项行动成果运用，坚持以案为鉴以案促改以案促治，通过查处的违规评标案例向评标专家进行警示提醒，保障评标委员会成员在评标过程中客观、公正、审慎地履行职责，本次招标增加了《评标告诫书》。评标开始前，应当由现场监督或评标见证专家向评标委员会宣读《评标告诫书》。
9.6.12、评标委员会完成初步评审后，应根据招标公告附录5《重大偏差一览表》对评审情况进行复核。存在《重大偏差一览表》所列情形的应当否决投标，未列入《重大偏差一览表》的偏差属于细微偏差，评标委员会不得因细微偏差否决投标。


备注：1. 本章第3.2.4（A）项最高投标限价的设置适用于招标人向中标人支付合同费用的招标项目。本章第3.2.4（B）项最低投标限价的设置适用于中标人向招标人支付合同费用的招标项目，如租赁经营项目等。
2. 投标人须知前附表第1.4.3项“投标人不得存在的其他情形”，应当与标准勘察、设计、监理招标文件相关内容衔接，并补充完善。


[bookmark: _Toc216595340]投标人须知正文

[bookmark: _Toc519329620][bookmark: _Toc234835558][bookmark: _Toc234832870][bookmark: _Toc216595341]1. 总则
[bookmark: _Toc234832871][bookmark: _Toc234835559][bookmark: _Toc216595342][bookmark: _Toc519329621]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。
1.1.7 项目投资估算/建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc519329622][bookmark: _Toc234835560][bookmark: _Toc234832872][bookmark: _Toc216595343]1.2 招标项目的资金来源和落实情况 
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目性质：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc234835561][bookmark: _Toc234832873][bookmark: _Toc519329623][bookmark: _Toc216595344]1.3 招标范围、服务期限、质量标准和安全目标
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 服务期限：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.3.4 安全目标：见投标人须知前附表。
1.3.5 本标段执行的政府采购政策：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc216595345][bookmark: _Toc234835563][bookmark: _Toc234832875][bookmark: _Toc519329624]1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段服务工作的资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知附录一；
（2）财务要求：见投标人须知附录一；
（3）业绩要求：见投标人须知附录一；
（4）信誉要求：见投标人须知附录一；
（5）项目负责人的资格要求：见投标人须知附录一；
（6）其他主要人员要求：见投标人须知附录一；
（7）其他要求：见投标人须知附录一。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否则各相关投标均无效。
1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；
（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本标段的代建人； 
（6）为本标段的招标代理机构；
（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）被依法暂停或取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；
（10）被责令停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照；
（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（12）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；
（13）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；
（14）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被人民法院判决为行贿罪的；
（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
[bookmark: _Toc234835564][bookmark: _Toc216595346][bookmark: _Toc519329625][bookmark: _Toc234832876]1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc216595347][bookmark: _Toc234835565][bookmark: _Toc519329626][bookmark: _Toc234832877]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc216595348][bookmark: _Toc519329627][bookmark: _Toc234832878][bookmark: _Toc234835566]1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc216595349][bookmark: _Toc234832879][bookmark: _Toc234835567][bookmark: _Toc519329628]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc216595350][bookmark: _Toc519329629][bookmark: _Toc234832880][bookmark: _Toc234835568]1.9 踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc519329630][bookmark: _Toc216595351][bookmark: _Toc234832881][bookmark: _Toc234835569]1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 在投标人须知前附表规定的时间前，投标人应使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc234835570][bookmark: _Toc216595352][bookmark: _Toc234832882][bookmark: _Toc519329631]1.11 分包
1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性的工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性的工作外，其他工作不得分包。
1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
[bookmark: _Toc234835571][bookmark: _Toc519329632][bookmark: _Toc234832883][bookmark: _Toc216595353]1.12 响应和偏差
[bookmark: _Hlk203744032]1.12.1 投标文件偏差招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。 
1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。
投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。
1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。
[bookmark: _Toc234835572][bookmark: _Toc216595354][bookmark: _Toc234832884][bookmark: _Toc519329633]2. 招标文件
[bookmark: _Toc234832885][bookmark: _Toc519329634][bookmark: _Toc234835573][bookmark: _Toc216595355]2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）招标人要求；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc234835574][bookmark: _Toc519329635][bookmark: _Toc234832886][bookmark: _Toc216595356]2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标人对招标文件的澄清通过“电子交易平台”以书面形式发给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。
[bookmark: _Toc234835575][bookmark: _Toc519329636][bookmark: _Toc216595357][bookmark: _Toc234832887]2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通过“电子交易平台”通知所有已下载招标文件的投标人。如修改招标文件通知发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc216595358][bookmark: _Toc519329637]2.4 对招标文件的异议
2.4.1投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在本章第4.2.1项规定的投标截止时间10日前提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。异议与答复应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向招标人提出的质疑。
2.4.2招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。
[bookmark: _Toc216595359][bookmark: _Toc234832888][bookmark: _Toc234835576][bookmark: _Toc519329638]3. 投标文件
[bookmark: _Toc234832889][bookmark: _Toc234835577][bookmark: _Toc519329639][bookmark: _Toc216595360]3.1 投标文件的组成
3.1.1投标文件包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明；
（3）投标保证金；
（4）联合体协议书（如有）；
（5）拟分包计划表（适用于非政府采购与工程建设有关的服务）；
（5）分包意向协议书（适用于政府采购与工程建设有关的服务）； 
（6）中小企业声明函（适用于政府采购与工程建设有关的服务）；
（7）资格审查资料；
（8）投标报价清单；
（9）技术建议书； 
（10）投标人须知前附表规定的其他材料。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2投标人须知前附表第3.4.1项未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的投标保证金。
3.1.3投标人须知前附表第1.4.2项规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的联合体协议书。
[bookmark: _Toc234835578][bookmark: _Toc234832890][bookmark: _Toc519329640][bookmark: _Toc216595361]3.2 投标报价 
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。增值税税率按国家有关规定执行。除投标人须知前附表另有规定外，投标人应出具增值税专用发票。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写投标报价清单相应表格。
3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的工作内容和计划工作量，自行测算服务费用。
3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.2.4（A） 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则，其投标将被否决。最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.4（B）招标人设有最低投标限价的，投标人的投标报价不得低于最低投标限价，否则，其投标将被否决。最低投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc234832891][bookmark: _Toc519329641][bookmark: _Toc234835579][bookmark: _Toc216595362]3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。
[bookmark: _Toc519329642][bookmark: _Toc234835580][bookmark: _Toc216595363][bookmark: _Toc234832892]3.4 投标保证金
[bookmark: _Hlk212218431]3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间和递交方式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 投标保证金及利息的退还方式见投标人须知前附表。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
[bookmark: _Toc234832894][bookmark: _Toc519329643][bookmark: _Toc216595364][bookmark: _Toc234835582]3.5 资格审查资料
投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质条件、能力和信誉等要求。
3.5.1 “投标人基本情况表”应附资料见投标人须知前附表。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附资料和具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
本招标文件中“类似项目”的定义见投标人须知前附表。
3.5.4 “正在服务和新承接的项目情况表” 应附资料见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。
3.5.6 “投标人信誉声明”应针对本章第1.4.3项和第1.4.1（4）目的要求，对其信誉情况做出说明，应附资料见投标人须知前附表。
3.5.7 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 （5）、（6）目规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人和其他主要人员应附资料见投标人须知前附表。
3.5.8 “其他要求资格审查资料”应填报满足本章第 1.4.1 （7）目规定的内容的相关信息，应附资料见投标人须知前附表。
3.5.9 投标人须知前附表第1.4.2项规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.8 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
[bookmark: _Toc519329644][bookmark: _Toc234835583][bookmark: _Toc234832895][bookmark: _Toc216595365]3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，不允许提交备选投标方案，否则其投标将被否决。
[bookmark: _Toc519329645][bookmark: _Toc216595366][bookmark: _Toc234832896][bookmark: _Toc234835584]3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、招标人要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件制作
（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”提供的“电子投标文件制作软件”制作生成。
（2）投标人在编制投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
（3）投标文件中证明资料均为相关原件的“扫描件”，应从“电子交易平台”交易主体诚信库中选择，交易主体诚信库中没有的“扫描件”，应以附件形式直接导入，未标示“扫描件”的证明资料均应直接制作生成。
（4）第六章投标文件格式文件要求“盖单位章”的地方，投标人应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章；要求“签字”的地方，投标人应使用CA 数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章”的地方加盖联合体牵头人单位电子印章；在要求“签字”的地方加盖联合体牵头人法定代表人的个人电子印章或电子签名章。招标文件有特别说明的除外。
（5）投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件（后缀名为.HBSTF）和一份不加密的电子投标文件（后缀名为.NHBSTF）。
（6）投标文件制作的具体方法见“电子投标文件制作软件”中的帮助文档。
3.7.4投标人须知前附表规定“技术建议书”采用无标识“技术暗标”时，则“技术建议书”按本章第3.7.3项制作电子投标文件时应满足下列要求。
（1）封面设置要求：采用A4规格白色底色，写明“     （项目名称）    （标段名称）技术建议书”字样，文字为黑色二号宋体，可加粗；
（2）目录、正文标题（包括章、节、条、款、项）、正文要求：采用A4规格白色底色，文字为黑色小四号宋体，标题可加粗；
（3）图表、图片要求：图表应尽可能采用A4规格白色底色，对于比较大的图表可使用A3规格白色底色。需要采用图片的，图片中的字体、字号不限，图片颜色不限；
（4）页眉和页脚（包括页码）设置要求：不允许出现页眉，且页脚只准出现页码，页码格式采用阿拉伯数字格式，字体为五号宋体，设在页脚居中位置，页码应当连续；
（5）任何情况下，技术建议书中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。
3.7.5投标人中标后向招标人另行提供与投标时相同的纸质版投标文件份数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc234832897][bookmark: _Toc234835585][bookmark: _Toc519329646][bookmark: _Toc216595367]4. 投标	
[bookmark: _Toc234832898][bookmark: _Toc234835586][bookmark: _Toc216595368][bookmark: _Toc519329647]4.1 投标文件的加密
投标人应当按照本章第3.7.3项要求制作投标文件，并在投标时上传加密的电子投标文件，未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收并提示。
[bookmark: _Toc234832899][bookmark: _Toc234835587][bookmark: _Toc519329648][bookmark: _Toc216595369]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。
4.2.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒收。
[bookmark: _Toc234835588][bookmark: _Toc519329649][bookmark: _Toc216595370][bookmark: _Toc234832900]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.3.2投标人撤回投标文件的，在“电子交易平台”直接进行撤回操作。
4.3.3 投标人修改投标文件的，应当先按本章第4.3.2项的规定撤回投标文件，再使用“电子投标文件制作软件”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。
[bookmark: _Toc234832901][bookmark: _Toc216595371][bookmark: _Toc234835589][bookmark: _Toc519329650]5. 开标
[bookmark: _Toc216595372][bookmark: _Toc234832902][bookmark: _Toc519329651][bookmark: _Toc234835590]5.1 开标时间和地点
5.1.1招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）在“电子交易平台”上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.1.2 招标人通过互联网在投标人须知前附表规定的地点组织开标，并在投标截止时间30分钟前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择相应标段作在线开标的准备工作。
5.1.3 投标人应当在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点，通过互联网在线参加开标。在投标截止时间前，使用加密其投标文件的CA数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择所投标段进行签到，并实时在线关注招标人的操作情况。
[bookmark: _Toc519329652][bookmark: _Toc216595373]5.2 开标程序
5.2.1主持人按下列程序在“电子交易平台”的“开标大厅”进行在线开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布主持人、招标人代表、监标人等有关人员姓名；
（3）公布在投标截止时间前投标文件的递交情况；
（4）公布投标保证金递交情况；
（5）投标人根据提示在投标人须知前附表规定的时间内解密投标文件；
（6）读取已解密的投标文件的内容；
（7）公布项目及标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期、项目负责人姓名及其他内容，并生成开标记录；
（8）开标结束。
5.2.2 在本章第5.2.1（5）目规定的时间内，非因“电子交易平台”原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。已解密的投标文件少于三个的，招标失败；已解密的投标文件不少于三个，开标继续进行。
[bookmark: _Toc216595374][bookmark: _Toc519329653]5.3 开标异议
5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。异议与答复应通过“开标大厅”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
5.3.2 投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。
[bookmark: _Toc216595375][bookmark: _Toc519329654]5.4特殊情况的处置
5.4.1因“电子交易平台”系统故障导致无法投标的，交易中心及时通知招标人，招标人视情况决定是否顺延投标截止时间。因投标人自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。
5.4.2 因“电子交易平台”系统故障导致无法正常开标的，招标人将暂停开标，待系统恢复正常后继续开标。
5.4.3 “电子交易平台”系统故障是指下列情形：
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）出现断电、断网事故；
（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
[bookmark: _Toc234832906][bookmark: _Toc519329656][bookmark: _Toc216595376][bookmark: _Toc234835594]6. 评标
[bookmark: _Toc234835595][bookmark: _Toc216595377][bookmark: _Toc519329657][bookmark: _Toc234832907]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
[bookmark: _Toc234832908][bookmark: _Toc216595378][bookmark: _Toc519329658][bookmark: _Toc234835596]6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc234835597][bookmark: _Toc519329659][bookmark: _Toc234832909][bookmark: _Toc216595379]6.3 评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc234832910][bookmark: _Toc234835598][bookmark: _Toc519329662][bookmark: _Toc216595380]7. 合同授予
[bookmark: _Toc519329663][bookmark: _Toc234835599][bookmark: _Toc234832911][bookmark: _Toc216595381]7.1 评标结果公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介公示中标候选人，公示期不得少于3日。
[bookmark: _Toc234832912][bookmark: _Toc234835600][bookmark: _Toc519329664][bookmark: _Toc216595382]7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。异议与答复应当通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
[bookmark: _Toc519329665][bookmark: _Toc234835601][bookmark: _Toc234832913][bookmark: _Toc216595383]7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
[bookmark: _Toc519329666][bookmark: _Toc234835602][bookmark: _Toc234832914][bookmark: _Toc216595384]7.4 定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
[bookmark: _Toc216595385]7.5 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人通过“电子交易平台”以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
中标通知书发出的同时，招标人将在投标人须知前附表第7.1款规定的媒介发布中标结果公告。
[bookmark: _Toc216595386]7.6 履约保证金
7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc216595387]7.7 签订合同
7.7.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。
7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。
7.7.3 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
7.7.4 招标人应当在合同签订后15日内，登录“电子交易平台”提交电子合同文件存档。
[bookmark: _Toc519329667][bookmark: _Toc234832915][bookmark: _Toc234835603][bookmark: _Toc216595388]8. 纪律和监督
[bookmark: _Toc234835604][bookmark: _Toc234832916][bookmark: _Toc519329668][bookmark: _Toc216595389]8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。
[bookmark: _Toc234832917][bookmark: _Toc519329669][bookmark: _Toc234835605][bookmark: _Toc216595390]8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc429598459][bookmark: _Toc519329670][bookmark: _Toc216595391][bookmark: _Toc144974541][bookmark: _Toc152045573][bookmark: _Toc152042349][bookmark: _Toc179632591]8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc216595392]8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc216595393]8.5 投诉
8.5.1 依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四条第三款的规定，财政部门依法对实行招标投标的政府采购工程建设项目的政府采购政策执行情况实施监督。
8.5.2 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
8.5.3 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.2项规定的期限内。
8.5.4 投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》或《湖北省公共资源招标投标投诉处理办法》的规定进行。
监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc234832918][bookmark: _Toc519329671][bookmark: _Toc234835606][bookmark: _Toc216595394]9. 需要补充的其他内容
9.1 自下载招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件（招标文件的澄清、修改等），并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。
9.2 多标段投标
多标段投标规定：见投标人须知前附表。
9.3评标办法中的有关系数的取值
9.3.1 第三章评标办法前附表中“小微企业报价优惠（扣除）系数” P的取值：见投标人须知前附表。
9.3.2 第三章评标办法前附表中“满足条件的联合体或者分包企业报价优惠（扣除）系数” Q的取值：见投标人须知前附表。
9.4 招标代理服务费
招标代理服务费收取约定：见投标人须知前附表。
9.5政府采购合同融资政策
政府采购合同融资政策：见投标人须知前附表。
9.6 招标人补充的其他内容
见投标人须知前附表。















附录一：投标人资质条件、能力和信誉
         （项目名称）         （标段名称）       （服务名称）
	序号
	项目
	要求
	备注

	1
	资质要求
	
	

	2
	财务要求
	
	

	3
	业绩要求
	
	

	4
	信誉要求
	
	

	5
	项目负责人的资格要求
	
	

	6
	其他主要人员要求
	
	

	7
	其他要求
	政府采购特别资格要求：
□采购项目整体预留专门面向中小企业采购。
□采购项目整体预留专门面向小微企业采购。
□采购项目部分预留专门面向中小企业采购。
要求大企业与中小企业组成联合体的形式参加投标，且联合体中中小企业承担的部分达到项目合同总金额的  %以上，其中小微企业承担的比例不低于  %。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。（前述比例由招标人根据项目的具体情况约定）
□采购项目部分预留专门面向中小企业采购。
要求大企业向中小企业分包的形式参加投标，且接受分包的中小企业承担的部分达到项目合同总金额的  %以上，其中接受分包的小微企业承担的比例不低于  %。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（前述比例由招标人根据项目的具体情况约定）
□采购项目未预留份额专门面向中小企业采购。
不接受/接受大中型企业与小微企业组成联合体。
不允许/允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。

	


备注：
1.国家明令取消的资质，不得设为资质条件。
2.如招标人将“其他主要人员要求”作为资格审查条件或者加分条件，则将相关要求填入上述表格中作为评标委员会的评标依据；如招标人拟在合同谈判期间与中标人确定其他主要人员，则将“其他主要人员要求”填入第四章“合同条款及格式”中，且不作为评标委员会的评标依据。
3. 政府采购与工程建设有关的服务是指国家机关、事业单位、团体组织使用财政性资金采购为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。财政性资金是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。
本招标文件所称中、小、微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
预留份额专门面向中小企业采购的项目中（包括整体预留专门面向中小企业、整体预留专门面向小微企业、部分预留专门面向中小企业），部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要明确预留的工作和金额。招标人要求大企业与中小企业组成联合体形式或者要求大企业向中小企业分包的形式参加投标的，应当明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。招标人要求以联合体形式参加或者合同分包的，小微企业可以独立参加投标，无须以联合体的形式参加或进行合同分包。该类项目因落实了政府采购预留份额支持中小企业发展政策，在评标时，小微企业不享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。
未预留份额专门面向中小企业采购的项目，对小微企业，对接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到项目合同总金额30%以上的，对小微企业、对大中型企业与小微企业组成的联合体或者向一家或者多家小微企业分包的大中型企业，在评标时享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的不享受评标优惠。
享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
具体的政策依据详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

附录二：政府采购与工程建设有关的服务预留工作及金额
	序号
	预留工作内容名称
	预留工作
合同估算价
（万元）
	预留合同估算价占比（％）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	

	
	本项目合同估算价（万元）
	
	


[bookmark: _Hlk211952752]备注：
1. 政府采购与工程建设有关的服务采用部分预留专门面向中小企业的，招标人应当明确预留工作、预留工作合同估算价及预留合同估算价与项目合同估算价的占比。
2. 招标人部分预留专门面向中小企业时，应根据项目的实际情况，结合《建筑法》《招标投标法》《工程勘察资质标准》《工程设计资质标准》《工程监理企业资质标准》《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，合理设置政府采购特别资格要求，充分考虑预留工作与要求以联合体形式参加或者要求进行合同分包的适配性，以及联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例的适配性。
3. 预留工作中包含暂估价的，则在备注栏中标注采用工程服务招标或政府采购方式专门面向中小（小微）企业。











附录三：政府采购与工程建设有关的服务适合小微企业承担的工作及金额
	序号
	适合工作内容名称
	适合工作
合同估算价
（万元）
	适合工作合同估算价占比（％）
	备注

	１
	
	
	
	

	２
	
	
	
	

	３
	
	
	
	

	４
	
	
	
	

	５
	
	
	
	

	６
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	

	
	本项目合同估算价（万元）
	
	


[bookmark: _Hlk211952786]备注：
1. 政府采购与工程建设有关的服务未预留份额面向中小企业采购的，如果招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，招标人宜明确适合联合体中的小微企业或适合接受分包的小微企业承担的工作、适合工作的合同估算价及适合工作的合同估算价与项目合同估算价的占比，以供投标人组建联合体或签订分包意向协议时参考。
2.适合工作中包含暂估价的，则在备注栏中标注采用工程服务招标或政府采购方式专门面向中小（小微）企业。


[bookmark: _Toc353544000][bookmark: _Toc403382436][bookmark: _Toc519329678][bookmark: _Toc216595395]附表一：招标文件澄清申请函[footnoteRef:0] [0:  招标人可根据项目具体特点和实际情况对附表格式进行修改，下同。] 


招标文件澄清申请函

编号：　　        

　　　　　　　     　      　　（招标人名称）：
经过仔细阅读　　        　　（项目名称）　　  （标段名称）       （服务名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：
　1.……
2.……
……


　　　　　　　　　　　　　　　  投标人：                 （盖单位章）

                                                  年    月    日




备注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。


[bookmark: _Toc353544001][bookmark: _Toc216595396][bookmark: _Toc519329679][bookmark: _Toc403382437]附表二：招标文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：　        　

各投标人：
经研究，对　　         　　（项目名称）　　     （标段名称）       （服务名称）招标文件，作如下澄清：
1.……
2.……
……




　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：                   （盖单位章）

                                                       年    月    日


备注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用本格式。招标人可根据需要将附表二与附表三内容合并发出。


[bookmark: _Toc403382438][bookmark: _Toc519329680][bookmark: _Toc216595397][bookmark: _Toc353544002]附表三：招标文件修改通知

招标文件修改通知

                                   编号：　        　

各投标人：
经研究，对　　       　　（项目名称）　　     　 （标段名称）    （服务名称）招标文件，作如下修改：
1.……
2.……
……




　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：                   （盖单位章）

                                                  年    月    日


备注：招标人对招标文件有关问题修改时，适用本格式。

[bookmark: _Toc353544004][bookmark: _Toc403382439]

[bookmark: _Toc515570363][bookmark: _Toc216595398][bookmark: _Toc519329681]附表四：投标文件递交签收凭证

投标文件递交签收凭证


	工程名称
	      （项目名称）     （标段名称）    （服务名称）

	招标人
	

	招标代理机构
	

	投标人
	

	投标文件递交时间
	         年    月    日    时    分

	投标文件是否加密
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[bookmark: _Toc519329682][bookmark: _Toc216595399][bookmark: _Toc403382440]附表五：开标记录表
      （项目名称）      （标段名称）    （服务名称）开标记录表
开标时间：      年    月    日    时    分                                                    
	序号
	投标人名称
	投标保证金
	投标报价（元）
	服务期限
（日历天）
	项目负责人
	投标人代表
	联系电话

	
	
	
	
	
	姓名
	证书名称
	证书编号
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最高（最低）投标限价（元）
	

	开标过程需记录的其他事项
	


[bookmark: _Toc403382441]                       招标人代表：                    主  持  人：                    监  标  人：                    

[bookmark: _Toc519329683][bookmark: _Toc216595400][bookmark: _Toc403382442]附表六：投标文件问题澄清通知

投标文件问题澄清通知
编号：                  
                           （投标人名称）：

           （项目名称）      （标段名称）        （服务名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或者补正，并将投标文件的澄清、说明或者补正于     年   月   日  时前，通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单提交给本评标委员会。
1、 ......
    2、 ......
     ......   

    （项目名称）   （标段名称）    （服务名称）招标评标委员会
（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人盖单位章）：                              

      年       月       日









[bookmark: _Toc216595401][bookmark: _Toc403382443][bookmark: _Toc519329684]附表七：投标文件问题的澄清

投标文件问题的澄清、说明或补正
编号：                  
          （项目名称）      （标段名称）    （服务名称）招标评标委员会：
投标文件问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.
2.

……






投标人：              （盖单位章）
法定代表人：              （签字）
      年     月     日





[bookmark: _Toc403382444][bookmark: _Toc519329685][bookmark: _Toc216595402]附表八：中标通知书
中标通知书
                                      招标编号：           
               （中标人名称）：

你方于      （投标日期）所递交的      （项目名称）      （标段名称）     （服务名称）的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
　　中标价：                          元。
服务期限：                 日历天。
　　项目负责人：                 （姓名）。
请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约保证金。
随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如有），是本中标通知书的组成部分。
　　特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要（如有）


招标人：                  （盖单位章） 
法定代表人：                  （签字） 
         年     月     日  

[bookmark: _Toc519329686][bookmark: _Toc403382445][bookmark: _Toc216595403]附表九：中标结果通知书
中标结果通知书
                      （未中标人名称）：

方已接受                   （中标人名称）于            （投标日期）所递交的           （项目名称）       （标段名称）        （服务名称） 投标文件，确定         （中标人名称）为中标人。
感谢你单位对我方工作的大力支持!



招标人：               （盖单位章） 
       年       月       日  












[bookmark: _Toc216595404][bookmark: _Toc403382446]附表十：异议函
异议函

                                                              编号：　        　
　　　　   　　　　（招标人名称）：
我方已研究（看到）你方发出的　       （项目名称）      （标段名称）      （服务名称）招标文件（或评标结果公示），现对下列问题提出异议，请予以解释：
　　1.……
　　2.……

　　　　　　　　　　　　　投标人或利害关系人：　        　  （盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　             法定代表人：　　　　　　　（签字）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　  　　年　　月　　日












备注：投标人或利害关系人对招标文件的内容或对评标结果有异议，要求招标人解释的，适用本格式。





[bookmark: _Toc353544011][bookmark: _Toc216595405][bookmark: _Toc403382447]附表十一：异议答复函
异议答复函

                                                          编号：　        　
　　　　   　　　　（投标人或利害关系人名称）：
你方提出的有关　　   　（项目名称）　　   （标段名称）       （服务名称）招标文件（或评标结果公示）的异议已收悉，现答复如下：
1.……
2.……
……



                                  招标人：                （盖单位章）

                                                     年     月     日 
[bookmark: _Toc216595406]
附表十二：投标确认书
投标确认书

                                                          编号：　        　
　　　　   　　　　（招标人名称）：
　我方已收到你方发送的投标邀请书，我方将　        　（参加/不参加） 　　  　（项目名称）　    （标段名称）       （服务名称）投标。
特此确认。





                                  潜在投标人：              （盖单位章）
法定代表人：              （签字）
                                                     年     月     日 












备注：潜在投标人收到投标邀请书并向招标人确认是否继续参加投标时，适用于本格式。


[bookmark: _Toc519329687][bookmark: _Toc216595407]附表十三：授权委托书
授权委托书

本人     （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）         （标段名称）        （服务名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明







投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

身份证号码：                            

委托代理人：                        （签字）   
    
身份证号码：                            

       年         月        日










[bookmark: _Toc519329688][bookmark: _Toc216595408][bookmark: _Toc232948106][bookmark: _Toc17216980]第三章  评标办法 （综合评估法）



评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标办法
	中标候选人排序方法
	评标办法正文 1.评标方法修改为：本次评标采用技术暗标-综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以技术评审得分高的优先；技术评审得分也相等的，以报价得分高的优先；报价得分同样相等的，以网上递交投标文件时间较前的投标人优先。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标文件
	评标期间投标文件能正常打开。
注：评标期间投标文件中的内容不能正常打开的，视为未附相关材料。

	
	
	投标人名称
	投标文件封面的投标人名称、投标函（不含投标函附录）中投标人名称、营业执照（事业单位法人证书）中投标人名称、资质证书（如有）中投标人名称须一致，不一致时需提供相关部门的合法批件。
注：若投标人提供的试验检测资质证书（或质量检测资质证书）中注明的试验检测机构为其下属非独立法人单位，应提供投标人与其下属试验检测机构隶属关系的证明材料。

	
	
	投标文件的签署
	投标人签署符合以下要求：
（1）投标文件封面使用CA数字证书加盖单位电子印章；
（2）投标函使用CA数字证书加盖单位电子印章；
（3）投标函使用CA数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。
注：投标函附录可不签字盖章。

	
	
	投标文件组成部分
	投标文件以下内容齐全：
投标函（不含投标函附录）、法定代表人身份证明、投标报价清单、投标人基本情况表、近年完成的类似项目情况表、投标人信誉声明（信誉情况承诺函）、主要人员简历表、主要人员到岗承诺书、技术建议书。
注：①招标文件要求相关表格附相应证明材料的，投标人未按要求提供证明材料属于重大偏差；②投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，上述不一致的情形不属于重大偏差。

	
	
	联合体投标人
	投标人未以联合体形式投标

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价（指投标函中的大写报价）

	
	
	技术暗标
	（1）施工组织设计中未出现页眉；
（2）施工组织设计中页脚未出现除页码以外的其他内容；
（3）施工组织设计中未出现投标人的名称；
（4）施工组织设计中未出现其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。

	
	
	招标文件的获取
	从“电子交易平台”下载

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照（事业单位法人证书）
	投标文件的投标人基本情况表后附的企业法人营业执照（事业单位法人证书）查看链接中具备有效的营业执照（事业单位法人证书）。

	
	
	资质证书
	投标文件的投标人基本情况表后附的企业资质证书的查看链接中具备招标公告资格审查条件附录1中资质的有效资质证书。

	
	
	资质要求
	符合招标公告附录1资格审查条件（资质最低要求）及其备注的规定

	
	
	业绩要求
	符合招标公告附录2资格审查条件（业绩最低要求）及其备注的规定

	
	
	信誉要求
	符合招标公告附录4资格审查条件（信誉最低要求）及备注的规定

	
	
	主要人员
	符合招标公告附录3资格审查条件（主要人员最低要求）及其备注的规定

	
	
	投标人身份
	投标人不得存在以下任一情形：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人（即法定代表人）；
（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本标段的代建人；
（6）为本标段的招标代理机构；
（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标。

	2.1.3
	响应性评审标准
	服务期限
	投标函填报了服务期限且填报的服务期限不超过“50日历天”

	
	
	投标报价
	投标人的投标报价或算术错误修正后的投标报价(如有)未超过本标段(包)最高投标限价。

	3.1.2
	在本标段招标投标活动中，投标人不得存在的其他情形：
（1）在本次招标活动中，串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
（2）在本次招标活动中，不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（3）在本次招标活动中，经湖北省公共资源交易平台评标系统检测出与其他投标人制作投标文件的“文件创建标识码”、“文件制作机器码”一致的。






	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分    分）
	资信业绩部分：  50 分
技术建议书部分： 40 分
投标报价：  10  分
其他评分因素：  0  分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	（1）评标价的确定：评标价＝投标函中的投标报价；
（2）评标基准价的确定：所有通过初步评审且评标价不低于最高投标限价85%的投标人的评标价的算术平均值；
（3）第一次评标结束，经评标委员会确认后的评标基准价在本次招标投标有效期内保持不变，不随任何因素发生变化。（注：评标结束是指评标委员会提交评标报告并点击电子交易平台评标系统中“评标结束”按钮）。

	2.2.3
	评标价的偏差率
计算公式
	[bookmark: EB1c9e48ce58f149e383dd1d6d5f924e23]偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价。


   


	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	资信业绩评分标准
	
类似项目业绩（30分）
	a.满足资格审查条件（业绩最低要求）的，得基本分18分；
b.在满足资格审查条件（业绩最低要求）的基础上，投标人近5年每完成过1项里程不少于50km的高速公路（同时包含路面、桥涵及隧道）技术状况检测评定业绩，加4分，本项最多加12分。
注：业绩证明材料及要求详见招标公告附录2 资格审查条件（业绩最低要求）。

	
	
	人员（20分）
	a.满足资格审查条件（主要人员最低要求）的，得基本分12分；
b.在满足资格审查条件（主要人员最低要求）的基础上，项目负责人近5年每完成过1项里程不少于50km的高速公路（同时包含路面、桥涵及隧道）技术状况检测评定项目的项目负责人或技术负责人业绩，加2分，本项最多加4分。
c.在满足资格审查条件（主要人员最低要求）的基础上，技术负责人近5年每完成过1项里程不少于50公里的高速公路（同时包含路面、桥涵及隧道）技术状况检测评定项目的项目负责人或技术负责人业绩，加2分，本项最多加4分。
注：（1）单个合同能满足上述b、c项业绩加分要求的，可分别予以计算。
（2）业绩证明材料及要求详见招标公告附录3资格审查条件（主要人员最低要求）。

	2.2.4（2）
	技术建议书评分标准
	试验检测方案，人员、仪器设备的配备及出场计划（10分）
	a.试验检测方案，人员、仪器设备的配备及出场计划合理可行，得8-10分；
b.试验检测方案，人员、仪器设备的配备及出场计划基本合理可行，得6-8分；
c.未提供不得分。

	
	
	试验检测内容及方法（10
分）
	a.试验检测内容及方法合理可行，得8-10分；
b.试验检测内容及方法基本合理可行，得6-8分；
c.未提供不得分。

	
	
	试验检测数据质量保证措施、工作和管理制度 （10分）
	a.试验检测数据质量保证措施、工作和管理制度合理可行，得8-10分；
b.试验检测数据质量保证措施、工作和管理制度基本合理可行，得6-8分；
c.未提供不得分。

	
	
	安全保障措施（10分）
	a.安全保障措施合理可行，得8-10分；
b.安全保障措施基本合理、可行，得6-8分；
c.未提供不得分。

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准
	投标报价（10分）
	评标价得分计算公式示例：
（1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分=F-偏差率×100×E1；
（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=F+偏差率×100×E2。
其中F是评标价所占的权重分值，E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值、E2 是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。F=10，E1=0.5，E2=0.4。

	
	
	政府采购与工程建设有关的服务的价格评审优惠（适用于投标报价评审未采用低价优先法）
	对项目未预留份额专门面向中小企业采购的
1.如投标人属于小微企业的，评标时在其投标报价得分的基础上增加  P%  作为其投标报价最终得分。
P：为小微企业报价优惠系数，范围为3-5的整数，由招标人确定。P的取值见第二章投标人须知前附表第9.3.1项。
如招标人接受联合体，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.如招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时在其报价得分的基础上增加  Q%  作为其投标报价最终得分。
Q：为满足条件的联合体或者分包企业报价优惠系数，范围为1-2的整数，由招标人确定。Q的取值见第二章投标人须知前附表第9.3.2项。

3.组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格评审优惠政策。

	
	
	政府采购与工程建设有关的服务的价格评审优惠
（适用于投标报价评审采用低价优先法）
	对项目未预留份额专门面向中小企业采购的
1.如投标人属于小微企业的，评标时在其投标价格基础上给予  P%  的扣除，用扣除后的价格参加投标报价得分评审的计算。
P：为小微企业报价扣除系数，范围为3-5的整数，由招标人确定。P的取值见第二章投标人须知前附表第9.3.1项。
如招标人接受联合体，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.如招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时在其投标价格基础上给予  Q%  的扣除，用扣除后的价格参加投标报价得分评审的计算。
Q：为满足条件的联合体或者分包企业报价扣除系数，范围为1-2的整数，由招标人确定。Q的取值见第二章投标人须知前附表第9.3.2项。

3.组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除政策。

	2.2.4（4）

	其他因素评分标准
	重大偏差复核
	评标委员会完成初步评审后，应对招标公告附录 5《重大偏差一览表》中涉及的所有重大偏差进行逐项复核。存在《重大偏差一览表》所列情形的应当否决投标，未列入《重大偏差一览表》的偏差属于细微偏差，评标委员会不得因细微偏差否决投标。



[bookmark: _Toc17216983]
评标办法正文
[bookmark: _Toc234832944][bookmark: _Toc234835632][bookmark: _Toc519329689][bookmark: _Toc216595409]1. 评标方法
[bookmark: _Hlk211950723]本次评标采用综合评估法。评标委员会可借助计算机辅助评标系统，对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术建议书得分高的优先；如果技术建议书得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
[bookmark: _Toc234835633][bookmark: _Toc234832945][bookmark: _Toc216595410][bookmark: _Toc519329690]2. 评审标准
[bookmark: _Toc216595411][bookmark: _Toc519329691]2.1初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc519329692][bookmark: _Toc216595412][bookmark: _Toc234835635][bookmark: _Toc234832947]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（2）技术建议书部分：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术建议书评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc519329693][bookmark: _Toc234835636][bookmark: _Toc234832948][bookmark: _Toc216595413]3. 评标程序
[bookmark: _Toc234832949][bookmark: _Toc216595414][bookmark: _Toc234835637][bookmark: _Toc519329694]3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b.投标人之间约定中标人；
c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
e.不同投标人的投标文件相互混装；
f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
g.不同投标人的投标文件存在“文件创建标识码”、“文件制作机器码”一致等情形。
3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b.使用伪造、变造的许可证件；
c.提供虚假的业绩；
d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e.提供虚假的信用状况；
f.其他弄虚作假的行为。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，或者修正的价格超过最高投标限价（如有）的，或者修正的价格低于最低投标限价（如有）的，评标委员会应否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.1.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.1.5 评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果。
[bookmark: _Toc234832950][bookmark: _Toc216595415][bookmark: _Toc234835638][bookmark: _Toc519329695]3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4项（2）目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人的综合得分=A+B+C+D。
3.2.4各投标人最终综合评估得分的确定办法为：所有评标委员会成员的综合评分去掉一个最高分和一个最低分之后的算术平均值。
[bookmark: _Toc519329696][bookmark: _Toc216595416][bookmark: _Toc234835639][bookmark: _Toc234832951]3.3 投标文件的澄清
[bookmark: _Toc234835640][bookmark: _Toc234832952]3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明或补正构成投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.3.4 评标委员会要求投标人对投标文件问题澄清的通知，以及投标人对投标文件的澄清、说明或补正通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单以书面形式进行。
[bookmark: _Toc519329697][bookmark: _Toc216595417]3.4 评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表第7.4款授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2 招标文件允许多标段投标、多标段中标的，各标段中标候选人（中标人）的推荐按第二章“投标人须知” 第9.2款规定执行。
3.4.3 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。
3.4.4 评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
3.4.4评标监督人员或评标委员会成员在评标活动中有不正当言行的，评标委员会应当在评标报告中如实记录。
 

[bookmark: _Toc42315002][bookmark: _Toc42315499][bookmark: _Toc105736718]







[bookmark: _Toc519329724][bookmark: _Toc216595418][bookmark: _Toc232948107]第四章  合同条款及格式


说明：招标人编制项目“合同条款及格式”时，应当优先使用国家相关标准招标文件中的“合同条款及格式”，或者使用有关行政主管部门推荐使用的“合同示范文本”，也可根据招标项目的具体特点和实际需要编制。
 
合同编号：

湖北中交嘉通高速公路发展有限公司道路技术状况评定检测



合 同 书






发包人：湖北中交嘉通高速公路发展有限公司
承包人：
二〇二  年  月
















[bookmark: _Toc20868][bookmark: _Toc13499][bookmark: _Toc29279][bookmark: _Toc24549][bookmark: _Toc23567][bookmark: _Toc2887][bookmark: _Toc470170679]一、嘉通高速公路道路技术状况评定检测合同协议书及附件


[bookmark: _Toc482776093]
1

嘉通高速公路道路技术状况评定检测合同协议书
本协议书由湖北中交嘉通高速公路发展有限公司（以下简称“发包人”）为一方，与                                  （以下简称“承包人”）为另一方共同订立。
[bookmark: OLE_LINK67]鉴于发包人已委托承包人为嘉通高速公路检测服务并已接受了承包人就此提出的商务文件和技术建议书、财务建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：
1、本协议书中的词句和用语与本检测合同中通用条款所规定的定义相同。
2、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
(a) 本合同协议书及附件(含合同谈判中澄清文件)；
(b) 中标通知书；
(c) 合同条款 ；
(d) 投标书(含检测机构在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有)；
(e) 检测主要依据(含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有)；
(f) 技术建议书和财务建议书；
(g) 投标人须知与投标书附表； 
(h) 构成本合同组成部分的其他文件。
3、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。
4.、检测范围：嘉通高速公路检测服务工作。
	序号
	检测项目
	细项
	检测数量
	备注

	1
	路面技术状况评定（PQI）
	路面磨耗PWI
	186.7 km
	/

	
	
	 结构强度PSSI
	 45.5 km
	/

	
	
	  路面平整度RQI
	186.7km
	/

	
	
	路面车辙RDI
	186.7km
	/

	
	
	路面损坏PCI
	186.7km
	/

	
	
	路面跳车PBI
	186.7km
	/

	2
	路基技术状况评定(SCI)
	133.3km
	/

	3
	沿线设施技术状况评定(TCI)
	186.7km
	/

	4
	桥隧构造物定期检查评定(BCI)
	特大桥、特殊结构桥梁
	7892.2m
	/

	
	
	陆水河特大桥水下检测
	3440m
	

	
	
	大、中、天桥
	31518.5m
	/

	
	
	通道、涵洞
	365道
	/

	
	
	隧道（含附属工程）
	11191.38m
	/


5、检测内容（2026年度）：
6、 服务期：2026年  月  日前所有人员、设备进场，并开始实际检测工作，2026年  月  日前提交供送审稿检测报告与科学决策报告，供专家进行评审，并在评审会后5日内提交最终纸质版检测报告1份和全部内容电子版1份（电子版以可编辑格式和PDF两种格式提交）,并协助发包人将检测结果输入指定的养护管理系统。
8、本合同的检测服务费用总额为人民币（大写）                   整（￥          元）。
9、发包人在此同意按照本合同规定的期限和方式，向承包人支付根据检测合同规定应支付的费用和提供工作条件。
10、承包人基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本合同的规定履行检测服务。
11、本协议书在由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。检测任务全部完成，同时检测服务费用按照合同的规定全部结清后，本协议书自动失效。
12、本协议书正本一式四份，合同双方各执二份，具有同等法律效力。

	[bookmark: OLE_LINK68]发包人：湖北中交嘉通高速公路发展有限公司 
	承包人：                              

	法定代表人或其授权的代理人：
	法定代表人或其授权的代理人：

	签  字：                 
	签  字：                  

	日  期：      年    月    日
	日  期：       年     月     日



[bookmark: _Toc13873][bookmark: _Toc29921][bookmark: _Toc31952][bookmark: _Toc3462][bookmark: _Toc11288][bookmark: _Toc7851]
二、合同条款
[bookmark: _Toc360028224][bookmark: _Toc526072693]1.定义与解释
1.1 定义
下列词句或用语，除根据上下文另有其意义外，一般应具有如下含义。
1.1.1 项目：发包人委托承包人提供检测服务的对象，具体指：2026年度湖北中交嘉通高速公路发展有限公司嘉通高速公路道路技术状况评定检测。
    1.1.2 合同：指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件，还包括招标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。
1.1.3 服务：承包人根据检测合同所承担的工作。
1.1.4 发包人：湖北中交嘉通高速公路发展有限公司。
1.1.5 承包人：即                                 。承包人依据有关法律、标准和合同，开展检测活动。
1.1.6 一方：发包人或承包人。
双方：发包人和承包人。
1.1.7 检测合同：一般应包括中标通知书、合同协议书及附件、投标书、合同条款及其附件；相关技术标准、规范、规程；检测服务报价表；承包人有关人员、仪器、设备投入的承诺及投标文件中的技术建议书；双方签认的补充或修正文件以及双方签认的其它文件或附件。
1.1.8 技术建议书：被发包人认可并接受的承包人的检测实施技术方案。
1.1.9 日：即历法日。
1.1.10 月：根据公历从某一个月份中的任何一日开始至下一个月份相应日期的前一日截止的时间段。
1.2  解释
1.2.1 检测合同中的标题只是为了查阅方便，不应作为检测合同本身的内容予以理解，也不应用于对检测合同进行解释。
1.2.2 为了文字简练，检测合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。
1.2.3 如果检测合同中所包括的文件之间出现矛盾，应按时间顺序以双方最后确认的文件为准。
[bookmark: _Toc260304573][bookmark: _Toc264183609][bookmark: _Toc360028225]2.承包人的责任和义务
2.1检测服务的范围与内容
2.1.1承包人对招标范围内公路技术状况进行评定（路基、路面）及特大桥、大桥、中桥、天桥、小桥、隧道、涵洞等进行定期检查。编制检测报告与科学决策报告，并同时针对检测结论提出对其安全隐患、预防性养护等专项措施、建议和综合性管养意见。
2.1.2承包人进场后应提交分阶段检测工作方案报发包人批准后开展检测工作，承包人应按照阶段计划开展工作，并建立周报机制，检测工作完成后，应提交合同段检测成果汇总资料，项目检测工作完成后，应提交最终纸质版检测报告，并将检测结果上传至发包人指定的养护系统；
2.1.3承包人必须按照发包人要求优先对隧道、指定桥梁和路段等进行检测，并及时将检测结果报告报送发包人，发包人有权对承包人的检测计划进行适当调整。承包人必须完成合同文件规定的所有检测内容，如发包人对部分路段的检测内容有更高的要求或需要提高检测频次，承包人不得拒绝，由此所增加的费用由双方共同协商；
2.2 检测遵循的原则
2.2.1 承包人在开展检测服务工作中应遵循以下原则：
a. 检测工作要遵循科学、客观、公正的原则，保证检测数据的真实性和正确性；
b. 承包人按照合同规定要求完成的检测项目，所使用的检测仪器及设备必须经过调试或检测合格后，由专职人员进行安装、调试使用。
2.3 承包人职责
2.3.1 承包人接受发包人委托，以国家法律法规、委托合同及现行技术标准、规范、规程为工作依据，独立公正地开展工作，并行使相应职能，并服从发包人的管理。
2.3.2 承包人应建立严密、完善、运行有效的质量保证体系，并按照有关规定对仪器设备进行正常维护，定期进行检定或校准。承包人应当建立健全信息管理制度，保证原始数据和决策报告内容必须真实、完整、规范。
2.3.3 承包人可以按合同规定及相关要求，对合同条款、技术规范和设计文件中的不明确、异议提出解释或修正；现场出现疑难的技术问题，现场承包人难于解决时，承包人须派出专家协助处理。
2.3.4  委托合同规定的其他责任。
2.4 承包人员
2.4.1 承包人派驻现场履行检测服务的承包人员，必须能够适应检测合同规定的检测服务工作，其主要承包人员的资格、资历应满足招标文件的最低要求，并按规定在证书注明的专业范围内工程检测活动。
2.4.2 为了履行检测服务，承包人应与发包人的授权代表建立工作联系。
2.4.3 承包人员必须按照投标承诺到位，不得随意更换。承包人因工作安排或其它原因，需要更换时，应事先得到发包人的同意。
2.4.4 发包人有权以书面形式要求承包人更换不能按照检测合同的规定履行检测服务的人员。
2.4.5 即使是发包人要求或同意更换的承包人员，其代替人员的资质仍应得到发包人的认可。
2.4.6 根据本项目工程需要，检测工程师应具有丰富检测工作经验，承包人派驻到现场履行检测服务的项目负责人及主要承包人员，应按合同约定的时间到现场履职。
2.4.7 承包人员应当严守职业道德，独立开展检测工作，保证检测数据科学、客观、公正，并对检测数据、结果承担法律责任。
2.4.8 承包人员不得同时受聘于两家或以上的检测机构。承包人员应登记注册到受聘检测机构（承包人员证书上无工作的检测机构信息），如工作单位有变动的，应及时办理变更手续。
所有人员在服务期内必须保持相对稳定。
尽管承包人已按投标文件的人员进场计划派遣了承包人员，但若发包人认为承包人的人员配置仍不能满足检测服务工作的要求，发包人随时有权要求增加承包人员，承包人在接到通知后应立即执行发包人的指示，由此增加的费用支出应在投标报价中进行考虑，发包人将不另行支付。但如果承包人员的增加是由于检测单位履行附加服务所造成的，发包人将按照合同条款的有关规定给予补偿。
2.5 保密
在检测合同有效期间或检测合同条款规定的期限内，未经发包人的书面同意，承包人不得泄露发包人与本项目、本检测合同有关的资料。合同终止后，未征得发包人书面同意，不得泄露与本工程、本检测合同业务活动有关的资料。
若承包人违反保密协议，发包人有权不支付全部费用，并追究承包人的相关责任。
[bookmark: _Toc264183610][bookmark: _Toc260304574][bookmark: _Toc360028226]3.发包人的义务
3.1 检测工作条件
发包人应按照检测合同的规定，向承包人提供履行服务所必须的工作条件。发包人将不再派遣任何人员，辅助承包人的检测工作。辅助工作人员由承包人自行配置。
本工程采用承包人自备检测仪器、设备方式，合同履行过程中所用的任何设施、设备和物品均由承包人自备。
[bookmark: _Toc526072704]3.2 资料
发包人在检测合同生效之日起7日之内，向承包人免费提供与本项目有关的文件、资料。
[bookmark: _Toc526072705]3.3 决定
[bookmark: _Toc526072706]3.3.1 发包人应在合同规定的时间内，对检测工程师提交给他的供其决策的全部报告、请求和文件等作出相应的决定。发包人作出的决定，承包人应予执行。
3.3.2 发包人有权随时检查、核对承包人员在岗人数，有权随时检查承包人员的检测日志等有关原始记录，有权使用检测工程师的图片、与本项目有关的所有文件资料，且无需再支付费用。
3.3.3 发包人应支持、配合检测工程师履行其检测工作。
[bookmark: _Toc526072707]3.4 授权通知
发包人必须将履行检测服务的承包人及发包人授予承包人的权力，及时用书面形式通知第三方。
[bookmark: _Toc526072708]3.5 设施和物品
[bookmark: _Toc526072709]发包人不再向承包人提供办公、交通、通信及生活所需的设施、设备、检测仪器等物品，承包人的服务费用报价中应包括上述各项费用，所需的全部物品由承包人自备，经质量技术监督部门标定、检验，发包人检查，符合要求后投入使用；由于承包人设备、仪器等不到位引起的一切后果，由承包人承担，发包人有权对此进行索赔。
[bookmark: _Toc526072710]3.6支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款，承包人应按发包人要求设立专户，各项款价应专用于服务项目，发包人有权对支付的各项费用进行有效监管。
3.7 其他义务
3.7.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
3.7.2 发包人应协助承包人办理为完成本项目检测服务所需的相关证件和批件。
[bookmark: _Toc260304575][bookmark: _Toc264183611][bookmark: _Toc360028227]4.责任和保障
[bookmark: _Toc526072711]4.1 承包人的违约责任
在本合同履行过程中，承包人下述行为属违约：
4.1.1 由于承包人原因终止合同，承包人应承担由此对发包人带来的全部损失。
4.1.2 承包人的人员、设备未能按合同规定及时到位并开展工作。
4.1.3 拟投入本项目的主要人员未能按指定的日期进场，发包人对项目负责人和技术负责人按2000元/人·天扣除违约金；其它技术人员按1000元/人·天扣除违约金。设备未能按指定的日期进场并开展工作按 2000 元/天•台（套）扣除违约金。
4.1.4承包人出现影响结果正确性的差错，必须及时改正，并按5万元/次扣除违约金，其它差错2000~5000元/次扣除违约金，并视情况上报质量监督机构。
4.1.5承包人抄袭其他类似工程检测数据、数据做假。一经发包人发现，则按30万元/次扣除承包人的违约金，并上报质量监督等部门作相应处理。
4.1.6 承包人未能在最佳检测时机进行测试，使检测数据缺项或不准确。一经发包人发现，则按2万元/次扣除承包人的违约金。
4.1.7被上级主管部门及所属质量监督机构检查出现的其它问题的，视情况按1~5万元/次扣除承包人的违约金。
4.1.8 未经发包人批准，承包人擅自撤离设备。一经发包人发现，则按2万元/次扣除承包人的违约金。
4.1.9 承包人在投标文件中填报的项目负责人、技术负责人和质量负责人不得随意更换，如有特殊情况需要更换时，更换人员资质不得低于招标文件要求，且更换率不得超过30%。在此比例内进行更换的，需经发包人批准，更换项目负责人、技术负责人和质量负责人，扣除10万元/人的违约金。合同谈判阶段经发包人审批过的其他主要承包人员不得随意更换，虽经发包人同意，其他承包人员更换比例不得超过30％，并扣除5万元/人的违约金。对于更换主要人员及其他承包人员超过30%的，应立即清场，并在评标委员会推荐的第二、三名中标候选人中按序谈判递补。
4.1.10 承包人员不能胜任本职工作，而承包人又不能按发包人要求及时更换的，扣除1万元/人次的违约金。
4.1.11 在合同实施期间发现承包人提供了虚假资料，发包人有权从服务费中扣除不超过10%检测服务费的金额作为违约金。同时发包人将承包人以上弄假作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
4.1.12在承包人履约期间被交通主管部门或所属的质监局检查且核实后存在的其他检测问题，扣除1~5万元/次的违约金。
4.1.13承包人未按照上述约定的时间节点开展工作或未按照要求的时间节点完成检测任务的每延迟一天扣除违约金5000元。
发生上述违约责任之一，发包人将从应付款中扣除承包人违约金。
[bookmark: _Toc526072712]4.2 发包人的责任
4.2.1 由于发包人的原因造成合同终止，承包人有权得到终止前应得的全部费用。
4.2.2 发包人应负责作好检测外部环境的协调工作，为试验检测工作提供必要的工作渠道和外部条件。
发包人不向承包人提供开展试验检测业务所需的办公、生活条件，承包人应自行解决此类问题，所需费用包含在合同总价中。
4.2.3 发包人应将项目法人负责人、监理单位负责人、施工单位负责人的名单以及按照合同规定赋予承包人负责人的权限等内容，在工作开展前书面通知承包人。
4.2.4 发包人应当履行试验检测合同约定的责任、义务，按照合同规定及时支付试验检测费用，如有违约，应赔偿因违约给承包人造成的经济损失。
中标单位应为其雇用的全部人员办理工伤事故险、人身意外伤害险和为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，包括在总价中，发包人不单独支付。
[bookmark: _Toc526072715]4.3 保障
4.3.1 在承包人不违反有关法律、法规的前提下，发包人应保障承包人免受因履行本检测合同而引起的外界索赔或干扰。
[bookmark: _Toc526072716]4.4保险
承包人应在检测服务期内，自费办理派驻到项目所在地人员人身意外伤害险和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果承包人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。
[bookmark: _Toc264183612][bookmark: _Toc526072717][bookmark: _Toc260304576][bookmark: _Toc360028228]5.检测合同的生效、终止、变更、暂停与终止
[bookmark: _Toc526072718]5.1 检测合同的生效
检测合同生效的时间，以双方签署的协议书上注明的时间为准。
[bookmark: _Toc526072719]5.2 检测合同的终止和失效时间
检测合同终止和失效的时间，按双方签署的协议书上注明的方式确定。检测合同失效后，双方均不再受本检测合同的约束。
[bookmark: _Toc526072721]5.4 检测合同的变更
5.4.1 任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本检测合同进行变更。
5.4.2 在本合同履行过程中，发包人要求承包人完成合同约定范围以外的工作，或由于发包人原因造成的服务时间延长、阻碍、暂停、变更等，从而增加了承包人的工作量和工作时间的延长在合同双方均同意的前提下，完成合同约定范围以外的工作通过另行签订变更合同或补充协议明确。
5.4.3 本合同适用的国家有关法律、法规、规章和标准发生变化时，签约双方应在充分协商后对合同有关条款做出相应的调整和变更。
5.5 检测合同的终止
5.5.1 出现根据本检测合同的规定不应由承包人负责的情况，且该情况已使承包人不能继续履行全部或部分检测服务时，承包人应立即书面通知发包人。并且：
a. 不得不暂停或减缓某些检测服务时；
b. 全部检测服务已无法继续履行时，承包人在书面通知发包人28日之后，有权单方面中止本检测合同，发包人应按承包人已完成的工作量及时支付检测服务费用；
c. 因不可抗力致使本检测合同不能履行或只能部分履行时，双方应对由此产生的任何损失、损害或延误各负其责。
5.5.2 发包人要求承包人全部或部分暂停检测服务或中止本检测合同时，必须在56日之前发出书面通知。承包人在接到通知后，应立即安排停止全部或部分检测服务并将相关费用开支减至最小。发包人应按承包人已完成的工作量及时支付检测服务费用。
5.5.3 承包人无正当理由，未根据检测合同的规定履行全部或部分检测服务，发包人可书面要求承包人予以解释。若承包人在28日内未能根据本检测合同给予合理的答复，发包人可在进一步发出书面通知14日后，单方面中止本检测合同。
5.5.4 发包人拖延支付检测服务费用已超过3个月，承包人可书面要求发包人予以解释。若发包人在28日内未能根据本检测合同给予合理的答复，承包人可在进一步发出书面通知14日后，单方面中止本检测合同或自行暂停全部或部分检测服务。发包人应承担承包人已完成的工作量及时支付检测服务费用。
5.5.5 检测合同的中止，不得损害或影响双方根据本检测合同应有的义务、责任、权力和利益。
[bookmark: _Toc526072723]5.6 转让和分包
5.6.1 没有另一方的书面同意，任何一方不得将本检测合同规定的义务、责任和权力予以转让。
[bookmark: _Toc526072724]5.6.2 没有发包人的同意，承包人不得将检测服务的任何部分予以分包。承包人因检测服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。
[bookmark: _Toc264183613][bookmark: _Toc260304577][bookmark: _Toc360028229]6.检测服务的费用与支付
[bookmark: _Toc526072726]6.1 检测服务的费用
6.1.1本项目试验检测费用采取总价包干方式，合同执行期间不随市场因素的变化而进行调整，包括承包人为履行本合同而投入的人工、设备、管理、办公、会务、评审、中间验收、物耗、交通、利润、保险、税费、各种风险及与本项目有关的所有费用。合同执行期间除合同条款另有规定外，其他情况均不予调整合同总价。
6.1.2 承包人因完成本项目需缴纳的一切税费和各种公司取费(法定提留基金、上级管理费、利润等)均由承包人承担，并包含在承包人的报价之内。
6.1.3 发包人不向承包人提供开展试验检测业务所需的办公、生活条件，承包人应自行解决此类问题，所需费用包含在合同总价中。
本项目的试验检测服务费用还应包括投标人须知第4.2条中各子款述及的各项费用。
6.2 付款方式：
6.2.1合同签订后，承包人在完成外业检测工作后，提交支付申请经发包人确认后，支付至合同金额的70%，在完成检测报告专家评审并完成修改工作提交最终检测报告正式版后支付至100%（提交最终纸质版检测报告4份和全部内容电子版1份）。
6.2.2承包人应在发包人支付每笔服务费用前提供合法有效的及符合发包人财务要求的专用发票。
6.2.3若发包人要求承包人提供附加服务，有关事宜双方协商解决。
6.3 承包人超出任务书范围的成果以及未通过发包人验收的成果，发包人有权不予结算和支付相应费用。
6.4 发包人有权在项目实施过程中，要求承包人对不满足质量要求的工作进行返工。
[bookmark: _Toc526072728][bookmark: _Toc260304578][bookmark: _Toc264183614][bookmark: _Toc360028230]7.其它
[bookmark: _Toc526072729]7.1 合同双方的关系
合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本检测合同。发包人和承包人均应按照检测合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。
[bookmark: _Toc526072730]7.2 语言和法律
本检测合同使用的语言为汉语，合同必须遵守中华人民共和国的现行法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。
[bookmark: _Toc526072732]7.3 利益矛盾
未经发包人书面同意，承包人不得获取本检测合同规定以外的与本项目有关的任何利益，不得参与本检测合同规定的发包人利益相冲突的任何活动。
[bookmark: _Toc526072733]7.4 版权
7.4.1 对于承包人编制的本项目所有文件、资料、图像等，发包人有权使用或复制此类文件，事先不需取得承包人的许可，且无需再支付费用。
7.4.2 如果在合同中没有另外规定，则承包人有权出版与本项目检测服务有关的资料。但未经发包人同意，上述出版物中不得涉及发包人的专利、专有技术以及经济情报。
[bookmark: _Toc526072734]7.5 通知
本检测合同涉及的通知均为书面形式，并在送达协议书中注明的地址时生效。无论发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。
[bookmark: _Toc264183615][bookmark: _Toc260304579][bookmark: _Toc526072735][bookmark: _Toc360028231]8.争端的解决
双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决。协商不成，任何一方均可向发包人所在地人民法院提起诉讼。
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[bookmark: _Toc23386][bookmark: _Toc32019][bookmark: _Toc30115][bookmark: _Toc14495][bookmark: _Toc6468]
廉 政 合 同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，湖北中交嘉通高速公路发展有限公司道路检测项目（项目名称）的项目法人湖北中交嘉通高速公路发展有限公司（以下称“发包人”）与检测机构                                 （以下称“承包人”），特订立如下合同。
1. 发包人和承包人双方的权利和义务
(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
(2) 严格执行湖北中交嘉通高速公路发展有限公司道路检测项目(项目名称) 的合同文件，自觉按合同办事。
(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2. 发包人的义务
(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3. 承包人的义务
(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
4. 违约责任
(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7. 本合同作为湖北中交嘉通高速公路发展有限公司道路检测项目(项目名称) 合同的附件，与检测合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8. 本协议书正本一式四份，合同双方各执二份，具有同等法律效力。


	发包人：湖北中交嘉通高速公路发展有限公司（盖单位章）
	承包人：               （盖单位章）

	法定代表人或其委托代理人：

           （签字）
	法定代表人或其委托代理人：

           （签字）

	
      年    月    日
	
      年    月    日
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安全生产协议

No：_________
甲方：湖北中交嘉通高速公路发展有限公司 
乙方：
为明确甲、乙方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙方友好协商，达成如下协议条款，双方共遵守。
1 甲方应承担的责任和义务
1.1应对乙方的资质进行审查，确认其符合工程和安全要求，留存乙方各有关证照副件一份。
1.2在开工前对乙方进行安全技术交底并有完整的书面记录或资料，指派工程项目负责人负责现场工作联系、质量监督和安全监督。
1.3对乙方制订的施工安全技术措施予以审核，并监督实施。
1.4向乙方施工负责人提供并讲解本单位的安全管理规章制度，参与或指导乙方开展安全知识培训。
1.5有权对外包工程进行现场安全检查，发现乙方工作人员违章、冒险作业应及时纠正，发整改通知书责令整改或停工整顿。
1.6对乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利条件。
1.7在施工中，如乙方发生意外人身伤亡时，甲方应尽力协助乙方救助伤员及处于危险境地人员，但所有必要费用应由乙方承担。
1.8在施工中发生事故后，督促乙方及时、如实地向地方政府负有安全生产监督管理职责的部门及其主管单位上报生产安全事故。同时，甲方有权进行事故调查和取证。
1.9当乙方不具备国家规定的安全生产条件或资质证件失效时，甲方可要求乙方停止生产活动。
2乙方应承担的责任和义务
2.1接受甲方组织的施工资质审查，符合要求并提供相关资质条件、技术水平、工作业绩的证明资料，并保证其真实性。
2.2接受甲方对所有人员的资质，年龄、培训记录、技术交底、体检报告、人身保险等资料的复查，对不符合招标文件或合同要求的人员，甲方保留将其清场的权利。
2.3施工现场按照法律法规要求配备合格的、数量满足要求的专职安全管理人员，并将姓名、身份证复印件以及安全资格证书报至甲方存档，完工后退还，消除一切不安全隐患。
2.4项目负责人、安全生产负责人及主要工作技术人员的使用或变动计划应事先向甲方报告，经甲方认可后实施。
2.5工程开工前，乙方所有工作人员必须接受甲方组织的安全知识和安全规程培训。
2.6甲方可根据安全生产工作需要组织对乙方人员进行安全培训及安全学习活动，乙方应积极配合，对于工作态度散漫、不参加安全学习、不服从安全监管的作业人员甲方保留将其清场的权利。
2.7工程开工前，应了解和掌握施工现场、施工过程中的危险源和工作风险，制订详细可靠的安全技术措施，经甲方主管部门负责人审核后执行。
2.8每次开工前，乙方必须自上而下进行安全技术交底，全体工作人员均应熟悉和掌握施工特点，施工中存在的危险源及施工安全技术措施。
2.9工程项目开工前，接受甲方对入场的车辆、施工机械、工器具及安全防护设施进行查验，确保符合安全规定，并不超过检验周期，对于不符合要求的施工机械、工器具及安全防护设施，甲方保留将其清场的权利。
2.10工程项目开工前，乙方应填写《中交资管湖北总部相关方作业审批表》，经甲方有关部门审核同意后，方可开工。
2.11特别强调施工中应符合下列安全要求。
1）配备合格的、数量足够的安全装备，劳动保护用品。
2）特种作业人员必须持证上岗。
3）道路施工区域必须严格按照最新颁布的《道路交通标志和标线》和《公路养护安全作业规程》布设。
4）危险地带应设围栏并挂警告牌。
5）影响他人及附近设备，生产区域安全、文明的施工场所应设遮拦并挂警告牌。
6）进入生产现场及施工场所必须戴安全帽，穿统一的棉质工作服及反光背心，不准打赤、赤脚或穿拖鞋、凉鞋进入现场。
7）高空作业必须系安全带，搭设作业脚手架平台，并按规定履行脚手架验收手续。
8）禁止乱动甲方的电气运行设施（如开关按钮、刀闸、接地线等）机械设备及管路系统（如阀门等），未经甲方同意，不得擅自接驳电源、管路。
9）不得在生活生产区域范围内违反规定吸烟或动火。
10）对有可能发生火灾、爆炸，触电、机械伤害、高空坠落、中毒、窒息、烧烫伤和坍塌等事故的作业，应制订安全防护措施，并逐条落实。
11）必须严格遵守、执行“三不开工”的规定，即：没有经过审批安全技术措施的工作不开工，安全技术措施不完善不开工，安全技术措施不落实不开工。
12）遵守甲方文明施工的规定，施工工具、材料要摆放整齐有序，工器具和材料不能直接摆放在地面，及时做好现场的清洁卫生工作，现场垃圾必须当天清理。
13）遵守甲方质量标准、环境标准和职业健康安全标准及有关危险化学品、废弃物管理要求，将工程废物按要求进行分类、堆放，施工中的有毒、放射性物质严禁随意排向地面地下及任何水源。
14）采取措施避免施工中产生的灰尘、噪音、强光、废水等有害污染物影响到施工及周边区域环境及人员健康。
15）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足量的消防器材，所有作业人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
16）所有机具设备应定期检查，并有安全管理人员签字记录，保证其处于完好状态。
17）采取措施保证工作人员的健康，保证提供体息，饮食场所。
2.12应定期向甲方报告安全生产情况，当生产经营项目出现重大隐患，或因生产经营活动可能危及甲方生产安全时，立即采取安全措施，并通知甲方。
2.13项目负责人应列席甲方相关工程项目的专题安全会议，负责落实执行会议的有关决议。
2.14未经甲方书面同意，乙方不得把工程转包给第三方施工单位。
2.15乙方不得使用未成年工、童工、超龄工（根据身体状况，普通作业不宜大于50周岁的，高处作业不宜大于45周岁的）和不适应现场安全施工要求的工作人员进行施工。
2.16乙方必须接受甲方安全部门的监督，对乙方违反安全技术措施或有关安全生产、规章制度行为，甲方及其安全部门有权制止，直至停止乙方的工作，由此造成的工期延误和经济损失由乙方负责。
2.17乙方在接受甲方监督过程中，要认真执行管理人员提出的整改意见，不得项撞管理人员，对于屡教不改及顶撞管理人员的，甲方保留将其清退的权利。
2.18乙方必须依法参加工伤社会保险，为全体工作人员缴纳保险。
2.19发生事故时，应立即抢救伤员，保护事故现场，并及时向甲方主管部门和安全部门报告。
2.20出现紧急情况时，乙方应按照甲方应急响应要求，及时停止施工并迅速组织人员按照甲方要求撤离，待甲方通知可以复工后方可继续工作。
2.21乙方存在资质造假或资质不符要求、不同项目工作人员长期混用、安全投入严重不足等违法违规行为时，甲方有权将其清退。
3甲方对乙方违反安全管理的考核
3.1对乙方违反安全管理的行为，按照甲方相关规定进行考核。对拒不接受甲方安全监督管理和处罚的，甲方有权立即中止合同，没收履约或安全风险保证金，乙方应按照甲方要求退场并无权要求甲方支付任何附加费用。
3.2乙方应约束其工作人员遵守有关安全法规、标准规范及安全管理制度规定，出现违规情况时，甲方有权对乙方及相关人员进行处罚。
3.3合同履行中出现严重不合格品或者20000元以下的质量安全事故，甲方除责令乙方停工返修（整改）外，有权对乙方处以2000～5000元/次的罚款；出现50000万元以上的质量安全事故，甲方有权解除合同，没收乙方履约或安全风险保证金，并限期乙方在15天内退场，由甲方另行安排队伍实施合同，由此发生的一切责任及经济损失全部由乙方承担。
4其他
4.1本安全生产协议书为工程主合同附件，与主合同具有同等法律效力。
4.2本协议书正本一式四份，合同双方各执二份。


	发包人：湖北中交嘉通高速公路发展有限公司
（盖单位章）
	承包人：                               （盖单位章）

	法定代表人或其委托代理人：

           （签字）
	法定代表人或其委托代理人：

           （签字）

	
      年    月    日
	
      年    月    日
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环境保护协议
保护环境是国家和企业实现可持续发展的根本保证，根据《中华人民共和国环境保护法》、《大气污染防治法》、《水资源保护法》等法律法规,为在湖北中交嘉通高速公路发展有限公司道路检测项目合同的实施过程中创造环保、高效的工作环境，切实做好本项目的生态环保管理工作，避免环保事故的发生，湖北中交嘉通高速公路发展有限公司（甲方）与                             乙方）达成一致意见如下：
1．甲方职责
（1）对乙方的环境保护工作进行监督管理，督促乙方对环保隐患进行限期整改。
（2）结合实际情况，对乙方进行环保技术交底，监督乙方对内部人员进行环保技术交底，对交底内容和交底人、被交底人签认记录等进行登记备案。
（3）根据项目实施需要提供工程设计等相关文件。
（4）乙方发生环保事故时，为乙方抢险及抢救人员提供必要的条件，在上报事故的同时，督促乙方及时、如实地向地方政府负有环保监督管理职责的部门及其主管单位上报环保事故。
（5）当乙方不具备国家规定的环保生产条件或资质证件失效时，甲方可要求乙方停止生产活动。
2．乙方职责
（1）严格遵守和执行国家有关环境保护相关法律、法规、规范、标准以及甲方的环境保护制度的要求。合同履行过程中的所有环保责任由乙方承担。
（2）制定环境保护规章制度及操作规程，并报甲方备案。
（3）建立健全环境保护责任制，乙方___项目负责人__为生态环保的第一责任人。乙方项目负责人、技术负责人、生态环保管理人员的使用或变动计划应事先向甲方报告，经甲方认可后实施。
（4）乙方配备生态环保管理人员  1 名负责全过程对工作现场进行监控，并将身份证复印件以及有关证书报至甲方备案。
（5）建立事故应急救援预案或现场处置方案, 乙方按照国家及行业有关生态环保要求做好环保事故应急救援预案演练，接受甲方的监督和管理。乙方还应根据甲方要求配合参加应急演练。
（6）合同履行过程中如发生任何环保事故，应当迅速采取措施组织抢救，防止事故扩大，按照国家有关规定如实报告当地政府负有环保监督管理职责的部门及其主管部门，并同时报告甲方。
（7）定期对生产经营项目、场所和设备进行环保检查，定期向甲方报告环保情况，当生产经营项目出现重大隐患，或因生产经营活动可能危及生态环境时，应当立即采取措施，并通知甲方。
（8）乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准及甲方要求对项目从业人员进行环保教育培训，保证从业人员掌握必需的生态环保知识、操作技能和应急处置知识。
（9）对于易泄漏、易污染的材料应有专门的妥善保管。
（10）乙方防护用品、用具必须符合国家、行业、地方政府等有关环保法律法规规定。操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（11）所有机具设备应定期检查，并做好记录，保证其处于完好状态。严禁使用不合格的机具、设备和保护用品。
（12）乙方的项目负责人按照甲方要求列席甲方相关工程项目的专题环保会议，负责组织执行会议的有关决议。
（13）当环保资质条件发生变化时，应及时报告甲方。
（14）乙方必须按照甲方环境因素识别要求，排查环境因素。
（15）乙方进行施工时应按环境保护要求尽量减少噪声扰民。
（16）乙方在土方开挖、运输、回填作业时，必须要有防扬尘措施。
（17）乙方作业人员要做到工完料净场地清，对施工、生产中产生的各种废弃物应按国家规定分类存放。
（18）乙方应接受甲方环保检查，并对检查提出的问题作出整改。
3．违约责任
（1）乙方逾期未对环保隐患进行整改或整改期内达不到合同约定标准的，由乙方承担由此增加的费用和延期责任，承担由此给甲方造成的全部损失。甲方有权解除合同，并处罚金10万元，乙方应按照甲方要求退场并无权要求甲方支付任何附加费用。
（2）乙方不具备国家规定的环保生产条件或资质证件失效时，在规定时间内没有整改的，甲方有权解除合同，并处罚金10万元，乙方应按照甲方要求退场并无权要求甲方支付任何附加费用。
（3）乙方应约束其工作人员遵守有关环保法规和标准规范要求及甲方环保管理制度规定，出现违规情况时，甲方有权对乙方及相关人员进行处罚。
（4）合同履行中出现严重不合格品或者  50  万元以下的环保事故，甲方除责令乙方停工返修（整改）外，有权对乙方处以  5000  元/次的罚款；出现  100  万元以上的环保事故，甲方有权解除合同，并处罚金10万元，并限乙方在  30 天内退场，由甲方另行安排队伍实施合同，由此发生的一切责任及经济损失全部由乙方承担。
（5）发生环保事故造成甲方直接经济损失在100万元及以上的，甲方有权解除合同，并处罚金10万元，并限乙方在  30 天内退场，由甲方另行安排队伍实施合同，由此发生的一切责任及经济损失全部由乙方承担。
4．本合同由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章或合同专用章后生效。
5．本协议书正本一式四份，合同双方各执二份，具有同等法律效力。

   [以下无正文]
	发包人：湖北中交嘉通高速公路发展有限公司
（盖单位章）
	承包人：                               （盖单位章）

	法定代表人或其委托代理人：

           （签字）
	法定代表人或其委托代理人：

           （签字）

	
      年    月    日
	
      年    月    日








[bookmark: _Toc23751][bookmark: _Toc2600][bookmark: _Toc5671][bookmark: _Toc9121][bookmark: _Toc20462]检测服务费用报价表（2026年度）
	序号
	检测项目
	细项
	检测数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	路面技术状况评定（PQI）
	路面磨耗PWI
	186.7 km
	
	
	/

	
	
	 结构强度PSSI
	 45.5 km
	
	
	/

	
	
	  路面平整度RQI
	186.7km
	
	
	/

	
	
	路面车辙RDI
	186.7km
	
	
	/

	
	
	路面损坏PCI
	186.7km
	
	
	/

	
	
	路面跳车PBI
	186.7km
	
	
	/

	2
	路基技术状况评定(SCI)
	133.3km
	
	
	/

	3
	沿线设施技术状况评定(TCI)
	186.7km
	
	
	/

	4
	桥隧构造物定期检查评定(BCI)
	特大桥、特殊结构桥梁
	7892.2m
	
	
	/

	
	
	陆水河特大桥水下检测
	3440m
	
	
	

	
	
	大、中、天桥
	31518.5m
	
	
	/

	
	
	通道、涵洞
	365道
	
	
	/

	
	
	隧道（含附属工程）
	11191.38m
	
	
	/

	5
	合计金额（元）
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[bookmark: _Toc29907][bookmark: _Toc119411334][bookmark: _Toc32425][bookmark: _Toc19198676][bookmark: _Toc17411][bookmark: _Toc32574][bookmark: _Toc4567]一、项目概况
湖北中交嘉通高速公路发展有限公司负责嘉鱼至通城全长约91公里高速公路的养护管理。嘉通高速北接武深高速嘉鱼北段入武汉，南接通界高速（通城至界上）入湖南，整个高速与武汉城市圈环线相交，并与已建成的京港澳高速、杭瑞高速衔接，其中，嘉鱼至赤壁西段的近43公里为六车道，设计速度120公里/小时；赤壁西至通城的48公里为四车道，设计速度为100公里/小时。
[bookmark: _Toc3954][bookmark: _Toc22608][bookmark: _Toc25466][bookmark: _Toc3450][bookmark: _Toc119411335][bookmark: _Toc19198677][bookmark: _Toc18915]二、服务内容
	序号
	检测项目
	细项
	检测数量
（延米）
	备注

	1
	路面技术状况评定（PQI）
	抗滑性能SRI
	182000
	/

	
	
	结构强度PSSI
	 45500
	/

	
	
	路面平整度RQI
	182000
	/

	
	
	路面车辙RDI
	182000
	/

	
	
	路面损坏PCI
	182000
	/

	
	
	路面跳车PBI
	182000
	/

	2
	路基技术状况评定(SCI)
	128600
	扣除主线特大桥大、中桥、隧道长度53.4KM

	3
	沿线设施技术状况评定(TCI)
	182000
	/

	4
	桥隧构造物定期检查评定(BCI)
	特大桥、特殊结构桥梁
	7892.2
	/

	
	
	大、中、天桥
	31518
	/

	
	
	通道、涵洞
	331
	/

	
	
	隧道
	11191.38
	/


[bookmark: _Toc25119][bookmark: _Toc19198678][bookmark: _Toc30497][bookmark: _Toc22156][bookmark: _Toc119411336][bookmark: _Toc21257][bookmark: _Toc22604][bookmark: _Toc8839394]三、项目要求
[bookmark: _Toc3926][bookmark: _Toc19198679]（一）桥梁定期检查
1、工作内容
桥梁检查主要完成以下工作内容：
（1）现场校核桥梁基本数据：原桥梁基本状况卡由业主提供，承包人应对桥梁基本状况卡的桥梁基本数据进行校核更新（参考《公路桥涵养护规范》附录A）。
（2）按《公路桥涵养护规范》(JTG 5120—2021)附录C的规定填写桥梁定期检查记录表，按2.《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）附录A的规定填写桥梁评定指标检查评定表，详细记录各部件缺损情况，并根据《公路桥涵养护规范》((JTG 5120—2021)和《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG /T H21-2011）的规定进行桥梁技术状况评定，提出桥梁的养护维修建议。
（3）实地判决缺损原因，确定维修范围及方式。
（4）对难以判断损坏原因和程度的部件，提出特殊检查的要求。
（5）对损坏严重、危及安全运行的危桥，提出限制交通或改建的建议。
（6）根据桥梁的技术状况，确定下次检查时间。
2、试验检测机构在检测评定工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）和下述标准、规范（可能使用但不限于下述标准或规范）：
1. [bookmark: OLE_LINK1]《公路养护技术标准》（JTG 5110-2023）
2. 《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）
3. 《公路桥涵养护规范》(JTG 5120—2021)
4. [bookmark: _Hlk17990210]《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG /T H21-2011）
5. 《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/T J21-01-2015）
6. 《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）
7. 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）
8. 《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）
9. 《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)
10. 《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ 073.1-2001)
11. 《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）
12. 《公路沥青路面养护设计规范》（JTG 5421-2018）
13. 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）
14. 湖北省交通运输厅文件 鄂交建【2019】430号 “关于严格执行高速公路养护标准的通知”
15. 《湖北省公路工程质量鉴定实施细则(试行)》  (鄂交质监[2005]68号)
16. 《湖北省复杂桥梁工程质量鉴定办法(试行)》  (鄂交基[2006]284号)
17. 《公路桥梁养护管理制度》
18. 《提升公路桥梁安全防护能力专项行动技术指南》
19. 《提升公路连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动技术指南》
20. 国家现行的其它公路、桥涵、交安工程试验检测标准、规范、规程
注：
①当上述标准、规范、规程等文件如有不一致之处，按照标准和要求高者执行。
②试验检测机构在检测评定工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得招标人的同意。
③在检测评定过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行作业。
3、检查内容
（1）特大型、大型桥梁的控制检测
对业主指定的已设置永久性观测点的桥梁进行检测。
（2）桥面系构造的检查
①桥面铺装层纵、横坡是否顺适，有无严重的裂缝（龟裂、纵横裂缝）、坑槽、波浪、桥头跳车、防水层漏水。
②伸缩缝是否异常变形、破损、脱落、漏水，是否造成明显跳车。
③人行道构件、栏杆、护栏有无撞坏、断裂、错位、缺件、剥落、锈蚀等。
④桥面排水是否顺畅，泄水管是否完好、畅通，桥头排水沟功能是否完好，锥坡有无冲蚀、塌陷。
⑤桥上交通信号、标志、标线、照明设施是否损失、老化、失效，是否需要更换。
⑥桥上避雷装置是否完善，避雷系统性能是否完好。
⑦桥上路用通信、供电线路及设备是否完好。
（3）钢筋混凝土和预应力混凝土桥梁检查
①梁端头、底面是否损坏，箱型梁内是否积水，通风是否良好。
②混凝土有无裂缝、渗水、表面风化、剥落、露筋和钢筋锈蚀，有无碱集料反应引起的整体龟裂现象。混凝土表面有无严重炭化。
③预应力钢束锚固区段混凝土有无开裂，沿预应力筋混凝土表面有无纵向裂缝。
④梁（板）式结构的跨中、支点及变截面处，悬臂端牛腿或中间铰接部位，钢构的固结处和绗架节点部位，混凝土是否开裂，缺损和出现钢筋锈蚀。
⑤装配式桥梁应该注意检查连接部位的缺损状况。
A. 组合梁桥的桥面板与梁的结合部位及预制桥面板之间的接头处混凝土有无开裂、渗水。
B. 横向连接构件是否开裂，连接钢板的焊缝是否锈蚀、断裂，边梁有无横移或向外倾斜。
（4）通道、跨线桥和天桥的检查
通道、跨线桥和天桥的结构检查同其它公路桥梁，通道还应该检查通道内有无积水，排水系统是否畅通。跨线桥和高架桥还应该检查防抛网、隔音墙是否完好。桥下道面是否完好，有无非法占用情况等。
（5）支座的检查
①支座组件是否完好、清洁，有无断裂、错位、脱空。
②活动支座是否灵活，实际位移量是否正常，固定支座的锚销是否完好。
③支座垫石是否有裂缝。
④橡胶支座是否老化、开裂，有无过大的剪切变形或压缩变形，各夹层钢板之间的橡胶层外凸是否均匀。
⑤四氟滑板支座是否脏污、老化，四氟乙烯板是否完好，橡胶块是否滑出钢板。
⑥盆式橡胶支座的固定螺栓是否剪断，螺母是否松动，钢盆外露部分是否锈蚀，防尘罩是否完好。
⑦组合式钢支座是否干涩、锈蚀，固定支座的锚栓是否紧固，销板或销钉是否完好。
⑧摆柱支座各组件相对位置是否准确，受力是否均匀。
⑨辊轴支座的辊轴是否出现不允许的爬动、歪斜。
⑩摇轴支座是否倾斜。
钢筋混凝土摆柱支座的柱体有无混凝土脱皮、开裂、露筋，钢筋及钢板有无锈蚀。
（6）墩台与基础检查
①墩台及基础有无滑动、倾斜、下沉或冻拔。
②台背填土有无沉降或挤压隆起。
③混凝土墩台及帽梁有无冻胀、风化、开裂、剥落、露筋等。
④石砌墩台有无砌块断裂、通缝脱开、变形，砌体泄水孔是否堵塞，防水层是否损坏。
⑤墩台顶面是否清洁，伸缩缝处是否漏水。
⑥基础下是否发生不许可的冲刷或淘空现象，扩大基础的地基有无侵蚀。桩基顶端在水位涨落、干湿交替变化处有无冲刷磨损、劲缩、露筋，有无环状冻裂，是否受到污水、咸水或生物腐蚀。必要时应对特大桥的深水基础派潜水员进行检查。
（7）其它检查要求
①调治构造物是否完好，功能是否适用，桥位段河床是否有明显的冲淤或漂浮物堵塞现象。
②桥梁检查中发现的各种缺损应在现场用油漆等将其范围及日期标记清楚。发现三类以上桥梁及有严重缺损和难以判明损坏原因和程度的桥梁，应做影像记录，并附病害状况说明。
4、桥梁评定
（1）承包人应根据桥梁检测资料，通过对桥梁各部件技术状况的综合评定，确定桥梁的技术状况等级，提出各类桥梁的养护措施。
（2）全桥总体技术状况评定，采用桥梁各部件权重综合评定方法。
（3）具体评定方法如下：
1）基于《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG /T H21-2011）规范的桥梁评定方法(适用于合同段内所有桥梁)
①根据桥梁定期检测资料，通过对桥梁各部件技术状况的综合评定，确定桥梁的技术状况等级，提出各类桥梁的养护措施。
②全桥总体技术状况评定，采用桥梁各部件权重综合评定方法。
③根据《公路桥涵养护规范》(JTG 5120—2021)，具体评定方法如下：
Ⅰ首先评定各部件的技术状况，根据缺损程度（大小、多少或轻重）、缺损对结构使用功能的影响程度（无、小、大）和缺损发展变化状况（趋向稳定、发展缓慢、发展较快）等三个方面，以累加评分的方法对各部件缺损状况做出评分。具体评定办法采用《公路桥涵养护规范》(JTG 5120—2021)桥梁缺损状况评定方法。
Ⅱ重要部件（如墩台与基础、上部承重构件、支座）以其中缺损最严重的构件评分，其它部件，根据多数构件缺损状况评分。
Ⅲ完成了各部件技术状况评分后，根据各部件的权重进行加权平均，得到全桥的综合评分，具体权重和评分标准采用《公路桥涵养护规范》(JTG 5120—2021)桥梁各部件权重及综合评定方法的规定。
2）基于《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG /T H21-2011）规范的桥梁评定方法
[image: ]公路桥梁技术状况评定包括桥梁构件、部件、桥面系、上部结构、下部结构和全桥评定。公路桥梁技术状况评定应采用分层综合评定与5类桥梁单项控制指标相结合的方法。评定指标如下图所示：






当单个桥梁存在不同结构形式时，可根据结构形式的分布情况划分评定单元，分别对各评定单元进行桥梁技术状况的等级评定。
①桥梁构件的技术状况评分计算方法
桥梁构件、部件、上部结构、下部结构、桥面系及总体技术状况评分的具体计算方法按《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG /T H21-2011）执行。
② 桥梁技术状况分类界限
具体桥梁技术状况分类界限参见《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG /T H21-2011）。
③ 5类桥梁技术状况单项控制指标
在桥梁技术状况评价中，当出现《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG /T H21-2011）规定的情况之一时，整座桥应评为5类桥。
④桥梁技术状况评定其他相关规定

当上部结构和下部结构技术状况等级为3类，桥面系技术状况等级为4类，且桥梁总体技术状况评分为40＜60时，桥梁总体技术状况等级应评定为3类。
全桥总体技术状况等级评定时，当主要部件评分达到4类或5类且影响桥梁安全时，可按照桥梁主要部件最差的缺损状况评定。
结合上述两种评定方法分别对桥梁技术状况进行评定，综合选择更合理、客观的评定结果作为桥梁最终的技术状况评定等级。
5、检查资料要求
桥梁检查后应向业主提交如下文件：
（1）桥梁检查数据表。当天检查的桥梁现场记录应在次日内整理成每座桥梁检查数据表，桥梁检查数据表应符合《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG /T H21-2011）的要求。
（2）典型缺损及病害的照片及说明。缺损状况的描述应采用专业标准术语，说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等。
（3）每座大桥和特大桥的两张总体照片。一张桥梁正面照片，一张桥梁上游侧立面照片。如桥梁上下游结构不一致，还应补充下游侧立面照片，并标注清楚。
（4）桥梁清单。
（5）桥梁基本状况卡。检查完成后，应将本次检查的桥梁各部件技术状况评定结果登记在桥梁基本状况卡内（要求更新桥梁养护系统并重新输出桥梁卡片）。
（6）检查报告。报告主要包括以下内容：
1）合同段内桥梁构造物的保养小修情况。
2）需要大中修或改建的桥梁计划，说明修理的项目，拟用的修理方案，估计费用和实施时间。
3）需要进行特殊检查桥梁的报告，说明检验的项目和理由。
4）需要限制桥梁交通的建议报告。
（7）负责将桥梁检测数据录入业主的桥梁管理系统。
（8）上述全部存档检测评定报告的光盘两张（其中文字可采用Word形式、表格采用Excel形式、图形采用AutoCAD绘制、数码照片存为jpg格式）。
（9）交通厅高管局管理系统数据的录入。
[bookmark: _Toc8839395][bookmark: _Toc19198680][bookmark: _Toc16604]（二）涵洞检查及评定
1、检查评定范围
涵洞定期检查为标段路段内所有涵洞。
2、检查内容
检查主要包括以下内容：
（1）检查涵洞的过水能力，包括涵洞位置是否适当，孔径是否足够，涵底纵坡是否合适；
（2）进水口铺砌、翼墙、护坡、挡水墙、沉沙井是否完整，洞口连接是否平整顺适；
（3）出水口铺砌、翼墙、护坡、挡水墙等是否完整，排水是否顺畅；
（4）涵体侧墙是否渗漏水、开裂、变形或倾斜，墙身砌体砂浆是否脱落，石块是否松动，基础是否冲刷淘空；
（5）涵身顶部盖板或拱顶是否开裂、漏水、变形下挠，拱顶砌块是否松动脱落；
（6）涵底是否淤塞阻水，涵底铺砌是否完整；
（7）洞口附近填土是否有渗水、冲刷、空洞，填土是否稳定；
（8）涵洞顶路面是否开裂、下沉。行车是否安全。
3、资料要求
（1）检查完成后，检查人员当场填写检查表，检查数据表应符合《公路桥涵养护规范》(JTG 5120—2021)的要求填写；实地查明损坏情况，根据涵洞的技术状况及排水适应状况，参考《公路桥涵养护规范》(JTG 5120—2021)中桥梁技术状况评定标准相关结构类型，对涵洞的技术状况做出的好、较好、较差、差、危险等五个级别的评定，提出的日常养护、维修、加固、改建等建议。
（2）负责将涵洞检测数据录入业主的桥梁管理系统。
[bookmark: _Toc8839397][bookmark: _Toc28680][bookmark: _Toc19198681]（三）路面检测及评定
1、试验检测机构在检测评定工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）和下述标准、规范（可能使用但不限于下述标准或规范）：
[bookmark: OLE_LINK2]1、《公路养护技术标准》（JTG 5110-2023）
2、《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）
3、《公路桥涵养护规范》(JTG 5120—2021)
4、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG /T H21-2011）
5、《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/T J21-01-2015）
6、《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）
7、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）
8、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）
9、《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)
10、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ 073.1-2001)
11、《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）
12、《公路沥青路面养护设计规范》（JTG 5421-2018）
13、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）
14、湖北省交通运输厅文件 鄂交建【2019】430号 “关于严格执行高速公路养护标准的通知”
15、《湖北省公路工程质量鉴定实施细则(试行)》  (鄂交质监[2005]68号)
16、《湖北省复杂桥梁工程质量鉴定办法(试行)》  (鄂交基[2006]284号)
17、《公路桥梁养护管理制度》
18、《提升公路桥梁安全防护能力专项行动技术指南》
19、《提升公路连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动技术指南》
20、国家现行的其它公路、桥涵、交安工程试验检测标准、规范、规程
注：①当上述标准、规范、规程等文件如有不一致之处，按照标准和要求高者执行。
②试验检测机构在检测评定工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术 标准、规范时，应征得招标人的同意。
③在检测评定过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范， 则应采用新的标准或规范进行作业。
2、检测范围
路面检测为标段路段内所有沥青路面、水泥混凝土路面。
3、检测内容
（1）沥青路面
1）龟裂；
2）块状裂缝；
3）纵向裂缝；
4）横向裂缝；
5）坑槽；
6）松散；
7）沉陷；
8）车辙；
9）波浪拥包；
10）泛油；
11）修补；
12）路面结构强度检测；
13）探地雷达检测。
（2）水泥混凝土路面
1）破碎板；
2）裂缝；
3）板角断裂；
4）错台；
5）唧泥；
6）边角剥落；
7）接缝料损坏；
8）坑洞；
9）拱起；
10）露骨；
11）修补。
4、检测方法与要求
（1）路面技术状况调查为综合检测车和人工徒步相结合的方法调查，按《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）规定的路面损坏扣分标准实地调查。调查及汇总表按照《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）的规定进行填写并评定。
（2）路面结构强度检测，须采用 自动弯沉车或激光弯沉车，对规定路段进行抽样检测评定，并单独进行计算评定。按照《公路路基路面现场测试规程》（ JTG 3450—2019）中的规定检测抽检路段沥青路面弯沉，重点检测行车道，以 20m 为单位保存数据(遇裂缝、沉陷较多病害路段需加密检测，以20m为单位保存)，每公里检测不少于40点，并计算每km的代表弯沉值，按照《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）中的相 关规定的方法、单元和频率，反算基层或面层弹性模量，计算沥青路面结构强度指数（PSSI），评定沥青路面的结构承载力。
5、资料要求
（1）调查组织前，应向业主提交路况调查实施方案，具体包括：调查路段、时间及内容、分组情况、车辆安排、需携带的工具及表格等。
（2）调查后，应向业主提交公路技术状况检测（MOI）报告、桥隧涵技术状况评定报告，具体包括：调查发现的主要病害、主要病害处治建议、病害详细情、病害汇总、路面检测(PQI)及相应的附件表格。
（3）交通厅高管局管理系统数据的录入。
[bookmark: _Toc8839398][bookmark: _Toc19198682][bookmark: _Toc16576]（四）路基检测及评定
1、检测范围
路基检测为标段路段内所有路基。
2、检测内容
（1）路肩损坏。
（2）边坡坍塌：路段边坡坍塌。
（3）水毁冲沟：填方路段边坡由于雨水冲刷形成的冲沟。
（4）路基构造物损坏：包括挡墙等圬工体断裂、沉陷、倾斜、局部坍塌、松动和较大面积勾缝脱落。
（5）路缘石缺损：路缘石丢失或损坏。
（6）路基沉降：深度大于30mm的沉降。
（7）排水不畅。
3、检测方法与要求
路基技术状况调查为徒步人工方法调查，按《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）规定的路基损坏扣分标准实地调查。调查及汇总表按照《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）的规定进行填写并评定。
4、资料要求
（1）调查组织前，应向业主提交路况调查实施方案，具体包括：调查路段、时间及内容、分组情况、车辆安排、需携带的工具及表格等。
（2）调查后，应向业主提交路况调查报告，具体包括：调查发现的主要病害、主要病害处治建议、病害详细情况及相应的附件表格。
（3）湖北省交通运输厅、湖北省公路事业发展中心管理系统数据的录入。
[bookmark: _Toc30607][bookmark: _Toc8839399][bookmark: _Toc19198683]（五）沿线设施检测及评定
1、检测范围
沿线设施为标段路段内所有沿线设施。
2、检测内容
（1）防护设施：观察并记录是否有防护设施缺少或修复后达不到规范要求的情况，包括防撞护栏、防落网、声屏障、中央分隔带活动护栏、防眩板等；
（2）隔离栅损坏：观察并记录是否有修复不及时或修复达不到规范要求的情况；
（3）标志缺损：观察并记录沿线标志是否有缺损、位置不当、或尺寸不规范等；
（4）标线缺损：观察是否有标线缺少或损坏情况；
（5）绿化管理不善：观察是否有绿化缺失情况。
3、检测方法
沿线设施病害以目测及卷尺测量为主。沿线设施技术状况评定所需的调查数据，按《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）规定的沿线设施扣分标准进行实地调查。调查及汇总表按照《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）的规定进行填写并评定。
4、资料要求
（1）调查组织前，应向业主提交路况调查实施方案，具体包括：调查路段、时间及内容、分组情况、车辆安排、需携带的工具及表格等。
（2）调查后，应向业主提交路况调查报告，具体包括：调查发现的主要病害、主要病害处治建议、病害详细情况及相应的附件表格。
[bookmark: _Toc19198684][bookmark: _Toc19753][bookmark: _Toc8839400]（六）公路技术状况评定
承包人应根据《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）规定的内容、单元、方法和频率完成成本项目技术状况的检测和调查，同时根据《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）的规定完成公路技术状况的评定。
1、工作内容
根据《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）的规定，业主指定的本合同段范围、内的技术状况评定工作。公路技术状况包含路基、路面、桥梁构造物和沿 线设施四部分评价内容。其中，桥梁构造物基础数据由业主提供，承包人负责整理、评定等相关工作。
2、基本要求
（1）按照《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）检测与调查频率的规定进行检测。
（2）按照《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）有关表格填写检测数据，做出公路技术状况评定结果。
（3）根据路况调查、路面检测、桥梁及沿线设施检测资料进行评定。
3、评定资料要求
（1）负责检测调查资料数据整理。
（2）提交公路技术状况评定报告。报告主要包括以下内容：
1）评定路段；
2）评定依据；
3）评定结果（含评定明细表及汇总表）。
（3）上述全部存档检测评定报告的光盘两张（其中文字可采用Word形式、表格采用Excel形式、图形采用 AutoCAD 绘制、数码照片存为 jpg 格式）。
[bookmark: _Toc502137702][bookmark: _Toc6915][bookmark: _Toc26633][bookmark: _Toc23402][bookmark: _Toc119411337][bookmark: _Toc8839401][bookmark: _Toc16248][bookmark: _Toc19198685][bookmark: _Toc20403]四、商务要求
[bookmark: _Toc11175][bookmark: _Toc8839402][bookmark: _Toc19198688]（一）服务期
[bookmark: _Toc10038][bookmark: _Toc8839405][bookmark: _Toc12240][bookmark: _Toc512430360]50日历天。
[bookmark: _Toc19198689][bookmark: _Toc2167]（二）付款方式
合同签订后，中标人在完成检测工作后支付至合同款的70%，在完成检测报告评审并完成修改工作提交最终检测报告正式版后支付至100%。
（三）安全生产费
1.投标总价中应充分考虑安全生产费用，该费用纳入检测综合单价中。如投标人须在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则投标人应在本项目投标报价清单其它相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再单独支付。
2.承包人的安全生产费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
[bookmark: _Toc512430361][bookmark: _Toc3547][bookmark: _Toc19198690][bookmark: _Toc8839406][bookmark: _Toc3332]（四）成果文件
中标人应向招标人提交纸质版检测报告4份及全部内容电子版1份（电子版以可编辑格式和word两种格式提交）。
[bookmark: _Toc27239][bookmark: _Toc8839407][bookmark: _Toc19198691][bookmark: _Toc512430362]（五）验收
招标人将组织相关人员对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收将严格按照招标文件的规定和投标文件的响应及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。投标人可在售后服务方案中自行填报验收方案、处罚措施及承诺。







[bookmark: _Toc216595424]第三卷









[bookmark: _Toc519329728][bookmark: _Toc216595425][bookmark: _Toc232948111]第六章  投标文件格式
 






      （项目名称）    （标段名称）    （服务名称）招标
 




投  标  文  件











投标人：                    （盖单位章）
法定代表人：                    （签字）

     年     月     日


目     录

一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
三、投标保证金
四、联合体协议书
五、拟分包计划表（适用于非政府采购与工程建设有关的服务）
五、分包意向协议书（适用于政府采购与工程建设有关的服务）
六、中小企业声明函（适用于政府采购与工程建设有关的服务）
七、资格审查资料
八、投标报价清单
九、技术建议书
十、其他资料



















[bookmark: _Toc216595426]一、投标函及投标函附录

[bookmark: _Toc216595427]（一）投标函

                         （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了       （项目名称）     （标段名称）      （服务名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 	      元（¥ 	       元）的投标总报价（其中，增值税税率为  	 ），服务期限：     	日历天，按合同约定完成相关服务工作。
2. 我方拟派的项目负责人：       （姓名），证书名称：        ，证书编号：       。
3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
4．如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金（如需）；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项的任何一种情形。
6．其他补充说明：                                       。



投 标 人：                      （盖单位章）
法定代表人：                     （签字）
地址：                                   
电话：                                   
传真：                                   
邮政编码：                               

         年       月       日

备注：项目负责人如是注册类执业资格，证书名称填写 ××注册××师，其证书编号应填写注册执业证书编号。如是职称证书，证书名称填写专业类别、级别、工程师,其证书编号应填写职称证书编号。



















[bookmark: _Toc216595428]（二）投标函附录
       （项目名称）     （标段名称）      （服务名称）
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	
	见投标函
	

	2
	服务期限
	
	见投标函
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	




投 标 人：                      （盖单位章）
法定代表人：                     （签字）

         年       月       日












备注：招标人应根据招标文件合同条款的主要内容对本表内容进行扩充、修改。
[bookmark: _Toc216595429]二、法定代表人身份证明


投标人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：          性别：      年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法人代表身份证扫描件

                          投标人：                 （盖单位章）
                                         年      月       日           
















[bookmark: _Toc216595430]三、
投标保证金

（本项目不适用，投标人无需填写）
[bookmark: _Hlk212212106]
若采用现金，投标人应在此同时提供：①银行汇款凭证的扫描件；②《基本账户开户许可证或基本存款账户信息》的扫描件。


投标保证金（保函或保单）





























[bookmark: _Hlk214183897][bookmark: _Hlk214181374]备注：投标人采用保函形式提交投标保证金的，可采用银行、担保公司、保险公司提供的保函、保单格式，但保函、保单担保的内容、金额、期限不得背离招标文件约定的实质性内容。
[bookmark: _Toc216595431]四、联合体协议书（如有）

（本项目不适用，投标人无需填写）

                  （所有成员单位名称）自愿组成          （联合体名称）联合体，共同参加         （项目名称）     （标段名称）    （服务名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.          （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                          。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：   。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖单位章之日起生效，联合体未中标或者中标合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：                            （盖单位章）
法定代表人：                                  （签字）

联合体成员名称：                            （盖单位章）
法定代表人：                                   （签字）
 
联合体成员名称：                           （盖单位章）
法定代表人：                                   （签字）
……
       年       月       日

注：1. 本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
2. 投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书，也无须盖单位章和签字。
[bookmark: _Hlk211951568]3. 政府采购与工程建设有关的服务部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要求大型企业与中小微企业组成联合体形式投标，且联合体中的中小企业承担的部分达到一定比例的，联合体协议书第4条中应当按照第二章投标人须知附录二“政府采购与工程建设有关的服务的预留工作及金额”的范围，明确联合体各方承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间是否存在直接控股、管理关系。
4. 政府采购与工程建设有关的服务未预留份额专门面向中小企业采购的项目，招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体形式投标，且联合体中的小微企业承担的部分达到一定比例可享受价格扣除或增加价格分优惠政策的，联合体协议书第4条中应当明确联合体各方承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明组成联合体的小微企业与联合体内其他企业是否存在直接控股、管理关系。













































[bookmark: _Toc216595432]五、拟分包计划表（适用于非政府采购与工程建设有关的服务）
（本项目不适用，投标人无需填写）

	序
号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	




日 期：       年     月     日  

备注：1.本表适用于非政府采购与工程建设有关的服务。
2.本表所列分包仅限于承包人自行服务范围内的非主体、非关键工程。


[bookmark: _Toc216595433]五、分包意向协议书（适用于政府采购与工程建设有关的服务）

（本项目不适用，投标人无需填写）

甲方：              （投标人名称）
乙方：              （接受分包合同企业名称）
乙方：              （接受分包合同企业名称）
…
鉴于甲方参加              （招标人名称）（以下简称招标人或发包人）         （项目名称）      （标段名称）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。在遵守《建筑法》《招标投标法》及其相关的法律法规规章的前提下，经甲乙双方友好协商订立如下分包意向协议：
1．在本工程的投标阶段，甲方负责本工程投标文件编制活动，并处理与投标和中标有关的一切事务。中标后，甲方负责合同订立和合同实施、组织和协调工作。
2. 乙方按照甲方的要求提供分包工作投标所需的相关资料，包括但不限于资质、资格、分包工作报价、技术文件、经营状况等资料，并对所提供资料的真实性负责。甲方为此提供便利条件，未经乙方同意，甲方不得擅自降低乙方提供的分包工作报价。
3. 甲方承诺中标后，就本协议约定的分包工作以分包合同的形式交由乙方承担；乙方承诺按照分包合同的约定履行责任和义务并对甲方负责。甲方和乙方就分包工作对招标人（发包人）承担连带责任。
4. 甲方拟分包给乙方的工作、分包合同金额、分包合同金额占比如下：

	序号
	接受分包合同企业名称
	分包合同
工作内容名称
	分包合同
金额
（万元）
	分包合同金额占比
（%）
	满足分包工作的企业资质（如需）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	

	
	本项目合同金额（万元）
	
	


5．本协议中接受分包合同的中小（小微）企业（乙方）与分包企业（甲方）之间不存在直接控股、管理关系。
6. 中标后，本协议是合同的组成部分，对甲乙双方有合同约束力。
7．本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标合同履行完毕后自动失效。
8．本协议书一式      份，甲方和乙方各执一份。


[bookmark: _Hlk214527818]甲  方：             （盖单位章）  乙  方：               （盖单位章）

法定代表人或其委托人：   （签字）   法定代表人或其委托人：     （签字）

乙  方：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托人：       （签字）
                             
日期:      年    月    日
备注：1.本分包意向协议书适用于政府采购与工程建设有关的服务，可以分开签署。协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
2.政府采购与工程建设有关的服务投标人未采用向中小（小微）企业分包的形式参加投标的，投标文件中不需分包意向协议书，也无须盖单位章和签字。
3.政府采购与工程建设有关的服务部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要求大企业向中小企业分包的形式参加投标，且接受分包的中小企业承担的部分达到一定比例的，分包意向协议书应当按照第二章投标人须知附录二“政府采购与工程建设有关的服务预留工作及金额”的范围，明确接受分包的中小企业承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明接受分包的中小企业与分包企业之间是否存在直接控股、管理关系。
4.政府采购与工程建设有关的服务未预留份额专门面向中小企业采购的项目，招标人允许大中型企业以向一家或者多家小微企业分包的形式参加投标，且接受分包的小微企业承担的部分达到一定比例可享受价格扣除或增加价格分优惠政策的，分包意向协议书应当明确接受分包的小微企业承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明接受分包的小微企业与分包企业之间是否存在直接控股、管理关系。
5.分包意向协议书后附接受分包的中小（小微）企业，能够承担分包工作所需的有效的营业执照、企业资质证书（如需）、安全生产许可证（如需）、项目负责人资格证件的扫描件。


6、 [bookmark: _Toc216595434][bookmark: _Hlk214181573]中小企业声明函（适用于政府采购与工程建设有关的服务）

（本项目不适用，投标人无需填写）

                     （招标人名称）：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （招标人名称）的       （项目名称）     （标段名称）（以下简称本工程）施工招标投标活动，本工程招标范围内的    全部／部分   内容为符合政策要求的中小企业承建（承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.         （工作内容名称） ，属于       （招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  　　　　　  （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为   　　  万元，属于   中型企业／小型企业／微型企业 ；
2.         （工作内容名称） ，属于       （招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  　　　　　  （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为   　　  万元，属于   中型企业／小型企业／微型企业 ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：　　　　　　　　（盖单位章）
日　期：　　年　　月　　日


备注：1.政府采购与工程建设有关的服务的投标人应当如实提供中小企业声明函，中小微企业划型按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，非政府采购与工程建设有关的服务的无需提供中小企业声明函。
[bookmark: _Hlk214181694]2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标截止日如在6月30日以前，则上一年度数据是指上上个年度的数据，例如投标截止日为2022年6月30日，上一年度数据是指2020年度的数据。如投标截止日如在6月30日以后，则上一年度数据是指上个年度数据，例如投标截止日为2022年7月1日，上一年度数据是2021年度的数据。
3.监狱企业应当在本声明函后附由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》扫描件。




























[bookmark: _Toc216595435]七、资格审查资料
[bookmark: _Toc216595436]（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质证书
	类型：                等级：            证书号：

	统一社会信用代码
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业
情况
	





	备注
	


备注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。
2. “投标人关联企业情况” 包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，投标人应当如实填写。
3. 联合体投标的，联合体各成员应分别填写。

（2） [bookmark: _Toc216595437]近年财务状况表
（本项目不适用，投标人无需填写）

	项目或指标
	单位
	      年
	      年
	      年

	一 注册资本
	万元
	
	
	

	二 净资产
	万元
	
	
	

	三 总资产
	万元
	
	
	

	 四 固定资产
	万元
	
	
	

	五 流动资产
	万元
	
	
	

	六 流动负债
	万元
	
	
	

	七 负债合计
	万元
	
	
	

	八 营业收入
	万元
	
	
	

	九 净利润
	万元
	
	
	

	十 现金流量净额
	万元
	
	
	

	十一 主要财务指标
	
	
	
	

	1. 净资产收益率
	%
	
	
	

	2. 总资产报酬率
	%
	
	
	

	3. 主营业务利润率
	%
	
	
	

	4. 资产负债率
	%
	
	
	

	5. 流动比率
	%
	
	
	

	6. 速动比率
	%
	
	
	








备注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。
2. 本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为准。
3. 以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

[bookmark: _Toc216595438]（三）近年完成的类似项目情况表
	序    号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	业主名称
	

	业主地址
	

	业主电话
	

	合同金额
	

	服务内容
	 

	服务期限
	

	项目负责人
	

	项目完成情况
	

	项目描述
	






	备注
	



备注：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.本表应按招标公告附录2资格审查条件（业绩最低要求）要求填写，并提供证明材料。


（3） [bookmark: _Toc216595439]正在服务和新承接的项目情况表
（本项目不适用，投标人无需填写）

	序    号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	业主名称
	

	业主地址
	

	业主电话
	

	合同金额
	

	服务内容
	 

	服务期限
	

	项目负责人
	

	项目进度情况
	

	项目描述
	






	备注
	



备注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。
3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。



（4） [bookmark: _Toc216595440]近年发生的诉讼及仲裁情况
（本项目不适用，投标人无需填写）

	类别
	序号
	发生时间
	情况简介
	证明材料索引

	诉
讼
情
况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	仲
裁
情
况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



备注：1.招标文件将近年发生的诉讼和仲裁情况作为资格条件或评分项的，投标人应当如实填报相关情况。
2.投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。
3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。





[bookmark: _Toc216595441]（六）投标人信誉声明

                     （招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形。
1. 处于被责令停业，财产被接管、破产状态； 
2. 被行业监管部门或其他有权作出处罚的行业主管部门明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内；
3. 在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；
4. 在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；
5. 我方或我方法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内被人民法院判决为行贿罪；
6. 在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的；
7. 法律法规或投标人须知前附表第1.4.3目规定的其他情形。
同时我方声明：我方信誉满足投标人须知第1.4.1（4）目的要求。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。



投标人：                      （盖单位章）
法定代表人：                      （签字）

                                                       年       月       日

备注：1. 投标人应针对第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.1（4）目的要求，在此对其信誉情况做出说明，并应根据“投标人须知”第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。以上格式为示例。
2.联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做出声明。
3.招标人和评标委员会在评标过程中，应对各投标人（包括联合体各成员单位）的严重违法失信企业、失信被执行人、行贿犯罪行为等情况进行查询，并将查询结果“截图”附在评标报告中。


（7） [bookmark: _Toc216595442]拟委任的主要人员汇总表
（本项目不适用，投标人无需填写）

	序号
	本标段任职
	姓名
	技术职称
	专业
	执业（职业）资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



备注：本表填报的主要人员应满足投标人须知第1.4.1（5）、（6）目的要求。



[bookmark: _Toc216595443]（八） 主要人员简历表
	姓    名
	
	年  龄
	
	执业（职业）资格证书
（岗位证书）名称
	

	技术职称
	
	学  历
	
	拟在本标段任职
	

	工作年限
	
	从事相关工作年限
	

	毕业学校
	______年___月毕业于___________学校___________专业

	经         历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	担任职务
	项目联系人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前承担的任务
	

	备     注
	


注：
1、每张表格只填写一个主要人员，并标明序号。
2、本表应按招标公告附录3资格审查条件（主要人员最低要求）要求填写，在本表后附相关证明材料。
[bookmark: _Toc234833283]

[bookmark: _Toc216595444]（九） 其他要求资格审查资料
9-1拟投入本项目的主要仪器设备表
        
	序号
	仪器设备
名称
	型号规格
	单位
	数量
	制造年份
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：本表为示例，如投标人须知第1.4.1（7）目要求填报“拟投入本项目的主要仪器设备” ，则投标人按本表填报，并按投标人须知第 3.5.8 项的要求在本表后附相关证明材料。如投标人须知第1.4.1（7）目要求的是其他内容，则按其他内容编制本部分内容，并按投标人须知第 3.5.8 项的要求在本表后附相关证明材料。

[bookmark: _Toc4932][bookmark: _Toc59832781][bookmark: _Toc463706202][bookmark: _Toc75][bookmark: _Toc509993954][bookmark: _Toc14645][bookmark: _Toc214354813][bookmark: _Toc216595445]
八、投标报价清单


（投标人应按照固化工程量清单的要求填写，填写完成后上传至此）

[bookmark: _Toc18869][bookmark: _Toc26392][bookmark: _Toc5504]检测服务费用报价表（2026年度）
	序号
	名称
	数量
	元/延米
	总价
	备注

	1
	路面磨耗PWI
	182 km
	
	
	

	2
	结构强度PSSI
	 45.5 km
	
	
	

	3
	路面平整度RQI
	182 km
	
	
	

	4
	路面车辙RDI
	182 km
	
	
	

	5
	路面损坏PCI
	182 km
	
	
	

	6
	路面跳车PBI
	182 km
	
	
	

	7
	路基技术状况评定(SCI)
	128.6 km
	
	
	

	8
	沿线设施技术状况评定(TCI)
	182 km
	
	
	

	9
	特大桥、特殊结构桥梁
	7892.2m
	
	
	

	10
	大、中、天桥
	31518m
	
	
	

	11
	通道、涵洞
	331道
	
	
	

	12
	隧道
	11191.38m
	
	
	

	总计
	














备注：招标人可根据招标项目的具体特点和实际需要编制投标报价清单格式。


[bookmark: _Toc216595446][bookmark: _Toc214354814]九、 技术建议书


技术建议书应当包括（但不限于）下列内容：
一、试验检测方案，人员、仪器设备的配备及出场计划；
二、试验检测内容及方法；
三、试验检测数据 质量保证措 施、工作和管理制度；
四、安全保障措施，等。











备注：由招标人根据相关标准招标文件或项目需求自行拟定其主要内容。








10、 [bookmark: _Toc59832782][bookmark: _Toc29399][bookmark: _Toc25142][bookmark: _Toc3491][bookmark: _Toc216595447][bookmark: _Toc214354815]其他材料


主要人员到岗承诺函书
（招标人名称）： 
我方参加了       （项目名称）           标段投标，若我方中标，我方在此承诺： 
我方投标文件中填报的主要人员（项目负责人（姓名）、技术负责人（姓名））能够及时到岗。
如我方违背了上述承诺，你方有权取消我方的中标资格，并由你方将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统

 投标人：                 （盖单位章）
法定代表人：（签章）
                                         年      月       日

评标告诫书
一、部分评标委员会成员在评标过程中，存在不按照招标文件确定的评标标准和方法进行评标，不客观、公正、审慎的履行职责等问题，扰乱招标投标活动正常实施，造成不良后果，典型案例详见《关于湖北省公路水运工程建设领域突出问题治理工作的通报(第1号)》。
二、各评标委员会成员应当引以为戒，在评标过程中，严格依法依规开展评审活动，正确行使专家权利，认真履行专家义务。
三、发现评标委员会成员存在违反遵守职业道德，不客观、公正、审慎的进行评标，不按照招标文件确定的评标标准和方法进行评标等情形，将依法对进行处理，情节严重的，清退出省综合评标(评审)专家库交通行业子库。涉嫌腐败问题，将依法依规按程序向纪检监察部门移交有关线索。
评标开始前，应当由现场监督或评标见证专家向评标委员会宣读《评标告诫书》。


附件：
关于湖北省公路水运工程建设领域突出问题治理工作的通报(第1号)
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